ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 от «19» июня 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации

для МДОУ «Детский сад № 265» г. Перми

г. Пермь, 614025, ул. Г.Хасана, 97а, тел/факс :(342) 268-06-68,

E-mail ds265@yndex,ru

Ответственный исполнитель: заведующий МДОУ Акусова Светлана Ростиславовна предусматривает осуществить за счет средств города Перми выполнение следующих работ способом запроса котировок и требования к качеству работ:

-работы выполнить в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2)

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п.:

ценовое предложение предоставить в виде локально-сметного расчета (локально –сметный расчет следует выполнять с применением территориальных единичных расценок Пермской области. локально -сметный расчет следует выполнять на основе методических и нормативных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года, с применением МДС 81-35.2004.),

Место выполнения работ: МДОУ «Детский сад № 265»,  г. Пермь, ул. Г.Хасана, 97а.

Сроки выполнения работ:  45 дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 500 000,00 рублей.

При подписании контракта предоставить лицензию на право выполнять работы данного вида

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств – аванс на приобретение материалов в размере 30% от цены муниципального контракта в течение 10 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 15 банковских дней со дня предоставления актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета фактуры на выполненные работы, оформленные в установленном порядке, акта приемки системы АПС и ОПС в эксплуатацию представителем госпожнадзора

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим предоставить котировочную заявку по форме (Приложение № 1) с приложением требуемых документов по вышеуказанному адресу до 10.00 часов местного времени 30 июня 2008 г. в кабинет заведующей по адресу ул. Г.Пермь, ул. Г.Хасана, 97а

Цена котировочной заявки должна включать в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий Муниципального Контракта. (Приложение № 3).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Результаты проведения данного запроса котировок (протокол) участники размещения заказа смогут посмотреть на сайте www.gorodperm.ru

Срок подписания муниципального контракта с победителем - от 5 до 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заведующий МДОУ «Д/с № 265» г. Перми							С.Р.Акусова