УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

жилищно-коммунального

хозяйства администрации г.Перми

______________М.В.Зубарев

____июнь 2008 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города Перми

____________ А.А.Баландина

____июнь 2008 года

- АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого аукциона № 1 на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и объектов инженерной инфраструктуры в 2008 году.

г. Пермь, 2008 год

Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Открытый аукцион №1 проводится для выбора подрядчиков по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и объектов инженерной инфраструктуры в 2008 году.

Источник финансирования – бюджет г. Перми.

Заказчиком открытого аукциона является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Перми.

Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева 33, каб.301 контактный телефон 237-73-45.

Контактное лицо – Глушко Сергей Александрович

- E-mail: communal31@permregion.ru

- Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru

Плата за аукционную документацию не взимается.

- 1. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ.

Каждый участник размещения заказа должен представить в составе аукционной заявки по форме приложения №4 перечень работ которые он предполагает выполнить и используемые при выполнении работ материалы по заявляемому лоту (лотам) (представленный перечень должен соответствовать техническому заданию Приложение №1), а также график производства работ, состоящий из пяти этапов.

2.Требования к сроку предоставления гарантий качества на выполняемые работы.

В аукционной заявке Приложение №2 необходимо указать гарантийный срок, который устанавливает участник размещения заказа на выполняемые работы. При указании срока гарантии необходимо учесть, что он должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

- 3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Объекты капитального ремонта.

| № лота | Адрес объекта | Виды работ | Максимальный срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молдавская, 6а | капитальный ремонт системы отопления | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 2 | Молдавская, 6б | капитальный ремонт системы отопления | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 3 | Молдавская, 6в | капитальный ремонт системы отопления | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 4 | Веденеева, 90 | капитальный ремонт системы отопления, теплового узла | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 5 | Комсомольский пр., 86 | замена внутренних сетей электроснабжения | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 6 | Чусовская, 42 | капитальный ремонт фасада | 40 календарных дней с момента заключения контракта |
| 7 | Крисанова, 7 | капитальный ремонт фасада | 60 календарных дней с момента заключения контракта |
| 8 | Боровая, 28 | замена систем ХВС, водоотведения | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 9 | Боровая, 30а | замена систем ХВС, водоотведения | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 10 | Ш.Космонавтов, 108 | капитальный ремонт системы отопления, теплового узла | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 11 | Плеханова, 34а | капитальный ремонт системы отопления, теплового узла | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 12 | Коммунистическая, 37 | капитальный ремонт рулонной кровли, наружных стен | 90 календарных дней с момента заключения контракта |
| 13 | Луначарского, 32, 32а | восстановление конструкций балконов | 90 календарных дней с момента заключения контракта |
| 14 | Ушакова, 59/3 | капитальный ремонт системы отопления, теплового узла | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 15 | Мира, 115 | замена магистральных трубопроводов ХГВС, отопления | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 16 | Мира, 115 | ремонт подъездов, капитальный ремонт индустриальной кровли | 60 календарных дней с момента заключения контракта |
| 17 | Валежная, 1 | капитальный ремонт шиферной кровли | 30 календарных дней с момента заключения контракта |
| 18 | Мира, 114 | замена магистрального трубопровода отопления, узла управления | 35 календарных дней с момента заключения контракта |
| 19 | Землячки, 8 | засыпка штольни и восстановление приямков | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 20 | Красноводская, 24 | замена циркуляционного трубопровода системы ГВС | 40 календарных дней с момента заключения контракта |
| 21 | Комсомольский пр., 71 | замена систем ХГВС, водоотведения | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 22 | Комсомольский пр., 90 | ремонт фасада | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 23 | Комсомольский пр., 90 | замена систем ХГВС, водоотведения | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 24 | Пушкарская, 69 | замена бойлера | 40 календарных дней с момента заключения контракта |
| 25 | Кабельщиков, 17 | замена циркуляционного трубопровода ГВС | 30 календарных дней с момента заключения контракта |
| 26 | М.Рыбалко, 107б, в | замена системы электроосвещения в подвальном помещении | 30 календарных дней с момента заключения контракта |
| 27 | Уинская, 8 | ремонт фасада | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 28 | Дружбы, 22 | капитальный ремонт трубопроводов отопления, монтаж наружного контура заземления | 60 календарных дней с момента заключения контракта |
| 29 | Панфилова, 14 | капитальный ремонт систем ХГВС | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 30 | М.Рыбалко, 41 | капитальный ремонт рулонной кровли, фасада | 80 календарных дней с момента заключения контракта |
| 31 | Овчинникова, 28 | капитальный ремонт печей и дымоходов, аварийно-восстановительные работы | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 32 | Вагонная, 5 | капитальный ремонт шиферной кровли | 60 календарных дней с момента заключения контракта |
| 33 | Плеханова, 3 | капитальный ремонт фасада | 60 календарных дней с момента заключения контракта |
| 34 | Леонова, 38 | капитальный ремонт ХГВС, водоотведения | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 35 | 1-й Дубровский, 5 | капитальный ремонт ХГВС, водоотведения | 60 календарных дней с момента заключения контракта |

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии со сметным расчетом, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами, а также проектом (в случае его наличия);

- поставка материалов и конструкций является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество;

- 4. Форма, сроки и порядок оплаты Контракта..

Оплата Контракта производится в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядной организации.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Контракта в течение 10 дней с момента утверждения Заказчиком сметной документации, разработанной Подрядчиком. Окончательный расчет за выполненные работы (этапа работ) производится Заказчиком при условии полного выполнения работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией объекта и счета в срок до 20.12.2008 года.

Цена Контракта включает в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального Контракта за исключением расходов на осуществление технического надзора.

5.Порядок формирования цены контракта.

Цена Контракта должна включать в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального Контракта за исключением расходов на осуществление технического надзора.

При формировании цены аукционной заявки необходимо учесть, что все работы необходимо выполнить собственными силами и что срок гарантии на выполняемые работы и поставляемое оборудование должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);

Валюта  используемая для формирования цены контракта - российский рубль.

- 7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

- 8. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом и действующей лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений.  Состав деятельности, предусмотренный лицензией, должен  соответствовать  видам работ, на которые участник подает заявку.);

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- 9. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящей аукционной документации.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; (Приложение № 3)

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

2) предложение по каждому лоту, на которые подается заявка, о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ и используемых материалов

а) Ведомость объемов работ и применяемых материалов, которые должны соответствовать техническому заданию заказчика (Приложение №1) по объему работ и видам используемых материалов. Оформление ведомости объемов работ и применяемых материалов производится в соответствии с Приложением №4 к аукционной документации.

б) График производства работ по каждому лоту, на которые подается заявка, должен состоять из пяти этапов, приведенных в приложении к проекту муниципального контракта.

Предложение должно учитывать, что все работы, предусмотренные техническим заданием, необходимо выполнить лично, без привлечения субподрядных организаций и начальная цена Контракта, указанная в извещении о проведении аукциона, является максимальной:

3) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) оригиналы документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

б) копия действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом.

копия действующей лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений.

- Сметная документация.

Состав деятельности, предусмотренный лицензией на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности, должен  соответствовать  видам работ, на которые участник подает заявку.

Все документы и копии документов, должны быть заверены печатью участника размещения заказа и подписью руководителя или уполномоченного лица с резолюцией на копиях «КОПИЯ ВЕРНА» за исключением выписки из ЕГРЮЛ или нотариально заверенной копии такой выписки и документа подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

По своему желанию участник может представить другие документы, не предусмотренные аукционной документацией.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты в один том, пронумерованы сквозной нумерацией, и скреплены печатью участника размещения заказа.

- 10. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в пункте 9 аукционной документации, до 12 часов 22 июля 2008 г.   года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,33, каб. 301.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются c 25 июня 2008 года с 9:00 ч. до 17:00 ч в рабочие дни  до 12 часов 22 июля 2008 года. Заявки представленные после12 часов 22 июля 2008 г.к рассмотрению не принимаются.

Участник размещения заказа подает аукционную заявку в письменной форме в запечатанном конверте (формата А4). При этом на таком конверте указывается наименование аукциона, на участие в котором подается данная заявка. Запечатанный конверт, адресуемый аукционной комиссии, должен содержать наименование аукциона и номера лотов.

Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте с аукционной заявкой наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя).

Каждый конверт с аукционной заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Образец маркировки конверта с аукционной заявкой

- Образец маркировки конверта с аукционной заявкой

- КУДА:

614000 г. Пермь, ул. Куйбышева, д.33,  каб. 301

- КОМУ: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми

- ЗАЯВКА

На участие в открытом аукционе №1:

«Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и объектов инженерной инфраструктуры в 2008 г.».

Лот(ы) №_____

11.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

- 12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений аукционной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию, такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком, в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- 13.Начальная(максимальная) цена контракта.

Начальная цена Контракта по лоту № 1  – 2415213,36 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 2  – 2691818,88 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 3  – 2580161,99 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 4  – 2045867,06 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 5  – 1239057,14 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 6  – 409767,86  рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 7  – 960706,55 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 8  – 550016,51 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 9  – 595425,81 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 10  – 4650356,56 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 11  – 1201534,08 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 12  – 1770314,40 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 13  – 3509207,91 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 14  – 5662755,17 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 15  – 5132982,79 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 16  – 2603833,00 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 17  – 199074,00 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 18  – 183659,68 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 19  – 261375 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 20  – 337825,61 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 21 – 2631942,85 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 22  – 1012964 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 23  – 790726,12 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 24  – 258619,74 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 25  – 88668,48 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 26  – 68751,56 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 27  – 2371341,53 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 28  – 214093,36 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 29  – 2 108 841,06 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 30  – 2958036,77 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 31  – 2433644,03 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 32  – 1956858 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 33  – 835506 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 34  –  2379296,41 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 35  – 808956,12 рублей, является максимальной.

14.Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона).

Шаг аукциона установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта

15. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 12 часов 22 июля 2008 г.    по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д.33,  каб. 301.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  в отношение одного лота при условии, что поданные ранее заявки не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в отношении каждого лота участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе  по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

16. Место, дата и время и порядок  проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 10 часов 4 августа 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

К аукциону допускаются только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона по каждому лоту. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

- 17. Заключение муниципального Контракта по результатам проведения аукциона.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального Контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Победитель аукциона, получивший протокол и проект муниципального Контракта, обязан в одиннадцатидневный срок, со дня его получения, предоставить Заказчику подписанный со своей стороны проект муниципального Контракта и обеспечение выполнения Контракта в форме банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи в залог Заказчику денежных средств.

Обеспечение выполнения Контракта предоставляется на весь срок его действия, в размере 30 % от его цены. Способ обеспечения выбирается победителем аукциона самостоятельно из перечисленных выше.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе.

18.Возможность заказчика изменить объем и соответственно стоимость выполняемых работ.

Заказчик по согласованию с, подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом в сторону уменьшения.

19.Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной цены Контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется не позднее дня предшествующего дню окончания подачи аукционных заявок. Обеспечение, перечисленное позднее указанного срока, к рассмотрению не принимается.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – Департамент финансов администрации города Перми (УЖКХ администрации г.Перми л/с 04942100003 в РКЦ г. Перми), ИНН 5902292093, КПП 590201001, р/с 40302810900000000007 БИК 045744000, назначение платежа «Обеспечение аукционной заявки по лоту №___ Извещение № ______».

Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа в установленном законе порядке.

- 20.Размер и требования к обеспечению исполнения Контракта.

- Обеспечение выполнения Контракта предоставляется на весь срок его действия и составляет 30% от стоимости заключаемого контракта. Способ обеспечения выполнения контракта выбирается победителем аукциона самостоятельно.

1.При передаче Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка.

Обеспечение муниципального Контракта перечисляется победителем аукциона по следующим реквизитам: получатель – Департамент финансов администрации города (УЖКХ администрации г.Перми л/с 04942100003 в РКЦ г. Перми), ИНН 5902292093, КПП 590201001, р/с 40302810900000000007 БИК 045744000, назначение платежа «обеспечение исполнения Контракта».

2. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии выданной на срок превышающий срок действия контракта на 1 месяц.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

3. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта страхования ответственности, необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный Контракт, стороны Контракта, название предмета Контракта и сроки его выполнения.

Участник аукциона страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному  Контракту в части нарушения сроков  выполнения работ.

Договор страхования  должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по Контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего  участника аукциона, которая не должна быть менее 30% от суммы заключенного муниципального Контракта, а также срок выплаты страхового возмещения, который не должен превышать десяти дней с момента подачи заявления выгодопреобретателя о наступлении страхового случая с приложением к нему акта комиссии, в котором указаны соответствующие нарушения обязательств страхователем (данный перечень документов является исчерпывающим для получения страхового возмещения). В правилах страхования и договоре страхования не допускаются ссылки  на необходимость выгодопреобретателя  доказывать или декларировать свои убытки в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения, а также необходимость предоставления им судебного решения. В правилах страхования и договоре страхования не допускаются исключения прямо не предусмотренные действующим законодательством.

- Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. Заверенные страховой  организацией  правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

2. Копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок  действия договора страхования должен превышать срок действия муниципального Контракта не менее чем на 1 месяц.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме страхового полиса в качестве обеспечения исполнения Контракта.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил заказчику обеспечение выполнения Контракта в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего раздела аукционной документации, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального Контракта.

- 21. Отказ от проведения аукциона.

Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

22. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения аукционной документации в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- 23. Ответственность сторон

Заказчик, аукционная комиссия и участники аукциона несут ответственность за соблюдение установленных правил и процедур подготовки и проведения аукциона в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

24. Проект муниципального контракта.

Текст проекта муниципального контракта распространяется на все лоты, предусмотренные настоящей аукционной документацией.

- Муниципальный контракт  № _____

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу __________.

г. Пермь                                                                                           			      ____ ________ 2007 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице начальника управления Зубарева Максима Валерьевича, действующего на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, утвержденного Решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 215, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению аукционной  комиссии (протокол №___ от "___"_____2008), Подрядчик обязуется своими силами без привлечения субподрядных организаций выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу _____________________________________, далее по тексту «объект».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – ведомость объемов работ и применяемых материалов;

Приложение № 2 – график производства работ;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП,  рекомендаций по нормированию труда, ТНВ.

- 2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:          __ ________ 2008 г.

2.2. Окончание производства работ:    __ ________ 2008 г.

2.3. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются  в "Графике производства работ", являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- 3. Стоимость работ, порядок оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании цены предложенной Подрядчиком, признанным победителем аукциона и составляет _____________________________________________ руб.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также другие платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта за исключением расходов на осуществление технического надзора. Стоимость работ в рамках объема предусмотренного Приложением №1 к Контракту изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных в п.3.5. настоящего Контракта.

3.3. Расчеты за выполненные работы, по усмотрению Заказчика, могут осуществляться поэтапно, в соответствии с графиком производства работ на основании актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в установленном порядке.

3.4. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Контракта в течение 10 дней с момента утверждения Заказчиком сметной документации, разработанной Подрядчиком и выставления счета фактуры (счета). Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией объекта и счета фактуры (счета) в срок до 20.12.2008 года.

3.5. По согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

3.6. Обеспечение выполнения муниципального Контракта, внесенное в денежной форме, возвращается Подрядчику после выполнения всех условий Контракта в срок до 20.12.2008 года с учетом п.11.2. настоящего Контракта.

- 4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций, ТНВ.

4.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

4.3. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам.

- 5. Обязанности Подрядчика.

При выполнении настоящего Контракта “Подрядчик” обязан:

5.1. в десятидневный срок принять объект в работу.

5.2. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" (г. Пермь, ул. Народовольческая, 42, тел.: 216-13-44).

5.3. выполнить  работу качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

5.4. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту;

5.5. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

5.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта);

5.7. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта.

5.8. извещать Заказчика и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

5.9. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5.10. не реже одного раза в месяц предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ на объекте.

- 6. Обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

6.1. для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. передать Подрядчику в течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи объект в работу;

6.3. принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.4. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.6. Заказчик при исполнении Контракта по согласованию с подрядчиком может изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ, услуг, но не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ, услуг.

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в случаях установленных гражданским законодательством.

- 7. Производство работ.

- 7.1. Первым этапом производства работ является составление подрядчиком сметной документации. Сметная документация, составленная Подрядчиком на основании ведомости объемов работ и применяемых материалов (Приложение №1 к контракту), утверждается Заказчиком. При составлении сметной документации Подрядчик  не имеет права изменять объемы работ и качественные характеристики материалов, предусмотренные в ведомости объемов работ и применяемых материалов.

- Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ только после утверждения Заказчиком сметной документации.

7.2. Подрядчик  и представитель МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" оформляет акты на выполненные работы. МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов  условиям контракта.

7.3. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка является обязанностью Подрядчика.

7.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик за свой счет.

7.5. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом", внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом", а затем восстановить ее за свой счет.

7.7. В случае если Заказчиком или МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

7.9. Заказчик или МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- 8. Приемка работ.

8.1. Приемка результата работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

8.2. Приемка результата работ подтверждается актом приемки выполненных работ, который должен быть подписан Заказчиком и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" – с одной стороны, и Подрядчиком –  другой стороны.

8.3. Подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки работ документацию, определенную пунктом 3.8. ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий", с учетом характера работ, выполняемых по настоящему Контракту.

8.4. К настоящему Контракту не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте первом, третьем ст.753 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

- 9. Гарантии.

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

9.1.2. на выполненные работы устанавливается  гарантийный срок ______________. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

9.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может более одного месяца.

10.Особые условия.

10.1. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

11.Ответственность сторон.

10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных  настоящим Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от общей сметной стоимости работ по настоящему Контракту каждый день просрочки исполнения обязательств но не более 30 % суммы контракта . Данная пеня взимается за счет средств обеспечения исполнения контракта, представленного Подрядчиком Заказчику.

10.3. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом фиксируется в акте, составленным  Заказчиком.

10.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

10.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

10.7. При нарушении условий предусмотренных п.7.1. контракта Заказчик имеет право отказаться от согласования сметной документации до момента исправления всех обоснованных замечаний. Срок исправления замечаний входит в общий срок выполнения работ и не может являться основанием для его продления.

12.Условия расторжения Контракта.

12.1. Расторжение Контракта допускается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

12.2. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет в письменном виде соглашение о расторжении Контракта не позднее, чем за 15 дней до даты предполагаемого расторжения.

13. Действие и прекращение действия Контракта.

13.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

13.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

14. Заключительные положения.

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермской области.

14.5. Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика _______________________________________ тел. ________________.

от Подрядчика ______________________________________ тел. ________________.

К настоящему Контракту прилагаются:

14.6.1. Приложение № 1 «Ведомость объемов работ и применяемых материалов»;

14.6.2. Приложение № 2 «График производства работ»;

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 33 тел/факс (342) 212-29-55 ИНН 5902292093 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, УЖКХ, л/с 02942010031) ГРКЦ Банка России по Пермскому краю г. Пермь р/с 40204810300000000006 БИК 045773001 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| От Заказчика Начальник УЖКХ г.Перми _______________________ М.П. | От Подрядчика: Руководитель организации ________________________ М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № _____ к муниципальному контракту №________ от «___»________2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пример оформления графика производства работ по лоту №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор организации _______________/______________/ |  |  |  |  |  |  |  | ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель начальника УЖКХ ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Исполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Заказчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "______" ________________ |  |  |  |  |  | По лоту ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______" ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Адрес объекта Наименование этапа | Кол-во дней | Кол-во чел.-ч | Календарные дни производства работ без привязки к дате начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|  | Островского 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление сметной документации и утверждение ее заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовительные работы (передача объекта в работу, демонтаж, завоз строительных материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уборка объекта, вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сдача объекта рабочей комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Темным цветом отмечены дни, в которые производятся работы

Иных этапов производства работ не допускается.

График составляется общий для всего лота с разбивкой по каждому объекту (адресу)

- Приложение  1

к аукционной документации

Техническое задание

- Приложение № 2

к аукционной документации

- Аукционная заявка.

Ознакомившись с аукционной документацией по открытому аукциону №1 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и объектов инженерной инфраструктуры, ________________________________________________________________________________________

(наименование участника аукциона)

- предлагает выполнить работы, предусмотренные ведомостями работ и применяемых материалов по лоту (лотам) № _____________ и обязуется  в случае признания _________________________________ победителем аукциона осуществить выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке. Гарантийный срок на все проводимые нами работы устанавливаем:

- по лоту №____ -____________месяцев

- по лоту №____ -____________месяцев

- по лоту №____ -____________месяцев

Данное предложение означает согласие с условиями муниципального контракта, предусмотренного аукционной документацией.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ___________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае признания ___________________________________________________________________________
(наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями наших предложений, в течение 11 дней с момента определения победителя аукциона (подписания протокола проведения аукциона).

В случае если наше предложение будет предпоследним после предложения победителя аукциона (нашей заявке будет присвоен второй номер), а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения  контракта с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми, мы обязуемся подписать указанный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения.

Приложения:

1. сведения об участнике размещения заказа (Приложение № 3)

2. а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),

б) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)

в) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

4. ведомости работ и применяемых материалов (Приложение №4) - на ______ листах.(Для каждого лота на которые подается заявка)

5. график(и) производства работ- на ______ листах (Для каждого лота на которые подается заявка).

6. оригиналы документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе по каждому лоту на которые подается заявка.

7. копии действующих лицензий.

- Должность ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

(подпись) М.П.

- Приложение 3

к аукционной документации

- Сведения об участнике размещения заказа:

- Для юридических лиц.

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование (полное)/ ФИО для ИП |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Адрес места нахождения (по регистрации) |  |
| 4 | Фактическое местонахождение |  |
| 5 | Руководитель/начальник |  |
| 6 | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| 7 | Факс (с указанием кода страны и города) |  |

- Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- Фамилия, имя, отчество

- Паспортные данные

- Сведения о месте жительства

- Контактный телефон

_________________________			_________________			_____________

(дата) 					      (подпись, М.П.) 			        (ф.и.о.)

- Приложение 4

к аукционной документации

Ведомость объемов работ и применяемых материалов

| № п\п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Должность                                ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

(подпись) М.П.