ИЗВЕЩЕНИЕ № 1  от «30» июня 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  ремонт кровли МОУДОД «СДЮСШОР № 1» г. Перми, по адресу: ул. Краснова, 23

Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1» г. Перми,

Почтовый адрес: 614039, г. Пермь, ул. Краснова, д.23

Тел./факс: (342) 237-74-33

Ответственный исполнитель: Тимофеева Лариса Михайловна

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета закупку работ по ремонту кровли способом запроса котировок согласно техническому заданию (Прилож.2)

Предлагаем заинтересованным лицам, имеющим лицензию на проведение соответствующих видов работ, участвовать в запросе котировок.

Перечень и содержание основных данных и требований:

- Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя											840 м2

- Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2			310 м2

- Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600  мм без фартуков								140 м.п.

- Демонтаж существующих, монтаж новых карнизных сливов		37 м.п.

- Очистка кровли, территории и вывоз мусора				3 т

- Гарантия на кровлю в течение 5 лет

Место выполнения работ:       614039, г. Пермь, ул. Краснова, 23

Сроки выполнения работ: в течение 30 дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта 490 тыс. рублей (четыреста девяносто тысяч) рублей.

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств: в течение 15 банковских дней со дня выполненных работ.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных работ, просим представить котировочную заявку по вышеуказанному адресу по форме согласно приложения № 1 курьером до 12 часов 00 минут «07» июля 2008 г.

Цена работ должна быть указана с учетом всех затрат, в том числе сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – от 5 до 7 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор МОУДОД

«СДЮСШОР № 1» 		 __________________________             Л.М. Тимофеева

(подпись)

М П