ИЗВЕЩЕНИЕ №07 от «03» июля 2008 г.

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«На выполнение работ  по ремонту учебных кабинетов

в здании МОУ «СОШ№105»

по адресу: ул. Инженерная. 5.»

Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 105» г. Перми.

Почтовый адрес: 614107,  г. Пермь, ул. Инженерная. 5,  контактный телефон/факс 8 (342)2602371.

Электронная почта: gcon150@pstu.ru

Ответственный исполнитель: директор МОУ «СОШ №105» Легошина Александра Сергеевна

МОУ «СОШ№105»предусматривает осуществить за счет средств бюджетов г. Перми и Пермского края выполнение работ по ремонту учебных кабинетов согласно приложению № 2 (локально – сметный расчёт), способом запроса котировок.

Сроки выполнения работ - 25 дней со дня заключения муниципального контракта.

Срок гарантии – 24 месяца.

Место проведения работ:  г. Пермь, ул. Инженерная. 5.

Максимальная цена контракта составляет –494431,51рублей.

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств:

- 30% от стоимости Контракта в течении 10 дней с момента подписания акта приемки объекта в работу;

- 70% в течение 20 банковских дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта приемки работ.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на выполнение работ по ремонту учебных кабинетов в здании МОУ «СОШ№105», просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 по факсу, электронной почте, или курьером  по вышеуказанному адресу до 17 часов 00 минут  «14» июля2008 г.

Цена работ должна  быть указана  с учетом всех затрат. Участнику размещения заказа необходимо иметь лицензию на выполнение данных видов работ (Приложить к котировочной заявке).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении,  в которой указана наиболее низкая цена и срок выполнения работ, указаны наиболее длительные сроки гарантии.

Срок подписания муниципального контракта (приложение № 3) с победителем - 10 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор                                                                    / А. С. Легошина /