# Приложение  № 1

# к извещению №4  от10 июля 2008 года

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

МОУ  «Школа-интернат № 85» г. Перми

на производство работ по текущему ремонту (устройство стоматологического кабинета, кабинета врача)

Заказчик: 	Муниципальная общеобразовательная школа-интернат

«Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного)

общего образования № 85» г. Перми.

Адрес:	614111, г. Пермь, улица Муромская, дом 32

Источник финансирования:   местный бюджет

ТРЕБОВАНИЯ

к производству работ по текущему ремонту

(устройство стоматологического кабинета, кабинета врача)

| № пп | Требования |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание | Предписание Роспотребнадзора (акт санитарно-эпидемиологического обследования от 18.08.2006 года.) |
| 2 | Вид строительства | Текущий ремонт |
| 3 | Место производства работ | Г. Пермь, улица Муромская, 32, МОУ «Школа-интернат № 85», 2 этаж, 21 кабинет |
| 4 | Начало производства работ | Со дня следующего за днем подписания муниципального контракта |
| 5 | Сроки производства работ | В течение 30 календарных дней со дня подписания контракта |
| 6 | Гарантии и качество производства работ | Срок гарантии 1825 дней. Качество в соответствии со строительными нормами и правилами |
| 7 | Требования, предъявляемые к производству работ | Работы производятся в соответствии с техническим заданием, локальными сметными расчетами № 1, 2, требованиями СНиП 121-01-97 * п. 6.25 (Пожарная безопасность зданий и сооружений), ППБ-01-03 п. 15, ППБ 101-89 , ГОСТ, РОСТ, СанПиН, с предоставлением сертификатов на используемые материалы: |

| Кабинет врача |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,116 |
| Разборка перегородок из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,247 |
| Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 6,75 |
| Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0,41 |
| Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 41 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону/около раковин/ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,015 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,41 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,41 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,41 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,3 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,3 |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,042 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,трехстворчатых, в том числе при наличии сторок глухого остекленения | 100м2 | 0,042 |
| Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 4,2 |
| Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51м | 100м.п | 0,05 |
| Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной 400 мм(Россия) | м.п | 5 |
| Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,011 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,09 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,036 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,144 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 0,3 |
| Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,3 |
| Кабель | м | 30 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,05 |
| Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 5 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
| Смена розеток | 100 шт. | 0,03 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |
| Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,02 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,3 |
| Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,6305 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,5826 |
| Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,631 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,631 |
| Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,18 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,05 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 |
| Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 |
| Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 2 |
| Установка санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,01 |
| Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 1 |
| Тройники (внутреняя резьба, NМT 32 х 1" х 32 мм | шт | 1 |
| Муфты (наружная резьба), NМТ 20 мм х 1/2" | шт | 1 |
| Тройники (наружная резьба), NМT 16 х 1/2" х 16 мм | шт | 1 |
| Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 1 |
| Монтаж металлических порожков | 100 м плинтуса | 0,02 |
| Порожек металлический | м | 2 |
| Установка радиаторов | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,028 |
| Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,08 |
| Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,02 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| Кабинет стоматологический |  |  |
| Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0,135 |
| Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 13,5 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,35 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,135 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,135 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,135 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,137 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,137 |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,021 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,трехстворчатых, в том числе при наличии сторок глухого остекленения | 100м2 | 0,021 |
| Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 2,1 |
| Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51м | 100м.п | 0,025 |
| Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной 400 мм(Россия) | м.п | 2,5 |
| Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,022 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,036 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,036 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,097 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 0,15 |
| Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,15 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,03 |
| Кабель | м | 15 |
| Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 3 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| Смена розеток | 100 шт. | 0,01 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 |
| Установка смесителей | 10 шт | 0,2 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,02 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,3 |
| Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,234 |
| Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,18 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,025 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 |
| Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 |
| Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 4 |
| Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 2 |
| Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,116 |
| Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 11,6 |
| Монтаж металлических порожков | 100 м плинтуса | 0,02 |
| Порожек металлический | м | 2 |
| Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,014 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 1 |
| Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,04 |
| Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,01 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |