Извещение №  351А от 11.07.2008г. о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории здания поликлиники для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №6».

Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г. Пермь, ул. Грачёва, 12,  permgkb6@mail.ru, 260-44-75)

Предмет аукциона -  право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории здания поликлиники для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №6».

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены.

Место выполнения работ по благоустройству территории здания поликлиники - г. Пермь, ул.10-я линия, 15 (микрорайон Верхняя Курья).

Начальная (максимальная) цена – 2210375,83 рублей

Источник финансирования – средства бюджета

«Шаг аукциона» - 110518, 79 рублей

Максимальный срок выполнения всех работ – 15 календарных дней со дня заключения муниципального контракта (включая приёмку работ МУ «Управление строительства города Перми»).

Начало выполнения работ – в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 5 лет.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

Технико-экономические показатели участка:

Площадь участка в границах отвода – 0,45 га;

в том числе:

  - площадь застройки – 604,18 м2;

  - площадь дорог/площадок – 937,0/483,8 м2;

  - площадь отмостки, крылец – 254,0 м2;

  - площадь тротуаров – 562,0 м2;

  - площадь озеленения – 1659,0

В состав работ входят следующие основные работы:

- Устройство проезда асфальтобетонного – 937 м2;

- Устройство площадки для парковки автотранспорта и контейнерной площадки с бордюром из бортового камня – 229,0 м2;

Тип конструкции покрытия  - 1:

- асфальтобетон мелкозернистый плотный горячий тип Б, М1 – 4 см;

- асфальтобетон крупнозернистый пористый горячий тип Б. М1 – 6 см;

- щебень М 800, фракция 40-70 мм  – 23 см;

- песок среднезернистый – 15 см;

- уплотненный грунт;

- БР 100.30.15 – 290,0 м;

- БК 100.30.18.5 – 34,0 м.

- Устройство тротуара из ж/б плитки с бордюром из бортового камня – 500 м2:

Тип конструкции покрытия  - 2:

      - Бетонная плитка 1к.6 (ГОСТ 17608-91) – 10 см;

      - Песок, стабилизированный цементом (8% по весу) – 8 см;

      - ПГС – 15 см;

      - Уплотненный грунт;

      - БР 100х20,8 – 34,0 м.

- Устройство покрытия из ж/б плитки тротуаров – 62,0 м2 и площадки – 166,82 м2 с бордюром из бортового камня.

Тип конструкции покрытия  - 3:

- Бетонная плитка 7 к 8 (ГОСТ 17608-91) – 8 см;

- Песок, стабилизированный цементом (8% по весу) – 8 см;

- Среднезернистый песок – 10 см;

- Уплотненный грунт;

- БР 100.20.8 – 23 см;

- БР 100.30.18 – 12 см.

- Устройство отмостки с желобом вокруг здания с уклоном 10% - 100 м2

Тип конструкции покрытия  - 4:

- Мелкозернистый асфальтобетон тип Б, М11 – 3 см;

- Щебень М800, фр. 20-40мм – 15 см;

- Уплотненный грунт.

С 12.07. 2008г. документация об аукционе в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляется заказчиком  в печатном виде или на электронном носителе, предоставленном участником размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Грачёва, 12.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте  администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на   11часов 00 минут (время местное)  04.08.2008г по адресу: г.Пермь, ул. Грачева,12

Проведение аукциона назначено на 15 час. 40 мин. 18 августа 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).