- Извещение о проведении  открытого аукциона № 341 А от 11.07.  2008г.

Уважаемые господа!

Заказчик, администрация Кировского района г. Перми (614113, г. Пермь, ул. Кировоградская,33, телефон:  (342) 255 53 01, 255 73 02, факс  (342) 255 09 90, е-mail: ZZAKAMSK@mail.ru), объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства Кировского района г. Перми.

Форма торгов:    открытый аукцион.

Предмет открытого аукциона состоит из  трёх лотов:

Лот № 1  - Текущий ремонт    тротуаров.

Лот № 2  - Асфальтирование улицы Станционной микрорайона «Налимиха».

Лот № 3 -  Восстановление внутри дворового асфальтобетонного покрытия (ул. Сысольская,4- ул. Сысольская,6).

Состав  и объёмы  работ:

| № лота | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) Ремонт тротуаров из литого асфальта | 100 м² | 12 |
| 2 | 1) Разборка покрытий и оснований 2) Исправление профиля оснований щебёно- чных с добавлением нового материала 3) Розлив вяжущих материалов 4) Ремонт покрытия дорог их литого асфальта 5) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ 6) Перевозка навалочных грузов автомобиля- ми-самосвалами (работающими вне карье- ров), расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 | 100 м³ 1000 м² 1 тн. 100 м² 1000 м² 1 тн. | 0,165 0,5 4,9 2,8 0,7 126,025 |
| 3 | 1) Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м² | 100 м² | 3,5 |

Полный перечень работ представлен в техническом задании - локальных сметных  расчётах  заказчика  (приложение № 1,2,3 к аукционной документации).

- Срок выполнения работ:  не должен превышать 25 календарных дней с даты заключения муниципального контракта по результатам аукциона по каждому лоту.

Место выполнения работ:  г. Пермь, Кировский район.

Начальная (максимальная) цена контракта:

Лот № 1 – Текущий ремонт  тротуаров  - 499970 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят) рублей 11 копеек.

Лот № 2 - Асфальтирование улицы Станционной микрорайона «Налимиха» - 394985 (триста девяносто четыре тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 40 копеек.

Лот № 3 - Восстановление внутри дворового асфальтобетонного покрытия (ул. Сысольская,4- ул. Сысольская,6) - 149739 (сто сорок девять  тысяч семьсот тридцать девять) рублей 31 копейка.

- Порядок получения документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по письменному заявле-нию любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в письменной форме по адресу:  г. Пермь, ул. Кировоградская,33, кабинет № 6 (финансово-экономический отдел)  в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Для ознакомления документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми:  www.gorodperm.ru.

Место, дата и время проведения  аукциона:

Администрация г. Перми, ул. Ленина,23, малый зал   в 15 часов 20 минут 19 августа 2008 года.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

- Глава администрации

- Кировского района                                                             А. М. Николаев