ИЗВЕЩЕНИЕ № 47  от « 14 » июля 2008 года

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение электромонтажных работ муниципальному учреждению здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля»

614068, г.Пермь, ул.Кирова,230

Тел./факс: 236 81 20 (тел/факс), 236 67 62 , электронная почта (e-mail):permgkb2@permonline/ru,

Ответственный исполнитель – Балахнина Татьяна Кадыровна, тел. 236 83 61

предусматривает осуществить за счет средств бюджета закупку следующих работ способом запроса котировок на выполнение электромонтажных работ в  кабинетах и коридоре на первом этаже стационара № 1 по ул.Плеханова,36. Вывоза строительного мусора, образовавшегося в ходе вышеперечисленных работ, доставка, погрузка и разгрузка материалов.

Необходимо наличие документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, специального разрешения (лицензии) на выполнение вышеперечисленных работ, наличие сертификатов на используемые материалы.

Место проведения работ кабинеты и коридор на первом этаже стационара №1, по ул.Плеханова,36.

Максимальная цена: 162347,00 (сто шестьдесят две тысячи  триста сорок семь рублей).

Срок выполнения работ: начало работ в течении 5 (пяти) дней после заключения муниципального контракта, окончание работ до 15 августа 2008 года.

Состав и объем работ указан в локальном сметном расчете (Приложение №2). Работы должны быть проведены в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, ППБ 01-03.

Котировочная заявка, выполненная по форме, указанной в Приложении №1 должна содержать только одно ценовое предложение. Цена заявки должна включать в себя:  все затраты на выполнение предусмотренных работ, включая налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Срок подачи заявок: с момента размещения на сайте до 12 часов 00 минут «24» июля  2008 года. Просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 курьером  по вышеуказанному адресу.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - 5 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заказчик выплачивает аванс в размере 30 (тридцати) % цены муниципального контракта в течение 15 дней с момента подписания контракта. Окончательный расчет за выполненные работы производится безналичным путем в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления актов приема выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, оформленных в установленном порядке.

Приложение: 1.Форма котировочной заявки.

2.Техническое задание (Локальный сметный расчет).

3.Проект муниципального контракта.

Главный  врач МУЗ ГКБ № 2

им. доктора Ф.Х.Граля                                                                    В.Н.Грязнов

МП