Извещение №   387 A от 18 июля  2008года о проведении открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта - по усилению и ремонту наружных стен лечебного корпуса   МУЗ «Городская детская больница №24».

- Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения  «Городская детская больница № 24» (614113, г.Пермь, ул.Маршала Рыбалко,44, тел/факс 8(342)255-38-59, тел.8(342)255-37-67, e-mail:gdb24@mail.ru).

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта -  по усилению и ремонту наружных стен лечебного корпуса.

1. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ определены локальным сметным расчетом (приложение № 6 к документации об аукционе) и изменению не подлежат.

| Предмет контракта | Сроки выполнения работ |  | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Место выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |  |  |
| Выполнение капитального ремонта - по усилению и ремонту наружных стен лечебного корпуса. | В течение 5 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | Не более 50 календарных дней с начала выполнения работ. | 1 369 357,30 | г.Пермь, ул.Автозаводская ,82 лит.О |

В состав работ входят следующие основные работы:

Постановка болтов  – 534 шт;

Болты строительные с гайками и шайбами – 862кг;

Устройство металлических поясов – 11 153 кг;

Огрунтовка металлических поверхностей- 511 кв.м.;

Окраска металлических поверхностей -511 кв.м.;

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки – 581 кв.м.;

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором- 581 кв.м.

Установка и разборка наружных инвентарных лесов – 672 кв.м.

Заказчиком установлено требование о внесение денежных средств в качестве обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от  цены контракта.

Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона.

С 21.07.2008 года документация об аукционе в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет бесплатно предоставлена заинтересованным лицам по адресу: г. Пермь, ул. М-Рыбалко,44 или на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 11 часов 00 минут  12.08. 2008г. по адресу г. Пермь, ул. М-Рыбалко,44 (экономическая группа).

Проведение аукциона назначено на 13 часов 00 мин.26.08. 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б (2 этаж)

Учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.