- Извещение № 376А от 18.07.2008г.  о проведении открытого аукциона

- на право заключения муниципального контракта

- на капитальный ремонт кровли

Уважаемые господа!

Заказчик, МДОУ «Детский сад № 244» г. Перми (614065,  г. Пермь, ул. Нефтяников, 56 , телефон:  (342) 226 42 96, факс  (342) 226 42 96 -заведующий МДОУ Светлана Хамзовна Мустафаева, е-mail: ds244@bk.ru), объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт кровли.

Форма торгов:    открытый аукцион.

Состав  работ:

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (6с.) 665,6 кв.м.;

Демонтаж шлакобетонной засыпки 1 см 662,1 кв.м.;

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3) крылец;

Демонтаж защитного колпака вентиляционных шахт 6,3 кв.м.;

Разборка покрытий кровель из листовой стали (вент. шахт) 3,6 кв.м.;

Перекладка кирпичного карниза при высоте ( в рядах): в 4 кирпича 38,7 пог. м.;

Ремонт кирпичной кладки стен вентиляционных шахт отдельными местами 0,01 куб.м.;

Установка защитного колпака над вентшахтами 6,3 кв.м.;

Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов (вентшахт)  3,6 кв.м.

Оштукатуривание поверхности вентиляционных шахт 9,5 кв.м.;

Устройство разуклонки кровли керамзитом 3 см  19,863 куб.м.;

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: тол.220мм.;

Устройство выравнивающих стяжек  сборных  из плоских асбестоцементных листов 686,1       кв.м.;

Устройство кровель плоских из направляющих материалов в 2 слоя 686,1 кв.м.;

Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без Фартуков (веншахтам);

Устройство металлической лестницы с кровли (разборной) 6,6 пог.м.;

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из оцинкованной стали (сливы кровли -  102,8 м.);

Устройство карнизов из доски тол.25мм в 2 ряда;

Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов (козырьки крылец) 32 кв.м.;

Прочистка водосточных воронок;

Очистка помещений от строительного мусора;

Вывоз мусора 32 кв.м..

- Срок выполнения работ:  не более 50 календарных дней.

Место выполнения работ:  МДОУ «Детский сад № 244» г. Перми, 614065,   г. Пермь, ул. Нефтяников, 56

Начальная (максимальная) цена контракта:  1912053,10 (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч пятьдесят три рубля 10 копеек) рублей 10 копеек.

- Порядок получения документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по письменному заявлению в течении двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления заинтересованному лицу и выдается в письменном виде по адресу: 614065, г. Пермь, ул. Нефтяников, 56 (понедельник с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Для ознакомления документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми:  www.gorodperm.ru.

Место, дата и время проведения  аукциона:

г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 26.08.2008г. 10.00, Зал заседаний

Заведующий 							С.Х. Мустафаева

МДОУ «Детский сад № 244»