Утверждаю:

Директор

МУ  «Пермблагоустройство»

И.А. Денисов ______________

Извещение № 118К от 18 июля 2008 г. о  проведении открытого конкурса на выполнение проектных работ по объектам внешнего благоустройства в 2008 г. муниципальным учреждением «Пермблагоустройство»

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом конкурсе на выполнение проектных работ по объектам внешнего благоустройства в 2008 г.

Форма торгов - открытый конкурс.

- Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»  (614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25, каб.1, 1 этаж, контактный телефон  212-06-24, E-mail: muvb@perm.permregion.ru, http://www.gorodperm.ru

2) Источник финансирования – городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контрактов составляет:

Начальная (максимальная) цена контрактов составляет:

Лот № 1, Выполнение проектных работ на строительство сетей наружного освещения –  1 662 000,00 (Один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей:

- по ул. Докучаева на участке от транспортной развязки «Сосновый бор» до полка ДПС в Дзержинском районе г. Перми –  413 000,00 (Четыреста тринадцать тысяч) рублей.

- по ул. Коммунистической на участке от ул. Попова до ул. Куйбышева в Ленинском районе г. Перми» – 180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.

- по ул. Ушакова на участке от ул. Калинина до ул. Сысольская в Кировском районе г. Перми» – 495 000,00 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей.

- по ш. Космонавтов на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Промышленная - ул. Встречная - ул. Оверятская в Индустриальном районе г. Перми» – 574 000,00 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей.

Лот № 2, «Разработка рабочего проекта по строительству крематория на кладбище «Восточное» в городе Перми» – 7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей.

3) Предметом муниципального контракта является:

Лот № 1, Выполнение проектных работ на строительство сетей наружного освещения:

- по ул. Докучаева на участке от транспортной развязки «Сосновый бор» до полка ДПС в Дзержинском районе г. Перми»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Объект: РД  «Строительство сетей наружного освещения по ул. Докучаева на участке от транспортной развязки «Сосновый бор» до полка ДПС в Дзержинском  районе г.Перми».

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование и месторасположение проектируемого объекта | г.Пермь, Дзержинский район, ул.Докучаева |
| 2. |  | Основание для проектирования | - решение Пермской городской Думы от 22.04.2008 года №107 «О бюджете города Перми на 2008 год и на период до 2010 года»; -ТУ № 4557 от 19.05.2008 года № 617 МУПНО «Горсвет»; -ТУ ОАО «Пермэнерго»; - отсутствие сети уличного освещения |
| 3. |  | Характер строительства | -новое строительство |
| 4. |  | Срок выполнения проектных работ: | - в течение двух месяцев после заключения муниципального контракта |
| 5. |  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 6 . |  | Проектная организация |  |
| 7. |  | Указания о необходимости: - предварительных согласований | - со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и владельцами коммуникаций; |
| 8. | Особые условия проектирования: |  | Учесть: -шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; -восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; -кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП; |
| 9. | Состав сметной документации |  | Локальный сметный расчет |
| 10. | Лимит финансирования |  | -Стоимость технологического присоединения; -Стоимость проектно-изыскательных работ. |

Проектную документацию выполнить в 4-х экземплярах

- по ул. Коммунистической на участке от ул. Попова до ул. Куйбышева в Ленинском районе г. Перми».

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Объект: РД  «Строительство сетей наружного освещения по ул.Коммунистическая на участке от ул.Попова до ул.Куйбышева в Ленинском   районе г.Перми».

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование и месторасположение проектируемого объекта | г.Пермь, Ленинский район, ул.Коммунистическая |
| 2. |  | Основание для проектирования | - решение Пермской городской Думы от 22.04.2008 года №107 «О бюджете города Перми на 2008 год и на период до 2010 года»; -ТУ № 4554 от 16.05.2008 года № 601 МУПНО «Горсвет»; -ТУ ОАО «Пермэнерго»; - отсутствие сети уличного освещения |
| 3. |  | Характер строительства | -новое строительство |
| 4. |  | Срок выполнения проектных работ: | - в течение двух месяцев после заключения муниципального контракта |
| 5. |  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 6 . |  | Проектная организация |  |
| 7. |  | Указания о необходимости: - предварительных согласований | - со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и владельцами коммуникаций; |
| 8. | Особые условия проектирования: |  | Учесть: -шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; -восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; -кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП; |
| 9. | Состав сметной документации |  | Локальный сметный расчет |
| 10. | Лимит финансирования |  | -Стоимость технологического присоединения; -Стоимость проектно-изыскательных работ. |

Проектную документацию выполнить в 4-х экземплярах

- по ул. Ушакова на участке от ул. Калинина до ул. Сысольская в Кировском районе г. Перми»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Объект: РД  «Строительство сетей наружного освещения по ул.Ушакова на участке от ул.Калинина до ул. Сысольская в Кировском   районе г.Перми».

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование и месторасположение проектируемого объекта | г.Пермь, Кировский район, ул.Ушакова |
| 2. |  | Основание для проектирования | - решение Пермской городской Думы от 22.04.2008 года №107 «О бюджете города Перми на 2008 год и на период до 2010 года»; -ТУ № 4558 от 19.05.2008 года № 616 МУПНО «Горсвет»; -ТУ ОАО «Пермэнерго»; - отсутствие сети уличного освещения |
| 3. |  | Характер строительства | -новое строительство |
| 4. |  | Срок выполнения проектных работ: | - в течение двух месяцев после заключения муниципального контракта |
| 5. |  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 6 . |  | Проектная организация |  |
| 7. |  | Указания о необходимости: - предварительных согласований | - со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и владельцами коммуникаций; |
| 8. | Особые условия проектирования: |  | Учесть: -шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; -восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; -кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП; |
| 9. | Состав сметной документации |  | Локальный сметный расчет |
| 10. | Лимит финансирования |  | -Стоимость технологического присоединения; -Стоимость проектно-изыскательных работ. |

Проектную документацию выполнить в 4-х экземплярах

- по ш. Космонавтов на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Промышленная - ул. Встречная - ул. Оверятская в Индустриальном районе г. Перми»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Объект: РД  «Строительство сетей наружного освещения по Ш.Космонавтов на участке от ул.Архитектора Свиязева до ул.Промышленная-ул.Встречная-ул.Оверятская в Индустриальном   районе г.Перми».

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование и месторасположение проектируемого объекта | г.Пермь, Индустриальный район, Шоссе Космонавтов |
| 2. |  | Основание для проектирования | - решение Пермской городской Думы от 22.04.2008 года №107 «О бюджете города Перми на 2008 год и на период до 2010 года»; -ТУ № 4547 от 19.05.2008 года № 615 МУПНО «Горсвет»; -ТУ ОАО «Пермэнерго»; - отсутствие сети уличного освещения |
| 3. |  | Характер строительства | -новое строительство |
| 4. |  | Срок выполнения проектных работ: | - в течение двух месяцев после заключения муниципального контракта |
| 5. |  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 6 . |  | Проектная организация |  |
| 7. |  | Указания о необходимости: - предварительных согласований | - со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и владельцами коммуникаций; |
| 8. | Особые условия проектирования: |  | Учесть: -шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; -восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; -кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП; |
| 9. | Состав сметной документации |  | Локальный сметный расчет |
| 10. | Лимит финансирования |  | -Стоимость технологического присоединения; -Стоимость проектно-изыскательных работ. |

Проектную документацию выполнить в 4-х экземплярах

Лот № 2, «Разработка рабочего проекта по строительству крематория на кладбище «Восточное» в городе Перми»

ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта по строительству крематория на кладбище «Восточное» в городе Перми

| 1. Основание для проектирования | Решение Пермской городской Думы «О бюджете города Перми с 2008 по 2010 годы» № 300 от 27.11.2007 |
| --- | --- |
| 2. Заказчик работ | МУ «Пермблагоустройство» |
| 3. Генеральная проектная Организация | Определяется на конкурсной основе |
| 4. Вид строительства | Новое строительство |
| 5. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 6. Основные технико- экономические показатели | 6.1. Кремационное оборудование - 4 печи на газовом топливе, в том числе: - одна печь для специальных кремаций в обособленном помещении с отдельным входом; - одна печь - резервная; Количество кремаций в сутки - 24; Количество рабочих смен на кремации - 2 смены. 6.2. Обосновать расчётом сокращение площади земельных участков под захоронение при строительстве крематория. |
| 7.Инженерно - геологические изыскания | Выполнить в объеме, необходимом для принятия проектных решений. |
| 8. Содержание и состав выполняемых работ | 1. В составе здания крематория проектом предусмотреть следующие основные отделения: - разработать архитектурно-дизайнерский проект фасада здания и согласовать его с заказчиком и ДПиР; - зал ожидания; - комната для ритуальных мероприятий; - приёмное отделение, включая холодильное и косметологическое; - отделение кремации; - отделение обработки кремированных останков; - отделение подготовки, хранения и выдачи урн с прахом; - отделение административно- обслуживающего персонала; - медпункт; - специальные помещения (для священника, хора и др.); - помещения технического назначения; Предусмотреть два зала прощания: - малый зал на 50 мест; - большой зал на 100 мест; - разработать документацию под строительство колумбария для захоронения урн. 2. Выполнить проект на газовую котельную с газопроводом. Проект выполнить в полном объёме в соответствии со СНиП - 11-01-95. |
| 9. Требования к архитектурно - планировочным решениям | Проект выполнить с учётом материалов «Технико - экономического обоснования» на строительство крематория. |
| 10. Особые условия | Кремационное и технологическое оборудование выбрать с учётом последних достижений и опыта работы в данной области в России и за рубежом. Выбранное оборудование (не менее трех вариантов) согласовать с заказчиком. |
| 11. Метод определения стоимости строительных работ | Ресурсным методом в текущих ценах на момент проектирования. |
| 12.Сроки выполнения проектных работ | 19.12.2008 |
| 13. Исходные данные и согласования | 13.1. Сбор исходных данных и согласования с заинтересованными организациями. 13.2. Подготовить для направления в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы. |
| 14. Состав выдаваемых проектных материалов | 4 экземпляра ПСД в бумажном и 1экз документации на магнитном носителе. |

4) Место и сроки выполнения работ:

Лот № 1,  Выполнение проектных работ на строительство сетей наружного освещения:

- по ул. Докучаева на участке от транспортной развязки «Сосновый бор» до полка ДПС в Дзержинском районе г. Перми».

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Докучаева на участке от транспортной развязки «Сосновый бор» до полка ДПС.

Срок выполнения работ: в течение двух месяцев со дня заключения муниципального контракта.

- по ул. Коммунистической на участке от ул. Попова до ул. Куйбышева в Ленинском районе г. Перми».

Место выполнения работ: г. Пермь, Ленинский район, ул. Коммунистическая на участке от ул. Попова до ул. Куйбышева.

Срок выполнения работ: в течение двух месяцев со дня заключения муниципального контракта.

-  по ул. Ушакова на участке от ул. Калинина до ул. Сысольская в Кировском районе г. Перми».

Место выполнения работ: г. Пермь, Кировский район, ул. Ушакова на участке от ул. Калинина до ул. Сысольская.

Срок выполнения работ: в течение двух месяцев со дня заключения муниципального контракта.

- по ш. Космонавтов на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Промышленная - ул. Встречная - ул. Оверятская в Индустриальном районе г. Перми».

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район, ш. Космонавтов на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Промышленная - ул. Встречная - ул. Оверятская.

Срок выполнения работ: в течение двух месяцев со дня заключения муниципального контракта.

Лот № 2, «Разработка рабочего проекта по строительству крематория на кладбище «Восточное» в городе Перми»

Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район, кладбище «Восточное»;000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ух 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Срок выполнения работ:

Начало – со дня заключения муниципального контракта

Окончание  – не позднее 19.12.2008 г.

5) Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-06-24, E-mail: muvb@perm.permregion.ru

Конкурсная документация размещается Заказчиком на официальном сайте  администрации города Перми http://www.gorodperm.ru

Плата за конкурсную документацию не взимается.

6) Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов,  состав которых указан в пункте 1 конкурсной документации, до 10:30 часов (местного времени) 21 августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. № 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 часов (местного времени)    19 июля 2008 г.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 21 августа 2008 г. в 14:00 часов (местного времени) по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.

Участники размещения заказа не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 10:30 часов (местного времени) 21 августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. № 1, отдел подготовки производства, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе к 14:00 часов (местного времени) 21 августа 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, муниципальное управление муниципального заказа, зал заседаний. Заявки, представленные после 14:00  часов 21 августа 2008 года к рассмотрению не принимаются.

Запечатанный конверт, адресуемый конкурсной комиссии, должен содержать наименование конкурса и словосочетание "Не вскрывать до 14:00 ч. 21 августа 2008 года".

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое  фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя).

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

7)  Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 14:00 часов 21 августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, муниципальное управление муниципального заказа, зал заседаний.

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с конкурсными заявками.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, муниципальное управление муниципального заказа, зал заседаний,  28 августа 2008 г.

Оценка и сопоставление заявок состоится по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, муниципальное управление муниципального заказа, зал заседаний –  04 сентября 2008г.

8) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.