Приложение № 6

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| ______________________________________ «_____»____________________ 200____ г. | ______________________________________ «_____»____________________ 200____ г. |

____________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на здание по ул. Боровая, Ремонт кровли________________________________

(наименование работ т затрат, наименование объекта)

Основание: Сметная стоимость строительных работ _________________________ 968908,58 руб. Средства на оплату труда ______________________________________ 149952,66 руб. Сметная трудоемкость ______________________________________ 2319,05 чел. час. Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____________ 200___ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  | осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-18-02 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 50 мм | 100 м2 | 5,35 | 1717,85 | 735,2 | 22,86 |  |  |  | 9190,5 |  | 3933,32 | 122,3 |  |  | 65,12 |  | 348,39 | 0,28 | 1,5 |
| 2 | ТЕРр58-19-03 | Смена карнизных свесов | 100 м | 0,76 | 6454,19 | 1175,4 | 17,9 |  | 3,42 |  | 4905,18 |  | 893,3 | 13,6 | 2,6 |  | 101,24 |  | 76,94 | 0,35 | 0,27 |
| 3 | ТЕРр58-14-02 | Смена кровли средней сложности: без настенных желобов и свесов | 100 м2 | 10,7 | 10913,15 | 1795,36 | 127,42 |  | 28,04 |  | 116770,71 |  | 19210,35 | 1363,39 | 300,03 |  | 138,96 |  | 1486,87 | 2,62 | 28,03 |
| 4 | ТЕРр54-07-01 | Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя | 100 м2 | 0,76 | 3444,71 | 2482,66 | 415,49 |  | 133,38 |  | 2617,98 |  | 1886,82 | 315,77 | 101,37 |  | 235,1 |  | 178,68 | 10 | 7,6 |
| 4.1 | СЦМ-104-9061 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | 7,6 | 609,76 |  |  |  |  |  | 4634,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр58-05-05 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0,3 | 4130,02 | 1946,55 | 54,25 |  |  |  | 1239,01 |  | 583,97 | 16,28 |  |  | 160,21 |  | 48,06 | 0,63 | 0,19 |
| 6 | ТЕРр58-05-03 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1,2 | 4727,77 | 1823,59 | 28,35 |  |  |  | 5673,32 |  | 2188,31 | 34,02 |  |  | 150,09 |  | 180,11 | 0,32 | 0,38 |
| Раздел 2. Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | СЦП3-3-35-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Индекс инфлиции на перевозку ПЗ 3,919 | 1 т | 20,57 | 106,56 |  | 106,56 |  |  | 2191,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Индекс инфлиции на перевозку ПЗ 3,919 | за т груза | 20,57 | 6,98 |  |  |  |  | 143,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147366,26 |  | 28696,07 |  | 4057,25 |  | 404 |  |  | 2319,05 |  | 37,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604917,29 |  | 147870,85 |  | 13677,81 |  | 2081,81 |  |  | 2319,05 |  | 37,97 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс инфляции ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872 (Поз.1-3, 5-6, 4-4.1,7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457551,03 |  | 119174,78 |  | 9619,98 |  | 1677,81 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117185,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 %*0,94 ФОТ (от 139707,52) (Поз. 1-3, 5-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108999,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 %*0,94 ФОТ (от 10245,14) (Поз. 4-4,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8185,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 %*0,94 ФОТ (от 139707,52) (Поз. 1-3, 5-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90809,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 %*0,94 ФОТ (от 10245,14) (Поз. 4-4,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8196,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767148,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2140,37 |  | 30,37 |
| Перекрытия (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46859,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,68 |  | 7,6 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6957,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821108,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2319,05 |  | 37,97 |
| НДС 18 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147799,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968908,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2319,05 |  | 37,97 |