Извещение № 394А от 22 июля 2008г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта помещений муниципального учреждения                                                                                                         здравоохранения    « Детской городской клинической   больницы № 3»

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 3»  извещает о проведении открытого Аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений больницы.

Адрес заказчика: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 13,  контактный тел./факс:212-99-93 (экономист), адрес электронной почты -   ( E-mal): bolinf@yandex.ru.

Предмет контракта:  выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «ДГКБ №3».

Источником финансирования капитального ремонта являются: 7746882,60 руб. – средства городского бюджета (в рамках регионального проекта «Качественное здравоохранение»).

Форма торгов – открытый Аукцион, в том числе выделены  лоты:

Лот №1 «Капитальный ремонт системы горячего, холодного водоснабжения и системы канализации в здании стационара»

Начальная (максимальная) цена лота: 625236,10 руб. (Шестьсот двадцать пять тысяч двести тридцать шесть рублей 00 копеек).

Место выполнения работ: 614000, г. Пермь, ул. Ленина,13.

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней.

В состав работ входят следующие основные работы:

Разборка и прокладка трубопровода водоснабжения из метал.полимерных  труб диаметром 25 мм – 315 п.м.

Разборка и прокладка трубопровода водоснабжения из многослойных метал.полимерных  труб

диаметром 15 мм – 282 п.м.

Разборка и прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности

диаметром 100 мм – 212 п.м.

Разборка и прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности

диаметром 50 мм – 158 п.м.

Установка сантехнических приборов – 90 штук.

Лот №2 «Капитальный ремонт системы горячего, холодного водоснабжения и системы канализации в здании  4-го отделения»

Начальная (максимальная) цена лота: 743777,07 руб. (Семьсот сорок три тысячи семьсот семьдесят семь рублей 00 копеек).

Место выполнения работ: 614000, г. Пермь, ул. Свердловская, 7-а.

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней.

В состав работ входят следующие основные работы:

Разборка и прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 20 мм – 279 п.м.

Разборка и прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 63 мм – 170 п.м.

Разборка и прокладка трубопровода канализации из чугунных труб диаметром 100 мм – 369,6 п.м.

Установка сантехнических приборов – 22 штук.

Лот № 3 «Капитальный ремонт системы горячего, холодного водоснабжения и системы канализации в здании 6-го отделения»

Начальная (максимальная) цена лота: 812774,89 руб. (Восемьсот двенадцать тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек).

Место выполнения работ: 614000, г.Пермь, ул.Свердловская, 7-б.

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней.

В состав работ входят следующие основные работы:

Разборка и прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 63 мм – 100 п.м.

Разборка и прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб

диаметром 20 мм – 457 п.м.

Разборка и прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности

диаметром 100 мм – 100 п.м.

Разборка и прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности

диаметром 50 мм – 250 п.м.

Установка сантехнических приборов - 98 штук.

Лот №4 « Капитальный ремонт помещений 5-го отделения »

Начальная (максимальная) цена лота: 2 334763,72 руб. (Два миллиона триста тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят три рубля 00 копеек).

Место выполнения работ: 614000, г.Пермь, ул.Ленина 13, 3-й и 5-й этаж

( педиатрическое отделение  ).

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ – 50 календарных дней.

В состав работ входят следующие основные работы:

Разборка и устройство покрытий полов из линолеума и релина - 541  кв.м.

Разборка  и устройство покрытий стен/полов на цементном растворе из керамических плиток – 250/261 кв.м.

Разборка облицовки и гладкая облицовка стен/полов из плит и плиток керамических глазурованных – 296/226 кв.м.

Снятие и оклейка обоев – 161 кв.м.

Ремонт штукатурки внутренних стен/потолков по камню и бетону  -  342/118 кв.м.

Очистка вручную поверхностей от масляных  красок стен – 796 кв.м.

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью для последующей окраски стен/потолков – 841/296 кв.м.

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен/потолков – 191/345 кв.м.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен/потолков – 1186/14 кв.м.

Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей – 235 кв.м.

Обшивка стен панелями ПВХ – 212 кв.м.

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и обшивкой гипсокартонными листами – 221 кв.м.

Кладка и разборка стен из кирпича – 8,1 м. куб.

Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской потолков с расчисткой старой краски: более 35% - 255 кв.м.

Монтаж подвесных потолков типа «Байкал» - 47 кв.м.

Окраска ребристых труб отопления за два раза – 50 кв.м.

Облицовка стен листами сухой штукатуркой  при отделке под окраску и оклейку – 23 кв.м.

Окраска дверных проемов – 83 кв.м.

Разборка/Установка блоков дверных проемов -85/83 кв.м.

Установка блоков дверных  из ПВХ – 3,36 кв.м.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза – 102 кв.м.

Лот №5 «Капитальный ремонт помещений 1-го отделения»

Начальная (максимальная) цена лота: 996160,00 руб. (Девятьсот девяносто шесть тысяч сто шестьдесят  рублей 00 копеек)

Место выполнения работ: 614000, г. Пермь, ул. Ленина 13, 4-й этаж (кардиология).

Начало выполнения – 10 сентября 2008 года.

Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней.

В состав работ входят следующие основные работы:

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону  -  5 кв.м

Окраска стен водно-дисперсионной противопожарной краской ранее окрашенных масляной

краской с расчисткой старой краски: до 35% - 363 кв.м.

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен – 180 кв.м.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен -719 кв.м.

Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской потолков с расчисткой старой краски: более 35 % - 376 кв.м.

Разборка  и устройство покрытий полов из линолеума и релина – 339 кв.м.

Снятие и оклейка обоев – 180 кв.м.

Разборка покрытий полов и устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток – 112 кв.м.

Разборка и установка деревянных заполнений проемов дверных воротных -104 кв.м.

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных – 104 кв.м.

Лот №6 «Капитальный ремонт помещений 3-го отделения»

Начальная (максимальная) цена лота: 555077,00 руб. (Пятьсот пятьдесят пять тысяч семьдесят семь рублей 00 копеек).

Место выполнения работ:614000, г. Пермь, ул. Ленина 13, 2-й этаж (отд. Новорожденных).

Начало выполнения – 15 сентября 2008 года.

Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней.

В состав работ входят следующие основные работы:

Разборка и устройство плинтусов поливинилхлоридных – 331 кв.м.

Разборка и устройство плинтусов из плиток керамических – 35 кв.м.

Разборка облицовки и гладкая облицовка стен из керамических глазурованных плиток -90 кв.м.

Перетирка штукатурки внутренних помещений  -  76 кв.м

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза - 23кв.м.

Окраска потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой  краской с расчисткой  старой краски: до 10 % – 436 кв.м.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски -215 кв.м.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % - 50 кв.м.

Разборка  и устройство покрытий полов из линолеума  – 269 кв.м.

Снятие и оклейка обоев – 27 кв.м.

Устройство перегородок высотой до 3 м  -13 кв.м.

Устройство  металлических каркасов из ПН и ПС профилей – 5 кв.м.

Облицовка потолков декоративными плитами – 14 кв.м.

Лот №7 « Капитальный ремонт помещений 1-го этажа»

Начальная (максимальная) цена лота: 1679093,82 руб. (Один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч девяносто три рубля 00 копеек).

Место выполнения работ: 614000, г. Пермь, ул. Ленина 13, 1-й этаж (биохимлаборатория, администрация,  приёмное отделение; лестничные марши).

.Начало выполнения –  10 сентября 2008 года.

Максимальный срок выполнения работ – 50 календарных дней.

В состав работ входят следующие основные работы:

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону  -  103 кв.м

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью для последующей окраски потолков и стен – 285,4 кв.м.

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен – 772,5 кв.м.

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков – 268,2 кв.м.

Разборка покрытий полов из линолеума и релина – 378 кв.м.

Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках – 378 кв.м.

Устройство покрытий из ламината -32 кв.м.

Снятие  и оклейка обоев -380 кв.м.

Облицовка потолков декоративными плитами, устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля – 211 кв.м.

Разборка облицовки из плит и плиток  керамических глазурованных – 152 кв.м.

Окрашивание водоэмульсионной краской ранее окрашенных стен - 384 кв.м.

Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской потолков - 246 кв.м.

Установка оконных блоков из ПВХ -3 кв.м.

Электромонтажные работы.

Установка сантехнических приборов – 7 штук.

Документация об Аукционе в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет предоставлена бесплатно заинтересованным лицам по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,13, администрация, каб.107  или может быть получена с официального сайта администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Срок подписания муниципального контракта - не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокола аукциона и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на участие в аукционе или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на официальном сайте администрации города Перми.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Шаг Аукциона составляет 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены лота.

Заказчиком установлено требование внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены соответствующего лота.

Заказчиком установлено требование обеспечения  исполнения муниципального контракта в размере  5 (пяти) % от цены контракта.

Начало рассмотрения Заявок назначено на 11час.00мин. «13» августа 2008 года  по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 13.

Проведение Аукциона назначено на 14 час.20 мин.  «27» августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 17б.