Извещение № 119К от « 22 »июля 2008 г. о проведении открытого конкурса «На устранение последствий аварийного розлива загрязняющих веществ по ул. Строителей,16»

Заказчик: администрация Дзержинского района.

Администрация Дзержинского района г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом конкурсе «На устранение последствий аварийного розлива загрязняющих веществ по ул. Строителей,16».

Форма торгов – открытый конкурс.

1. Информация о заказчике.

1.1. Администрация Дзержинского района г. Перми,

Почтовый адрес: 614990 г. Пермь, ул. Ленина, 85,

Адрес электронной почты: admdzer@permregion.ru,

факс (342) 219-30-35,

Контактное лицо: Петрухина В.А., тел. (342) 246-59-14,

2. Предмет муниципального контракта.

2.1. Выполнение работ по устранению последствий аварийного розлива загрязняющих веществ по ул.Строителей,16.

2.2.   Объем выполняемых работ.

| № п\п | Наименование | Ед.изм. | Объемы работ. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка ж\б обваловки | м3 | 50,0 |  |
| 2 | Демонтаж металлических гаражей* | шт. | 50,0 |  |
| 3 | Удаление твердых отходов из резервуара | м3 | 250 |  |
| 4 | Зачистка днища и стенок резервуара | м2 | 397,5 |  |
| 5 | Удаление отхода после зачистки стенок резервуара | м3 | 19,9 |  |
| 6 | Вывоз твердых отходов на установку по утилизации | м3 | 269,9 |  |
| 7 | Демонтаж металлического резервуара | тн | 4,2 |  |
| 8 | Уборка мусора и земли из ж/б обваловки | м3 | 134,3 |  |
| 9 | Утилизация отходов от демонтажа металлического резервуара и разборки ж/б обваловки |  |  |  |
| 10 | Удаление загрязненного грунта* | м3 | 568,7 |  |
| 11 | Проведение анализа почвы аккредитованной лабораторией в 21 точке на содержание нефтепродуктов (в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02.-84) в том числе: - в 5-ти точках внутри окружности резервуара; - в 8-ми равноудаленных точках по окружности радиусом 10м, отстоящей от окружности резервуара; - в 8-ми равноудаленных точках по окружности радиусом 20м, отстоящей от окружности резервуара; |  |  |  |
| 12 | Вывоз мусора и загрязненного грунта на установку по утилизации* | м3 | 703,0 |  |
| 13 | Завоз ПГС для засыпки мест выемки* | м3 | 568,7 |  |
| 14 | Утилизация загрязненного грунта и осадка из резервуара на установке* | м3 | 972,9 |  |

- Демонтированные металлические гаражи должны быть складированы на площадке  Подрядчика и обеспечены охраной в течение 1 (одного) года.

- - объемы загрязненного грунта уточняются при выполнении работ по результатам химических анализов проведенных Роспотребнадзором.

3.     Качество работ: Работы должны выполняться организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов и/или лицензию на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, выданные на следующие виды деятельности: сбор и транспортировка песка, загрязненного мазутом или маслами (15% и более) и шлама очистки трубопроводов и емкостей от нефти.

В процессе выполнения работ должны соблюдаться требования законодательств по охране окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности, требований по охране труда персонала.

Обезвреживание (утилизация) вышеуказанных опасных отходов должно производиться в организациях, имеющих лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов и/или лицензию на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, выданную на право осуществления деятельности на обезвреживание (утилизацию) песка, загрязненного мазутом или  маслами (15% и более) и шлама очистки трубопроводов и емкостей от нефти.

4. Приемка работ осуществляется после:

- получения подтверждающих документов об обезвреживании (утилизации) вышеуказанных отходов в лицензированных организациях с указанием их веса или объема;

- предоставления протоколов испытаний лабораторных анализов в аккредитованной лаборатории на фактическое содержание нефтепродуктов в почве с актами отбора проб и положительного заключения Роспотребнадзора на его допустимое содержание в почве. Работы принимаются по актам фактически выполненных работ с геодезической съемкой объемов грунта. Объемы выемки загрязненного песка уточняются по результатам анализов на содержание нефтепродуктов в почве.

2.3. Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Строителей,16. 3. Начальная (максимальная) цена контракта: 7 473 672,52 руб. 4. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 4.1. Со дня опубликования извещения о проведения конкурса любое заинтересованное лицо может получить конкурсную документацию по запросу в письменной форме с указанием названия конкурса по адресу, указанному в п.4.2. Либо на сайте http://www.gorodperm.ru Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 4.2. Место получения конкурсной документации и предоставления заявок: 614990 г. Пермь, ул. Ленина, 85, кабинет 29. пн.-чт. с 09-00 час до 18-00 час, пт. с 09-00 до 17-00 час., обед с 13-00 до 14-00 час. 5.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: « 28 » августа 2008 г. в 10 час. 00 мин., местного времени по адресу г. Пермь, ул. Сибирская , 17б, 2 этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний. 5.2. Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: «04» сентября 2008 г., место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Сибирская , 17б, 2 этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний. 5.3. Дата подведения итогов конкурса: « 08 » сентября 2008 г., место подведения Пермь, ул. Сибирская , 17б, 2 этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний. 6. Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидам преимущества не предоставляются.

Глава администрации района                                                                                     И.Б.Нохрин