Приложение 3

к извещению о проведении  запроса котировок

№ 04 от 24.07.2008 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы 	         М.М.Хасанова

24.07.2008

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению капитального ремонта

(устройство ограждения по периметру безопасности)

МОУ СОШ № 131 г. Перми

1.Общие положения:

Предметом запроса котировок является предоставление услуг по выполнению капитального ремонта (устройство ограждения) МОУ СОШ № 131 г.Перми

2. Место, срок и условия оказания услуг

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 131» г. Перми (г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, 72)

Предоставление услуг по организации ремонтных работ по графику, согласованному с Заказчиком.

Срок подписания контракта: в течение 5 дней с момента определения Победителя.

Срок предоставления услуг: с момента подписания контракта в течение 60 дней.

Условия оказания услуг по организации  ремонтных работ по замене полов в спортивном зале:

- опыт аналогичной работы с учетом необходимых требований, норм, правил;

- наличие транспорта для доставки материалов.

Начальная максимальная цена контракта составляет 500 000(Пятьсот тысяч рублей).

Описание выполняемых работ:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Бурение отверстий для столбов размером не менее 120х120 |
| 2. | Установка столбов из металлических труб диаметром не менее 100 мм |
| 3. | Бетонирование отверстий вокруг столбов |
| 4. | Изготовление рамок размером 2250х140 |
| 5. | Заполнение рамок прутом диаметром не менее 10 мм |
| 6. | Установка рамок на столбах с помощью сварки |
| 7. | Изготовление и установка калитки (размер 120х150) - 3шт. |
| 8. | Изготовление и установка ворот распашных (размер 200х150) - 2 шт. |
| 9. | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром не менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |
| 10. | Вывоз мусора |

Эскиз ограждения прилагается.