СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства

__________________А.А.Баландина

«_____»___________________ 2008г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента планирования и развития  территории г. Перми

__________________Т.А.Самойленко

«_____» _______________ 2008г.

КОНКУРСНАЯ    ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому  конкурсу

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение комплекса изыскательских работ на территории

жилого района «Камская долина»

г.Пермь 2008 год

Открытый конкурс проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ,  Федеральным Законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», Постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие которого присвоен первый номер.

Заказчик  – Департамент планирования и развития территории города администрации   г.Перми.

E-mail: arch@adm.perm.ru

Электронная почта: karpаchevskaya@permregion.ru

Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация - www.gorodperm.ru.

Открытый конкурс проводится на определение исполнителя, на выполнение комплекса изыскательских работ на территории жилого района «Камская долина»

Для получения сведений по организационным вопросам предстоящего конкурса претенденты могут обратиться к начальнику сектора муниципального заказа  ДПиР Карпачевской Римме Игоревне по  адресу: г. Пермь, ул. Ленина 23-413, телефон: 212-55-14.

Заказчик рекомендует участникам размещения заказа получать конкурсную документацию на бумажном носителе непосредственно у заказчика. При этом в разночтении преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной  документации  и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект кон

курсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Муниципальный заказчик  не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений  или подача заявки в основном не отвечающей требованиям Закона и  конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Заявка участника, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта.

Требования  к выполняемым работам

Требования и условия выполнения работ определены действующими нормативно-правовыми актами, методическими документами, стандартами и Техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации), которое в дальнейшем становится Приложением № 1 к муниципальному контракту.

Состав и содержание   работ, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к конкурсной документации).

Работы должны выполняться с применением  сертифицированного оборудования и специализированного лицензионного программного обеспечения.

Исполнитель (участник размещения заказа) выполняет своими силами и средствами работы связанные с геодезической и картографической деятельностью и работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.  Исполнитель (участник размещения заказа)  должен иметь лицензии на геодезическую, картографическую деятельность,   лицензию  на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Исполнитель (участник размещения заказа) вправе привлечь на субподряд организацию для выполнения отдельных видов работ - инженерно-геологические изыскания. Организация, привлекаемая на субподряд должна иметь лицензию на инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом в объеме: инженерно-геологические изыскания.

В случае если исполнитель привлекает на субподряд на виды работ – инженерно-геологические  изыскания, то он несет   полную ответственность за исполнителя работ (субподрядчика) перед заказчиком за качество и сроки  исполнения данных работ.

1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает Заявку  (пакет документов) на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

Заявка  на участие в конкурсе подается в срок и по формам, которые установлены конкурсной документацией.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (по форме приложения 3);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку  из единого государственного   реестра юридических лиц или  нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или  нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (таким документом может быть: для физических лиц и индивидуальных предпринимателей -  копия паспорта, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей -  доверенность на право подписи и/или  выписка из протокола собрания и/или Устав в части полномочий свидетельствующие о том, что лицо/лица, подписывающие заявку имеет/имеют  полномочия подписать заявку).

г) «Квалификация участника размещения заказа»  по форме приложения № 7 конкурсной документации (представление указанных сведений будет учитываться на этапе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе);

д) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (представление указанных сведений будет учитываться на этапе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе):  отзывы от руководителей организаций, заверенные печатью или копии договоров с актами выполненных аналогичных работ.

2) Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта:

а) по форме приложения № 4 к конкурсной документации «Заявка на участие в конкурсе» представить предложения об условиях исполнения контракта – сумма контракта, сроки выполнения работ;

б) «Календарный план» по  форме приложения № 2.

3)  Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) копии действующих лицензии в объеме, необходимом для выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием:

-  лицензия на осуществление геодезической деятельности,

- лицензия на осуществление картографической деятельности,

- лицензия  на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну,

- лицензия на инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом  в объеме работ:  инженерно-геологические изыскания. В случае, предполагаемого привлечения субподрядных организаций на инженерно-геологические изыскания, лицензию, предусматривающую наличие функций генерального подрядчика.

б) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал). В оригинале платежного документа должно быть прописано назначение платежа «Обеспечение конкурсной заявки открытого конкурса (указать № извещения)»

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса.

В случае предоставления участником размещения заказа нескольких ценовых предложений  во избежание претензий к членам конкурсной комиссии по произвольному выбору какого-либо из нескольких ценовых предложений и для обеспечения равной оценки других заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией будет отклонена целиком конкурсная заявка участника размещения заказа от участия в конкурсе.

Формы  «Заявка участника размещения заказа» (приложение №4), «Сведения об участнике размещения заказа» (приложение №3), «Календарный план» (приложение № 2) должны быть  подписаны участником размещения заказа, который уполномочен на осуществление действий от имени участника и заверены печатью.

Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

Непредставление какого-либо из документов, за исключением  подпунктов г), д) пункта 1 является основанием для отклонения конкурсной заявки участника размещения заказа от участия в конкурсе.

Заказчик рекомендует участнику размещения заказа сшить (скрепить)  все документы в единую книгу.

2. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ.

Каждый участник размещения заказа должен представить свой «Календарный план» по форме, предусмотренной приложением № 2 к конкурсной документации.

Заказчиком представлен свой	 «Календарный план» (приложение № 6 к конкурсной документации), где указаны виды работ по блокам  (наименование блока), продолжительность блока работ и стоимость блока работ.

В  предложениях  участника размещения заказа  не могут быть исключены виды работ

по  блокам  (наименование блока),  которые  установлены  Заказчиком  в календарном плане.

Участник размещения заказа предлагает свой срок   продолжительности  блока работ, который  должен не превышать срока, установленного заказчиком (приложение № 6 «Календарный план Заказчика»).

Стоимость каждого блока работ не должна превышать стоимости блока работ, установленного  в календарном плане Заказчика.

Общий срок выполнения работ (Итого) должен быть указан в рамках срока, установленного Заказчиком.

Заявки, в составе которых будут поданы вышеуказанные предложения, составленные с нарушением положения приведенного выше, отклоняются как не отвечающие требованиям условия конкурса.

3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

3.1.  Гарантийные обязательства -  3 года работы сети скважин для проведения режимных гидрогеологических наблюдений.

4. Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ – г. Пермь, район «Камская долина»

Условия выполнения работ указаны в техническом задании (приложение № 1) к конкурсной документации.

Выполняемые работы должны соответствовать Техническому заданию  и отвечать требованиям действующих нормативно-правовых актов.

Сроки выполнения работ:

Начало с момента заключения муниципального контракта;

Срок выполнения работ  – не менее 11 месяцев - не более 13 месяцев с момента заключения муниципального контракта.

4.1.Начальная (максимальная) цена контракта – 41 616 000 (сорок один миллион шестьсот шестнадцать тысяч) рублей.

4.2. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 календарных дней после полного окончания работы на основании акта приема-передачи, счета-фактуры оформленных  в установленном порядке.

4.3.По письменному требованию исполнителя заказчиком перечисляется аванс в размере 20% от суммы контракта в течение 10 рабочих дней. Аванс засчитывается в стоимость работ 1 блока «Материалы М 1: 5 000».

4.4.Источник финансирования заказа – бюджет г. Перми

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта  должна включать в себя работы согласно Техническому заданию, все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхование выполняемых работ и прочие расходы исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Стоимость работ по контракту  не может превышать начальной (максимальной) цены контракта.

Ценa, предлагаемaя участником, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока действия заявки. Никто не вправе изменять цену конкурсной заявки, указанную в заявке на участие в открытом конкурсе (форма Приложение № 4).

6. Валюта конкурсной заявки

Валюта конкурсной заявки - российский рубль.

Представление участником размещения заказа конкурсной заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

8. Сведения о возможности  заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ

Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах соответственно на выполнение, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем на 10 (десять) процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

9. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку (раздел 1 конкурсной документации) на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте  не  позднее 12-00 часов (время местное) 28.08. 2008 года по адресу:  614000

г. Пермь, ул. Ленина,23, каб. 413 администрации г. Перми.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 часов до 17:00 часов в рабочие дни.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении конкурса.

Запечатанный конверт, адресуемый конкурсной комиссии, должен содержать наименование конкурса, на который подается пакет документов (Заявка).

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

В случае, если участник размещения заказа по какой-либо причине не успел подать заявку на участие в конкурсе в установленное  время, указанное в конкурсной документации, он может подать заявку на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов  с заявками на участие в конкурсе.

10. Требования к участникам размещения заказа.

К участию в открытом конкурсе допускаются юридические и физические лица, представившие до истечения срока, указанного в разделе 9 настоящей конкурсной документации, конкурсные заявки, отвечающие требованиям настоящей конкурсной документации.

В соответствии со статьей 11 закона 94-ФЗ от 21.07.2005 к участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметов торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника  размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещении заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает  двадцать пять процентов балансовой стоимости активов  участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Изменения или отзыв заявки осуществляется в письменном виде на фирменном бланке за подписью руководителя участника размещения заказа.

Никакие изменения не вносятся в заявки после их вскрытия.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

13 Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 12-30 часов (время местное)  28.08.2008 года по адресу: г. Пермь,ул.Сибирская,17Б, управление муниципального заказа,  зал заседаний.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с конкурсными заявками.

При  проведении конкурса непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе,  но не раньше времени, указанном в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов, участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются:

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого  участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе;

После окончания процедуры вскрытия конвертов готовится протокол заседания конкурсной комиссии. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

14. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

После принятия решения о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе комиссия при оценке конкурсных заявок руководствуется следующими критериями:

1. Цена контракта

2. Сроки исполнения работ

3. Квалификация участника конкурса

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не представляются.

15. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с разделом 10 конкурсной документации.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления, определенных разделом 1 конкурсной документации документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, за исключением подпунктов г), д) пункта 1 раздела 1 конкурсной документации.

2) несоответствие требованиям, установленным разделом 10 конкурсной документации;

3) невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения заявки указано в извещении о проведении открытого конкурса;

4) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, наличие в списке недобросовестных поставщиков,  заказчик, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. По результатам оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

После принятия решения о допуске к участию в конкурсе конкурсная комиссия оценивает представленные заявки  на основании критериев оценки заявок раздела 14 конкурсной документации.

Каждому критерию по 100-бальной шкале (100%) присваивается балл. Полученная цифра складывается по всем критериям одного участника.

1.Цена контракта  – 60 баллов.  Заявке с наименьшей ценой присваивается балл равный 60 (С=60) при этом такая заявка принимается за А1. За В2…Вn принимается цена остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: С(2…n)=А1/В(2…n)*60.

2.Срок выполнения работ (продолжительность) - 20 баллов. При применении данного критерия все заявки ранжируются от минимального срока к максимальному. Заявке с указанным меньшим сроком выставляется балл, равный 20 (С=20). Остальным заявкам выставляются баллы по убыванию с шагом, рассчитанным в зависимости от количества заявок (например: при количестве заявок - 2, шаг равен 20/2=10).

3.Квалификация участника конкурса -20 баллов,

в том числе:

3.1. Квалификация организации -15 баллов.

Баллы выставляются только за документально подтвержденную информацию.

Квалификация организации оценивается по представленной заполненной таблице приложения №7 и подтверждающих документов на выполнение аналогичных работ в период с 2006-2008 г.

В случае предоставления заполненной таблицы без предоставления подтверждающих документов выставляется 0 баллов.

Подтверждающими документами является  либо отзыв от руководителя организации, для которой были выполнены аналогичные работы, заверенный печатью, либо договор с актами выполненных  работ.

1 работа – 3 балла,

2 работы – 6 баллов,

3 работы – 9 баллов,

4 работы – 12 баллов,

5 и более работ -15 баллов.

3.2. Стаж работы организации -5 баллов

Оценивается  по времени наличия лицензий у участника конкурса в сфере указанных работ (исчисляется с даты получения участником конкурса действующей  и ранее выданной лицензии)

3.2.1.на геодезическую деятельность:

- до года включительно – 0 баллов;

- от года до пяти лет включительно –  1 балл;

- более пяти лет – 2,5 балла (считается, как сумма  срока действия  лицензии, выданной ранее + срок действующей лицензии с даты получения);

3.2.2. на картографическую деятельность:

- до года включительно – 0 баллов;

- от года до пяти лет включительно –  1 балл;

- более пяти лет – 2,5 балла (считается, как сумма  срока действия  лицензии, выданной ранее + срок действующей лицензии с даты получения);

На основании набранных суммарных баллов, конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию.

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

Если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установлено, что два или более участника конкурса набрали   равное наибольшее количество баллов, то первый номер будет присвоен участнику конкурса, заявка которого поступила ранее.

Победителем конкурса признается участник конкурса,  который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе, которого присвоен первый номер.

16.Обеспечение заявки на участие в конкурсе

Заказчиком установлено требование  о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе установлено  в размере 5 %  начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение   перечисляется претендентом по следующим реквизитам: ИНН 5902292897 КПП 590201001 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА (ДПиР, Л/СЧЕТ 04904012751) Р/СЧЕТ 40302810900000000007,  РКЦ Г.ПЕРМЬ, г.Перми БИК 045744000,  назначение платежа:  «обеспечение конкурсной заявки открытого конкурса (указать № извещения).»

Заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются от конкурса, как не отвечающие условиям конкурса.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в случае, если конверты с заявками на участие в конкурсе получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, не допущенным к участию в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе о проведении открытого конкурса;

Участникам конкурса:

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

- в течение пяти рабочих  дней со дня заключения муниципального контракта, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

- победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается:

- в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта;

- в случае не предоставления в срок, предусмотренный конкурсной документацией,  участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, муниципального контракта.

Не поступление денежных средств на указанный счет за день до даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

17. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения муниципального контракта в размере 20 % начальной (максимальной)   цены контракта. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных  способов  определяется участником конкурса самостоятельно. Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения.

1.В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, то текст банковской гарантии и текст договора банковской гарантии должен быть предварительно согласован с муниципальным Заказчиком.

При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Бенефициара заказчика,

- указание на безотзывность Банковской гарантии (Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом),

- банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

- срок действия банковской гарантии должен не менее чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств).

- срок уплаты денежных средств не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть выдана банком без нарушения им нормативов и (или) иных требований, установленных Банком России.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

К банковской гарантии необходимо  представить документ, подтверждающий оплату стоимости услуги за предоставление банковской гарантии.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

2.При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Выгодоприобретателя заказчика,

- срок выплаты страхового возмещения в соответствии с договором страхования не должен превышать 15 дней с момента подачи Выгодоприобретателем заявления о наступлении страхового случая,

- указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

- срок действия  договора страхования должен не менее чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств).

К договору страхования должен быть приложен документ, подтверждающий внесение страховой премии в полном объеме.

В соответствии с договором страхования и правилами страхования страховым случаем должно являться любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту (вне зависимости от причин и обстоятельств его возникновения), которое может привести к наступлению ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) в виде неустойки и (или) убытков. Указанное условие может не распространяться исключительно на неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту, возникшее прямо или косвенно в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы (войны, террористические акты, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия).

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой  организацией  правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю полную сумму страховки при невыполнении участником конкурса любого из трех обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- нотариально удостоверенная копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня заключения договора страхования.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

3. При передаче Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка.

Обеспечение муниципального контракта перечисляется участником конкурса признанным победителем по   следующим реквизитам: ИНН 5902292897 КПП 590201001 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА (Департамент планирования и развития территории города Перми, л/счет 04904012751) Р/СЧЕТ 40302810900000000007,  РКЦ Г.ПЕРМЬ, г. Перми БИК 045744000,

В платежном документе обязательно указывается назначение платежа

-«Обеспечение исполнения муниципального контракта ( указать название контракта)».

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на весь срок действия контракта (в том числе гарантийные обязательства).

Для бюджетных учреждений, участвующих в конкурсе, требование обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Исполнителю после выполнения им всех условий контракта (в том числе гарантийных обязательств).

18. Порядок заключения муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке (форма по приложению № 4 к конкурсной документации), в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Календарный план  к муниципальному контракту   составляется в соответствии с приложениями № 2   «Календарный план»  Конкурсной документации путем включения в него  условий  в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса.

В течение, не менее чем десять  дней и не более чем двадцать дней  со дня размещения на официальном сайте  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,  победитель конкурса обязан заключить с заказчиком муниципальный контракт (приложение 5).

Муниципальный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратится в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер, является обязательным.

В случае уклонения  победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе не возвращаются.

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта, заказчик вправе обратится в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

19. Правовое регулирование

Возникающие при изучении конкурсной документации вопросы по организации конкурсного отбора исполнителей работ или услуг и не нашедшие своего разъяснения в данном документе регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (учетом изменений и дополнений)

Иные вопросы регулируются действующим законодательством и подзаконными актами РФ.

20. Право на обжалование

Любой участник размещения заказа  вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном главой 8 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 1

к конкурсной документации

(Приложение № 1 к муниципальному контракту)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента планирования и развития  территории г. Перми

__________________Т.А.Самойленко

«_____» _______________ 2008г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента

планирования и развития  территории г. Перми

______________ О.В.Горюнов

«____»___________ 2008г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы города Перми

__________________Л.Н.Ширяева

«         »                             2008г.

СОГЛАСОВАНО

Советник главы города Перми

__________________М.С.Плеханов

«         »                             2008г.

СОГЛАСОВАНО

Советник главы администрации

города Перми

__________________А.Ю.Черепанов

«         »                             2008г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ИТ Пермской

городской Думы

_____________________М.Н.Бобров

«_____»_______________2008г.

Техническое задание

«Выполнение комплекса изыскательских работ

на территории жилого района «Камская долина»

Пермь 2008г.

|  | Основания для выполнения договора | - Решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 300 «О бюджете города Перми на 2008 и на период до 2010 года». |
| --- | --- | --- |
|  | Цель и задачи проведения работ. | - Выполнение комплекса изыскательских работ на территории жилого района «Камская долина». |
|  | Объекты работ | Территория жилого района «Камская долина». |
|  | Местоположение объектов | Россия, г. Пермь. |
|  | Заказчик | Департамент планирования и развития территории города Перми. |
|  | Объемы работ | 6.1. Топографическая съёмка М 1:500; 1:2000; 1: 5000 – 918 га; 6.2. Опорные профили – 5 км; 6.3. Геолого-литологическая карта М 1:5000 – 918 га; 6.4. Цифровая модель рельефа – 918 га; 6.5. Цифровая модель рельефа дна р. Кама в районе Камской долины – 8 кв. км; 6.6. Картограммы зон затопления при различном уровне подъёма воды; 6.7. Обустройство сети скважин для проведения режимных гидрогеологических наблюдений. |
|  | Сроки выполнения работ | Работы выполняются в соответствии с календарным планом (приложение 2 к договору). |
|  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 8.1. Координаты объекта съёмки в местной системе координат; 8.2. Планшеты М 1:500 из архивов ДПиР; 8.3. Материалы инженерно-геологических изысканий из архивов ДПиР; 8.4. Материалы инженерно-гидрологических изысканий и расчётов из архивов ДПиР; 8.3. Отчет НИИ «Энергетических сооружений» (договор 23-05 от 18.10.2005) «Об уточнении параметров затопления территорий Пермской области при возможных сценариях гидродинамической аварии на гидротехнических сооружениях Камской ГЭС и обоснования инженерных мероприятий для застройки территорий, находящихся в зоне возможного катастрофического затопления и входящих в состав пригородов города Перми» |
|  | Виды и содержание работ, выполняемых Подрядчиком | 9.1. Топографо-геодезические работы масштаба 1:500 с выдачей промежуточных материалов М 1:5000; 9.2. Дополнение топографических планов результатами съёмки подземных коммуникаций; 9.3. Сбор за свой счет материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет в сторонних организациях, в том числе проектных институтах; 9.4. Систематизация и анализ материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет и уточнение их по результатам опорного бурения с построением опорных профилей и геолого-литологической карты М 1:5000; 9.5. Обустройство сети скважин для проведения режимных гидрогеологических наблюдений. 9.6. Создание цифровой модели рельефа территории М 1:500; 9.7. Создание цифровой модели рельефа дна реки Кама М 1:5000; 9.8. Расчёты зон затопления в нижнем бьефе Камской ГЭС; 9.9. Составление отчёта об инженерно-геологических изысканиях; 9.10. Составление отчёта об инженерно-гидрологических изысканиях; 9.11. Составление отчёта об инженерно-геодезических изысканиях. 9.12. Выходной контроль по объекту. |
|  | Требования к исполнителям работ | - Наличие лицензии на геодезическую деятельность; - Наличие лицензии на картографическую деятельность; - Наличие лицензии на инженерно-геологические изыскания (в объеме: Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом); - Наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - Наличие сертифицированного оборудования и специализированного лицензионного программного обеспечения. |
|  | Объем гарантий | - 3 года работы сети скважин для проведения режимных гидрогеологических наблюдений. |
|  | Требования к вы-полняемым работам | - В соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Требования к конечной продукции | 13.1. Результаты работ передаются Заказчику в форматах *.SHP и *.DWG; 13.2. Система координат – местная; 13.3. Система высот – местная; 13.4. Разграфка и зарамочное оформление планшетов осуществляется в соответствии с согласованными с Заказчиком требованиями; 13.5. Планшеты передаются Заказчику на бумажном носителе, на лавсане и в электронном виде. |
|  | Особые условия | 14.1. Нанесение на топографические планы М 1:500 подземных коммуникаций из имеющихся источников и по результатам съёмки; |
|  | Перечень материалов, передаваемых Заказчику | 15.1. Программа производства работ; 15.2. Топографические планы М 1:5000, попланшетно, на бумажном носителе, на лавсане и в цифровом виде на CD в форматах *.SHP и *.DWG; 15.3. Топографические планы М 1:2000, попланшетно, на бумажном носителе, на лавсане и в цифровом виде на CD в форматах *.SHP и *.DWG; 15.4. Топографические планы, попланшетно, М 1:500, на бумажном носителе, на лавсане и в цифровом виде на CD в форматах *.SHP и *.DWG; 15.5. Цифровая модель рельефа дна реки Кама М 1:5000 на CD в форматах *.SHP и *.DWG; 15.6. Цифровая модель рельефа территории жилого района Камская долина М 1:5000 на CD в форматах *.SHP и *.DWG; 15.7. Картограммы зон затопления при различном уровне подъёма воды, на бумажном носителе и на CD в форматах *.SHP и *.DWG; 15.8. Обустроенная сеть скважин для проведения режимных гидрогеологических наблюдений. 15.9. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях, том отчета и в электронном виде в формате Microsoft Word; 15.10. Отчёт об инженерно-гидрологических изысканиях, том отчета и в электронном виде в формате Microsoft Word; 15.11. Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, том отчета и в электронном виде в формате Microsoft Word. |
|  | Материально-техническое и организационное обеспечение работ | 16.1. Заказчик - предоставляет исходные данные по п. 8; 16.2. Исполнитель – согласовывает с Заказчиком программу производства работ; 16.3. Исполнитель – передаёт Заказчику результаты работ по п. 15 в соответствии с календарным планом. |

Начальник управления информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР					        Ю.В.Булатов

Приложение № 2

к конкурсной документации

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Выполнение комплекса изыскательских работ на территории жилого района «Камская долина»

| № | Наименование блока работ | Продолжительность блока | Стоимость блока работ, руб. | Отчетная продукция по блоку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Топографо-геодезические работы масштаба 1:500 с выдачей промежуточных материалов М 1:5000; - Дополнение топографических планов результатами съёмки подземных коммуникаций. | ____ месяцев с момента заключения контракта. Материалы М 1:5000 - _____ месяцев с момента заключения контракта. Аванс входит в оплату выполненных работ «Материалы М 1:5 000» |  | Промежуточные материалы М 1:5000. |
|  | - Систематизация и анализ материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет и уточнение их по результатам опорного бурения с построением опорных профилей и геолого-литологической карты М 1:5000. | ________ месяцев с момента заключения контракта. |  | - Материалы бурения; - Опорные профили; - Геолого-литологическая карта М 1:5000 на лавсане и на бумажном носителе. |
|  | - Создание цифровой модели рельефа дна реки Кама М 1:5000; - Расчёты зон затопления в нижнем бьефе Камской ГЭС; - Составление картограмм зон затопления при различном уровне подъёма воды. | _____ месяцев с момента заключения контракта. |  | - Цифровая модель рельефа дна р. Кама М 1:5000 на CD в форматах *.SHP и *.DWG; - Картограммы зон затопления при различном уровне подъёма воды, на бумажном носителе и на CD в форматах *.SHP и *.DWG. |
|  | - Составление специальных топографических планов М 1:500, 1:5000; - Создание цифровой модели рельефа территории Камской долины М 1:500. | _____ месяцев с момента заключения контракта |  | - Топографические планы М1:5000, попланшетно, на бумажном носителе, на лавсане и в цифровом виде на CD в форматах *.SHP и *.DWG; - Топографические планы, попланшетно, М 1:500, на бумажном носителе, на лавсане и в цифровом виде на CD в форматах *.SHP и *.DWG; - Цифровая модель рельефа территории Камской долины М 1:500 на CD в форматах *.SHP и *.DWG. |
|  | - Составление отчёта об инженерно-геологических изысканиях; - Составление отчёта об инженерно-гидрологических изысканиях; - Составление отчёта об инженерно-геодезических изысканиях; - Выходной контроль по объекту. | _____ месяцев с момента заключения контракта |  | - Отчёт об инженерно-геологических изысканиях, том отчета и в электронном виде в формате Microsoft Word; - Отчёт об инженерно-гидрологических изысканиях, том отчета и в электронном виде в формате Microsoft Word; - Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, том отчета и в электронном виде в формате Microsoft Word. |
|  | ИТОГО | ### ______ месяцев с момента заключения контракта |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо):       ____________________________/_______________/

М.П.				                                (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа

(юридические лица / физические лица)

Для юридических лиц.

1.  Наименование:_________________________________________________________________

2. Организационно-правовая форма:_________________________________________________

3.  Адрес местонахождения: (из ЕГРЮЛ)_____________________________________________

3.  Почтовый адрес:_______________________________________________________________

5.  Телефон:______________________________________________________________________

6.  Факс:_________________________________________________________________________

Для физических лиц.

1.Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________

2.Паспортные данные _____________________________________________________________

3.Сведения о месте жительства (из ЕГРИП) __________________________________________

4.Контактный телефон ____________________________________________________________

_________________________		_________________			_____________

(должность: руководитель)			   (подпись, МП) 			        (Ф.И.О.)     (уполномоченное лицо)

Приложение № 4

к конкурсной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Председателю конкурсной комиссии

Открытый конкурс на   право заключить муниципальный контракт на выполнение комплекса изыскательских работ на территории жилого района «Камская долина»

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого конкурса, мы

____________________________________________________________________________________
(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа )

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

согласны осуществить выполнение  работ ____________________________________________________________________________________

( название конкурса)

в соответствии с условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

Предлагаем заключить контракт на выполнение комплекса изыскательских работ на территории жилого района «Камская долина»  на  условиях и в соответствии  с нашими предложениями  -  «Календарный план», на общую сумму:

-___________________________________________________________________ руб.

(сумма контракта  в рублях РФ цифрами и прописью)

Срок выполнения работ  в соответствии с календарным планом: ________(_____________) месяцев с момента заключения муниципального контракта.

Настоящей заявкой _______________________________________________________________________

(наименование организации  Участника размещения заказа

подтверждаем, что

1.против _______________________________________________________________________

(наименование организации  Участника размещения заказа

не проводится процедура ликвидации;

2. отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом  юридического лица, (отсутствует решение арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3.не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4.отсутствует  задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой  не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. _______________________________________________________________________

(наименование организации  Участника размещения заказа

отсутствует  в реестре недобросовестных поставщиков.

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Департамента планирования и развития территории города Перми  запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Департаментом планирования и развития территории города  Перми    на выполнение комплекса изыскательских работ на территории жилого района «Камская долина» в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение не менее чем 10 дней и не более чем 20 дней со дня передачи нам проекта контракта и протокола.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с Департаментом планирования и развития территории города Перми, мы обязуемся подписать контракт на выполнение комплекса изыскательских работ на территории жилого района «Камская долина» в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

Мы извещены о включении сведений о ____________________________________________________________________________________

(наименование организации Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения  контракта, а также в случае расторжения  контрактов в связи с существенным нарушением нами условий исполнения данных контрактов.

Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до того момента, когда данный заказ будет считаться размещенным или официальной отмены данного конкурса.

Сведения об участнике размещения заказа

(участник размещения заказа может представить дополнительные сведения)

Для юридических лиц.

1.  Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________________________

2.  Банковские реквизиты __________________________________________________________

3.  ИНН, КПП____________________________________________________________________

4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика ____________________________

11.Наименование и реквизиты Документа, на основании которого действует __________________

(Устав, положение и пр.)

Для физических лиц.

1.Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика ___________________________

Руководитель (уполномоченное лицо):       ____________________________/_______________/

М.П.				                                (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Приложение:

Опись документов, входящих в конкурсную заявку.

Необходимо перечислить все документы, входящие в конкурсную заявку

| № п/п | Наименование документа | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Итого страниц: |  |

Приложение №5

к конкурсной документации

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г.  Пермь                   			           	                                            «___» ____________ 2008 г.

Департамент планирования и развития территории города администрации г.Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице   начальника департамента планирования и развития территории города  Самойленко Татьяны Александровны,  действующей на основании Положения,  с одной стороны и _______________________________________________, именуемое в  дальнейшем   «Исполнитель», в лице    ________________ , 	действующее на основании _______, с   другой стороны,  вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт (именуемый далее – «Контракт»)   о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1 . На основании   приказа от _______  2008 года  №  «О проведении открытого конкурса», решения конкурсной комиссии (протокол от ________2008года  № _____ ), Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплекса изыскательских работ на территории жилого района «Камская долина» (далее по тексту – работы),  перечисленных в  приложении № 1 «Техническое задание», являющегося неотъемлемой частью  настоящего Контракта.

1.2. Перечень и объем выполняемых работ определен Техническим заданием (Приложение №1 к контракту) и Планом границ территории жилого района «Камская долина» (Приложение №3 к Контракту).

1.3.Работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

2. Срок выполнения работ и действия Контракта.

2.1. Контракт действует с момента его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения Сторонами всех обязательств, включая срок предоставления гарантии качества работ.

2.2.  Плановый сроки окончания блока работ, всех работ определены календарным планом (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта .

3. Стоимость работ.

3.1.Стоимость всех работ, предусмотренных настоящим Контрактом,  составляет _____________________ руб. и изменению в течение всего срока действия Контракта не подлежит за исключением случая, предусмотренного п.6.4.4.настоящего Контракта.

3.2.Указанная в п. 3.1. стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ.

4. Порядок приемки результатов работ и подписания акта   выполненных работ.

4.1. Порядок   выполнения работ по Контракту, Перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определен настоящим Контрактом,  Техническим заданием и Календарным планом.

4.2. По завершению выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику    отчетные материалы (на бумажном носителе, на лавсане и в цифровом виде) согласно п.15 Технического задания, накладную (2экз) на отчетные материалы, акт приемки-передачи работ в 2 экземплярах, счет-фактуру. Заказчик обязан принять  материалы и подписать накладную в момент передачи отчетных материалов.

4.3. Переговоры и консультации в ходе выполнения и приемки-передачи   выполненных работ проводятся на территории Заказчика.

4.4. Заказчик в лице  начальника управления  информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента осуществляет приемку и проверку выполненных работ, представленных отчетных материалов.

Заказчик в течение 10 рабочих дней после получения акта приемки-передачи работ рассматривает и  направляет Исполнителю первый   подписанный   экземпляр   акта (при отсутствии претензий) или мотивированный отказ от подписания акта.

4.5. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания акта Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня недостатков и необходимых доработок, а также сроков их устранения.

При обнаруженных недостатках в результатах  выполненных работ  Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки. Недостатки устраняются в установленные двусторонним актом сроки.

В случае отказа Исполнителя устранить недостатки в выполненных работах, Заказчик имеет право не оплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

4.6.  В случае если в течение срока, указанного в п. 4.4. настоящего Контракта от Заказчика не поступит мотивированного отказа от подписания акта  приемки-передачи –  работы считаются принятыми.

4.7. При остановке выполнения работ по Контракту по инициативе  Заказчика в установленных настоящим Контрактом или законодательством Российской Федерации случаях, в течение 5-и дней с момента остановки Сторонами оформляется двухсторонний протокол (акт), который является основанием для оплаты ранее  оказанных Исполнителем объемов работ.

5. Порядок расчетов по Контракту

5.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 календарных дней после полного окончания работы на основании акта приема-передачи, счета-фактуры оформленных  в установленном порядке.

5.2. По письменному требованию исполнителя заказчиком перечисляется аванс в размере 20% от суммы контракта в течение 10 рабочих дней. Аванс засчитывается в стоимость работ 1 блока «Материалы М 1:5 000».

5.3. В случае перечисления Исполнителем суммы обеспечения выполнения Контракта, обеспечение возвращается после выполнения всех условий Контракта (в т.ч. гарантийных обязательств).

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Исполнитель обязан:

Исполнитель (участник размещения заказа) выполняет своими силами и средствами работы связанные с геодезической и картографической деятельностью и работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.  Исполнитель (участник размещения заказа)  должен иметь лицензии на геодезическую, картографическую деятельность,   лицензию  на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Исполнитель (участник размещения заказа) вправе привлечь на субподряд организацию для выполнения отдельных видов работ - инженерно-геологические изыскания. Организация, привлекаемая на субподряд должна иметь лицензию на инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом в объеме: инженерно-геологические изыскания.

Договор подряда с субподрядной организацией  заключается Исполнителем без привлечения Заказчика. При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение работ субподрядной организацией в установленный срок, а также надлежащее их качество несет «Исполнитель».

6.1.2. Предоставлять Заказчику в рамках исполнения Контракта любую запрашиваемую им информацию.

6.1.3. Своевременно (в срок, установленный Заказчиком) за свой счет исправлять работы, по которым у Заказчика имеются замечания, связанные с упущениями и ошибками, допущенными Исполнителем.

6.1.4. При выполнении работы по Контракту  соблюдать технические  и иные требования, правила техники безопасности, пожарной безопасности, регулирующие выполнение работ по настоящему Контракту.

6.1.5. При обнаружении обстоятельств, создающих невозможность  выполнения работ в срок, немедленно известить Заказчика.

6.1.6. Выполнять иные действия, связанные с исполнением Контракта.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1.  Запрашивать  и получать от Заказчика необходимую для  выполнения работ информацию в объеме,  предусмотренном Техническим заданием.

6.2.2. Требовать от Заказчика  своевременного перечисления денежных средств, указанных в п.3.1. настоящего Контракта,  при условии надлежащего  исполнения обязательств   по выполняемым работам.

6.2.3. По согласованию с Заказчиком  вносить  изменения и частные технические вопросы по выполняемым работам, по Контракту, если  эти изменения не противоречат  требованиям, установленным Техническим заданием, и не нарушают  целевую ориентацию  выполняемых работ по настоящему Контракту.

6.2.4. В случае, если обеспечение исполнения  Контракта представлено денежными средствами, перечисленными на расчетный счет Заказчика, требовать от Заказчика возврата суммы данного обеспечения,  в размере 30% начальной (максимальной) цены Контракта, по истечению 15 календарных дней  со дня выполнения всех условий Контракта (включая срок предоставления гарантии).

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Передавать Исполнителю техническую и иную  документацию, а также сведения и информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту, в объеме, предусмотренном Техническим заданием..

6.3.2. При отсутствии собственных замечаний, принять  и оплатить   выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта.

6.3.3. В случае необходимости приостановки  выполнения работ направить извещение Исполнителю о приостановке  работ с указанием срока возобновления указанных работ.

6.3.4. При выполнении Исполнителем всех условий настоящего Контракта (включая срок гарантии)  в течение 15 календарных дней, возвратить Исполнителю обеспечение Контракта

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. В лице начальника  управления информационного обеспечения градостроительной деятельности  департамента планирования и развития территории города Перми в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, осуществлять  проверку  качества работ, проверку и подписание  представленных Исполнителем актов приемки-передачи работ, приемку отчетных материалов по накладным.

6.4.2. Назначить Исполнителю разумный  срок для исправления недостатков, выявленных в ходе выполнения работ.  При неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования,  расторгнуть в одностороннем порядке Контракта, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя.

6.4.3. При наличии замечаний при приемке выполненных работ,  направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи  работ в порядке, установленном разделом 4 настоящего Контракта.

6.4.4.  При исполнении Контракта изменить по согласованию с Исполнителем, с которым заключен Контракт, объем всех  предусмотренных Контрактов работ при изменении потребности в работах, но не более чем на 10% такого объема в случае  выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при  прекращении  потребности  в предусмотренной Контрактом части работ. При этом вправе при согласовании с Исполнителем  работ изменить цену Контракта пропорционально объему  таких работ, но не более  чем на 10% такой цены Контракта.

7. Ответственность. Риски.

7.1. В случае просрочки исполнения  Исполнителем  обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется  за каждый день просрочки исполнения  обязательства, предусмотренного  настоящим Контрактом, начиная со дня,  следующего после дня истечения  установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.2.Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

7.3. При несвоевременной оплате   выполненных работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. В случае нарушения Исполнителем существенных условий Контракта (срок исполнения, объем работ, качество услуг),  Исполнитель теряет право  требовать  возврата суммы обеспечения выполнения Контракта. Применение п.7.4. Контракта не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего Контракта.

7.5 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем  Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

8.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по воле Сторон.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, гражданские войны,  эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия, акты государственных органов.

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы.

8.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего Контракта в установленном законом порядке.

9. Условия расторжения Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты  его подписания Сторонами и действует до  полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

9.2.   Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по решению суда  по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3.  При расторжении Контракта Стороны обязуются произвести взаимные расчеты:

-  Исполнитель обязан передать результат работ (отчетные материалы) по настоящему Контракту Заказчику, а Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем работы, принятые без претензий.

10. Разрешение споров

10.1.   Все  споры  или  разногласия,   возникающие  между  Сторонами  по   настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, результаты которых оформляются в письменном виде.

10.2.   В случае невозможности разрешения разногласий  путем переговоров они решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Прочие условия.

11.1. Все отчетные материалы, полученные при  выполнении работ по настоящему Контракту, поступают в распоряжение Заказчика.

11.2. Исполнитель не имеет право использовать  результаты выполненных работ без письменного согласия Заказчика.

12. Заключительные положения

12.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2.  Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях Контракта считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

12.3. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

12.4.  Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.5.  Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку. Действительна личная и факсимильная подписи.

12.6. Настоящий Контракт составлен на шести страницах, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три экземпляра находятся у Заказчика, один экземпляр находится у Исполнителя.

12.7.Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от  Заказчика:  Булатов Юрий Валентинович, тел (342)-212-80-09.

от Исполнителя: ________________тел.____________

12.8.  К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Техническое задание;

Приложение №2 – Календарный план.

Приложение №3 – План границ территории ж/р «Камская долина»

13. Адреса и реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: Департамент планирования и развития территории города Перми: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23, тел. 212-62-84, факс 212-55-14 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| От имени Заказчика: Начальник департамента планирования и развития территории города Перми ______________________Т.А.Самойленко «__»__________________2008г. М.П. | От имени Исполнителя: ___________________________ «__»________________2008г. М.П. |

Приложение № 6  к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента планирования

и развития  территории г. Перми

__________________Т.А.Самойленко

«_____» _______________ 2008г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Выполнение комплекса изыскательских работ на территории жилого района «Камская долина»

| № | Наименование блока работ | Продолжительность блока | Стоимость блока работ, руб. | Отчетная продукция по блоку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Топографо-геодезические работы масштаба 1:500 с выдачей промежуточных материалов М 1:5000; - Дополнение топографических планов результатами съёмки подземных коммуникаций. | Не более 13 месяцев со дня заключения контракта. Материалы М 1:5000 не более 3 месяцев со дня заключения контракта. Аванс входит в оплату выполненных работ «Материалы М 1:5 000» | 23 000 000 | Промежуточные материалы М 1:5000. |
| 2. | - Систематизация и анализ материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет и уточнение их по результатам опорного бурения с построением опорных профилей и геолого-литологической карты М 1:5000. | Не более 8 месяцев со дня заключения контракта. | 9 116 000 | - Материалы бурения; - Опорные профили; - Геолого-литологическая карта М 1:5000 на лавсане и на бумажном носителе. |
| 3. | - Создание цифровой модели рельефа дна реки Кама М 1:5000; - Расчёты зон затопления в нижнем бьефе Камской ГЭС; - Составление картограмм зон затопления при различном уровне подъёма воды. | Не более 11 месяцев со дня заключения контракта. | 500 000 | - Цифровая модель рельефа дна р. Кама М 1:5000 на CD в форматах *.SHP и *.DWG; - Картограммы зон затопления при различном уровне подъёма воды, на бумажном носителе и на CD в форматах *.SHP и *.DWG. |
| 4. | - Составление специальных топографических планов М 1:500, 1:5000; - Создание цифровой модели рельефа территории Камской долины М 1:500. | Не более 11 месяцев со дня заключения контракта | 7 000 000 | - Топографические планы М1:5000, попланшетно, на бумажном носителе, на лавсане и в цифровом виде на CD в форматах *.SHP и *.DWG; - Топографические планы, попланшетно, М 1:500, на бумажном носителе, на лавсане и в цифровом виде на CD в форматах *.SHP и *.DWG; - Цифровая модель рельефа территории Камской долины М 1:500 на CD в форматах *.SHP и *.DWG. |
| 5. | - Составление отчёта об инженерно-геологических изысканиях; - Составление отчёта об инженерно-гидрологических изысканиях; - Составление отчёта об инженерно-геодезических изысканиях; - Выходной контроль по объекту. | Не более 13 месяцев со дня заключения контракта | 2 000 000 | - Отчёт об инженерно-геологических изысканиях, том отчета и в электронном виде в формате Microsoft Word; - Отчёт об инженерно-гидрологических изысканиях, том отчета и в электронном виде в формате Microsoft Word; - Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, том отчета и в электронном виде в формате Microsoft Word. |
|  | ИТОГО | ### Не менее 11 месяцев – не более 13 месяцев | 41 616 000 |  |

Начальник управления информационного обеспечения градостроительной деятельности ДПиР                                                    Ю.В.Булатов

Приложение № 7

к конкурсной документации

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

____________________________________________________________________________,

фирменное наименование для юридического лица/ ФИО  индивидуального предпринимателя, физического лица

Мы обладаем необходимой для выполнения работ квалификацией, что подтверждается возможностью выполнить работу, поскольку у нас имеются завершенные аналогичные работы

| Заказчик (юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, с которыми был заключен договор на данный вид работ) | Наименование и вид проводимых работ | Год проведения/ продолжительность | Краткое описание задачи проведения работ | Результат (реализация) работ | Дата и номер контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В подтверждение сведений,  участником могут быть приложены документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ в период с 2006-2008 годы:

-  отзывы от руководителей организаций, для которых были выполнены  работы, заверенные печатью

или

- копии договоров с актами выполненных работ.