| СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства _________________ А.А. Баландина ____ __________ 2008 года | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Свердловского района города Перми __________________ В.И.Петенко ____ __________ 2008 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

«Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов  на 2006-2010 г.г.»

г. Пермь, 2008 год

1. Общие положения

Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским Кодексом, Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 г. № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 г. № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Открытый аукцион проводится для выбора Исполнителя на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг.»

Заказчиком открытого аукциона является администрация Свердловского района города Перми.

Источник финансирования –  городской бюджет.

На торги выставляются следующие лоты:

- Лот № 1 «Асфальтирование придомовой территории  в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.1

Начальная (максимальная) цена лота – 39996,0 (Тридцать девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей);

- Лот № 2 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.2

Начальная (максимальная) цена лота -  65000,0 (Шестьдесят пять тысяч рублей);

3 Лот  № 3 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.3

Начальная (максимальная) цена лота - 25000,0 (Двадцать пять тысяч рублей);

4. Лот № 4 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.4

Начальная (максимальная) цена лота - 29998,0 (Двадцать девять тысяч девятьсот девяносто восемь  рублей);

5. Лот № 5 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.5

Начальная (максимальная) цена лота – 85000,0 (Восемьдесят пять тысяч рублей);

6. Лот № 6 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. »

Начальная (максимальная) цена лота – 70000,0 (семьдесят тысяч рублей);

7. Лот № 7 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п. 33.3.7

Начальная (максимальная) цена лота – 65000,0 (Шестьдесят пять тысяч рублей);

8. Лот № 8 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. »  п. 33.3.8

Начальная (максимальная) цена лота – 180000,00 (Сто восемьдесят тысяч рублей);

9. Лот № 9 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. »  п. 33.3.9

Начальная (максимальная) цена лота – 65000,0 (Шестьдесят пять тысяч рублей);

10. Лот № 10 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п. 33.3.10

Начальная (максимальная) цена лота – 99999,32 (Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей тридцать две копейки);

11. Лот № 11 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. »  п. 33.3.11 Начальная (максимальная) цена лота – 125000,0 (Сто двадцать пять тысяч рублей);

12. Лот № 12 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»  п. 33.3.12

Начальная (максимальная) цена лота – 99995,34 (Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять рублей тридцать четыре копейки);

13. Лот № 13 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»  п. 33.3.13

Начальная (максимальная) цена лота – 49995,0 (Сорок девять тысяч девятьсот девяносто пять рублей);

14. Лот № 14 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»  п. 33.3.14 Начальная (максимальная) цена лота – 179998,24 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей двадцать четыре копейки);

15. Лот № 15 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»  п. 33.3.15

Начальная (максимальная) цена лота – 120000,00 (Сто двадцать тысяч рублей);

16. Лот № 16 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»  п. 33.3.16

Начальная (максимальная) цена лота – 100000,00 (Сто тысяч рублей);

17. Лот № 17 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»  п. 33.3.17

Начальная (максимальная) цена лота – 109998,16 (Сто девять тысяч девятьсот девяносто восемь рублей шестнадцать копеек);

18. Лот № 18 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»  п. 33.3.18

Начальная (максимальная) цена лота – 208000,0 (двести восемь тысяч рублей).

Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 1 – 1999,8 рублей.

По лоту № 2 – 3250,0 рублей

По лоту № 3 - 1250,0 рублей

По лоту № 4 – 1499,9 рублей

По лоту № 5 – 42500,0 рублей

По лоту № 6 – 3500,0 рублей.

По лоту № 7 – 3250,0 рублей

По лоту № 8 - 9000,0 рублей

По лоту № 9 - 3250,0 рублей

По лоту № 10 – 4999,97 рублей

По лоту № 11 – 6250,0 рублей.

По лоту № 12 – 4999,77 рублей

По лоту № 13 - 2499,75 рублей

По лоту № 14 – 8999,9 рублей

По лоту № 15 – 6000,0 рублей

По лоту № 16 - 5000,0 рублей

По лоту № 17 – 5499,91 рублей

По лоту № 18 – 10400,0 рублей

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта

Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Сибирская, 58, каб.106, финансово-экономический отдел, контактный телефон (34222) 16 81 18, Факс (34222) 249 48 71, E-mail: аsis@permregion.ru или osrsverd@permregion.ru

Контактные лица: Удавенко Елена Дмитриевна, Снегур Елена Владимировна.

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заявления на получение документации об аукционе у Заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

2.Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме и должна содержать:

1) Опись документов входящих в состав заявки на участие в аукционе с указанием номеров страниц каждого документа по форме, предусмотренной Приложением № 1 к документации об аукционе.

2) Заявка на участие в аукционе (по форме Приложение № 2 к документации об аукционе.

3) Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с Приложением № 3 (Анкета участника аукциона) к документации об аукционе: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  участника размещения заказа

для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем организации – распорядительный документ (выписка из решения собрания участников, приказ о назначении) о назначении руководителя юридического лица;

- в случае если заявка подписана не руководителем организации – доверенность в соответствии с Приложением № 5 к документации об аукционе, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку на участие в аукционе и распорядительный документ (выписка из решения собрания учредителей, приказ о назначении) о назначении руководителя юридического лица;

для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копия паспорта (все листы паспорта)

для физических лиц:

- копия паспорта (все листы паспорта)

6) предложения о функциональных и качественных характеристиках работ (по форме Приложение № 4) в соответствии с п.6 документации об аукционе;

Все документы, представленные в заявке на участие в аукционе, должны быть представлены на русском языке.

Все документы, представленные в заявке, подаются в сшитом, пронумерованном виде.

Количество листов в заявке подтверждается печатью участника размещения заказа и подписью уполномоченного лица с расшифровкой подписи на обороте последнего листа на месте прошивки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Подавать заявку на участие в аукционе на часть работ предмета аукциона не допускается.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота.

Непредставление какого-либо из документов, а равно предоставление документов, указанных в настоящем разделе, не по форме согласно приложениям настоящей документации об аукционе является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа.

3. Предложения по функциональным и качественным характеристикам предлагаемых к выполнению работ.

Каждый участник размещения заказа должен представить в составе заявки на участие в аукционе предложения о качественных характеристиках работ в соответствии с п.6 документации об аукционе по форме указанной в Приложении № 4 к документации об аукционе.

4. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона либо на основании цены предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ но не более 10 % такой цены контракта, если изменились объемы всех предусмотренных контрактом работ, не более чем на 10 % такого объема, или при выявлении потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренных контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, в порядке, предусмотренном контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ;

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Исполнителем, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

Заказчик выплачивает аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, в соответствии с утвержденным календарным графиком производства работ на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Окончательная оплата за выполненные Исполнителем объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение Исполнителем замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно Приложению № 4 муниципального контракта) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта.

Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

Форма оплаты: безналичный расчет.

6. Сведения о качестве выполнения работ и месте выполнения работ.

6.1.Характеристика и требования к работам по лоту № 1 «Асфальтирование придомовой территории  в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.1:

- Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 1.

- При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев;

4.Место выполнения работ: ул.Тбилисская, 17-19( площадь 49,3 кв.м.).

Таблица № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,493 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км: класс груза 1 | 1т. | 6 |

Схема объекта

S = 49,3 м.

6.2.Характеристика и требования к работам по лоту № 2 «Асфальтирование придомовой территории  в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.2:

- Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 2.

- При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев.

4.Место выполнения работ: ул.Тбилисская, 31, 33, 35 ( площадь 80,3 кв.м.).

Таблица № 2

| № пп | Наименование | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,803 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7,5 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 7,5 |

Схема объекта

6.3.Характеристика и требования к работам по лоту № 3 «Асфальтирование придомовой территории  в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.3:

- Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 3.

- При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев.

4.Место выполнения работ: ул.Тбилисская, 11 ( площадь 30,9 кв.м.).

Таблица № 3

| № пп | Наименование | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,309 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,7 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 2,7 |

Схема объекта

S = 30,9 м2

6.4.Характеристика и требования к работам по лоту № 4 «Асфальтирование придомовой территории  в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.4:

- Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 4.

- При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев.

4.Место выполнения работ: ул.Тбилисская, 13 ( площадь 37 кв.м.).

Таблица № 4

| № пп | Наименование | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,37 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4,2 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 4,2 |

Схема объекта

S = 37,0 м2

6.5.Характеристика и требования к работам по лоту № 5 «Асфальтирование придомовой территории  в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.5:

- Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 5.

- При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев.

4.Место выполнения работ: ул.Тбилисская, 21, 23 ( площадь 105 кв.м.).

Таблица № 5

| № пп | Наименование | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 1,05 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 9,9 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 9,9 |

Схема объекта

S = 105 м2

6.6.Характеристика и требования к работам по лоту № 6 «Асфальтирование придомовой территории  в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.6:

- Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 6.

- При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев.

4.Место выполнения работ: ул. Тбилисская, 7А ( площадь 86,1 кв.м.).

Таблица № 6

| № пп | Наименование | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,861 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 12,8 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 12,8 |

Схема объекта

S = 86,1 м2

6.7.Характеристика и требования к работам по лоту № 7 «Асфальтирование придомовой территории  в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.7:

- Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 7.

- При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев.

4.Место выполнения работ: ул. Кояновская, 8 ( площадь 80,3 кв.м.).

Таблица № 7

| № пп | Наименование | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,803 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7,5 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 7,5 |

Схема объекта

6.8.Характеристика и требования к работам по лоту № 8 «Асфальтирование придомовой территории  в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.8:

- Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 8.

- При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев.

4.Место выполнения работ: ул. Кояновская, 6 (площадь 278 кв.м.).

Таблица № 8

| № пп |  | Наименование | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,417 |
| 2 |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грутов:1 | 1000м2 спланированной площади | 0,27 |
| 3 |  | Устройство оснований толщиной 15 см ( при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг/см2) однослойных | 100 м2 покрытия | 0,278 |
| 4 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1200, фракция 40-70 мм | м3 | 59,49 |
| 5 |  | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,197 |
| 6 |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,197 |
| 7 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марки 2 , плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,278 |
| 8 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-22 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент на толщ 6 см ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,278 |
| 9 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, мелкозернистые с доставкой | т | 28,356 |
| 10 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 26,3 |
| 11 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 26 |
|  | Схема объекта |  |  |  |
|  | S=278 м2 6.9.Характеристика и требования к работам по лоту № 9 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.9: - Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 9. - При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев. 4.Место выполнения работ: ул. Кояновская, 3 (площадь 80,3 кв.м.). Таблица № 9 № пп; Наименование; Ед. изм; Объем. 1; 2; 3; 4. |
|  | 1; Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности; 100 м3 покрытия; 0,803. 2; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 7,5. 3; Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1; 1т.; 7,5. Схема объекта S =80,3 м2 6.10.Характеристика и требования к работам по лоту № 10 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.10: - Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 10. - При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев. 4.Место выполнения работ: от ул.Кояновская, 8 до ул. Курчатова, 5 (площадь 68,8 кв.м.). Таблица № 10 № пп; Наименование; Ед. изм; Объем. 1; 2; 3; 4. 1; Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности; 100 м3 покрытия; 0,688. 2; Розлив вяжущих материалов; 1т; 0,1. 3; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более; 1000м2покрытия; 0,123. 4; Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой; т; 12,55. 5; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 8,5. 6; Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1; 1т.; 8,5. Схема объекта S = 68,8 м2 6.11.Характеристика и требования к работам по лоту № 11 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.11: - Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 11. - При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев. 4.Место выполнения работ: ул. Лодыгина,50/1, 50/2 (площадь 86,3 кв.м.). Таблица № 11 № пп; Наименование; Ед. изм; Объем. 1; Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности; 100 м3 покрытия; 0,863. 2; Розлив вяжущих материалов; 1т; 0,123. 3; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более; 1000м2покрытия; 0,153. 4; Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой; т; 15,61. 5; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 10. 6; Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1; 1т.; 10. Схема объекта S = 86,3 м 2 6.12.Характеристика и требования к работам по лоту № 12 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.12: - Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 12. - При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев. 4.Место выполнения работ: ул. Лодыгина, 52б, 52в, 54 (площадь 69,7 кв.м.). Таблица № 12 № пп; Наименование; Ед. изм; Объем. 1; Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности; 100 м3 покрытия; 0,697. 2; Розлив вяжущих материалов; 1т; 0,1. 3; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более; 1000м2покрытия; 0,12. 4; Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой; т; 12,24. 5; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 8,9. 6; Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1; 1т.; 8,9. Схема объекта S=69,7м2 6.13.Характеристика и требования к работам по лоту № 13 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.13: - Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 13. - При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев. 4.Место выполнения работ: ул. Солдатова, 5 (площадь 71 кв.м.). Таблица № 13 № пп; Наименование; Ед. изм; Объем. 1; Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности; 100 м3 покрытия; 0,71. 2; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 10,8. 3; Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1; 1 т; 10,8. Схема объекта S = 71 м2 6.14.Характеристика и требования к работам по лоту № 14 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.14: - Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 14. - При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев. 4.Место выполнения работ: ул. Таборская, 22 (площадь 123,2 кв.м.). Таблица № 14 № пп; Наименование; Ед. изм; Объем. 1; Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности; 100 м3 покрытия; 1,232. 2; Розлив вяжущих материалов; 1т; 0,176. 3; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более; 1000м2покрытия; 0,221. 4; Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой; т; 22,54. 5; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 27. 6; Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1; 1т.; 27. Схема объекта S=123,2м2 6.15.Характеристика и требования к работам по лоту № 15 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.15: - Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 15. - При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев. 4.Место выполнения работ: ул. Курчатова, 2, 4, 4а, 6 (площадь 81,8 кв.м.). Таблица № 15 № пп; Наименование; Ед. изм; Объем. 1; Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности; 100 м3 покрытия; 0,818. 2; Розлив вяжущих материалов; 1т; 0,118. 3; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более; 1000м2покрытия; 0,148. 4; Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой; т; 15,1. 5; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 19,7. 6; Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1; 1т.; 19,7. Схема объекта S = 81,8 м 2 6.16.Характеристика и требования к работам по лоту № 16 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.16: - Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 16. - При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев. 4.Место выполнения работ: ул. Гусарова, 8, 10, 14 (площадь 67,7 кв.м.). Таблица № 16 № пп; Наименование; Ед. изм; Объем. 1; Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности; 100 м3 покрытия; 0,677. 2; Розлив вяжущих материалов; 1т; 0,1. 3; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более; 1000м2покрытия; 0,125. 4; Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой; т; 12,75. 5; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 15,5. 6; Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1; 1т.; 15,5. Схема объекта S = 67,7 м2 6.17.Характеристика и требования к работам по лоту № 17 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.17: - Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 17. - При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев. 4.Место выполнения работ: ул. Гусарова, 18а, 9б (площадь 75,8 кв.м.). Таблица № 17 № пп; Наименование; Ед. изм; Объем. 1; Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности; 100 м3 покрытия; 0,753. 2; Розлив вяжущих материалов; 1т; 0,108. 3; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более; 1000м2покрытия; 0,135. 4; Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой; т; 13,77. 5; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 16,5. 6; Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1; 1т.; 16,5. Схема объектов S = 75,3 м2 6.18.Характеристика и требования к работам по лоту № 18 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п.33.3.17: - Выполнить асфальтирование придомовой территории, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 18. - При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 3.Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев. 4.Место выполнения работ: ул. Солдатова, 8, 10, 12 (площадь 325,6 кв.м.). Таблица № 18 № пп; Наименование; Ед. изм; Объем. 1; Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций; 0,45. 2; Планировка площадей механизированным способом, группа грутов:1; 1000м2 спланированной площади; 0,3. 3; Устройство оснований толщиной 15 см ( при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг/см2) однослойных; 100 м2 покрытия; 0,3. 4; Щебень из природного камня для строительных работ марка М1200, фракция 40-70 мм; м3; 64,2. 5; Разогрев битумных материалов; 1 т; 0,206. 6; Розлив вяжущих материалов; 1 т; 0,206. 7; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марки 2 , плотность каменных материалов 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия; 0,3. 8; При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-22 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент на толщ 6 см ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4; 1000 м2 покрытия; 0,3061. 9; Смеси асфальтобетонные дорожные, мелкозернистые с доставкой; т; 30,6. 10; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 38. 11; Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1; 1 т. 12; Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности; 100 м3 покрытия; 0,256. 13; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 7,1. 14; Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1; 1 т; 7,1. Схема объекта S = 325,8 м2 |

7. Сроки (периоды) выполнения работ.

Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г.

8.Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие не предусмотрено.

9. Валюта аукционной заявки.

Валюта аукционной заявки - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

11. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, в соответствии с пунктом 2 документации об аукционе.

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 10-00 часов  (местного времени) 19.08.2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 58, кабинет 106, финансово-экономический отдел (режим работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 13-00 до 14-00).

Каждая заявка, поступившая в срок до 10-00 часов (местного времени) 19.08.2008 года по адресу: г. Пермь, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, кабинет 106, финансово-экономический отдел, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

12. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10-00 часов (местного времени) 19.08.2008 года по адресу: г. Пермь, ул. г. Пермь, ул. Сибирская, 58, кабинет 303.

13. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющие выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) непроведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

14. Условия допуска к участию в аукционе.

К участию в открытом аукционе допускаются любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.13 документации об аукционе;

2) внесения в полном объеме денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в соответствии с п.2 и п.8  документации об аукционе;

3) предоставления определенных п.2 документации об аукционе документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполнении работ;

4) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос Заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в  документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в  документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

17. Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 12-20 часов (местного времени) 02.09.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

18. Порядок заключения муниципального контракта.

Участник аукциона, признанный победителем аукциона, получивший в течение трех рабочих дней со дня подписания, протокола аукциона и проект муниципального контракта, обязан не ранее  одиннадцатого дня и не позднее пятнадцатого дня, со дня подписания протокола аукциона, подписать переданный Заказчиком муниципальный контракт и представить его заказчику.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, в соответствии с пунктом 6 документации об аукционе, на цену, озвученную при проведении аукциона, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

19. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не предусмотрено.

20. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

21. Право на обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнеие работ государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и дополнениями), действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

22. Проект муниципального контракта.

22.1. Проект муниципального контракта  № __________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.1. по ул. Тбилисская, 17, ул.Тбилисская, 19

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации  Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.1.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.1. по ул. Тбилисская, 17, ул.Тбилисская, 19  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет ______________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.2. Проект муниципального контракта  № _____________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.2. по ул. Тбилисская, 31, ул.Тбилисская, 33, ул.Тбилисская, 35

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации  Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.2.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.2. по  ул. Тбилисская, 31, ул. Тбилисская, 33, ул.Тбилисская, 35  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 				Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.3 Проект муниципального контракта  № __________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.3. по ул. Тбилисская, 11

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.3.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.3. по ул. Тбилисская, 11  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.4. Проект муниципального контракта  № __________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.4. по ул. Тбилисская, 13

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.4.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.4. по ул. Тбилисская, 13  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.5. Проект муниципального контракта  № __________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.5. по ул. Тбилисская, 21, ул.Тбилисская, 23

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.5.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.5. по ул. Тбилисская, 21, ул.Тбилисская, 23  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.6. Проект муниципального контракта  № __________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.6. по ул. Тбилисская, 7а

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.6.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.6. по ул. Тбилисская, 7а  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.7.Проект муниципального контракта  № __________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.7. по ул. Кояновская, 8

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.7.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.7. по ул. Кояновская,8  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.8. Проект муниципального контракта  № __________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.8. по ул. Кояновская,6

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.8.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.8. по ул. Кояновская,6  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.9. Проект муниципального контракта  № ________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.9. по ул. Кояновская,3

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.9.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.9. по ул. Кояновская,3  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.10 Проект муниципального контракта  № ___________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.10. дорожка от ул. Кояновская, 8 до ул.Курчатова,5

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.10.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.10. – дорожка от ул. Кояновская, 8 до ул.Курчатова,5  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.11. Проект муниципального контракта  № _________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.11. по ул. Лодыгина, 50/1, ул. Лодыгина, 50/2

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.11.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.11. по ул. Лодыгина, 50/1, ул. Лодыгина, 50/2  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.12. Проект муниципального контракта  № ________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.12. по ул. Лодыгина, 52б, ул.Лодыгина, 52а, ул.Лодыгина, 54

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.12.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.12. по ул. Лодыгина, 52б, ул.Лодыгина, 52а, ул.Лодыгина, 54  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.13.Проект муниципального контракта  № __________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.13. по ул. Солдатова,5

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.13.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.13. по ул. Солдатова, 5  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.14. Проект муниципального контракта  № ________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.14. по ул. Таборская, 22

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.14.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.14. по ул. Таборская, 22  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.15. Проект муниципального контракта  № ____________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.15. по ул. Курчатова, 2,  ул. Курчатова, 4,  ул. Курчатова, 4а,  ул. Курчатова, 6

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.15.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.15. по ул. Курчатова, 2,  ул. Курчатова, 4,  ул. Курчатова, 4а,  ул. Курчатова, 6   (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.16. Проект муниципального контракта  № _________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.16. по ул. Гусарова, 8, ул. Гусарова, 10, ул. Гусарова, 14

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.16.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.16. по ул. Гусарова, 8, ул. Гусарова, 10, ул. Гусарова, 14  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.17. Проект муниципального контракта  № __________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.17. по ул. Гусарова, 18а, ул.Гусарова, 9б

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.17.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.17. по ул. Гусарова, 18а, ул.Гусарова, 9б (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

22.18. Проект муниципального контракта  № __________ на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.18. по ул. Солдатова, 8, ул. Солдатова, 10, ул. Солдатова, 12

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение решения Пермской городской Думы №333 от  25.12.2007 года «Об утверждении на 2008-2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.г.» (п. 33.3.18.), в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 11.07.2008   №  143  о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона   «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.»; решением аукционной  комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по асфальтированию придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г.» п. 33.3.18. по ул. Солдатова, 8, ул. Солдатова, 10, ул. Солдатова, 12  (далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к настоящему контракту ), требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ;  сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008г. (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счета-фактуры.

Выплачивается аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- После окончания работ- привести  территорию производства работ в нормативное состояние, убрать и вывезти  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % в день  от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# Приложение № 1

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых  для участия в открытом аукционе

«__________________________________________»

Настоящим ________________________________________________________________ подтверждает, что 					наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта «________________________________________________» направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в аукционе (по форме № 2.) |  |
|  | Анкета участника аукциона (по форме № 3.) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (по форме № 4.) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участников аукциона |  |

Приложение № 2

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику

Главе администрации Свердловского района

В.И.Петенко

ЗАЯВКА

на участие в ОТкрытом АУКЦИОНе

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ ________

1. Изучив документацию по настоящему аукциону, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, _________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице__________________________________________________________________________________________

(должность руководителя и его Ф.И.О.)

заявляет о своем намерении участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в  документации, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящим подтверждаем, что обязуемся выполнить работы, являющиеся предметом торгов, в полном объеме, указанным заказчиком в документации об аукционе.

3. Обязуемся:

- в случае, если наше предложение по цене контракта будет признано лучшим, подписать контракт с заказчиком на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной выигравшей, и представленным нами расчетом суммы контракта в срок, установленный документацией об аукционе.

- в случае, если наше предложение о цене контракта будут предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной предпоследним предложением о цене контракта.

4. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу _______________________________

____________________________________________________________________________________________

5. Банковские реквизиты для заключения муниципального контракта (по усмотрению Исполнителя)

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Руководитель            __________________                          ___________________________

(подпись)                                  			                     (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

# ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный контракт), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2.Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| - Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (по усмотрению Исполнителя): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа _______________ _________________

(Ф.И.О.) 		   (подпись)

Главный бухгалтер ____________________ _______________

МП 	 		(Ф. И.О.) 		 (подпись)

# Приложение № 4

# ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику

Главе администрации

Свердловского района г. Перми

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника размещения заказа ____________________________________________________________

указать название открытого аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с администрацией Свердловского района города Перми муниципального контракта на ____________________________________________________________________________________________

указывается наименование товара, работ, услуг по предмету аукциона

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице ______________________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями и условиями документации об аукционе, качественных характеристиках работ, месте и сроке выполнения работ указанными в пункте 6 документации об аукционе:

| Лот № 1 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| № п/п | Наименование |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Объем. |  | Наименование | Объем. |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности |  |  |  |  | 100 м3 покрытия |  |  |  |  | 0,493 |  |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  |  |  | за т груза |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 3. | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 |  |  |  |  | 1т. |  |  |  |  | 6 |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: : ул.Тбилисская, 17-19( площадь 49,3 кв.м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот № 2 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| №п/п | Наименование |  |  | Ед.изм. |  |  |  | Объем |  |  |  | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности |  | 100 м3 покрытия |  |  |  | 0,803 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | за т груза |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 |  | 1т. |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: : ул.Тбилисская, 31, 33, 35 ( площадь 80,3 кв.м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот № 3 «Асфальтирование придомовой территории в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| №п/п | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия |  |  |  |  |  |  | 0,309 |  |  |  |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км: класс груза 1 | 1т. |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул.Тбилисская, 11 ( площадь 30,9 кв.м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лот № 4 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.4

| Требования Заказчика |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. | Объем | Наименование |  | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,37 |  |  |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4,2 |  |  |  |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 4,2 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул.Тбилисская, 13 ( площадь 37 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 5 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.5

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 1,05 |  |  |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 9,9 |  |  |  |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 9,9 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул.Тбилисская, 21, 23 ( площадь 105 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 6 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.6

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,861 |  |  |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 12,8 |  |  |  |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 12,8 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул.Тбилисская, 7А ( площадь 86,1 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 7 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.7

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,803 |  |  |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7,5 |  |  |  |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 7,5 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул. Кояновская, 8 (площадь 80,3 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 8 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.8

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,417 |  |  |  |
| 2 | Планировка площадей механизированным способом, группа грутов:1 | 1000м2 спланированной площади | 0,27 |  |  |  |
| 3 | Устройство оснований толщиной 15 см ( при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг/см2) однослойных | 100 м2 покрытия | 0,278 |  |  |  |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1200, фракция 40-70 мм | м3 | 59,49 |  |  |  |
| 5 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,197 |  |  |  |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,197 |  |  |  |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марки 2 , плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,278 |  |  |  |
| 8 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-22 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент на толщ 6 см ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,278 |  |  |  |
| 9 | Смеси асфальтобетонные дорожные, мелкозернистые с доставкой | т | 28,356 |  |  |  |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 26,3 |  |  |  |
| 11 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 26 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул. Кояновская, 6 (площадь 278 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 9 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.9

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,803 |  |  |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7,5 |  |  |  |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 7,5 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул Кояновская, 3 (площадь 80,3 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 10 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.10

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,688 |  |  |  |
| 2 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 0,1 |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более | 1000м2покрытия | 0,123 |  |  |  |
| 4 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой | т | 12,55 |  |  |  |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 8,5 |  |  |  |
| 6 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 8,5 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: от ул.Кояновская, 8 до ул. Курчатова, 5 (площадь 68,8 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 11 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.11

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,863 |  |  |  |
| 2 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 0,123 |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более | 1000м2покрытия | 0,153 |  |  |  |
| 4 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой | т | 15,61 |  |  |  |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 10 |  |  |  |
| 6 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км: класс груза 1 | 1т. | 10 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул. Лодыгина,50/1, 50/2 (площадь 86,3 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 12 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.12

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,697 |  |  |  |
| 2 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 0,1 |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более | 1000м2покрытия | 0,12 |  |  |  |
| 4 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой | т | 12,24 |  |  |  |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 8,9 |  |  |  |
| 6 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 8,9 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул. Лодыгина, 52б, 52в, 54 (площадь 69,7 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 13 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.13

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,71 |  |  |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 10,8 |  |  |  |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 10,8 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул. Солдатова, 5 (площадь 71 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 14 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.14

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 1,232 |  |  |  |
| 2 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 0,176 |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более | 1000м2покрытия | 0,221 |  |  |  |
| 4 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой | т | 22,54 |  |  |  |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 27 |  |  |  |
| 6 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км: класс груза 1 | 1т. | 27 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул. Таборская, 22 (площадь 123,2 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 15 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.15

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,818 |  |  |  |
| 2 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 0,118 |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более | 1000м2покрытия | 0,148 |  |  |  |
| 4 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой | т | 15,1 |  |  |  |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 19,7 |  |  |  |
| 6 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км: класс груза 1 | 1т. | 19,7 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул. Курчатова, 2, 4, 4а, 6 (площадь 81,8 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 16 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.16

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,677 |  |  |  |
| 2 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 0,1 |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более | 1000м2покрытия | 0,125 |  |  |  |
| 4 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой | т | 12,75 |  |  |  |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 15,5 |  |  |  |
| 6 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 15,5 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул. Гусарова, 8, 10, 14 (площадь 67,7 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 17 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.17

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,753 |  |  |  |
| 2 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 0,108 |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А. марки2, плотность каменных материалов 3т/м3 и более | 1000м2покрытия | 0,135 |  |  |  |
| 4 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые плотные с доставкой | т | 13,77 |  |  |  |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 16,5 |  |  |  |
| 6 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров). Расстоян6ие перевозки 10 км:: класс груза 1 | 1т. | 16,5 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул. Гусарова, 18а, 9б (площадь 75,8 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Лот № 18 «Асфальтирование придомовой территории

в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 г.г. » п.33.3.18

| Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. |  | Объем | Наименование | Объем |
| I | Асфальтирование придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,45 |  |  |  |
| 2 | Планировка площадей механизированным способом, группа грутов:1 | 1000м2 спланированной площади | 0,3 |  |  |  |
| 3 | Устройство оснований толщиной 15 см ( при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг/см2) однослойных | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |  |  |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1200, фракция 40-70 мм | м3 | 64,2 |  |  |  |
| 5 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,206 |  |  |  |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,206 |  |  |  |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марки 2 , плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,3 |  |  |  |
| 8 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-22 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент на толщ 6 см ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,3061 |  |  |  |
| 9 | Смеси асфальтобетонные дорожные, мелкозернистые с доставкой | т | 30,6 |  |  |  |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 38 |  |  |  |
| 11 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т |  |  |  |  |
| 12 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности | 100 м3 покрытия | 0,256 |  |  |  |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7,1 |  |  |  |
| 14 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 7,1 |  |  |  |
| II | Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| III | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |  |  |  |  |
| IV | Место выполнения работ: ул. Солдатова, 8, 10, 12 (площадь 325,6 кв.м.). |  |  |  |  |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)		Главный бухгалтер 	 __________________________ (Фамилия И.О.)

МП 	 			(подпись)											(подпись)

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

# Приложение № 5.

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

_________________________________________________________________________________________

прописью число, месяц и год выдачи доверенности

Юридическое лицо – участник размещения заказа: _________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица

доверяет _________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ____________ №______________ выдан __________________________ «____» ________

представлять интересы на аукционе.

_________________________________________________________________________________________

наименование организации

Подпись

удостоверяем ___________________________			___________________________

Ф.И.О. удостоверяемого				 Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «______» _____________ _________________ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

М.П.											Ф.И.О.