Утверждаю:

Директор МУ  «Пермблагоустройство»

И.А. Денисов  ______________

Извещение  № 418А от 29 июля 2008 г. о проведении открытого аукциона на выполнение работ по строительству и благоустройству верхней набережной реки Кама  муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по строительству и благоустройству верхней набережной реки Кама

1) Форма торгов – открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25, контактный телефон  212-06-24, E-mail: permblag@yandex.ru).

3) Предметом муниципального контракта являются работы по строительству и благоустройству верхней набережной реки Кама.

4) Источник финансирования – городской бюджеты.

Начальная (максимальная) цена контрактов: 5 933 051,40 (Пять миллионов девятьсот тридцать три тысячи пятьдесят один) рубль 40 копеек.

5) Место выполнения работ: г. Пермь, Ленинский район, верхняя набережной реки Кама

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 15.10.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев

Поэтапный график выполнения работ

| № | Наименование работ | Сроки выполнения работ: начало, окончание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт лестницы | С момента заключения контракта – 01.10.08 |
| 2 | Монтаж чугунного пешеходного ограждения | С момента заключения контракта – 15.10.08 |

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-06-24,                                          E-mail: permblag@yandex.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с  пунктом 2 аукционной документации, до 18 часов 00 мин. (местного времени) 19 августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 30 июля 2008 г.

Каждая заявка, поступившая в срок до 18 часов 00 мин. (местного времени) 19 августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

8) Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на  14:00 часов  (местного времени) 02 сентября 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, Управление муниципального заказа, зал заседаний.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.