Приложение № 3 к извещению

Проект муниципального контракта  №

по выполнению работ на гидравлические испытания (и сопутствующие работы)

при подготовке бесхозяйных тепловых сетей Свердловского района города Перми

к отопительному сезону 2008-2009 г.г.

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от ___________ 2008 г. № _______ о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок по выполнению работ на гидравлические испытания (и сопутствующие работы) при подготовке бесхозяйных тепловых сетей Свердловского района города Перми к отопительному сезону 2008-2009 г.г.;  решением котировочной комиссии (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить  по заданию Заказчика  работы на гидравлические испытания (и сопутствующие работы) при подготовке бесхозяйных тепловых сетей Свердловского района города Перми к отопительному сезону 2008-2009 г.г. ( далее по тексту «объект»)  в соответствии с приложениями № 1 и 2 к настоящему контракту, требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ , сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

1.3. Приложение № 1 к настоящему контракту (характеристика и требования по выполнению работ на гидравлические испытания (и сопутствующие работы) при подготовке бесхозяйных тепловых сетей Свердловского района города Перми к отопительному сезону 2008-2009 г.г.)  и приложение № 2 к настоящему контракту (локальный сметный расчет) являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 15.09.2008 (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет __________    рублей (_______________ тысяч рублей) , включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с локальным сметным расчетом.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3);

--журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

-счет-фактура.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. В течение 20 (двадцати)  банковских дней  с момента заключения настоящего контракта Заказчик оплачивает 30% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта, на основании счета, выставленного Подрядчиком. Оставшаяся стоимость работ по настоящему контракту оплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Подрядчиком документов, указанных в п.3.2.настоящего контракта, после подписания сторонами настоящего контракта  - акта о приемке выполненных работ.

3.5. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.6. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- Ежедневно после окончания работ- приводить  территорию производства работ в нормативное состояние, убирать  мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – Цивковского Максима Васильевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в  суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 	Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58		___________________________________

ИНН 5904080513  КПП 590401001				___________________________________

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к муниципальному контракту

№   _____  от ______________________

Характеристика и требования по выполнению работ на гидравлические испытания

(и сопутствующие работы) при подготовке бесхозяйных тепловых сетей

Свердловского района города Перми к отопительному сезону 2008-2009 г.г.

| № п/п | Наименование объекта (адрес) | Технические параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность п.м | Диа метр,мм | Наименование работ |
| 1 | Куйбышева 165 | 15 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 2 | Межквартальная сеть ТК-10-13-5 Куйбышева 169\2 Куйбышева 169\3 | 120 100 | 108 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 3 | Весенняя 13а | 54,55 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 6 шт., ревизия задвижки, разработка грунта 14 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 4 шт., замена участка трубопровода |
| 4 | Весенняя 15 | 4,5 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт. |
| 5 | ТК Весенняя 15 | 7,12 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 6 | ТК Весенняя 16 | 7,7 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижки |
| 7 | ТК Весенняя 17а | 17,0 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 8 | Весенняя 17,19 | 23,8 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт., замена вентилей 25-3 шт. |
| 9 | Тк-8 Гатауллина 22-ТК Лукоянова17 | 178 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт., замена вентилей 25-1 шт. |
| 10 | Межквартальная трасса по Гатауллина | 188 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 11 | ТК Гатаулина 18 | 63,9 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 12 | Гатауллина 30 | 34,62 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт. |
| 13 | Гатауллина 32 | 20 | 76 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт. замена задвижки |
| 14 | Гатауллина 38 | 53 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2шт.,разработка грунта18 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 9 шт., замена участка трубопровода |
| 15 | Внутриквартальная магистраль Гатауллина 38 | 53 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт. замена задвижки |
| 16 | Сергинская 30 | 181,10 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 17 | Сергинская 32 | 58,3 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки, разработка грунта 9 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 6 шт., замена трубопровода 18м., изоляция теплопровода 3,2 м3 |
| 18 | Сергинская 33 | 5,73 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 19 | Сергинская 34 | 87,7 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижки |
| 20 | Сергинская 35 | 6,60 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 21 | Сергинская 36 | 66,4 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 22 | ТК Сергинская 37 | 6,0 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 23 | ТК Сергинская 37а | 18 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 24 | ТК Сергинская 39 | 7,1 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 25 | ТК-10 Сергинская 41 | 43,2 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 26 | ТК Сергинская 41 | 8 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 27 | ТК Сергинская 43 | 61,9 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 28 | ТК Сергинская 45 | 52,7 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2шт.,разработка грунта 14 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 10 шт., замена участка трубопровода |
| 29 | ТК Лукоянова-ТК Сергинская 36 | 66,40 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки, замена участка трубопровода 15 м., теплоизоляция 2,9 м3 |
| 30 | Таборская,22 | 654 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 31 | Люблинская 24 | 134 | 108 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 32 | Никулина, 35 | 36 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 33 | Никулина 41 | 98 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 34 | Никулина 47 | 60 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 35 | Тбилисская 1 | 79 | 76 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 36 | Тбилисская 3 | 82 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 37 | Тбилисская 5 | 108 | 102 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 38 | Тбилисская 7 | 53 | 102 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки, замена участка трубопровода, замена трубопровода 12 м, теплоизоляция 1 м3 |
| 39 | Тбилисская 9 | 90 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 40 | Тбилисская 9а | 183 | 102 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 41 | Тбилисская 9б | 26 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 42 | Тбилисская 11 | 83 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 43 | от ТК-756 до Тбилисской 11 | 60 | 200 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 44 | Тбилисская 13 | 12 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 45 | От ТК-1 до ж\д Казахская 104 | 95,58 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 46 | От ТК-1 до ж\д Братская 175 | 159,13 |  | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 47 | От ж\д Братская 175 до ж\д Братская 171 | 154,74 |  | гидравлическое испытание замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 48 | Вижайская 21 | 50 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 49 | Вижайская 23 | 30 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 50 | Солдатова 17 | 81 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 51 | Лодыгина 28 | 89 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 52 | Гусарова 18 | 54 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 53 | Гусарова 18а | 62 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 6 шт., ревизия задвижки, разработка грунта 14 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 4 шт., замена участка трубопровода |
| 54 | Гусарова, 22 | 64 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт. |
| 55 | Курчатова, 46 | 12 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 56 | Муромская, 26 | 26 | 102 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижки |
| 57 | Краснова 24 | 100 | 50 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 58 | Фонтанная 2а | 50 | 100 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт., замена вентилей 25-3 шт. |
| 59 | 25 Октября 81 | 50 | 100 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт., замена вентилей 25-1 шт. |
| 60 | Г.Хасана 70 | 100 | 76 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 61 | Г.Хасана 72 | 100 | 76 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 62 | Белинского, 51 | 100 | 140.77 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт. |
| 63 | Г.Звезда, 67 | 89 | 65 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт. замена задвижки |
| 64 | Г.Звезда, 79 | 100 | 10 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2шт.,разработка грунта18 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 9 шт., замена участка трубопровода |
| 65 | Комсомольский пр., 44 | 114 | 122.06 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт. замена задвижки |
| 66 | Комсомольский пр., 52 | 100 | 14.28 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 67 | - Комсомольский пр., 56 | 100 | 40.43 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки, разработка грунта 9 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 6 шт., замена трубопровода 18м., изоляция теплопровода 3,2 м3 |
| 68 | Комсомольский пр., 58 | 133 | 41.06 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 69 | Комсомольский пр., 60 | 100 | 119.28 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижки |
| 70 | Комсомольский пр., 66 | 150 | 100 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 71 | П.Осипенко, 53 | 100 | 53.24 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 72 | Горького, 54 | 50 | 51.38 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 73 | Горького, 72 | 100 | 59.79 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 74 | Тимирязева, 25 | 100 | 49.39 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 75 | Серединная,3 после ЦТП № 13 |  |  | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 76 | Рабоче-Крестьянская,12 |  |  | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
|  |  | 5980,7 |  |  |

Приложение № 2 к муниципальному контракту

№   _____  от ______________________

Локальный сметный расчет