Извещение № 44 от 30 июля 2008 года

о проведении запроса котировок на проведение капитального ремонта крыльца

и устройство пандуса (правое крыло) со стороны ул.Орджоникидзе,96

Администрация Ленинского района

- Администрация Ленинского района (614000, г. Пермь, ул. Кирова,57, кабинет 7, контактный телефон 212-87-30) предусматривает закупить способом запроса котировок выполнение работ по капитальному  ремонту крыльца и устройство пандуса (правое крыло) со стороны ул.Орджоникидзе,96 (Приложение №1).

- Источник финансирования: бюджет города Перми.

- Место выполнения работ: г.Пермь, ул. Орджоникидзе, 96.

- Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01 октября 2008г.

- Максимальная цена контракта – 466 106,00 руб. Цена выполнения работ должна быть указана с учетом расходов на выполнение предусмотренных работ, страхование, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. При подготовке расчетов конкретной цены участники размещения заказа не вправе изменять сумму прямых затрат, указанных в сметных расчетах Заказчика. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ без его обоснований.

- В случае Вашего согласия выполнить работы по капитальному ремонту крыльца и устройство пандуса (правое крыло) со стороны ул.Орджоникидзе,96. Просим представить котировочную заявку в письменной  форме.

- Место и срок подачи котировочных заявок: Администрация Ленинского района, 614000, г. Пермь, ул. Кирова,57, кабинет 7, тел.: 212-87-30, (в рабочие дни: с 9.00 до 18.00 (пятница – до 17.00), перерыв с 12.00 до 13.00, время местное), заявки принимаются до 18:00 ч. 11 августа 2008 г. Заявки, представленные после 18:00 ч. 11 августа 2008 г., к рассмотрению не принимаются.  Заседание котировочной комиссии по рассмотрению заявок состоится 12 августа 2008 г. в 10.30 час. по адресу: ул. Кирова,57, каб. 13.

8. Срок  и условия оплаты: Заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 30 % от    стоимости контракта в 20-и дневный срок с даты заключения контракта. Расчет за выполненные работы производится безналичным путем в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления актов приемки выполненных работ, счетов-фактур на выполненные работы,  оформленных в установленном порядке.

9. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок:  муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца и устройство пандуса (правое крыло) со стороны ул.Орджоникидзе,96  должен быть заключен  с заказчиком не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  и не позднее чем через двадцать дней  со дня подписания указанного протокола.

10. Определение победителя в запросе котировок: победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям и цена которой будет наименьшей. Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен  путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

- Форма котировочной заявки прилагается.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки и представление    поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1. Ведомость объемов работ.

2. Форма котировочной заявки.

3. Проект муниципального контракта.

И.о. главы администрации									А.С.Юдин

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса

котировок  № 44 от 30 июля 2008 г.

|  | Капитальный ремонт крыльца и устройство пандуса (правое крыло) со стороны ул., Орджоникидзе,96 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Земляные и монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,03 |
| 2 | ТЕРр51-03-02 | Выемка грунта для приямков(4 шт) | 100 м3 грунта | 0,1988 |
| 3 | ТЕР01-01-111-03 | Планировка вручную дна и откосов выемок , группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0,042 |
| 4 | ТЕРр51-06-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,1988 |
| 5 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания щебеночного | 1 м3 основания | 1 |
| 6 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,23 |
| 7 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания из ПГС | 1 м3 основания | 11,3 |
| 8 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | -12,43 |
| 9 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 12,43 |
| 10 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы, и пр.),вручную (мелких деталей) | т | 0,52 |
| 11 | ТЕР09-03-039-05 | Монтаж конструкций | 1 т конструкций | 0,502 |
| 12 | ТЕР06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,1224 |
| 13 | СЦМ-401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | -12,4236 |
| 14 | прайс | Бетон В15 | м3 | 12,4236 |
| 15 | ТЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,36 |
| 16 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 17 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,1 |
| 18 | ТЕР09-06-014-05 | Монтаж конструкций перил, трапов | 1 т конструкций | 0,1352 |
| 19 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,1352 |
| 20 | ТЕР09-05-003-02 | Постановка болтов | 100 шт. болтов | 0,8 |
| 21 | СЦМ-101-0097 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,024 |
| 22 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 |
| 23 | ТЕР15-01-008-01 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 150 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 0,37 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 24 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5 |
| 25 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5 |
| 26 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 5 |