ПРОТОКОЛ № 252А/1/1

рассмотрения заявок на  участие в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и объектов инженерной инфраструктуры в 2008 году

для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми

г. Пермь                                                				      «31» июля 2008  года

9 часов 20 минут

Повестка дня: заседание конкурсной (аукционной) комиссии  по видам товаров, работ, услуг №1 по  рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и объектов инженерной инфраструктуры в 2008 году

В отсутствии председателя комиссии и заместителя председателя председательствующим выбран Трофимов Д.А .

Присутствовали:

| Председательствующий: | Трофимов Д.А. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | Мохов Д.А. |
| Ответственный секретарь | Савина Н.Ю. |

Кворум имеется.

Сведения о заказчике:

Наименование – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации

города Перми

Руководитель – Зубарев Максим Валерьевич

Адрес – 614000 г.Пермь ул.Куйбышева, 33.

Телефон – (342) 237-73-45

Предмет аукциона: выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и объектов инженерной инфраструктуры в 2008 году.

Объекты капитального ремонта.

| № лота | Адрес объекта | Виды работ | Максимальный срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молдавская, 6а | капитальный ремонт системы отопления | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 2 | Молдавская, 6б | капитальный ремонт системы отопления | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 3 | Молдавская, 6в | капитальный ремонт системы отопления | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 4 | Веденеева, 90 | капитальный ремонт системы отопления, теплового узла | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 5 | Комсомольский пр., 86 | замена внутренних сетей электроснабжения | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 6 | Чусовская, 42 | капитальный ремонт фасада | 40 календарных дней с момента заключения контракта |
| 7 | Крисанова, 7 | капитальный ремонт фасада | 60 календарных дней с момента заключения контракта |
| 8 | Боровая, 28 | замена систем ХВС, водоотведения | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 9 | Боровая, 30а | замена систем ХВС, водоотведения | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 10 | Ш.Космонавтов, 108 | капитальный ремонт системы отопления, теплового узла | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 11 | Плеханова, 34а | капитальный ремонт системы отопления, теплового узла | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 12 | Коммунистическая, 37 | капитальный ремонт рулонной кровли, наружных стен | 90 календарных дней с момента заключения контракта |
| 13 | Луначарского, 32, 32а | восстановление конструкций балконов | 90 календарных дней с момента заключения контракта |
| 14 | Ушакова, 59/3 | капитальный ремонт системы отопления, теплового узла | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 15 | Мира, 115 | замена магистральных трубопроводов ХГВС, отопления | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 16 | Мира, 115 | ремонт подъездов, капитальный ремонт индустриальной кровли | 60 календарных дней с момента заключения контракта |
| 17 | Валежная, 1 | капитальный ремонт шиферной кровли | 30 календарных дней с момента заключения контракта |
| 18 | Мира, 114 | замена магистрального трубопровода отопления, узла управления | 35 календарных дней с момента заключения контракта |
| 19 | Землячки, 8 | засыпка штольни и восстановление приямков | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 20 | Красноводская, 24 | замена циркуляционного трубопровода системы ГВС | 40 календарных дней с момента заключения контракта |
| 21 | Комсомольский пр., 71 | замена систем ХГВС, водоотведения | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 22 | Комсомольский пр., 90 | ремонт фасада | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 23 | Комсомольский пр., 90 | замена систем ХГВС, водоотведения | 50 календарных дней с момента заключения контракта |
| 24 | Пушкарская, 69 | замена бойлера | 40 календарных дней с момента заключения контракта |
| 25 | Кабельщиков, 17 | замена циркуляционного трубопровода ГВС | 30 календарных дней с момента заключения контракта |
| 26 | М.Рыбалко, 107б, в | замена системы электроосвещения в подвальном помещении | 30 календарных дней с момента заключения контракта |
| 27 | Уинская, 8 | ремонт фасада | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 28 | Дружбы, 22 | капитальный ремонт трубопроводов отопления, монтаж наружного контура заземления | 60 календарных дней с момента заключения контракта |
| 29 | Панфилова, 14 | капитальный ремонт систем ХГВС | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 30 | М.Рыбалко, 41 | капитальный ремонт рулонной кровли, фасада | 80 календарных дней с момента заключения контракта |
| 31 | Овчинникова, 28 | капитальный ремонт печей и дымоходов, аварийно-восстановительные работы | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 32 | Вагонная, 5 | капитальный ремонт шиферной кровли | 60 календарных дней с момента заключения контракта |
| 33 | Плеханова, 3 | капитальный ремонт фасада | 60 календарных дней с момента заключения контракта |
| 34 | Леонова, 38 | капитальный ремонт ХГВС, водоотведения | 70 календарных дней с момента заключения контракта |
| 35 | 1-й Дубровский, 5 | капитальный ремонт ХГВС, водоотведения | 60 календарных дней с момента заключения контракта |

Начальная (максимальная) цена контракта(цена лота):

Начальная цена Контракта по лоту № 1  – 2415213,36 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 2  – 2691818,88 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 3  – 2580161,99 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 4  – 2045867,06 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 5  – 1239057,14 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 6  – 409767,86  рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 7  – 960706,55 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 8  – 550016,51 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 9  – 595425,81 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 10  – 4650356,56 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 11  – 1201534,08 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 12  – 1770314,40 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 13  – 3509207,91 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 14  – 5662755,17 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 15  – 5132982,79 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 16  – 2603833,00 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 17  – 199074,00 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 18  – 183659,68 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 19  – 261375 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 20  – 337825,61 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 21 – 2631942,85 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 22  – 1012964 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 23  – 790726,12 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 24  – 258619,74 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 25  – 88668,48 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 26  – 68751,56 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 27  – 2371341,53 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 28  – 214093,36 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 29  – 2 108 841,06 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 30  – 2958036,77 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 31  – 2433644,03 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 32  – 1956858 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 33  – 835506 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 34  –  2379296,41 рублей, является максимальной.

Начальная цена Контракта по лоту № 35  – 808956,12 рублей, является максимальной.

Комиссия рассмотрела в соответствии с требованиями документации об аукционе заявки на участие в аукционе следующих участников размещения заказа:

| № лота | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1,2,3,5,15,16 | ЗАО «ПСФ «Мастер», 614000, г.Пермь, ул.Большевистская, 49, оф.205 |
| 12,13,16,30 | ООО «Мастер», 617410, Кунгурский район, с.Плеханово, ул.Полетаевская, дом 3 |
| 21,23,29,34,35 | ООО «Технология-М», 614095, г.Пермь, ул.Семченко, 9 |
| 7,22,30 | ООО «Народный дом», 614022, г.Пермь, ул.В.Засулич, 42 |
| 10,15,16,22 | ООО СК «Арт дэко», 614022, г.Пермь, ул.Левченко, 1 |
| 17,31,32,33 | ООО «ЭСККАС», 614068, г.Пермь, ул.Луначарского, дом 97А |
| 29, 30 | ООО «Парма-2007», 614068, г.Пермь, ул Крисанова, 15 |
| 5 | ООО «СИАР», 614107, г.Пермь, ул.Лебедева, 25-б, оф.501 |
| 30 | ООО «АЛЬПРО», 614007, г.Пермь, ул.М.Горького 77-а, 11 |

Подробная информация о рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе представлена в Приложении №  1  к настоящему протоколу.

Комиссия приняла следующие решения:

- Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

| № лота | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | Голосование (ФИО / решение) |
| --- | --- | --- |
| 1,2,3,5,15,16 | ЗАО «ПСФ «Мастер», 614000, г.Пермь, ул.Большевистская, 49, оф.205 | Мохов Д.А.- За Трофимов Д.А. -За Савина Н.Ю. –За |
| 12,13,16,30 | ООО «Мастер», 617410, Кунгурский район, с.Плеханово, ул.Полетаевская, дом 3 | Мохов Д.А.- За Трофимов Д.А. -За Савина Н.Ю. –За |
| 10,15,16,22 | ООО СК «Арт дэко», 614022, г.Пермь, ул.Левченко, 1 | Мохов Д.А.- За Трофимов Д.А. -За Савина Н.Ю. –За |
| 17,31,32,33 | ООО «ЭСККАС», 614068, г.Пермь, ул.Луначарского, дом 97А | Мохов Д.А.- За Трофимов Д.А. -За Савина Н.Ю. –За |
| 5 | ООО «СИАР», 614107, г.Пермь, ул.Лебедева, 25-б, оф.501 | Мохов Д.А.- За Трофимов Д.А. -За Савина Н.Ю. –За |
| 7,22,30 | ООО «Народный дом», 614022, г.Пермь, ул.В.Засулич, 42 | Мохов Д.А.- За Трофимов Д.А. -За Савина Н.Ю. –За |
| 30 | ООО «АЛЬПРО», 614007, г.Пермь, ул.М.Горького 77-а, 11 | Мохов Д.А.- За Трофимов Д.А. -За Савина Н.Ю. –За |

2. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе:

| № лота | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | Обоснование отказа в допуске к участию в открытом аукционе | Голосование (ФИО / решение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21,23,29,34,35 | ООО «Технология-М», 614095,г.Пермь, ул.Семченко, 9 | В соответствии - с п.1 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ; п.п. «б» п.3 раздела 9 аукционной документации как участнику размещения заказа, не представившему документ – в заявке отсутствует копия действующей лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений. | Мохов Д.А.- За Трофимов Д.А. -За Савина Н.Ю. –За |
| 29, 30 | ООО «Парма-2007», 614068, г.Пермь, ул Крисанова, 15 | - с п.1 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ; п.п. «б» п.3 раздела 9 аукционной документации как участнику размещения заказа, не представившему документ – в заявке отсутствует копия действующей лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений. | Мохов Д.А.- За Трофимов Д.А. -За Савина Н.Ю. –За |

3. Признать открытый аукцион по лотам № 4, 6, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28,  не состоявшимся в соответствии с ч.11 ст.35 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с отсутствием заявок на данные лоты и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с законодательством.

4. . Признать открытый аукцион по лотам № 1, 2, 3,  7. 10, 12, 13, 17, 31, 32, 33   не состоявшимся в соответствии с ч.11 ст.35 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с подачей единственной заявки  и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с законодательством.

5. Признать открытый аукцион по лотам № 21, 23, 29,  34, 35   не состоявшимся в соответствии с ч.5 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с отказом в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки.

| Председательствующий |  | Трофимов Д.А. |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  | Мохов Д.А. |
| Ответственный секретарь |  | Савина Н.Ю. |
| Представитель заказчика: |  | Глушко С.А. |