ИЗВЕЩЕНИЕ №61 от 01.08.2008 о проведении запроса котировок № К-01/08-2008/проект на разработку архитектурно-планировочного решения парка им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе г. Перми

Администрация Орджоникидзевского района г. Перми, 614026, г. Пермь,

ул. Александра Щербакова, 24,   к. 315 , т. 263-46-80,  ф.: 263-44-62, 263-48-04,

E-mail: admord@perm.permregion.ru .-

Ответственный исполнитель – Некрасов Николай Иванович (телефон 263-47-71)

предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми разработку архитектурно-планировочного решения парка им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе г. Перми.

Место доставки проекта: администрация Орджоникидзевского района г. Перми, ул. Александра Щербакова, 24

Срок и условия поставки: 40 календарных дней со дня подписания контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта:  398 326,18 рублей.

Порядок оплаты выполненных  работ: Аванс — 30% от цены муниципального контракта в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента заключения муниципального контракта.

Вид строительства: капитальный ремонт.

Стадийность проектирования: стадийно архитектурно-планировочное решение.

Эскизный проект.

Основные технико-экономические показатели: площадь земельного участка,

сформированного под парк – 8 га (данные 2005 года включая площадь строений).

Основные требования к архитектурно-планировочному решению: проектные работы без изменения планировочного решения с разработкой площадок для отдыха, спортивных и танцевальных площадок, аттракционов,  цветников, малых архитектурных форм.

Основные требования к конструктивным решениям и материалам: аллеи – покрытие из асфальтобетона, тротуарной плитки, мягкого покрытия; фонтан без изменения параметров; мостик без изменения конструкции.

Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам: на главной аллее – установка малых архитектурных форм: скамьи и урны.

Объем проектных работ: обследование состояния элементов существующих объектов благоустройства: дорожная сеть, дополнительное электроосвещение, площадки для отдыха, аттракционов, спортивная, танцевальная, газоны, цветники на центральной аллее, мостик, ограждение, фонтан, ратонда, малые архитектурные формы.

Согласование: предварительное согласование эскизных решений проекта с комитетом по культуре администрации г. Перми, ДПиР (отдел дизайна), с владельцами коммуникаций.

Состав выдаваемых эскизных материалов: стадийно архитектурно-планировочное решение в стадии «Проект». Сметную документацию разработать ресурсным методом.

В случае Вашего согласия принять участие в разработке архитектурно-планировочного решения парка им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе г. Перми просим представить котировочную заявку по прилагаемой форме по факсу, электронной почте или курьером по вышеуказанному адресу до 10:00 часов местного времени 13.08.2008г.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте администрации г. Перми www.gorodperm.ru  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение: Форма котировочной заявки, проект муниципального контракта, спецификация.

Глава администрации Орджоникидзевского района   ________________              Л.В.Королева

(подпись, печать)