ИЗВЕЩЕНИЕ № 57  от «1» августа  2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по проведению текущего ремонта дорог частного сектора на территории Индустриального района в 3-м квартале 2008 года

Заказчик - Администрация Индустриального района г. Перми

614990  г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 406, 501, телефон/факс: 227-93-23, 227-94-91, 227-92-84 (факс), E-mail: admindus@permregion.ru, (ответственный исполнитель: Силаева Ольга Геннадьевна, тел: 227-94-91, 227-93-23) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку работ способом запроса котировок на проведение текущего ремонта дорог частного сектора на территории Индустриального района в 3-м квартале 2008 года.

Требования к выполняемым работам:

- При выполнении работ должны соблюдаться требования действующего законодательства РФ в отношении санитарных норм, норм пожарной безопасности.

- Работы по ремонту дорог частного сектора должны включать себя:

- Работы по исправлению профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала;

- Работы по планировке площадей ручным способом;

- Работы по устройству покрытий толщиной 10-15 см.

- Общая площадь дорог частного сектора  894м2.

4.	Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню дорог частного сектора.

Перечень объектов

| № п/п | Наименование улицы | Площадь ремонта м. кв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкторская | 64 |
| 2 | Калиновая | 120 |
| 3 | Эксковаторная | 40 |
| 4 | 1-я Гамовская | 250 |
| 5 | 2-я Гамовская | 180 |
| 6 | Спартаковская | 40 |
| 7 | 2-я Ипподромная (от ул. 2-й Гамовской до ул. 1-й Карьерной) | 80 |
| 8 | Ул. Верхнемулинская в районе домов № 111.111а.113.117 | 120 |
|  | ИТОГО | 894 |

Конкретные объемы работ и объекты могут корректироваться по письменному дополнительному заданию Заказчика без изменения общего объема работ.

Место выполнения работ: город Пермь, Индустриальный район.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 15 сентября 2008 года.

Максимальная цена контракта: 285 100 (двести восемьдесят пять тысяч сто) рублей.

Оплата работ производится по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня предоставления  Заказчику расчетной документации за фактически выполненные работы при наличии подписанного сторонами акта приема-сдачи  выполненных работ.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения №1 по вышеуказанному адресу до 15 часов 00 минут  «13»  августа 2008 г.

Цена работ  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: расходы на составление расчетной документации, транспортные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте администрации г.Перми www.gorodperm.ru  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение № 1  - форма котировочной заявки

Приложение № 2 – проект муниципального контракта

Заместитель главы администрации района                                                       	      А.В. Тютеньков