Приложение № 1

к ЗК от 01.08.2008 № 29/08/08 г.

|  | - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - __________________________ |  |  |  |
|  | - " _____ " ________________ 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" ______________2008 г. |  |  |  |
| Ул.Шишкина, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на решетки раздвижные на окна, лестницы пожарные с ограждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ__________________________ 178121,97руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда ______________________________________5163,25 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сметная трудоемкость _________________________________________62,27 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______3 кв 2008 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-06-001-02 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР, (984,52 руб.): 90%*0.94 от ФОТ СП, (989,17 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0,44 | 640,99 | 431,97 | 122,03 | 1,32 | 282,04 | 190,07 | 53,69 | 0,58 | 35,553 | 15,64 | 0,217 | 0,1 |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали НР, (1406,42 руб.): 90%*0.94 от ФОТ СП, (1413,07 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0,44 | 915,7 | 617,1 | 174,33 | 1,89 | 402,91 | 271,52 | 76,71 | 0,83 | 50,79 | 22,35 | 0,31 | 0,14 |
| Раздел 3. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР, (1977,19 руб.): 90%*0.94 от ФОТ СП, (1986,54 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0,75 | 1293,28 | 433,11 | 754,55 | 77,4 | 969,96 | 324,83 | 565,91 | 58,05 | 32,37 | 24,28 | 5,83 | 4,37 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1654,91 | 786,42 | 696,31 | 59,46 |  | 62,27 |  | 4,61 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 7973,65 | 4800,31 | 2549,25 | 362,94 |  | 62,27 |  | 4,61 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4368,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4388,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1654,91 | 786,42 | 696,31 | 59,46 |  | 62,27 |  | 4,61 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" |  |  |  |  |  |  |  |  | 7973,65 | 4800,31 | 2549,25 | 362,94 |  | 62,27 |  | 4,61 |
| Накладные расходы 90%*0.94 ФОТ (от 5 163,25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4368,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 5 163,25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4388,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 16730,52 |  |  |  |  | 62,27 |  | 4,61 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2549,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5163,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4368,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4388,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| раздвижные решетки 30.72 м2 * 2100 руб ( 1.2 * 1.6 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 64512 |  |  |  |  |  |  |  |
| раздвижные решетки 17.92 м2 * 2100 руб ( 1.4 * 1.6 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37632 |  |  |  |  |  |  |  |
| раздвижные решетки 1.36 м2 * 2100 руб (0.85 * 1.6 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2856 |  |  |  |  |  |  |  |
| раздвижные решетки 10.25 м2 * 2100 руб ( 1.4 * 2.44 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21525 |  |  |  |  |  |  |  |
| анкеры 174 шт * 16.95 руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 2949,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| замки навесные 28 шт * 169.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4746 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 150950,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 27171,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 178121,97 |  |  |  |  | 62,27 |  | 4,61 |
|  |  |  |  |  |  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |