Извещение №  439  А от 05 августа  2008 года

Администрация Ленинского района объявляет о проведении открытого аукциона  на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства

| 1. Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика | Администрация Ленинского района, г. Пермь, ул.Кирова, д. 57, тел. 212-87-30, ф.212-33-33 |
| 3. Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства (приложение 1,2): Лот № 1- Содержание дорог в микрорайоне «Камская долина» ( правый берег р.Кама) и микрорайоне «Разгуляй» (центральная часть города), содержание пешеходных лестниц, содержание внутриквартальных проездов, содержание газонов. Лот № 2 - текущий ремонт внутриквартальных проездов и подъездных дорог к объектам социальной сферы. Лот № 3 – Содержание родников, пустошей, логов, водоохранных зон; ликвидация крупногабаритного мусора. |
| 4. Место оказания услуг | г.Пермь, Ленинский район |
| 5. Начальная (максимальная) цена контракта | Лот № 1 – 1 109 639,11 рублей Лот № 2 – 2 361 073,33 рубля Лот № 3 – 7 168 269,00 рублей |
| 6. Шаг аукциона (5% от начальной цены контракта) | Лот № 1-55 481,96 рубль Лот № 2-131 553,67 рубля Лот № 3-358 413,45. |
| 7. Срок, место, порядок предоставления аукционной документации, официальный сайт на котором размещена аукционная документация, размер, порядок и сроки внесения платы взимаемой за предоставление аукционной документации | Аукционная документация предоставляется после письменного запроса в течение двух рабочих дней со дня получения запроса по адресу: г. Пермь ул.Кирова, д. 57,каб.7, тел.212-87-30, ф.212-33-33 Официальный сайт: www.gorodperm.ru Плата за аукционную документацию не взимается |
| # 8. Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала подачи заявок на участие в аукционе 06 августа 2008 г. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 27 августа 2008г. до 10.00 часов |
| # 9. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. | Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул.Кирова, д. 57, кабинет 7 Дата и время начала рассмотрения заявок: 10.00 час 27 августа 2008 года. |
| 10. Место, дата и время проведения открытого аукциона | Аукцион состоится в 12 часов 20 мин (местного времени) 11 сентября 2008 г. по адресу: 614000, ул. Сибирская 17б, каб. 103 |
| 11. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются |

И.о. главы администрации								А.С.Юдин

Приложение №1

к извещению

Перечень и периодичность проведения работ

(лот №1)

| № | Описание работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зимний период* |  | Периодичность проведения работ | летний период* |  |  | Периодичность проведения работ |
| 1. | Содержание дорог в микрорайоне «Камская долина» (правый берег р.Кама) и микрорайоне «Разгуляй» (центральная часть города) |  |  |  |  |  |  |
|  | расширение проезжей части | не менее 1 раза в 5 сут. |  |  | уборка проезжей части от крупного мусора, | 1 раз в 30 сут. |  |
|  |  |  |  |  | вывозка мусора | 1 раз в 30 сут. |  |
| 2. | Содержание пешеходных лестниц |  |  |  |  |  |  |
|  | подмести территорию от снега (толщиной слоя до 2 см), мусора; сгрести снег в кучи/валы | 1 раз в 1 сут. |  |  | - | - |  |
|  | сдвинуть снег в валы/кучи (толщиной слоя более 2 см) | 1 раз в 3 сут. |  |  |  |  |  |
|  | очистка от уплотненного снега (50% от общей площади) | 2 раза в 3 сут. |  |  |  |  |  |
|  | обработка лестниц песком | 1 раз в 1 сут. |  |  |  |  |  |
| 3. | Содержание внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |  |
|  | подметание и сгребание снега | 1 раз в 3 сут. |  |  | подметание лотковых зон (33,3% от площади проездов) | 1 раз в 1 сут (Не более 61 раза) |  |
|  | расширение проезжей части | 1 раз в 4 сут. |  |  | уборка мусора у борта (30% от площади проездов) | 1 раз в 10 сут. |  |
|  | посыпка ПСС | 1 раз в 4сут. |  |  | уборка проезжей части от крупного мусора | 1 раз в 10 сут. |  |
|  | удаление наката | 1 раз в 6 сут. |  |  | вывоз мусора | 1 раз в 10 сут. |  |
|  | вывоз снега | 1 раз в 10 сут. (но не более 8раз) |  |  |  |  |  |
| 5. | Содержание газонов |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | - | комплексная уборка газонов |  |  | 2 раза в сезон |
|  |  |  |  | кошение травы на газонах |  |  | 1 раз в 15 сут. |
|  |  |  |  | уборка от мусора |  |  | 1 раз в 10 сут. |
|  |  |  |  | Вывоз мусора (33,120) |  |  | 1 раз в 10 сут. |

(лот №2)

| Текущий ремонт внутриквартальных проездов, в т.ч. подъездных дорог к объектам социальной сферы: |  |
| --- | --- |
| 1. | ямочный ремонт |
|  | исправление профиля покрытия с добавлением щебня |
|  | исправление профиля покрытия с добавлением гравия |
| 2. | текущий ремонт подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы |

Врфянка, Безгодовкалиха, Егошиха, айона0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(лот №3)

| № | Описание работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зимний период* |  | Периодичность проведения работ | летний период* |  | Периодичность проведения работ |
| 1. | Содержание родников |  |  |  |  |  |
|  | подмести территорию от снега (толщиной слоя до 2 см), мусора, сгрести снег в кучи/валы |  | 1 раз в 1 сут. | - |  | - |
|  | сдвинуть снег в валы/кучи (толщиной слоя более 2 см) |  | 1 раз в 3 сут. |  |  |  |
|  | очистка от уплотненного снега (50% от площади) |  | 2 раз в 3 сут. |  |  |  |
|  | очистка от наледи (20% от площади) (1раз в 3 сут) |  | 1 раз в 3 сут. |  |  |  |
|  | обработка территорий песком |  | Не менее 5 раз в 2 сут. |  |  |  |
| 2. | Содержание пустошей |  |  |  |  |  |
|  | - |  | - | комплексная уборка |  | 1 раз в 30 сут. |
|  |  |  |  | уборка крупного мусора |  | 1 раз в 30 сут. |
|  |  |  |  | Вывоз мусора |  | 1 раз в 30 сут. |
| 3. | Содержание логов |  |  |  |  |  |
|  | - |  | - | комплексная уборка |  | Не более 2 раз за сезон |
|  |  |  |  | уборка крупного мусора |  | 1 раз в 30 сут. |
|  |  |  |  | Вывоз мусора |  | 1 раз в 30 сут. |
| 4. | Содержание водоохранных зон |  |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  | комплексная уборка | Не более 2 раз за сезон |
|  |  |  |  |  | уборка крупного мусора | 1 раз в 30 сут. |
|  |  |  |  |  | расчистка от поросли (с учетом погрузки и вывозки) 20% от площади | по заданию заказчика |
|  |  |  |  |  | Вывоз мусора | 1 раз в 30 сут. |
| 5. | Ликвидация свалок и крупногабаритного мусора (правый берег р. Кама в границах Ленинского района) |  |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  | Ликвидация свалок и крупногабаритного мусора на правом берегу р. Кама в границах Ленинского района: м/р «Камская Долина», комплекс ПГТУ, территория кардиологического центра | 1 раз за сезон по каждому объекту |
|  | - | - |  |  | вывоз мусора на городской полигон «Сафроны» | 1 раз за сезон по каждому объекту |
| 6. | Ликвидация крупногабаритного мусора |  |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  | ликвидация крупногабаритного мусора (свалок) и сбор ТБО на прилегающей территории к муниципальным контейнерным площадкам | 1 раз в 1 сут. |
|  |  |  |  |  | вывоз мусора на городской полигон «Сафроны» | 1 раз в 1 сут. |

* зимний период (с 15  октября по 31 декабря 2008 г.);

летний период (по 14 октября 2008 г.)

Приложение № 2

к документации

| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ по Ленинскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. |  |  |
|  |  |  | Норма времени на ед. изм., час. | Объем | частота | стоимость , руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел/час | маш/час (т) | Итого за сезон | зима | лето | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1. | Дороги в м/р частной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расширение проезжей части (один раз в 5 сут) | 1000м2 | 0,144 | 47,218 | 36 |  | 727,65 | 243 333,05 | 103 715,73 |  |  |
|  | уборка проезжей части от крупного мусора 0,077/60*1000=1,28чел/час (1р в м-ц) | 1000 кв.м. | 1,28 | 64,508 | 6 | 67,34 |  | 33 361,68 |  | 8 203,69 |  |
|  | вывозка смета, мусора | т |  | 96,762 |  |  | 171,75 | 16 618,87 |  | 4 086,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49 980,55 |  | 12 290,30 | 116 006,03 |
| 2. | Внутриквартальные проезды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подметание и сгребание снега КО-707 (1р - 1с) | 1000м2 | 0,096 | 35,882 | 183 |  | 460,53 | 290 306,59 | 123 737,24 |  |  |
|  | расширение проезжей части (1р - в 4 с) 30% от пл. | 1000м2 | 0,144 | 10,7646 | 45 |  | 727,65 | 50 756,94 | 21 634,11 |  |  |
|  | посыпка ПСС (работа ПР 1р - 1с) | 1000м2 | 0,041 | 21,5292 | 183 |  | 548,50 | 88 601,17 | 37 764,43 |  |  |
|  | затраты на ПСС | т/1000м2 | 0,200 | 21,5292 | 183 |  | 476,84 | 375 735,00 | 160 149,34 |  |  |
|  | удаление наката (1р - 6 с) 50% от пл. | 1000м2 | 0,269 | 17,941 | 30 |  | 727,65 | 105 351,98 | 44 904,12 |  |  |
|  | Вывозка снега (среднегодовое кол-во: 230 тонн с 1000 м2) | т |  | 1650,572 |  |  | 132,99 | 219 509,57 | 93 561,46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130 261,25 | 481 750,70 |  |  |
|  | подметание лотковых зон 33,3% от пл. | 1000 м2 | 0,081 | 11,95 | 61 |  | 531,58 | 31 387,11 |  | 7 718,14 |  |
|  | уборка смета у борта 30% от пл. (1р в 10с) | 1000м2 | 0,83 | 10,7646 | 18 | 67,34 |  | 10 829,83 |  | 2 663,07 |  |
|  | уборка проезжей части от крупного мусора 0,077/60*1000=1,28чел/час (1р в 10с) | 1000м2 | 1,28 | 35,882 | 18 | 67,34 |  | 55 671,41 |  | 13 689,69 |  |
|  | вывозка смета, мусора | т |  | 53,8 |  |  | 171,75 | 9 240,15 |  | 2 272,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 107 128,50 |  | 26 343,07 | 508 093,77 |
| 2. | Очистка лестничных переходов, пешеходных мостов вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подмести территорию от свежевыпавшего снега,толщиной слоя до 2 см., мусора. Подмести, сгрести снег в кучи или валы (1р в 1 с) | 1000м2 | 2,418 | 1,191 | 183 | 77,97 |  | 63 413,31 | 27 028,62 |  |  |
|  | сдвинуть свежевыпавший снег в валы или кучи,толщиной слоя более 2 см. (1р в 3 с) | 1000м2 | 14,091 | 1,191 | 61 | 77,97 |  | 123 181,27 | 52 503,49 |  |  |
|  | очистка от уплотненного снега 50% от общей площади (2р в 3 с) | 1000м2 | 44,275 | 0,596 | 122 | 77,97 |  | 387 044,99 | 164 970,00 |  |  |
|  | обработка лестниц песком (1р в 1 с) | 1000м2 | 3,496 | 1,191 | 183 | 77,97 |  | 91 684,42 | 39 078,61 |  |  |
|  | затраты на песок | т/1000м2 | 0,20 | 1,191 | 183 |  | 306,02 | 20 586,21 | 8 774,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 685 910,20 | 292 355,17 | 0,00 | 292 355,17 |
| 3. | Текущий ремонт внутриквартальных проездов, в т.ч. подъездных дорог к объектам социальной сферы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ямочного ремонта толщ 70мм, пл 5м2 вывоз скола на 25 км,,м2, | м2 |  | 3350,1 |  |  | 554,68 | 1 858 233,47 |  |  |  |
|  | исправление профиля покрытия с доб.шебня, м2, руб | м2 |  | 3225,4 |  |  | 103,34 | 333 312,84 |  |  |  |
|  | исправление профиля покрытия с доб. гравия, м2, руб | м2 |  | 3225,4 |  |  | 52,56 | 169 527,02 |  |  |  |
|  | текущий ремонт тротуаров, | м2 |  | 0 |  |  | 414,90 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 361 073,33 | 0,00 | 2 361 073,33 | 2 361 073,33 |
| 4. | Очистка родников, ключей, моек вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подмести территорию от свежевыпавшего снега,толщиной слоя до 2 см., мусора. Подмести, сгрести снег в кучи или валы(1р в 1 с) | 1000м2 | 2,418 | 0,116 | 183 | 77,97 |  | 4 002,15 | 1 705,83 |  |  |
|  | сдвинуть свежевыпавший снег в валы или кучи,толщиной слоя более 2 см. (1р в 3с) | 1000м2 | 14,091 | 0,116 | 61 | 77,97 |  | 7 774,23 | 3 313,61 |  |  |
|  | очистка от уплотненного снега 50% отплощади (2р в 3 с) | 1000м2 | 22,137 | 0,058 | 122 | 77,97 |  | 12 213,33 | 5 205,68 |  |  |
|  | очистка от наледи 20% от площади (1раз в 3 сут) | 1000м2 | 196,350 | 0,0232 | 61 | 77,97 |  | 21 665,88 | 9 234,64 |  |  |
|  | обработка территорий песком | 1000м2 | 3,496 | 0,116 | 183 | 77,97 |  | 5 786,39 | 2 466,33 |  |  |
|  | затраты на песок | т/1000м2 | 0,20 | 0,116 | 183 |  | 306,02 | 1 299,24 | 553,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52 741,22 | 22 479,86 | 0,00 | 22 479,86 |
| 5. | Газоны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплексная уборка газонов(сильн.засор.23,4чел/час/тыс.мкв.+сред.засор15,5чел/час/тыс.м.кв)/2 (2 р в сезон) | 1000м2 | 19,45 | 22,08 | 2 | 67,34 |  | 57 839,13 |  | 57 839,13 |  |
|  | кошение травы на газонах | 1000м2 |  | 22,08 | 3 |  | 1842,45 | 122 043,89 |  | 122 043,89 |  |
|  | уборка от мусора (1р в 10 с) | 1000м2 | 1,28 | 22,08 | 4 | 67,34 |  | 7 612,76 |  | 7 612,76 |  |
|  | вывозка смета, мусора | т |  | 33,120 |  |  | 171,75 | 5 688,36 |  | 5 688,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 193 184,14 | 0,00 | 193 184,14 | 193 184,14 |
| 6. | Пустоши: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплексная уборка (сред.засор15,5чел/час/тыс.м.кв) | 1000м2 | 15,50 | 2,622 | 2 | 67,34 |  | 5 473,53 |  | 5 473,53 |  |
|  | уборка крупного мусора (1р в 30 с) | 1000м2 | 1,28 | 2,662 | 2 | 67,34 |  | 458,90 |  | 458,90 |  |
|  | Вывозка смета, мусора | т |  | 3,933 |  |  | 171,75 | 675,49 |  | 675,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 607,92 | 0,00 | 6 607,92 | 6 607,92 |
| 7. | Лога: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплексная уборка (сред.засор15,5чел/час/тыс.м.кв) | 1000м2 | 15,50 | 502,138 | 2 | 67,34 |  | 1 048 233,16 |  | 1 048 233,16 |  |
|  | уборка крупного мусора (1р в 30 с) | 1000м2 | 1,28 | 502,138 | 2 | 67,34 |  | 86 563,77 |  | 86 563,77 |  |
|  | Вывозка смета, мусора | т |  | 753,207 |  |  | 171,75 | 129 363,30 |  | 129 363,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 264 160,23 | 0,00 | 1 264 160,23 | 1 264 160,23 |
| 8. | Водоохранные зоны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплексная уборка (сред.засор15,5чел/час/тыс.м.кв) | 1000м2 | 15,50 | 667,4315 | 2 | 67,34 |  | 1 393 289,95 |  | 342 612,28 |  |
|  | уборка крупного мусора (1р в 30 с) | 1000м2 | 1,28 | 667,4315 | 2 | 67,34 |  | 115 058,78 |  | 28 293,14 |  |
|  | расчистка от поросли (с учетом погрузки и вывозки) 20% от площади | 1000м2 |  | 133,49 | 1 |  | 44851,80 | 5 987 266,78 |  | 1 472 278,72 |  |
|  | Вывозка смета, мусора | т |  | 1001,15 |  |  | 171,75 | 171 947,51 |  | 42 282,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 667 563,02 | 0,00 | 1 885 466,32 | 1 885 466,32 |
| 9. | Ликвидация крупногабаритного мусора (муниципальные контейнерные площадки) | Шт. |  | 59 |  |  |  | 3 510 430,00 | 0,00 | 1 909 428,00 | 1 909 428,00 |
| 10. | Ликвидация свалок и крупногабаритного мусора (правый берег р. Кама в границах Ленинского района: м/р «Камская Долина», комплекс ПГТУ, территория кардиологического центра) | м3 |  | 8144 |  |  |  |  | 0,00 | 2 080 126,68 | 2 080 126,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: | 900 301,46 | 9 738 679,99 | 10 638 981,45 |