ИЗВЕЩЕНИЕ  № 54 от  07.08.08г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На выполнение работ: «Ремонт входной группы в помещении отдела ЗАГС Мотовилихинского района»

Муниципальный заказчик: Администрация Мотовилихинского района г. Перми

Почтовый адрес: г. Пермь, 614014, ул. Уральская,36

Тел./факс: 260 24 16, факс 266 08 88

Ответственный исполнитель: Скрыпник Светлана Геннадьевна

Заказчик предусматривает осуществить за счет средств бюджета г. Перми выполнение работ способом запроса котировок: «Ремонт входной группы в помещении отдела ЗАГС   Мотовилихинского  района г. Перми»

Максимальная цена контракта: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Уральская, 111 (отдел ЗАГС Мотовилихинского района)

Сроки выполнения работ – в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Окончание выполнения работ – до 1 сентября 2008 года.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев с момента приемки работ заказчиком.

Техническое задание представлено в таблице:

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж подвесных потолков типа «Байкал» | кв.м | 1,6 |
| 2 | Устройство подвесных потолков типа «Байкал» | кв.м | 1,6 |
| 3 | Демонтаж перегородки с дверным проемом | кв.м | 6,06 |
| 4 | Устройство перегородки с дверным проемом | кв.м | 6,06 |
| 5 | Выравнивание штукатурки стен | кв.м | 7,0 |
| 6 | Выравнивание штукатурки потолка | кв.м | 2,0 |
| 7 | Окраска стен улучшен. в/эмульсион.краской | кв.м | 7,0 |
| 8 | Окраска потолка улучшен. в/эмульс.краской | кв.м | 2,0 |
| 9 | Демонтаж и установка дверного блока | шт. | 1 |
| 10 | Смена обоев | кв.м | 12,0 |
| 11 | Окраска стен в/эмульсионными составами улучшенная | кв.м | 12,0 |
| 12 | Разборка бетонных конструкций (ступеней) | куб.м | 5,1 |
| 13 | Устройство фундаментов-столбов | куб.м | 5,0 |
| 14 | Устройство фундаментных плит (пандус) | куб.м | 1,0 |
| 15 | Устройство покрытий из керамических плиток | кв.м | 6,0 |
| 16 | Утепление входных дверей | кв.м | 3,0 |
| 17 | Устройство перил хромированных | п/м | 7,0 |
| 18 | Установка радиаторов чугунных | шт. | 1 |
| 19 | Прокладка стального т/провода диам.25мм | п/м | 6,0 |
| 20 | Разборка покрытия кровель из листовой стали (козырек) | кв.м | 5,0 |
| 21 | Устройство каркаса из равнополочного уголка | тн | 0,1 |
| 22 | Устройство кровель из металлочерепицы (козырек) | кв.м | 6,0 |
| 23 | Подшив козырька сайдингом | кв.м | 10,0 |

Основные требования при проведении работ: руководствоваться действующим законодательством, регулирующим сферу деятельности, связанную с выполнением работ, включая правила и нормы технической эксплуатации соответствующих  объектов и иными действующими законодательными, ведомственными актами и инструкциями в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Выполнение работ осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на данный вид работ.

Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ, согласовав их с Заказчиком и представив их реквизиты.

К котировочной заявке необходимо представить локальный сметный расчет (локальная смета), составленный в территориальных единичных расценках (ТЭР) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 года.

Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичным перечислением денежных средств в течение 10 дней после подписания актов  сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат    (ф. КС-3), согласно счета или счет-фактуры.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 к извещению  по факсу 266-08-88, 260-24-16 или курьером по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 304 до 18 часов 00 минут 14.08.2008г.

Цена работ должна быть указана с учетом следующих расходов: все выплаченные и подлежащие выплате налоги и сборы, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  от 5 до 20 дней, с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Глава администрации района                  ___________________                                       С.В.Мальцев

(должность)	                                                  (подпись)	                                                    (ФИО)

М.п.