Извещение № 447 А от «08» августа 2008 года

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта помещений первого этажа (правого крыла) МУЗ ГДКБ №15

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница №15» извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений первого этажа (правого крыла) МУЗ ГДКБ №15.

| 1 Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| 2 Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, контактное лицо | 614066 г.Пермь, ул. Советской Армии, 10, адрес электронной почты e-mail:hoshill5@psu.ru, тел.: 228-06-92 Контактное лицо: секретарь |
| 3 Предмет муниципального контракта | Выполнение капитального ремонта помещений первого этажа (правого крыла) МУЗ ГДКБ №15. |
| 4 Основные виды и объемы выполняемых работ | Лот №1 капитальный ремонт помещений первого этажа (правого крыла) - сантехнические работы Начальная (максимальная) цена Лота - 21940,99 руб. Место выполнения работ - помещения первого этажа (правого крыла) МУЗ «ГДКБ № 15» Начало выполнения – в течение_5_ дней со дня подписания муниципального контракта Максимальный срок выполнения работ - 45 календарных дней Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100% В состав работ входят следующие основные работы: Раздел 1. Демонтажные работы: ед.изм.; кол-во. - демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин; 100 приборов; - 0,04. - Демонтаж санитарных приборов: унитазов иписсуаров; 100 приборов; - 0,02. - Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене; 100 приборов; - 0,02. - Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм; 100 приборов; - 0,02. - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 32 мм; - 0,04. - Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; 100 приборов одна; - 0,01. раздел 2. Монтажные работы Лот №2 капитальный ремонт помещений первого этажа (правого крыла) - электромонтажные работы Начальная (максимальная) цена Лота - 311588,61 руб. Место выполнения работ - помещения первого этажа (правого крыла) МУЗ «ГДКБ № 15» Начало выполнения – в течение_5_ дней со дня подписания муниципального контракта Максимальный срок выполнения работ - 45 календарных дней Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100% В состав работ входят следующие основные работы: Раздел 1. Демонтаж - Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп; 100 шт.; - 0,31. - Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания; 100 шт.; - 0,07. - Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки; 100 шт.; - 0,61. - Демонтаж кабеля; 100 м.; - 1,05. Демонтаж шкафа (пульт) управления навесного, высота, ширина и глубина, мм, до: 900x600x500; шт.; - 1. Демонтаж коробов пластмассовых шириной до 40мм; 100 м.; - 0,2. Раздел 2. Монтаж - Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый; 100 шт.; - 0,07. - Светильник накаливания НПО-22-100; шт.; - 7. - Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2; 100 шт.; - 0,13. - Светильник люминесцентный ЛПО 2x40; шт.; - 13. - Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4; 100 шт.; - 0,56. - Светильник люминесцентный 4* 18; шт.; - 56. - Световые настенные указатели; 100 шт.; - 0,01. - Светильник накаливания "Выход" 25Вт; шт.; - 1. - Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; - 0,51. - Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; - 0,11. - Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; - 0,1. - Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2; 100 м. борозд; - 1,9. - Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах; 100 м.; - 1,9. - Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0, 1 м2; 1 м3 заделки; - 0,19 190*0,001. - Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 25; 100 м.; - 3,81. - Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм; м.; - 381. - Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5; 100 м.; - 3,81. - Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3x1.5 мм2; 1000 м.; - 0,137. Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3x2.5 мм2; 1000 м.; - 0,434. Лот №3 - на общестроительные работы, ул. Баумана, 17 Начальная (максимальная) цена Лота - 1406594 руб. Место выполнения работ - ул. Баумана, 17 МУЗ «ГДКБ № 15» Начало выполнения – в течение_5_дней со дня подписания муниципального контракта Максимальный срок выполнения работ - 45 календарных дней Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100% В состав работ входят следующие основные работы: Раздел 1. Новый Раздел - Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м. шва; - 0,313. - Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 %; 100 м.2 окр. поверхн.; - 0,599. - Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков; 100 м.2 облиц.; - 0,288. - Устройство потолков типа "Байкал"; 100 м.2; - 1,544. Раздел 2. Новый Раздел - Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м.2 отрем. поверх.; - 0,54. - Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; 100 м.2 отрем. поверх.; - 0,261. - Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов; 100 м.2 окр. поверх.; - 0,261. - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %; 100 м.2 окр. поверх.; - 0,17. - Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 %; 100 м.2 окр. поверх.; 5,188. - Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор, покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм); 100 м.2 отдел. поверх.; 0,67. - При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15 04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8; 100 м.2 отдел. поверх.; 0,67. - Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток; 100 м.2 поверх. обл.; 0,45. - Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м.2 поверх. обл.; 0,536. - Оштукатуривание поверхностей цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен; 100 м.2 отштук. поверх.; 0,64. - Разборка коробов из ДСП; 100 м.2 облиц.; 0,07. - Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих; 1 м.2 стены; 7. - Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону; 100 м.2 оклейв. поверх.; 4,67. - Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции; 100 м.2 перегордок; 0,865. - Оформление дверных проемов в перегородках, стоечный профиль: ПС 100/50; 1 м. 2 двер. проема; 13,3. - Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен; 100 м.2 окр. поверх.; 0,078. - Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи; 100 м.2 перегородок; 0,175. - Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м; 100 м.2 перегородок; 0,262. - Монтаж перфорированного уголка на колонны; 100 м. плинтуса; 0,55. - Монтаж: решеток; 1 т. конструкции; 0,04. - Конструкции стальные; т.; 0,04. - Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,5 1 м.; 100 п.м.; 0,016. - Подоконная доска из ПВХ, 300 мм; м.; 1,6. - Монтаж: металлической дверцы кассы; 1 т.конструкции; 0,035. - Замки накладные приварные, для металлических дверей; шт.; 1. - Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2; 100 м.2 окр. поверх.; 0,01. Раздел 3. Новый Раздел - Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м. плинтусов; 1,658. - Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 покрытий; 1,681. - Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытий; 1,558. - Разборка покрытий полов: цементных; 100 м. 2 покрытий; 2,137. - Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 2,137. - Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2; 100 м. плинтусов; 1,756. - Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м. плинтусов; 0,522. - Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного; 100 м2 покрытий; 0,55. - Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 покрытий; 1,2587. Раздел 4. Новый Раздел - Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками; 100 м. 2; 0,49. - Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более; 100 м. 2 проемов; 0,2805. - Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2; м. 2; 28,05. - Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при; 100 м. 2 проемов; 0,1365. - Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2; м. 2; 13,65. - Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,5 1 м.; 100 п.м.; 0,98. - Плиты подоконные из ПВХ, шириной 350 мм; м.; 9,8. - Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,5 1 м.; 100 п.м.; 0,15. - Плиты подоконные из ПВХ, шириной 600 мм; м.; 15. - Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов; 100 м. 2 отрем. поверх.; 0,11. - Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: поливинилацетатная; 100 м2 отрем. поверх.; 0,11. - Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до; 0,4 м; 100 м.; 0,248. - Демонтаж металлической рещетки; 1 т. конструкций; 0,9. - Установка решетки; 1 т. конструкций; 0,9. - Масляная окраска металлических поверхностей: решеток двери; 100 м.2 окр. поверх.; 0,599. - Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных; 100 м.2; 0,378. - Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м.2 проемов; 0,038. - Установка и крепление наличников; 100 м. коробок блоков; 0,1. - Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2; 100 м.2 проемов; 0,395. - Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных; 100 м.2 окр. поверх.; 0,038. - Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных; 100 м.2 окр. поверх.; 0,395. - Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная; шт.; 38. - Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом; шт.; 19. - Пробивка проемов в конструкциях из кирпича; 1 м3; 2,5. - Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной; 1 м3 кладки; 0,9. - Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних; 100 м.3 кладки; 0,47. - Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; 1 т. металлоконстр.; 0,0633. - Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2; 1 м.2 проема; 8,4. - Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза; м.2; 8,4. - Замки накладные приварные, для металлических дверей; шт.; 4. - Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей: за два раза; 100 м.2 окр. поверх.; 0,057. Раздел 5. Новый Раздел. - Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза; 100 м.2 окр. поверх.; 0,12. - Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза; 100 м.2 окр. поверх.; 0,507. - Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг; 100 шт.; 0,06. - Установка радиаторов: чугунных; 100 квт. радиаторов; 0,078. - Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м.2 окр. поверх.; 0,134. - Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 мЗ при помощи отбойных молотков из бетона марки 100; 1 м3. |
| 5 Срок, место, порядок предоставления аукционной документации, официальный сайт на котором размещена аукционная документация, размер, порядок и сроки внесения платы взимаемой за предоставление аукционной документации | Аукционная документация предоставляется после письменного запроса в течение двух рабочих дней со дня получения запроса по адресу: г.Пермь, ул. 9 Мая, 9-А приемная Главного врача. Тел 228-06-92 Официальный сайт: www.gorodperm.ru Плата за аукционную документацию не взимается |
| 8 Место, время приема заявок | Место приема заявок: г.Пермь, ул. 9 Мая, 9-А в приемная Главного врача. с 08.08.2008 г до 01.09.2008 года в рабочие дни с 9 00 до 17 00 часов, в пятницу с 9 00 до 15 00 часов, 02.09.2008 до 10 часов |
| 9 Место, день время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | Место начала рассмотрения заявок: г.Пермь, ул. 9 Мая, 9-А Дата и время начала рассмотрения заявок: 10-00 час. 02.09.2008 года |
| 10 Место, дата и время проведения открытого аукциона | Аукцион состоится в 10 часов 20 минут (местного времени) «16» сентября 2008г., по адресу: 614000, ул. Сибирская, 17б, Управление муниципального заказа, зал заседаний |
| 11 Обеспечение заявки | Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены Лота |
| 12 Обеспечение исполнения контракта | Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от цены контракта |
| 13 Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнения работ, оказания услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются. |
| 14. Срок подписания муниципального контракта. | Срок подписания муниципального контракта не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми. |