ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 от «08» августа 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на общестроительные работы в

МОУ «СОШ № 30» г. Перми

614056, г. Пермь, ул. Красноуральская,37, тел.: (342) 267-01-40

E-mail: gcon56@pstu.ru

Ответственный исполнитель: Директор Шляхов Юрий Михайлович предусматривает осуществить за счет средств местного бюджета способом запроса котировок проведение общестроительных работ в МОУ «СОШ № 30» на сумму 259 085,20 руб. (двести пятьдесят девять тысяч восемьдесят пять руб., 20 коп.)

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п.:

-предоставить локально-сметный расчет (локально –сметный расчет следует выполнять с применением территориальных единичных расценок Пермской области. локально -сметный расчет следует выполнять на основе методических и нормативных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года, с применением МДС 81-35.2004.),объемы и виды работ должны соответствовать техническому заданию.

Место проведения работ: МОУ «СОШ № 30» г. Перми, 614056,  г. Пермь, ул. Красноуральская, 37.

Сроки проведения работ: в течении 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств – аванс на приобретение материалов в размере 30% от цены муниципального контракта в течение 10 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 15 банковских дней со дня предоставления актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета фактуры на выполненные работы, оформленные в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим предоставить котировочную заявку по форме (Приложение № 1) с приложением требуемых документов до 10:00 часов местного времени 18 августа 2008 г. в кабинет директора по адресу: г. Пермь ул. Красноуральская, 37

Котировочная заявка должна содержать только одно ценовое приложение и включать все необходимые затраты. Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом следующих расходов: на доставку, сборку, установку, гарантию, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи (виды расходов, которые должны быть включены в цену, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Результаты проведения данного запроса котировок (протокол) участники размещения заказа смогут посмотреть на сайте www.gorodperm.ru

Срок подписания муниципального контракта с победителем - от 5 до 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор МОУ «СОШ № 30»							Ю.М.Шляхов