Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 4 « 08 » августа  2008 г

# Техническое задание

# На выполнение работ по созданию «Системы мониторинга промышленности г. Перми»

# 1. Цель работ

Создание Системы мониторинга промышленности города Перми (далее Система) призвано обеспечить единое информационное пространство для администрации города и руководителей промышленных предприятий в сферах экономико-территориального и промышленного развития города, в инвестиционной сфере, сфере инновационного развития и развития трудовых ресурсов.

# 2. Задачи

2.1. Определить показатели развития промышленности города в разрезе отраслей и конкретных предприятий.

2.2. Определить показатели развития территории в корреляции с показателями развития промышленности и трудовых ресурсов.

2.3. Разработать методику расчета данных показателей, не противоречащую соответствующим методикам Федеральной службы государственной статистики (Ростата).

2.4. Разработать и провести опытную эксплуатацию макета Автоматизированной системы управления (АСУ) «Мониторинг промышленности г. Перми», содержащего:

- организационную структуру и процессы системы мониторинга в привязке к организационной структуре Администрации города и организаций участников.

- информационное обеспечение стандартов: форматы входной информации, источники получения информации, необходимая нормативно-справочная информация, система ведения классификаторов, форматы выходной информации с алгоритмами расчета каждого показателя и определения пользователей;

- методологическое обеспечение: алгоритмы расчета каждого показателя, не противоречащие методикам Росстата;

- юридическое обеспечение: формы правовых документов, соглашений, договоров, регламентирующие отношения между источниками информации, пользователями информации и администратором Системы, возникающие при внедрении и функционировании Системы 
(в том числе обеспечивающие защиту конфиденциальности и обеспечение достоверности информации);

- программное обеспечение должно быть разработано (или адаптировано) на языке программирования, обеспечить адаптивность к изменению параметров внешней и внутренней среды, содержать легко настраиваемый пользователем генератор отчетов;

- техническое обеспечение системы, с учетом использования существующего оборудования и программных средств Администрации города.

# 3. Принципы выполнения работ

Проектирование и разработка системы должна осуществляться с учетом следующих общесистемных требований и принципов:

- Открытость и интегрируемость. Программное обеспечение Системы должно иметь открытые интерфейсы для возможности доработки и интеграции с другими системами.

- Расширяемость и модифицируемость. Возможность изменения и наращивания функциональных возможностей Системы, не выходя за рамки принятой изначально концепции развития технологической базы, в соответствии со специфическими потребностями пользователей, изменениями регулирующих нормативов.

- Масштабируемость. Обеспечение возможности расширения до необходимого уровня производительности по мере роста объема обрабатываемой информации и количества одновременно работающих пользователей.

- Стандартизация и унификация. Использование существующих национальных и международных стандартов.

- Модульность. Возможность выбора произвольной конфигурации из набора имеющихся модулей, в зависимости от потребностей.

- Достаточность информационных ресурсов и информационных сервисов системы для обеспечения деятельности органов управления.

- Максимальная оптимизация потоков входящей и исходящей информации (данных) в системе информационного взаимодействия.

- Единство форматов данных информационных (информационно-административных) регламентов информационного обмена.

# 4. Этапы выполнения работ и их содержание

| № | Содержание работ | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование эскизного проекта | - архитектура системы; - источники; - пользователи; - показатели; - отчеты; - временные параметры; - основные участники; - порядок использования информации. | 30.10.2008 г. |
| 2 2.1. 2.2. | Технический проект Реализация технического проекта системы Передача в опытную эксплуатацию | - процессы системы; - базовые решения по структурным составляющим системы. - организационное обеспечение; - информационное обеспечение; - методологическое обеспечение; - юридическое обеспечение; - программное обеспечение; - техническое обеспечение. Акт передачи системы в опытную эксплуатацию. | 20.12.2008 г. |
| 3. | Подготовка заключения по итогам опытной эксплуатации. | Заключение по результатам опытной эксплуатации | 28.12.2008 г. |

# 5. Требования к результатам работ

- ГОСТ 34 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы»;

- ГОСТ 51583–2000 «Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении»;

- Гостехкомиссия России. Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации. 1992 г.;

- Гостехкомиссия России. Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от НСД к информации. 1992 г.;

- Гостехкомиссия России. Руководящий документ. Концепция защиты средств вычислительной техники от несанкционированного доступа к информации. 1992 г.;

- Гостехкомиссия России. Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и определения. 1992 г..

# 6. Порядок контроля и приемки работ

6.1. По завершении каждого этапа работ Заказчиком работ совместно с Исполнителем проводится приемка результатов работ. Результаты приемки оформляются в виде соответствующего протокола и прилагаются к актам сдачи-приемки работ. Предварительно Заказчиком должен быть определен перечень лиц, ответственных за приемку работ.

6.2. На испытания представляется техническая и рабочая документация. Документация должна передаваться в бумажном виде в 2-х экземплярах и на электронном носителе.

6.3. Рассмотрение выполненных работ проводится в порядке, определяемом Заказчиком.