ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  № ________

г. Пермь                                                                                                                            «      »  __________2008 г.

Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  начальника управления Шилоносова Андрея Олеговича, действующего на основании Положения об  управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Приказа № 36 от «22» июля 2008 г. «О проведении запроса котировок цен на выполнение работ по обустройству родников в Орджоникидзевском, Индустриальном, Мотовилихинском районах г. Перми», в соответствии с п. 3.4.1.4 городской целевой программы «Комплексная экологическая программа г. Перми на 2008-2010 гг.», утвержденной решением Пермской городской Думы № 285 от 27.11.2007, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от __________ № ___) заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по обустройству родников в Орджоникидзевском, Индустриальном, Мотовилихинском районах г. Перми в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Требования, предъявляемые к работам, виды, их объем и другие условия выполнения работ определяются в техническом задании на выполнение работ (Приложение № 1).

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ  является дата  заключения настоящего контракта.

2.2. Окончание выполнение  работ – 01.11.2008 г.

2.3. Порядок приемки и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет ________ рублей (________________________ рублей).

3.2. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- выплата авансового платежа в размере 30 % от общей стоимости муниципального контракта в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта;

- окончательный расчет производится после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, предоставления Подрядчиком счет-фактуры, актов скрытых работ, документов, подтверждающих размещение отходов на свалке  в течение 10 (десяти) банковских дней  по безналичному расчету.

3.4. Приемка работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком акта приемки-сдачи выполненных работ.

3.5. Заказчик производит приемку выполненных работ с выездом на место на соответствие объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.6. Акт о приемке-сдаче выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

4.2. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

4.3. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в мотивированном отказе.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.2. Подрядчик имеет право:

-  на своевременную и полную оплату выполненной работы.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке-сдаче выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные настоящим контрактом.

6.2. Заказчик имеет право:

- в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств  Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки оплаты  Заказчиком за выполненные работы, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного для оплаты выполненных работ. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

8.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1- Техническое задание.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: Управление по экологии и природопользованию администрации г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22 ИНН 5904082510 КПП 590201001ОКПО 52254767 БИК 045773001 ОКОНХ 97610 УФК по Пермской области (ДФ г. Перми, управление по экологии и природопользованию, л/с 02915100659) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермской области г. Перми |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
|  | Начальник управления по экологии и природопользованию администрации г. Перми |
|  | ____________________А.О. Шилоносов |
| М.П. | М.П. |