СОГЛАСОВАНО                                                      УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-экономического            И.о.   главы администрации

департамента   администрации                      Кировского района г. Перми

города Перми

/Р.Ю. Чепкасов/                     _______________/В.Л. Пономарев/                                                                                                                  ____августа 2008 г.                                                       ____августа  2008 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ  ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства  Кировского района

г. Перми в 4 квартале 2008 года

Согласовано:

Начальник юридического отдела______________________________/ Л. И. Дюкарева/

Начальник отдела благоустройства____________________________ /М. Р. Моисеева/

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Приглашение к участию в открытом аукционе.................................................. 3 -4

2. Инструкция участникам  размещения муниципального заказа……………… 5-16

3.  Проекты  муниципальных контрактов с приложениями (№ 1, 2, 3, 4).......... 17-82

4. Приложения:

- 4.1. Техническое  задание  - приложения № 1,2,3,4,5...........................................83- 92

- 4.3. Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона – прило-

- жения № 6, 7, 8, 9, 10 ………………………………………………………………93- 97

- 4.4. Заявка на участие в открытом аукционе – приложение № 11...................... 99-100

- 4.5. Сведения об участнике размещения заказа – приложение № 12…………101-102

- 4.6. Описание работ, предлагаемых  участником размещения заказа

- (приложение № 13)…………………………………………………………               103

- Извещение о проведении открытого аукциона № 462А от  12 августа 2008г.

Заказчик, администрация Кировского района г. Перми (614113, г. Пермь, ул. Кировоградская,33, телефон:  (342) 255 53 01, 255 73 02, факс  (342) 255 09 90, е-mail: ZZAKAMSK@mail.ru), объявляет о проведении открытого аукциона на право заклюю-чения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию  объектов бла-гоустройства Кировского района г. Перми в 4 квартале 2008 года.

Форма торгов:    открытый аукцион.

Предмет открытого аукциона состоит из  пяти лотов:

Лот № 1  - Содержание дорог частной застройки.

Лот № 2  - Содержание лестничных переходов.

Лот № 3  - Содержание внутриквартальных проездов.

Лот № 4  - Содержание тротуаров.

Лот № 5  - Содержание родников.

Состав  и объёмы  работ:

| № лота | Наименование работ | Периодичность выполнения работ | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) Расширение проезжей части дорог | 1 раз в 5 суток | 601400 кв. м |
| 2 | 1) Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора 2) Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. 3) Очистка от уплотнённого снега (50% площади) 4) Обработка лестниц песком | 1 раз в сутки 1 раз в 3 суток 2 раза в 3 суток 1 раз в сутки | 3888 кв. м 3888 кв. м 1944 кв. м 3888 кв. м |
| 3 | 1) Подметание и сгребание снега 2)Расширение проезжей части (30% площади) 3) Посыпка ПСС (60% площади) 4) Удаление наката (50% площади) 5) Вывоз снега | 1 раз в сутки 1 раз в 4 суток 1 раз в сутки 1 раз в 6 суток | 137599 кв. м 41279 кв. м 82559 кв. м 68799 кв. м 2490 тонн |
| 4 | 1) Подметание снега, мусора 2) Очистка от уплотнённого снега (20% площади) 3) Посыпка песком | 1 раз в 2 суток 1 раз в 2 суток 1 раз в сутки | 13390 кв. м 2678 кв. м 13390 кв. м |
| 5 | 1) Подметание территории от свежевыпавшего снега, мусора 2) сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. 3) Очистка от уплотнённого снега (50% площади) 4) Очистка от наледи (20% площади) 5) Обработка территорий песком | 1 раз в сутки 1 раз в 3 суток 2 раза в 3 суток 1 раз в 3 суток 1 раз в сутки | 809 кв. м 809 кв. м 405 кв. м 162 кв. м 809 кв. м |

- Срок выполнения работ:         72 календарных дня  по каждому лоту.

- Начало выполнения работ:        15.10.2008г. (по каждому лоту).

- Окончание выполнения работ:  25.12.2008г. (по каждому лоту).

Место выполнения работ:  г. Пермь, Кировский район:

Начальная (максимальная) цена контракта:

Лот № 1  - Содержание дорог частной застройки - 892478 (Восемьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей  00 копеек.

Лот № 2 -  Содержание лестничных переходов - 570858 (Пятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей  00 копеек.

Лот № 3 -  Содержание внутриквартальных проездов - 1704138 (Один миллион семьсот четыре тысячи сто тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Лот № 4  - Содержание тротуаров - 651704 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча семьсот четыре) рубля 00  копеек.

Лот № 5  - Содержание родников - 144726 (Сто сорок четыре тысячи семьсот двадцать шесть) рублей  00 копеек.

- Порядок получения документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по письменному заявле-нию любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в письменной форме по адресу:  г. Пермь, ул. Кировоградская,33, кабинет № 6 (финансово-экономический отдел)  в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Для ознакомления документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми:  www.gorodperm.ru.

Место, дата и время проведения  аукциона:

Управление муниципального заказа администрации г. Перми, ул. Сибирская,17б, зал заседаний в10 часов 40 минут 18 сентября 2008 года.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

1. Общие сведения.

Открытый аукцион проводится в соответствии с  нормами Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями).

Понятия и термины, используемые в документации:

Заказчик – администрация Кировского района города Перми.

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт.

2. Предмет открытого  аукциона.

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства Кировского района г. Перми в 4 квартале 2008 г.

Предмет открытого аукциона состоит из  пяти лотов:

Лот № 1  - Содержание дорог частной застройки.

Лот № 2  - Содержание лестничных переходов.

Лот № 3  - Содержание внутриквартальных проездов.

Лот № 4  - Содержание тротуаров.

Лот № 5  - Содержание родников.

3. Место  и сроки  выполнения работ.

Место выполнения работ:    г. Пермь,  Кировский район.

- Срок выполнения работ:         72 календарных дня  по каждому лоту.

- Начало выполнения работ:        15.10.2008г. (по каждому лоту).

- Окончание выполнения работ:  25.12.2008г. (по каждому лоту).

4. Начальная (максимальная) цена контракта.

Лот № 1  - Содержание дорог частной застройки - 892478 (Восемьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей  00 копеек.

Лот № 2 -  Содержание лестничных переходов - 570858 (Пятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей  00 копеек.

Лот № 3 -  Содержание внутриквартальных проездов - 1704138 (Один миллион семьсот четыре тысячи сто тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Лот № 4  - Содержание тротуаров - 651704 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча семьсот четыре) рубля 00  копеек.

Лот № 5  - Содержание родников - 144726 (Сто сорок четыре тысячи семьсот двадцать шесть) рублей  00 копеек.

Цена, предлагаемая участником аукциона по каждому лоту, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта по  лоту, являющемуся предметом аукциона, установленную Заказчиком в документации об аукционе.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

По лоту № 1 - 5%  (44623,90 рубля) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (4462,39 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (4462,39 рубля) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 2 - 5%  (28542,90 рубля) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (2854,29 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (2854,29 рубля) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 3 - 5%  (85206,90 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (8520,69 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (8520,69 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 4 - 5%  (32585,20 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (3258,52 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (3258,52 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 5 - 5%  (7236,30 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (723,63 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (723,63 рубля) начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту отдельно  и является фиксированной не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения работ.

Цена контракта по каждому лоту  должна включать в себя полную стоимость работ,  являющихся  предметом открытого аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Состав и объёмы работ определены техническим заданием заказчика (приложение № 1,2,3,4,5).

Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона  - приложение № 6,7,8,9,10,

Данные  расчёты будут являться составной частью муниципальных контрактов, подписанных сторонами по итогам аукциона по каждому лоту.

8. Требования  к описанию работ.

Описание  предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукцио-на по каждому лоту, осуществляется участником размещения муниципального заказа согласно перечню работ, предусмотренного техническим заданием  заказчика (приложение № 1,2,3,4,5)  без внесения каких-либо изменений в состав (виды) и объёмы работ по форме приложения № 13 к документации об аукционе.

Выполняемые работы должны соответствовать:

-  ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы должны соответствовать государственным и от-раслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

9. Форма, срок и порядок расчётов за выполненные объёмы работ.

Форма оплаты – безналичный расчёт.

Сроки оплаты:

- авансовый платёж - в размере 30% от стоимости муниципального контракта в течение 10 банковских дней с момента предоставления заказчику счёта;

- ежемесячный платёж - в течение 10 банковских дней со дня подписания сто-ронами актов о приёмке выполненных работ, расчёта стоимости работ, предостав-ления Заказчику счетов-фактур;

- окончательный расчёт - в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта  стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом.

Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с   расчёта-ми  стоимости работ заказчика (приложение № 6,7,8,9,10) за вычетом перечислен-ной суммы аванса с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  конт-ракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (макси-мальную) стоимость  муниципального контракта определённую заказчиком и пре-дусмотренную расчётами стоимости работ  заказчика - приложение № 6,7,8,9,10 (учитывается четыре знака после запятой, следующие знаки отбрасываются).

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной  стоимости работ, согласно расчёта стоимости работ  заказчика по каждому лоту, на полученный понижающий коэффициент.

Например:

При начальной (максимальной) цене контракта 1000000 рублей и цене конт-ракта, предложенной победителем аукциона 800000 рублей, частное от деления составляет 0,8,  следовательно,  понижающий коэффициент принимается – 0,8.

Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В расчётах стоимости выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента.

Например:

В течение месяца подрядчиком выполнены работы на сумму в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика на сумму 100000 рублей, что отражается в  расчётах стоимости выполненных работ.

В данном расчёте  указывается понижающий коэффициент - 0,8 и итоговая сумма, подлежащая оплате 80000 рублей.

10. Валюта заявки на участие в аукционе.

Валюта заявки на участие в аукционе  - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 12. Требования к участникам размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо незави-симо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индиви-дуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанав-ливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.  Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-рушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

3.  Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участ-ника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний от-четный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному тре-бованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответст-вии с законодательством Российской Федерации.

4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

# 13. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается  в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе по каждому лоту отдельно должна  содержать:

1. Опись документов (копий документов), представленных в составе заявки на участие в аукционе.

2. Заявку на участие в аукционе в соответствии с приложением № 11 к докумен-тации об аукционе.

3. Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с  приложением № 12 документации об аукционе.

4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официаль-ном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого го-сударственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-ствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении от-крытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Таким документом  является:

- распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического  лица (о продлении  его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица;

- заверенная нотариально доверенность, подтверждающая полномочия лица на осу-ществление действий от имени Участника размещения муниципального заказа;

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

-  копия паспорта (для физических лиц).

6. Описание  предлагаемых работ по форме приложения № 13  к документации об аукционе.

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с ч.13 документации об аукционе, должна быть прошнурована (прошита нитками), скреплена печатью (опечатана), подписана уполномоченным лицом с расшифровкой подписи.

В случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица с расшифровкой подписи.

Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

Все оригиналы документов должны быть подписаны уполномоченным лицом с расшифровкой подписи, скреплены печатью.

Копии документов, кроме нотариально заверенных, должны иметь резолюцию «Копия верна», подписаны уполномоченным лицом с расшифровкой подписи, скреплены печатью (при наличии).

Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

# 14. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе размещается одновременно с извещением о прове-дении  аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого за-интересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в  письменной форме по адресу:  г. Пермь, ул. Кировоградская,33, кабинет № 6 (финансово-экономический отдел)  в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Контактное лицо: Гнатюк Татьяна Владимировна.

Тел.: (342) 255 58 82

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе.

Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 15. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в ч.13 документации об аукционе.

По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование  аукциона и номер извещения.

Заявки подаются  в письменной форме.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, сле-дующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены Заказчику не позд-нее 10 час. 00 мин. 03 сентября 2008 года по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кирово-градская, 33 кабинет № 6, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 ч. до 18:00 (в пятницу до 17:00),  перерыв на обед с 12:00 ч. до 12:48 ч.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона по каждому лоту отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок указанный в изве-щении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требова-

нию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок, заявки на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок  на участие в аукционе  до 10час. 00мин.  03 сентября  2008 года.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 17. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме за-казчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документа-ции об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение разме-щается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

18. Внесение изменений в документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение  пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указан-ного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня разме-щения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении

открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, такие из-менения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Внесённые изменения в дальнейшем являются составной частью докумен-тации об аукционе.

19. Отказ от проведения открытого аукциона.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается  и размещается заказчиком  соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующее уведомление всем участникам размещения за-каза, подавшим заявки на участие в аукционе.

# 20.  Место, время  и порядок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место начала рассмотрения заявок:      г. Пермь, ул. Кировоградская,33.

Дата и время начала рассмотрения заявок:  10 час. 00 мин.  03 сентября 2008 года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, ус-тановленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в  ч.12 настоящей  документации;

2) предоставления определенных ч.13 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  работах, на выполнение  которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в доку-ментах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа –

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начис-ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукци-онной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и  призна-нии участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в  участии в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмот-рения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

21. Место, порядок проведения  аукциона.

Аукцион состоится по адресу: Управление муниципального заказа администрации г. Перми, ул. Сибирская,17б, зал заседаний в 10 часов 40 минут 18 сентября 2008 года.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона по каждому лоту.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участ-ников аукциона по каждому лоту отдельно, явившихся на аукцион, или их представителей.

Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения  аукциона.

Для прохождения регистрации участникам аукциона необходимо предоставить документы (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность).

Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются.

При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион.

После чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-жения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет:

- по лоту № 1 -  5% (44623,90 рубля) от начальной цены контракта;

- по лоту № 2 -  5% (28542,90 рубля) от начальной цены контракта;

- по лоту № 3 -  5% (85206,90 рублей) от начальной цены контракта;

- по лоту № 4 -  5% (32585,20 рублей) от начальной цены контракта;

- по лоту № 5 -  5% (7236,30 рублей) от начальной цены контракта.

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объяв-ленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления  аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается:

- по лоту № 1 -  на 0,5% (4462,30 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (4462,30 рубля) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 2 -  на 0,5% (2854,29 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (2854,29 рубля) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 3 - на 0,5% (8520,69 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (8520,69 рублей) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 4 -  на 0,5% (3258,52 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (3258,52 рублей) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 5 - на 0,5% (723,63 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (723,63 рубля) начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукцио-нистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку.

В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, по-следнее и предпоследнее предложения  о цене контракта, номер карточки и  наиме-нование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона по каждому лоту признается лицо, предложившее наи-более низкую цену контракта.

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается: переме-щаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукцио-нистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

22. Подписание муниципального контракта по результатам проведения  аукциона.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона по каждому лоту один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту, в проект контракта, прилагаемого к доку-ментации об аукционе.

Неотъемлемой частью контракта является  расчёт стоимости работ, предлагае-мый  заказчиком в  документации об аукционе по каждому лоту, с применением по-нижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) цену контракта по каждому лоту.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального конт-ракта, обязан не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 11 (одиннадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт.

23. Уклонение от подписания муниципального контракта.

Если в срок, предусмотренный  документацией об аукционе (п. 22), победитель не предоставил подписанный с его стороны проект муниципального контракта, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В этом случае Заказчик имеет право:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить му-ниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от подписания контракта;

- либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, ко-торый сделал предпоследнее предложение по цене контракта, является обяза-тельным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-ложение по цене контракта, от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муници-пального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

24. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не устанавливается.

25. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения  муниципального контракта не устанавливается.

26. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации  об аукционе  в соответствии  с регламентом, преду -

смотренным  Федеральным  Законом  от 21.07.2005 г.   «О  размещении  заказов  на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 1.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                           __________2008 года.

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения  с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего    на основании_________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной  комиссии от_________ (протокол № ____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика   работы по содер-жанию  дорог частной застройки  Кировского района г. Перми  в объёме 601400 кв. м.  в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его не-отъемлемой частью:

* Приложение № 1 - перечень объектов, объём, состав и периодичность  проведения работ.

* Приложение № 2- оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ.

*  Приложение  № 3 -  расчёт стоимости работ.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4.  Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения

санкций в соответствии с условиями настоящего контракта (приложение № 2).

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта,  обеспечить вы-полнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объектах  производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.7. Заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8.  За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ,  подлежащих  выполнению,   устанавливается на основании итогов аукциона по лоту № 1 и  в соответствии  с расчетом стоимости работ (приложение № 3) составляет  _______________________рублей _____копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя:  стоимость необходимых материалов,  эксплуатации машин и механизмов, все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта,  подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты

в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 2).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

-   акт контрольной проверки содержания дорог (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия по содержанию дорог  (приложение № 5);

- акт приёмки выполненных работ  (приложение № 6);

-  расчёт стоимости работ (приложение № 7)

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- авансовый платёж - в размере 30% стоимости муниципального контракта в течение 10 банковских дней с даты  предоставления заказчику соответствующего счёта;

-  ежемесячный платёж - в  течение  10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки  выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт - в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта  стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  конт-ракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёту стоимости работ заказчика, на полученный понижающий коэффициент (_______).

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учётом понижающего  коэффициента).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок  выполнения работ:  72 календарных дня.

4.1.1. Начало выполнения работ:       15.10.2008г.

4.1.2. Окончание выполнения работ: 25.12.2008г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ,  техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отрасле-вым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обя-зательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, при-чиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ).

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату  выполненных и принятых в со-ответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному со-глашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по реше-нию суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководст-вуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одина-ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру

в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. т. 255 53 01 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Перми Администрация Кировского района г. Перми л/сч № 02936014838) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Глава администрации Кировского района г. Перми _________________А. М. Николаев « » _________________2008 г. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________№_________

Перечень объектов, состав,

объёмы и периодичность  выполнения  работ.

- Перечень объектов, объём работ:

| Наименование улиц |  | Местонахождение улиц |  | Объём работ, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |
| Микрорайон «Водники» |  |  |  |  |  |
| Юнг Прикамья | Байкальская |  | Сокольская |  | 2400 |
| Каляева | Танцорова |  | Сокольская |  | 4800 |
| Сокольская | Юнг Прикамья |  | 5-я Каховская |  | 14800 |
| Капитанская | Водников |  | Сумская |  | 4800 |
| 1-я Каховская | Ушакова |  | Сумская |  | 4800 |
| 2-я Каховская | Ушакова |  | Сумская |  | 4800 |
| 3-я Каховская | Ушакова |  | Сумская |  | 4800 |
| 5-я Каховская | Ушакова |  | Сумская |  | 6000 |
| 4-я Каховская | Ушакова |  | Сумская |  | 5600 |
| Боцманский переулок | Каляева |  | 1-я Каховская |  | 4500 |
| 2-й Боцманский переулок | Ушакова |  | Сокольская |  | 600 |
| 3-й Боцманский переулок | Ушакова |  | 3-я Сокольская |  | 600 |
| 4-й Боцманский переулок | Ушакова |  | 5-я Каховская |  | 1800 |
| 3-я Сокольская | 3-я Каховская |  | 1-я Каховская |  | 3600 |
| Сумская | 5-я Каховская |  | Каляева |  | 11600 |
| Айвазовского | Капитанская |  | Каляева |  | 700 |
| Тупиковый переулок | Каляева |  | Юнг Прикамья |  | 625 |
| Якорный переулок | Каляева |  | Юнг Прикамья |  | 1150 |
| Черниговская | Каляева |  | Байкальская |  | 675 |
| Батумская | Каляева |  | Байкальская |  | 2250 |
| Оханская | Ульянова |  | Водников |  | 1625 |
| Веслянский переулок | Оханская |  | Байкальская |  | 675 |
| Парусная | Ульянова |  | Водников |  | 775 |
| Штурманов | Туапсинская |  | Танцорова |  | 1375 |
| Н-Курьинская | Каляева |  | Туапсинская |  | 800 |
| Ульянова | Байкальская |  | Граничная |  | 1075 |
| Омутинский переулок | 1-я Каховская |  | 5-я Каховская |  | 11600 |
| Итого |  |  |  |  | 98825 |
| Микрорайон «Кировский» |  |  |  |  |  |
| Чекалина | Высокая |  | Кедровая |  | 4800 |
| Проскуровская | Высокая |  | Кедровая |  | 4900 |
| Сучанская | Высокая |  | Кедровая |  | 4900 |
| 2-я Запольская | Высокая |  | Кедровая |  | 4900 |
| Запольская | Высокая |  | Кедровая |  | 4900 |
| Новосельская | Высокая |  | Кедровая |  | 7000 |
| Рузаевский переулок | Высокая |  | Кедровая |  | 2100 |
| Черногорская | Высокая |  | Заборная |  | 7000 |
| Прудовая | Высокая |  | Заборная |  | 4900 |
| Солдатская | Высокая |  | Заборная |  | 7000 |
| Углическая | Рижская |  | Яринская |  | 10500 |
| Героя Лядова | Рижская |  | Яринская |  | 5600 |
| Магазинная | Станционная |  | Заборная |  | 2100 |
| Станционная | Заборная |  | Ст. Курья |  | 4200 |
| Агрономическая | Башкирская |  | Кудымкарская |  | 4200 |
| Копейская | Башкирская |  | Кудымкарская |  | 2800 |
| Ананасная | Башкирская |  | Ирбитская |  | 700 |
| Бузулукская | Башкирская |  | в/ч |  | 3500 |
| Высокая | Витимская |  | Заборная |  | 1400 |
| Разъездная | Запольская |  | Высокая |  | 4200 |
| Псковская | Заборная |  | Запольская |  | 5600 |
| Ермака | Заборная |  | Запольская |  | 14000 |
| Смольная | Заборная |  | Витимская |  | 7000 |
| Кедровая | Заборная |  | Витимская |  | 14000 |
| Рижская | Заборная |  | Новосельская |  | 14000 |
| Ирбитская | Бузулукская |  | Прудовая |  | 7000 |
| Кудымкарская | Заборная |  | Бузулукская |  | 7000 |
| Семафорная | Новосельская |  | Черногорская |  | 2100 |
| 1-я Гаревая | Кедровая |  | До д. № 1 ул. 1-я Гаревая |  | 10000 |
| 2-я Гаревая | Кедровая |  | До д. № 1 ул. 2-я Гаревая |  | 10000 |
| 3-я Гаревая | Кедровая |  | До д. № 1 ул. 3-я Гаревая |  | 10000 |
| Яринская | Заборная |  | Прудовая |  | 1500 |
| Башкирская | Бузулукская |  | Заборная |  | 1450 |
| Витимская | Высокая |  | Кедровая |  | 2000 |
| Новосельская | Вольская |  | Кедровая |  | 1950 |
| Итого |  |  |  |  | 199200 |
| Микрорайон «Налимиха» |  |  |  |  |  |
| Белая | Ирбитская |  | Бузулукская |  | 7525 |
| Башкирская | Из п.Кировский |  | Бузулукская |  | 7525 |
| Вербная | Башкирская |  | Налимихинская |  | 2625 |
| Кудымкарская | Заборная |  | Башкирская |  | 4875 |
| Ирбитская | Из п. Кировский |  | Бузулукская |  | 12875 |
| Фиалковая | Бузулукская |  | Ирбитская |  | 8625 |
| Золотистая | Ирбитская |  | Бузулукская |  | 5375 |
| Грушевая | Ирбитская |  | Бузулукская |  | 1130 |
| Налимихинская | Ирбитская |  | Гаревая |  | 15625 |
| Комаринская | Заборная |  | Черногорская |  | 3375 |
| Яринская | Заборная |  | Прудовая |  | 530 |
| Мореходная | Заборная |  | Авангардная |  | 5125 |
| Авангардная | Налимихинская |  | Судостроительная |  | 3625 |
| Черногорская | П. Кировский |  | Судостроителей |  | 6250 |
| Изумрудная | Налимихинская |  | Судостроителей |  | 4500 |
| Тихоокеанская | Налимихинская |  | Судостроителей |  | 4500 |
| Бирюзовая | Налимихинская |  | Судостроителей |  | 4500 |
| Берестовая | Налимихинская |  | Ирбитская |  | 1200 |
| Бузулукская | Ирбитская |  | Ст. Курья |  | 14100 |
| Лютиковая | Налимихинская |  | Ирбитская |  | 3375 |
| Пчелиная | Берестовая |  | Ирбитская |  | 3300 |
| Итого |  |  |  |  | 120560 |
| Микрорайон «Октябрьский» |  |  |  |  |  |
| Щигровская | Ядринская |  | Правобережная |  | 3500 |
| Ядринская | Щигровская |  | Хвойная |  | 2450 |
| Лужская | Щигровская |  | Хвойная |  | 2450 |
| Рощинская | Хвойная |  | Яранская |  | 1960 |
| Хвойная | Рощинская |  | Правобережная |  | 3850 |
| Уржумская | Саянская |  | Правобережная |  | 1400 |
| Правобережная | Щигровская |  | Яранская |  | 1750 |
| Яранская | Рощинская |  | Правобережная |  | 2100 |
| Ардатовская | Б. Хмельницкого |  | Охотников |  | 9100 |
| 3-я Чебоксарская | Б. Хмельницкого |  | Охотников |  | 3200 |
| 2-я Чебоксарская | Б. Хмельницкого |  | Охотников |  | 2450 |
| Чебоксарская | Новоржевская |  | Химградская |  | 4000 |
| Черноярская | Миргородская |  | Новоржевская |  | 2400 |
| Ильменская | Миргородская |  | Новоржевская |  | 2000 |
| Победы | Победы, 35 |  | Новоржевская |  | 2875 |
| Очаковская | Купянский переулок |  | Ласьвинская |  | 4800 |
| Купянский переулок | Химградская |  | Онежская |  | 4800 |
| Бетонный переулок | Победы |  | Ардатовская |  | 2400 |
| Чугуевская | Победы |  | Полтавская |  | 4800 |
| 4-ой Пятилетки | Купянский переулок |  | Магистральная |  | 14400 |
| 2-я Онежская | Ласьвинская |  | Чугуевская |  | 3500 |
| 2-я Полтавская | Ласьвинская |  | Чугуевская |  | 2800 |
| Полтавская | Ласьвинская |  | Магистральная |  | 12000 |
| Пензенская | Ласьвинская |  | Б. Хмельницкого |  | 6400 |
| Б. Хмельницкого | Химградская |  | Торговая |  | 13400 |
| Новоржевская | Магистральная |  | Сивашская |  | 13400 |
| Дубовская | Б. Хмельницкого |  | Охотников |  | 2400 |
| Петрозаводская | Химградская |  | Охотников |  | 4130 |
| Химградская | Победы |  | Сивашская |  | 5600 |
| Охотников | Петрозаводская |  | Новоржевская |  | 4800 |
| Миргородская | Победы |  | Ардатовская |  | 6400 |
| Арская | Онежская |  | Победы |  | 2400 |
| Ардатовская | Гальперина |  | Ласьвинская |  | 2800 |
| Чугуевский переулок | Пензенская |  | Полтавская |  | 3600 |
| Итого |  |  |  |  | 160315 |
| Микрорайон «Крым» |  |  |  |  |  |
| Котельническая | Панфилова |  | Фадеева |  | 2000 |
| Нижнекамская | Панфилова |  | Фадеева |  | 2000 |
| Тайшетская |  |  |  |  | 1000 |
| Итого |  |  |  |  | 5000 |
| Микрорайон «Оборино» |  |  |  |  |  |
| Оборинская | Разворотное кольцо |  | карьер |  | 7500 |
| Итого |  |  |  |  | 7500 |
| Ласьвинские хутора |  |  |  |  |  |
| Дорога на хутора | Краснокамская дорога |  | Хутора |  | 10000 |
| Итого |  |  |  |  | 10000 |
| Всего |  |  |  |  | 601400 |

# 2. Состав работ: расширение проезжей части дорог до 3,5 м.

# 3. Периодичность выполнения работ: 1 раз в пять суток.

# Заказчик:                                                                       Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

_________________/А.М. Николаев/                         ________________/__________  /

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от____________№__________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

| Категория дороги | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
|  | Зимнее время: |  |
| 4 | Проезжая часть полностью расширена без на-личия колеи до 3,5 п.м. | хорошо, 0 % |
|  | Проезжая часть не расширена, либо расшире - на менее чем на 3,5 п. м. | неудовлетворитель-но, - 100% |

Примечание:

1. При температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги толщиной до 2-х см, обработанный  противогололедными  средствами, без наличия колеи.

2. При снегопаде допускается наличие  рыхлого снега, обработанного песко-соляной смесью.

Ликвидация скользкости производится в соответствии  с ГОСТ. Р.  50597 – 93.

3. Оценка качества работ, выполненных Подрядчиком, производится  на основании актов контрольных проверок.

Заказчик:                                                                     Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района г. Перми

__________________А. М. Николаев                        ______________/_____________/

Приложение  № 3

к муниципальному контракту

от___________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п. | Наименование работ, описание работ. | Объём работ, кв. м | Стоимость 1 кв. м, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание дорог частной застрой-ки Кировского района г. Перми в зимнее время: Расширение проезжей части до 3,5 п.м. Периодичность выполнения работ 1 раз в 5 суток. | 601400 | 1,484 | 892478 |
|  | Итого | 601400 | 1,484 | 892478 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района  г. Перми

__________________А. М. Николаев                    ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  дорог частной застройки  Кировского района г. Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2008 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов (улиц) | Категория дороги | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом  № ________от _________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение №5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию дорог частной застройки  Кировского района г. Перми.

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование улицы | Категория дороги | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            			Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ    ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию  дорог частной застройки  Кировского района г. Перми

за _________________2008 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ (улиц) | от | до | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффицент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей___________копеек

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение №7

к муниципальному контракту

от____________№__________

Расчёт стоимости выполненных объёмов работ

За_______________2008 г.

| № п.п. | Наименование работ | Объём выполнен-ных работ, соглас-но подписанного сторонами акта кв. м | Стоимость 1 кв. м по расчёту заказ-чика, руб. | Стоимость за весь объём, Стоимость выпол-ненных объёмов работ руб. | Понижающий коэффициент | Стоимость работ с учётом понижаю-щего коэффициен-та, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание дорог частной застройки Кировского района г. Перми в зимнее время |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                                                       Подрядчик

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 2.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                           __________2008 года.

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения  с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________ действующего    на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной  комиссии от _____(протокол № ___), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика   работы по содер-жанию  лестничных переходов  Кировского района г. Перми   в объёме   3888 кв. м.  в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его не-отъемлемой частью:

* Приложение № 1 - перечень объектов, объём, состав  и периодичность проведения работ.

* Приложение № 2- оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ.

*  Приложение  № 3 -  расчёт стоимости работ.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4.  Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ по

средством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения

санкций в соответствии с условиями настоящего контракта (приложение № 2).

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта,  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объектах  производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безо-пасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказ-чика.

2.3.7. Заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении собы-тий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8.  За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ,  подлежащих  выполнению,   устанавливается на основании итогов аукциона по лоту № 2 и  в соответствии  с расчетом стоимости работ (приложение № 3) составляет  ___________________________рублей _____копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя:  стоимость необходимых материалов,  эксплуатации машин и механизмов, все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при

исполнении контракта,  подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 2).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

-   акт контрольной проверки содержания дорог (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия по содержанию дорог  (приложение № 5);

- акт приёмки выполненных работ  (приложение № 6);

-  расчёт стоимости работ (приложение № 7)

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- авансовый платёж - в размере 30% стоимости муниципального контракта в течение 10 банковских дней с даты  предоставления заказчику соответствующего счёта;

-  ежемесячный платёж -  в  течение  10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки  выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта  стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  конт-ракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёту стоимости работ заказчика, на полученный понижающий коэффициент (_______).

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учётом понижающего  коэффициента).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ:    72 календарных дня.

# 4.1.1 Начало выполнения работ:          15.10.2008г.

# 4.1.2.  Окончание выполнения работ: 25.12.2008г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ,  техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отрасле-вым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ  в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ).

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату  выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному со-глашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по реше-нию суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководст-вуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одина-ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. т. 255 53 01 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Перми Администрация Кировского района г. Перми л/сч № 02936014838) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Глава администрации Кировского района г. Перми _________________А. М. Николаев « » _________________2008 г. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________№_________

Перечень  объектов, объёмы, состав и периодичность выполнения работ.

1. Перечень  объектов, объёмы работ:

| № п/п | Наименование | Площадь (объём работ), кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дворцовая лестница | 222 |
| 2. | РМА «Водник» | 69 |
| 3. | Ул. Шишкина | 357 |
| 4. | Ул. Нахимова | 609 |
| 5. | Ул. Астраханская | 324 |
| 6. | У санатория «Родник» | 329 |
| 7. | У церкви Святого князя Владимира | 1172 |
| 8. | Ул. Липатова | 222 |
| 9. | Промучасток | 584 |
|  | ИТОГО | 3888 |

2. Состав и периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора | 1 раз с сутки |
| 2. | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. | 1 раз в трое суток |
| 3. | Очистка от уплотненного снега (50% площади) | 2 раза в трое суток |
| 4. | Обработка лестниц песком | 1 раз в сутки |

# Заказчик:                                                                                  Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

_________________/А.М. Николаев/                              _____________/____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от____________№__________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

Зимнее содержание лестничных  переходов

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Подметание ступеней, площадок и подходов от свежевыпавшего произведено полностью, очистка от уплотнённого снега и обработка песком произведена. | хорошо 0 % |
| Подметание ступеней, площадок и подходов от свежевыпавшего произведено, произведена обработка песком, очистка от уплотнённого снега не произведена | неудовлетворительно - 55% |
| Подметание ступеней, площадок и подходов от свежевыпавшего и уплотненного снега произведена полностью, обработка песком не произведена | неудовлетворительно - 20% |
| Уборка не производилась, обработка песком не произведена. | неудовлетворительно - 100% |

Заказчик:                                                                     Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района г. Перми

__________________А. М. Николаев                        ______________/_____________/

Приложение  № 3

к муниципальному контракту

от___________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п. | Наименование работ, описание работ. | Объём работ, кв. м | Стоимость 1 кв. м, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание лестничных переходов: | 3888 | 146,826 | 570858 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора -1 раз в сутки | 3888 | 13,574 | 52776 |
| 1.2 | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. -1 раз в трое суток | 3888 | 26,368 | 102519 |
| 1.3 | Очистка от уплотненного снега (50% площади) -2 раза в 3 суток | 1944 | 165,701 | 322,123 |
| 1.4 | Обработка лестниц песком -1раз в сутки | 3888 | 19,626 | 76306 |
| 1.5 | Затраты на песок | 3888 | 4,407 | 17134 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района  г. Перми

__________________А. М. Николаев                    ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  лестничных переходов

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2008 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом  № ________от _________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют  кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение №5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию лестничных переходов.

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            			Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ    ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию  лестничных переходов  Кировского района г. Перми

за _________________2008 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Средняя стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффициент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей___________копеек.

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение №7

к муниципальному контракту

от____________№__________

Расчёт стоимости выполненных объёмов работ

За_______________2008 г.

| № п.п. | Наименование работ | Объём выполнен-ных работ, соглас-но подписанного сторонами акта кв. м | Стоимость 1 кв. м по расчёту заказ-чика, руб. | Стоимость за весь объём, Стоимость выпол-ненных объёмов работ руб. | Понижающий коэффициент | Стоимость работ с учётом понижаю-щего коэффициен-та, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание лест-ничных переходов Кировского района в зимнее время |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                                                       Подрядчик

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 3.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                           __________2008 года.

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения  с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,действующего    на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной  комиссии от _______ (протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о ниже-следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика   работы по содер-жанию  внутриквартальных проездов  Кировского района г. Перми  в объёме 137599 кв. м  в соответствии с  приложениями к настоящему контракту,  являющимися его не-отъемлемой частью:

* Приложение № 1 - перечень объектов, объём, состав  и периодичность проведения работ.

* Приложение № 2- оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ.

*  Приложение  № 3 -  расчёт стоимости работ.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4.  Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения

санкций в соответствии с условиями настоящего контракта (приложение № 2).

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта,  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объектах  производства работ безопасность движения тран-спорных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, свя-анного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации по-следствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.7. Заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении собы-тий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8.  За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ,  подлежащих  выполнению,   устанавливается на основании итогов аукциона по лоту № 3 и  в соответствии  с расчетом стоимости работ (приложение № 3) составляет  ____________________________рублей _____копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя:  стоимость необходимых материалов,  эксплуатации машин и механизмов, все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта,  подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 2).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, уста-новленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

-   акт контрольной проверки содержания дорог (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия по содержанию дорог  (приложение № 5);

- акт приёмки выполненных работ  (приложение № 6);

-  расчёт стоимости работ (приложение № 7)

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- авансовый платёж - в размере 30% стоимости муниципального контракта в течение 10 банковских дней с даты  предоставления заказчику соответствующего счёта;

-  ежемесячный платёж - в  течение  10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки  выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт - в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта  стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёту стоимости работ заказчика, на полученный понижающий коэффициент (_______).

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учётом понижающего  коэффициента).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ:    72 календарных дня.

4.1.1. Начало выполнения работ:         15.10.2008г.

4.1.2. Окончание выполнения работ:  25.12.2008г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего конт-ракта, ГОСТ,  техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ  в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обя-зательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ).

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату  выполненных и принятых в соот-ветствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному со-глашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по реше-нию суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рас-смотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководст-вуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одина-ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. т. 255 53 01 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Перми Администрация Кировского района г. Перми л/сч № 02936014838) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________А. М. Николаев « » _________________2008 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________№_________

Перечень  объектов, объёмы, состав и периодичность выполнения  работ.

1. Перечень объектов, объемы работ:

| № п/п | Наименование (место расположения объекта) | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Воронежская,22-24 – дет. сад. | 800 |
| 2 | Панфилова, 2- Глазовская | 1200 |
| 3 | Панфилова, 6 - Глазовская | 1000 |
| 4 | Панфилова, 8 - Глазовская | 1200 |
| 5 | Панфилова, 10-Глазовская | 750 |
| 6 | Панфилова, 8-Панфилова, 17-б | 1250 |
| 7 | Панфилова, 6/1 – Панфилова, 11-а | 1250 |
| 8 | Панфилова, 14-16 - Глазовская | 750 |
| 9 | Панфилова, 20 - Глазовская | 750 |
| 10 | Дунайская, 11-13 - Мензелинская | 725 |
| 11 | Дунайская, 9-11 - Мензелинская | 700 |
| 12 | Ялтинская – Фадеева (Дунайская) | 420 |
| 13 | Ялтинская – Фадеева (Мензелинская) | 420 |
| 14 | Панфилова – Глазовская (Херсонская) | 1050 |
| 15 | Ялтинская, 7-9 - Фадеева | 750 |
| 16 | Ялтинская, 17 – Фадеева, 14 | 675 |
| 17 | Б. Хмельницкого, 19-21 – Ласьвинская, 62-а | 1125 |
| 18 | Б. Хмельницкого – Охотников (Петрозаводская, 8) | 1125 |
| 19 | Б. Хмельницкого – Охотников (Петрозаводская, 10) | 750 |
| 20 | Победы – Ардатовская (Чугуевская) | 1000 |
| 21 | Липатова, 12 – школа № 119 | 1650 |
| 22 | Липатова, 12 – М. Рыбалко, 100 | 1050 |
| 23 | Липатова, 11-13 – Закамская, 83 | 1100 |
| 24 | Липатова, 20 – Липатова, 22 | 625 |
| 25 | Липатова, 18- Липатова, 20 | 450 |
| 26 | Закамская,62-Закамская, 64 | 300 |
| 27 | Нахимова – Ласьвинская (Автозаводская) | 1800 |
| 28 | Автозаводская, 37 – Магистральная, 22 | 1000 |
| 29 | Автозаводская, 39 – Магистральная, 20 | 1000 |
| 30 | Закамская, 15 - Невского | 800 |
| 31 | Закамская, 19 - Невского | 800 |
| 32 | Закамская, 25 - Невского, 24 | 875 |
| 33 | Торговая - Чистопольская | 875 |
| 34 | Чистопольская, 11-13 - Торговая | 925 |
| 35 | Чистопольская, 17 – Торговая, 20 | 1000 |
| 36 | Федосеева, 19 - Химградская | 1475 |
| 37 | Охотников, 32 – Охотников, 49 | 1000 |
| 38 | Охотников, 27-29 – Б. Хмельницкого | 750 |
| 39 | Ласьвинская, 56-58 - Химградская | 2125 |
| 40 | Ласьвинская, 38-40 - Химградская | 2000 |
| 41 | Ласьвинская, 64-66 - Химградская | 2125 |
| 42 | Ласьвинская, 60-62 - Химградская | 2250 |
| 43 | Автозаводская – Магистральная (Магистральная, 36) | 4200 |
| 44 | Автозаводская – Магистральная (Магистральная, 38) | 4200 |
| 45 | Магистральная, 98 – Магистральная, 104 | 1350 |
| 46 | Сысольская, 4-6 – спорт. школа | 1000 |
| 47 | Сысольская, 3-5 – М. Рыбалко, 101-а | 2450 |
| 48 | Сысольская, 7-9 – М. Рыбалко, 101-а | 2450 |
| 49 | Сысольская, 11 – М. Рыбалко, 97-в | 2750 |
| 50 | Шишкина, 4-6 - Липатова | 1250 |
| 51 | Шишкина, 1-3- Оборонщиков | 1250 |
| 52 | Шишкина – Липатова (Керченская) | 2750 |
| 53 | Автозаводская, 89-91 - Магистральная | 875 |
| 54 | М. Рыбалко, 40-а - Шишкина | 1500 |
| 55 | М. Рыбалко, 25 – М. Рыбалко, 27 | 500 |
| 56 | М. Рыбалко, 29 – Автозаводская, 30 | 1000 |
| 57 | М. Рыбалко, 80 – ОАО «Уралсвязьинформ» | 500 |
| 58 | М. Рыбалко, 87 – Ямпольская, 14 | 2850 |
| 59 | М. Рыбалко, 101 – Сысольская, 9 | 3625 |
| 60 | Ямпольская, 10-12 – М. Рыбалко | 1000 |
| 61 | Чистопольская, 15-17 - Торговая | 1125 |
| 62 | Чистопольская, 13 - Торговая | 1000 |
| 63 | Чистопольская, 15 | 450 |
| 64 | Чистопольская, 9 - Торговая | 1100 |
| 65 | Худанина, 7 – Невского, 3 | 800 |
| 66 | Невского, 25-27 – М. Рыбалко | 575 |
| 67 | Автозаводская, 15 - Магистральная | 1375 |
| 68 | Торговая, 20 - Рынок | 1000 |
| 69 | Худанина, 13 – М. Рыбалко, 5-а | 625 |
| 70 | Федосеева, 15 – Дет. сад | 925 |
| 71 | Ушакова, 55/1 – Ушакова, 53 | 1750 |
| 72 | Ушакова, 53 - Волгодонская | 1500 |
| 73 | Ушакова, 53 – Волгодонская, 20 | 1000 |
| 74 | Волгодонская, 20 - Ушакова | 1500 |
| 75 | Волгодонская, 20-а – Ушакова, 55/3 | 1500 |
| 76 | Волгодонская, 24 – Ушакова, 55/3 | 1500 |
| 77 | Волгодонская, 23 | 1500 |
| 78 | Калинина – Танцорова (Теплоходная) | 1250 |
| 79 | Калинина, 36 – Нижнекурьинская, 30/1 | 1500 |
| 80 | Ушакова – Сокольская (Калинина, 68) | 1025 |
| 81 | Калинина, 74 | 875 |
| 82 | Танцорова, 31-33 – Байкальская, 32 | 2250 |
| 83 | Калинина – Батумская (Оханская) | 1750 |
| 84 | Ушакова – Сокольская (Юнг Прикамья) | 1000 |
| 85 | Калинина – Байкальская (Юнг Прикамья) | 1750 |
| 86 | Каляева – Байкальская (Батумская) | 2750 |
| 87 | Веслянский переулок | 625 |
| 88 | Тупиковый переулок | 750 |
| 89 | Каляева - Юнг Прикамья (Якорный переулок) | 1750 |
| 90 | Каляева – Байкальская (Ульянова) | 2250 |
| 91 | Сокольская – Светлогорская (Камышинская) | 1125 |
| 92 | 5-я Каховская – Волгодонская, 20-а | 1750 |
| 93 | Каляева – Байкальская (Черниговская) | 2250 |
| 94 | Ушакова, 27 – Юнг Прикамья | 750 |
| 95 | Каляева, 28 – Юнг Прикамья | 1675 |
| 96 | А. Макарова – Судозаводская (Монтажников) | 750 |
| 97 | Ушакова – Волгодонская (Капитанская) | 1625 |
| 98 | Штурманов – Байкальская (Штурманов) | 8959 |
| 99 | Ушакова – Ушакова, 59/1 | 800 |
|  | ИТОГО | 137599 |

2. Состав, периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание и сгребание снега по всей площади | 1 раз в сутки |
| 2. | Расширение проезжей части (30 % площади) | 1 раз в 4 суток |
| 3. | Посыпка ПСС (60 % площади) | 1 раз в сутки |
| 4. | Удаление наката (50 % площади) | 1 раз в 6 суток |
| 5. | Вывозка снега. |  |

# Заказчик:                                                                                  Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

_________________/А.М. Николаев/                              _____________/____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от____________№__________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

Зимнее содержание внутриквартальных проездов

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, расширение проезжей части в пре-делах установленной площади выполнено, по-сыпка ПСС, удаление наката выполнено, снег вывезен. | хорошо 0 % |
| Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, посыпка ПСС и удаление наката выполнено, расширение проезжей части вы-полнено не в полном объёме | неудовлетворительно - 10% |
| Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, расширение проезжей части в пре-делах установленной площади выполнено, уда-ление наката выполнено, посыпка песком не произведена. | неудовлетворительно - 40% |
| Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, расширение проезжей части в пределах установленной площади выполнено, посыпка песком произведена, удаление наката не выполнено | неудовлетворительно - 10 % |
| Подметание и сгребание снега по всей площади произведено не в полном объёме, расширение проезжей части в пределах установленной пло-щади выполнено, посыпка ПСС и удаление наката выполнено. | неудовлетворительно - 25% |
| Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, расширение проезжей части в пределах установленной площади выполнено, посыпка песком произведена, удаление наката выполнено, снег не вывезен | неудовлетворительно - 20% |
| Подметание и сгребание снега, расширение проезжей части, посыпка ПСС, удаление наката, вывоз снега не выполнен в полном объёме | неудовлетворительно - 100 % |

Примечание:

1. При температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги толщиной до 2-х см, обработанный  противогололедными  средствами, без наличия колеи.

2. При снегопаде допускается наличие  рыхлого снега, обработанного песко-соляной смесью.

Ликвидация скользкости производится в соответствии  с ГОСТ. Р.  50597 – 93.

3. Оценка качества работ, выполненных Подрядчиком, производится  на основании актов контрольных проверок.

Заказчик:                                                                     Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района г. Перми

__________________А. М. Николаев                        ______________/_____________/

Приложение  № 3

к муниципальному контракту

от ______________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п. | Наименование работ, описание работ. | Объём работ, кв. м. | Стоимость 1 кв. м, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание внутриквартальных проездов | 137599 | 12,385 | 1704138 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Подметание и сгребание снега (по всей площади) | 137599 | 3,183 | 437978 |
| 1.2 | Расширение проезжей части (30% площади) | 41280 | 1,855 | 76574 |
| 1.3 | Посыпка ПСС (60 % площади) | 82559 | 1,619 | 133663 |
| 1.4 | Удаление наката (50% площади) | 68800 | 2,310 | 158928 |
| 1.5 | Вывоз снега | 2490 тонн | 132,99 | 331145 |
| 1.6 | Затраты на ПСС | 82559 | 6,866 | 566850 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района  г. Перми

__________________А. М. Николаев                    ________________/______________

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  внутриквартальных проездов

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2008 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом  № ________от _________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют  кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение №5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию внутриквартальных проездов.

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ    ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию  внутриквартальных проездов   Кировского района г. Перми

за _________________2008 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Средняя стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффициент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей___________копеек.

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение №7

к муниципальному контракту

от____________№__________

Расчёт стоимости выполненных объёмов работ

За_______________2008 г.

| № п.п. | Наименование работ | Объём выполнен-ных работ, соглас-но подписанного сторонами акта кв. м | Стоимость 1 кв. м по расчёту заказ-чика, руб. | Стоимость за весь объём, Стоимость выпол-ненных объёмов работ руб. | Понижающий коэффициент | Стоимость работ с учётом понижаю-щего коэффици-ента, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание внут-риквартальных проездов Киров-ского района в зимнее время |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                                                       Подрядчик

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 4.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                           __________2008 года.

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения  с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего    на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной  комиссии от _________ (протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика   работы по содер-жанию  тротуаров Кировского района г. Перми   в объёме   13390 кв. м.  в соответ-ствии с  приложениями к настоящему контракту,  являющимися его неотъемлемой частью:

* Приложение № 1 - перечень объектов, объём, состав  и периодичность проведения работ.

* Приложение № 2- оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ.

*  Приложение  № 3 -  расчёт стоимости работ.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4.  Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения

санкций в соответствии с условиями настоящего контракта (приложение № 2).

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта,  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объектах  производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.7. Заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8.  За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ,  подлежащих  выполнению,   устанавливается на основании итогов аукциона по лоту № 4 и  в соответствии  с расчетом стоимости работ (приложение № 3) составляет  ___________________________рублей ______копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя:  стоимость необходимых материалов,  эксплуатации машин и механизмов, все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта,  подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты

в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 2).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

-   акт контрольной проверки содержания дорог (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия по содержанию дорог  (приложение № 5);

- акт приёмки выполненных работ  (приложение № 6);

-  расчёт стоимости работ (приложение № 7)

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- авансовый платёж - в размере 30% стоимости муниципального контракта в течение 10 банковских дней с даты  предоставления заказчику соответствующего счёта;

-  ежемесячный платёж - в  течение  10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки  выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт - в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта  стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  конт-ракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёту стоимости работ заказчика, на полученный понижающий коэффициент (_______).

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учётом понижающего  коэффициента).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ:     72 календарных дня.

4.1.1. Начало выполнения работ:        15.10.2008г.

4.1.2.  Окончание выполнения работ: 25.12.2008г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ,  техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отрасле-вым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ  в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обя-зательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, при-чиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ).

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату  выполненных и принятых в соот-ветствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному со-глашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по реше-нию суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководст-вуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одина-ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру

в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. т. 255 53 01 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Перми Администрация Кировского района г. Перми л/сч № 02936014838) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Глава администрации Кировского района г. Перми _________________А. М. Николаев « » _________________2008 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________№_________

Перечень  объектов, объёмы, состав и периодичность выполнения работ.

1. Перечень объектов, объёмы работ:

| №№ | Наименование объекта (адрес) | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тротуарная дорожка от рынка «Закамский» вдоль леса по ул. Липатова | 360 |
| 2 | Тротуарные дорожки на территории лесо-парковой зоны в границах улиц Кирово-градская – Сысольская – М. Рыбалко | 6660 |
| 3 | Тротуар вдоль школы № 14 по ул. Ям-польской | 180 |
| 4 | Тротуар от остановки «Стадион» до лицея № 12 | 525 |
| 5 | Тротуар от остановки Героя Лядова до шко-лы № 71 | 500 |
| 6 | Тротуар по ул. Пензенской | 850 |
| 7 | Тротуар по ул. Волгодонской | 881 |
| 8 | Тротуар по ул. Буксирной | 543 |
| 9 | Тротуар по ул. Гальперина | 2278 |
| 10 | Тротуар по ул. Мензелинской | 613 |
|  | Итого | 13390 |

2. Состав и периодичность выполнения работ:

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание снега, мусора | 1 раз в 2 суток |
| 2. | Очистка от уплотнённого снега (20% площади) | 1 раз в 2 суток |
| 3. | Посыпка песком | 1 раз в сутки |

# Заказчик:                                                                                  Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

_________________/А.М. Николаев/                              _____________/____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от____________№__________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

Зимнее содержание  тротуаров

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Подметание снега, мусора, очистка от уплот-ненного снега, посыпка песком произведена в полном объёме | хорошо 0 % |
| Подметание снега, мусора, очистка от уплот-ненного снега произведена в полном объёме, посыпка песком не произведена. | неудовлетворительно - 50,0 % |
| Подметание снега, мусора произведено, по-сыпка песком произведена, очистка от уп-лотненного снега не произведена | неудовлетворительно - 40,0 % |
| Подметание снега, мусора, очистка от уп-лотненного снега произведена не в полном объёме, посыпка песком произведена. | неудовлетворительно - 100,0 % |

Заказчик:                                                                     Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района г. Перми

__________________А. М. Николаев                        ______________/_____________/

Приложение  № 3

к муниципальному контракту

от___________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п. | Наименование работ, описание работ. | Объём работ, кв. м | Стоимость 1 кв. м, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание тротуаров: | 13390 | 48,671 | 651704 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Подметание снега, мусора - 1 раз в 2суток | 13390 | 6,365 | 85227 |
| 1.2 | Очистка от уплотнённого снега -1 раз в 2 суток | 2678 | 97,04 | 259873 |
| 1.3 | Посыпка песком -1 раз в 3 сутки | 13390 | 18,492 | 247608 |
| 1.4 | Затраты на песок | 13390 | 4,406 | 58996 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района  г. Перми

__________________А. М. Николаев                    ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  тротуаров

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2008 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом  № ________от _________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют  кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение №5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию тротуаров.

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            			Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ    ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию  тротуаров  Кировского района г. Перми

за _________________2008 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффицент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей___________копеек

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение №7

к муниципальному контракту

от____________№__________

Расчёт стоимости выполненных объёмов работ

За_______________2008 г.

| № п.п. | Наименование работ | Объём выполнен-ных работ, соглас-но подписанного сторонами акта кв. м | Стоимость 1 кв. м по расчёту заказ-чика, руб. | Стоимость за весь объём, Стоимость выпол-ненных объёмов работ руб. | Понижающий коэффициент | Стоимость работ с учётом понижаю-щего коэффици-ента, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание тро-туаров Кировского района в зимнее время |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                                                       Подрядчик

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 5.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                           __________2008 года.

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения  с одной стороны и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего    на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной  комиссии от ________ (протокол № ____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика   работы по содержанию  родников  Кировского района г. Перми   в объёме   809 кв. м.  в соответствии с  приложениями к настоящему контракту,  являющимися его неотъемлемой частью:

* Приложение № 1 - перечень объектов, объём, состав  и периодичность проведения работ.

* Приложение № 2- оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ.

*  Приложение  № 3 -  расчёт стоимости работ.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и при-нятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4.  Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ по

средством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения

санкций в соответствии с условиями настоящего контракта (приложение № 2).

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта,  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объектах  производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.7. Заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8.  За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ,  подлежащих  выполнению,   устанавливается на основании итогов аукциона по лоту № 5 и  в соответствии  с расчетом стоимости работ (приложение № 3) составляет  _________________________рублей ____копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя:  стоимость необходимых материалов,  эксплуатации машин и механизмов, все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта,  подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 2).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

-   акт контрольной проверки содержания дорог (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия по содержанию дорог  (приложение № 5);

- акт приёмки выполненных работ  (приложение № 6);

-  расчёт стоимости работ (приложение № 7)

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- авансовый платёж - в размере 30% стоимости муниципального контракта в течение 10 банковских дней с даты  предоставления заказчику соответствующего счёта;

-  ежемесячный платёж - в  течение  10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки  выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт - в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта  стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  конт-ракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёту стоимости работ заказчика, на полученный понижающий коэффициент (_______).

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учётом понижающего  коэффициента).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ:           72 календарных дня.

4.1.1. Начало выполнения работ:       15.10.2008 г.

4.1.2. Окончание выполнения работ: 25.12.2008 г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ,  техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отрасле-вым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ  в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обя-зательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, при-чиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или вы-явлены после завершения производства работ).

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату  выполненных и принятых в со-ответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в раз-мере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному со-глашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по реше-нию суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководст-вуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одина-ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру

в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. т. 255 53 01 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Перми Администрация Кировского района г. Перми л/сч № 02936014838) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Глава администрации Кировского района г. Перми _________________А. М. Николаев « » _________________2008 г. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________№_________

Перечень  объектов, объёмы, состав и периодичность выполнения работ.

1. Перечень объектов, объёмы работ:

| № | Местоположение объекта | Площадь уборки, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | РМА «Водник» | 7,5 |
| 2 | Ул. Шишкина | 12,54 |
| 3 | Ул. Нахимова | 8,82 |
| 4 | Ул. Астраханская | 7,14 |
| 5 | У санатория «Родник» | 7,71 |
| 6 | У церкви Св. Князя Владимира | 102 |
| 7 | В микрорайоне «Налимиха» | 657 |
| 8 | Ул. Липатова | 6,6 |
|  | Итого | 809 |

2. Состав и периодичность выполнения работ:

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание территории от свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см., мусора (вся площадь) | 1 раз в сутки |
| 2. | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. (вся площадь) | 1 раз в 3 суток |
| 3. | Очистка от уплотнённого снега (50 % площади) | 2 раза в 3 суток |
| 4. | Очистка от наледи (20 % площади) | 1 раз в 3 суток |
| 3. | Обработка территории песком (вся площадь) | 1 раз в сутки |

# Заказчик:                                                                                  Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

_________________/А.М. Николаев/                              _____________/____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от____________№__________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

Зимнее содержание родников

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Подметание территории и сдвигание свежее-выпавшего снега в валы произведено, очистка от уплотнённого снега и наледи произведена, обработка песком выполнена | хорошо 0 % |
| Подметание территории и сдвигание свежее-выпавшего снега в валы произведено, очистка от уплотнённого снега и наледи произведена, обработка песком не выполнена | неудовлетворительно - 15% |
| Подметание территории и сдвигание свежее-выпавшего снега в валы произведено, очистка от уплотнённого снега произведена, обработка песком выполнена, очистка от наледи не про-ведена | неудовлетворительно - 40% |
| Подметание территории и сдвигание свежее-выпавшего снега в валы не произведено, очист-ка от уплотнённого снега и наледи не произ-ведена, обработка песком не выполнена | неудовлетворительно - 100% |

Заказчик:                                                                     Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района г. Перми

__________________А. М. Николаев                        ______________/_____________/

Приложение  № 3

к муниципальному контракту

от___________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п | Наименование работ, описание работ. | Объём работ, кв. м | Стоимость 1 кв. м, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание родников: | 809 | 178,895 | 144726 |
|  | Состав работ: |  |  |  |
| 1.1 | Подметание от свежевыпавшего снега, тол-щиной слоя до 2 см., мусора -1 раз в сутки | 809 | 13,574 | 10981 |
| 1.2 | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. -1 раз в трое суток | 809 | 26,368 | 21332 |
| 1.3 | Очистка от уплотненного снега (50% площади) -2 раза в 3 суток | 405 | 82,746 | 33512 |
| 1.4 | Очистка от наледи (20 % площади) -1 раз в 3 суток | 162 | 366,973 | 59460 |
| 1.5 | Обработка территории песком -1раз в сутки | 809 | 19,626 | 15877 |
| 1.6 | Затраты на песок | 809 | 4,406 | 3564 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района  г. Перми

__________________А. М. Николаев                    ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  родников.

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2008 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом  № ________от _________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют  кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение №5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию родников.

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            			Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ    ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию  родников  Кировского района г. Перми

за _________________2008 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Средняя стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффициент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей___________копеек

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение №7

к муниципальному контракту

от____________№__________

Расчёт стоимости выполненных объёмов работ

За_______________2008 г.

| № п.п. | Наименование работ | Объём выполнен-ных работ, соглас-но подписанного сторонами акта кв. м | Стоимость 1 кв. м по расчёту заказ-чика, руб. | Стоимость за весь объём, Стоимость выпол-ненных объёмов работ руб. | Понижающий коэффициент | Стоимость работ с учётом понижаю-щего коэффици-ента, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание род-ников Кировского района в зимнее время |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                                                       Подрядчик

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 1 –СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ЧАСТНОЙ ЗАСТРОЙКИ.

Объёмы, состав и периодичность проведения работ, перечень объектов

1. Объём  содержания  дорог  частной застройки – 601400 кв. м.

2. Состав работ: расширение проезжей части дорог до 3,5 м.

3. Периодичность проведения работ: 1 раз в пять суток.

4. Перечень объёктов:

| Наименование улиц |  | Местонахождение улиц |  | Объём работ, кв. м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |
| Микрорайон «Водники» |  |  |  |  |  |
| Юнг Прикамья | Байкальская |  | Сокольская |  | 2400 |
| Каляева | Танцорова |  | Сокольская |  | 4800 |
| Сокольская | Юнг Прикамья |  | 5-я Каховская |  | 14800 |
| Капитанская | Водников |  | Сумская |  | 4800 |
| 1-я Каховская | Ушакова |  | Сумская |  | 4800 |
| 2-я Каховская | Ушакова |  | Сумская |  | 4800 |
| 3-я Каховская | Ушакова |  | Сумская |  | 4800 |
| 5-я Каховская | Ушакова |  | Сумская |  | 6000 |
| 4-я Каховская | Ушакова |  | Сумская |  | 5600 |
| Боцманский переулок | Каляева |  | 1-я Каховская |  | 4500 |
| 2-й Боцманский переулок | Ушакова |  | Сокольская |  | 600 |
| 3-й Боцманский переулок | Ушакова |  | 3-я Сокольская |  | 600 |
| 4-й Боцманский переулок | Ушакова |  | 5-я Каховская |  | 1800 |
| 3-я Сокольская | 3-я Каховская |  | 1-я Каховская |  | 3600 |
| Сумская | 5-я Каховская |  | Каляева |  | 11600 |
| Айвазовского | Капитанская |  | Каляева |  | 700 |
| Тупиковый переулок | Каляева |  | Юнг Прикамья |  | 625 |
| Якорный переулок | Каляева |  | Юнг Прикамья |  | 1150 |
| Черниговская | Каляева |  | Байкальская |  | 675 |
| Батумская | Каляева |  | Байкальская |  | 2250 |
| Оханская | Ульянова |  | Водников |  | 1625 |
| Веслянский переулок | Оханская |  | Байкальская |  | 675 |
| Парусная | Ульянова |  | Водников |  | 775 |
| Штурманов | Туапсинская |  | Танцорова |  | 1375 |
| Н-Курьинская | Каляева |  | Туапсинская |  | 800 |
| Ульянова | Байкальская |  | Граничная |  | 1075 |
| Омутинский переулок | 1-я Каховская |  | 5-я Каховская |  | 11600 |
| Итого |  |  |  |  | 98825 |
| Микрорайон «Кировский» |  |  |  |  |  |
| Чекалина | Высокая |  | Кедровая |  | 4800 |
| Проскуровская | Высокая |  | Кедровая |  | 4900 |
| Сучанская | Высокая |  | Кедровая |  | 4900 |
| 2-я Запольская | Высокая |  | Кедровая |  | 4900 |
| Запольская | Высокая |  | Кедровая |  | 4900 |
| Новосельская | Высокая |  | Кедровая |  | 7000 |
| Рузаевский переулок | Высокая |  | Кедровая |  | 2100 |
| Черногорская | Высокая |  | Заборная |  | 7000 |
| Прудовая | Высокая |  | Заборная |  | 4900 |
| Солдатская | Высокая |  | Заборная |  | 7000 |
| Углическая | Рижская |  | Яринская |  | 10500 |
| Героя Лядова | Рижская |  | Яринская |  | 5600 |
| Магазинная | Станционная |  | Заборная |  | 2100 |
| Станционная | Заборная |  | Ст. Курья |  | 4200 |
| Агрономическая | Башкирская |  | Кудымкарская |  | 4200 |
| Копейская | Башкирская |  | Кудымкарская |  | 2800 |
| Ананасная | Башкирская |  | Ирбитская |  | 700 |
| Бузулукская | Башкирская |  | в/ч |  | 3500 |
| Высокая | Витимская |  | Заборная |  | 1400 |
| Разъездная | Запольская |  | Высокая |  | 4200 |
| Псковская | Заборная |  | Запольская |  | 5600 |
| Ермака | Заборная |  | Запольская |  | 14000 |
| Смольная | Заборная |  | Витимская |  | 7000 |
| Кедровая | Заборная |  | Витимская |  | 14000 |
| Рижская | Заборная |  | Новосельская |  | 14000 |
| Ирбитская | Бузулукская |  | Прудовая |  | 7000 |
| Кудымкарская | Заборная |  | Бузулукская |  | 7000 |
| Семафорная | Новосельская |  | Черногорская |  | 2100 |
| 1-я Гаревая | Кедровая |  | До д. № 1 ул. 1-я Гаревая |  | 10000 |
| 2-я Гаревая | Кедровая |  | До д. № 1 ул. 2-я Гаревая |  | 10000 |
| 3-я Гаревая | Кедровая |  | До д. № 1 ул. 3-я Гаревая |  | 10000 |
| Яринская | Заборная |  | Прудовая |  | 1500 |
| Башкирская | Бузулукская |  | Заборная |  | 1450 |
| Витимская | Высокая |  | Кедровая |  | 2000 |
| Новосельская | Вольская |  | Кедровая |  | 1950 |
| Итого |  |  |  |  | 199200 |
| Микрорайон «Налимиха» |  |  |  |  |  |
| Белая | Ирбитская |  | Бузулукская |  | 7525 |
| Башкирская | Из п.Кировский |  | Бузулукская |  | 7525 |
| Вербная | Башкирская |  | Налимихинская |  | 2625 |
| Кудымкарская | Заборная |  | Башкирская |  | 4875 |
| Ирбитская | Из п. Кировский |  | Бузулукская |  | 12875 |
| Фиалковая | Бузулукская |  | Ирбитская |  | 8625 |
| Золотистая | Ирбитская |  | Бузулукская |  | 5375 |
| Грушевая | Ирбитская |  | Бузулукская |  | 1130 |
| Налимихинская | Ирбитская |  | Гаревая |  | 15625 |
| Комаринская | Заборная |  | Черногорская |  | 3375 |
| Яринская | Заборная |  | Прудовая |  | 530 |
| Мореходная | Заборная |  | Авангардная |  | 5125 |
| Авангардная | Налимихинская |  | Судостроительная |  | 3625 |
| Черногорская | П. Кировский |  | Судостроителей |  | 6250 |
| Изумрудная | Налимихинская |  | Судостроителей |  | 4500 |
| Тихоокеанская | Налимихинская |  | Судостроителей |  | 4500 |
| Бирюзовая | Налимихинская |  | Судостроителей |  | 4500 |
| Берестовая | Налимихинская |  | Ирбитская |  | 1200 |
| Бузулукская | Ирбитская |  | Ст. Курья |  | 14100 |
| Лютиковая | Налимихинская |  | Ирбитская |  | 3375 |
| Пчелиная | Берестовая |  | Ирбитская |  | 3300 |
| Итого |  |  |  |  | 120560 |
| Микрорайон «Октябрьский» |  |  |  |  |  |
| Щигровская | Ядринская |  | Правобережная |  | 3500 |
| Ядринская | Щигровская |  | Хвойная |  | 2450 |
| Лужская | Щигровская |  | Хвойная |  | 2450 |
| Рощинская | Хвойная |  | Яранская |  | 1960 |
| Хвойная | Рощинская |  | Правобережная |  | 3850 |
| Уржумская | Саянская |  | Правобережная |  | 1400 |
| Правобережная | Щигровская |  | Яранская |  | 1750 |
| Яранская | Рощинская |  | Правобережная |  | 2100 |
| Ардатовская | Б. Хмельницкого |  | Охотников |  | 9100 |
| 3-я Чебоксарская | Б. Хмельницкого |  | Охотников |  | 3200 |
| 2-я Чебоксарская | Б. Хмельницкого |  | Охотников |  | 2450 |
| Чебоксарская | Новоржевская |  | Химградская |  | 4000 |
| Черноярская | Миргородская |  | Новоржевская |  | 2400 |
| Ильменская | Миргородская |  | Новоржевская |  | 2000 |
| Победы | Победы, 35 |  | Новоржевская |  | 2875 |
| Очаковская | Купянский переулок |  | Ласьвинская |  | 4800 |
| Купянский переулок | Химградская |  | Онежская |  | 4800 |
| Бетонный переулок | Победы |  | Ардатовская |  | 2400 |
| Чугуевская | Победы |  | Полтавская |  | 4800 |
| 4-ой Пятилетки | Купянский переулок |  | Магистральная |  | 14400 |
| 2-я Онежская | Ласьвинская |  | Чугуевская |  | 3500 |
| 2-я Полтавская | Ласьвинская |  | Чугуевская |  | 2800 |
| Полтавская | Ласьвинская |  | Магистральная |  | 12000 |
| Пензенская | Ласьвинская |  | Б. Хмельницкого |  | 6400 |
| Б. Хмельницкого | Химградская |  | Торговая |  | 13400 |
| Новоржевская | Магистральная |  | Сивашская |  | 13400 |
| Дубовская | Б. Хмельницкого |  | Охотников |  | 2400 |
| Петрозаводская | Химградская |  | Охотников |  | 4130 |
| Химградская | Победы |  | Сивашская |  | 5600 |
| Охотников | Петрозаводская |  | Новоржевская |  | 4800 |
| Миргородская | Победы |  | Ардатовская |  | 6400 |
| Арская | Онежская |  | Победы |  | 2400 |
| Ардатовская | Гальперина |  | Ласьвинская |  | 2800 |
| Чугуевский переулок | Пензенская |  | Полтавская |  | 3600 |
| Итого |  |  |  |  | 160315 |
| Микрорайон «Крым» |  |  |  |  |  |
| Котельническая | Панфилова |  | Фадеева |  | 2000 |
| Нижнекамская | Панфилова |  | Фадеева |  | 2000 |
| Тайшетская |  |  |  |  | 1000 |
| Итого |  |  |  |  | 5000 |
| Микрорайон «Оборино» |  |  |  |  |  |
| Оборинская | Разворотное кольцо |  | карьер |  | 7500 |
| Итого |  |  |  |  | 7500 |
| Ласьвинские хутора |  |  |  |  |  |
| Дорога на хутора | Краснокамская дорога |  | Хутора |  | 10000 |
| Итого |  |  |  |  | 10000 |
| Всего |  |  |  |  | 601400 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 2  - СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Объёмы, состав и периодичность проведения работ, перечень объектов

1 Объём работ по содержанию лестничных переходов – 3888 кв. м.

2. Состав и периодичность проведения работ:

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора | 1 раз с сутки |
| 2. | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. | 1 раз в трое суток |
| 3. | Очистка от уплотненного снега (50% площади) | 2 раза в трое суток |
| 4. | Обработка лестниц песком | 1 раз в сутки |

3. Перечень     объектов:

| № п/п | Наименование | Площадь (объём работ), кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дворцовая лестница | 222 |
| 2. | РМА «Водник» | 69 |
| 3. | Ул. Шишкина | 357 |
| 4. | Ул. Нахимова | 609 |
| 5. | Ул. Астраханская | 324 |
| 6. | У санатория «Родник» | 329 |
| 7. | У церкви Святого князя Владимира | 1172 |
| 8. | Ул. Липатова | 222 |
| 9. | Промучасток | 584 |
|  | ИТОГО | 3888 |

Приложение № 3

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 3 – СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ

Объёмы, состав и периодичность проведения работ, перечень объектов

1. Объём работ по содержанию внутриквартальных проездов – 137599 кв. м.

2. Состав, периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание и сгребание снега по всей площади | 1 раз в сутки |
| 2. | Расширение проезжей части (30 % площади) | 1 раз в 4 суток |
| 3. | Посыпка ПСС (60 % площади) | 1 раз в сутки |
| 4. | Удаление наката (50 % площади) | 1 раз в 6 суток |
| 5. | Вывозка снега. |  |

1. Перечень объектов:

| № п/п | Наименование (место расположения объекта) | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Воронежская,22-24 – дет. сад. | 800 |
| 2 | Панфилова, 2- Глазовская | 1200 |
| 3 | Панфилова, 6 - Глазовская | 1000 |
| 4 | Панфилова, 8 - Глазовская | 1200 |
| 5 | Панфилова, 10-Глазовская | 750 |
| 6 | Панфилова, 8-Панфилова, 17-б | 1250 |
| 7 | Панфилова, 6/1 – Панфилова, 11-а | 1250 |
| 8 | Панфилова, 14-16 - Глазовская | 750 |
| 9 | Панфилова, 20 - Глазовская | 750 |
| 10 | Дунайская, 11-13 - Мензелинская | 725 |
| 11 | Дунайская, 9-11 - Мензелинская | 700 |
| 12 | Ялтинская – Фадеева (Дунайская) | 420 |
| 13 | Ялтинская – Фадеева (Мензелинская) | 420 |
| 14 | Панфилова – Глазовская (Херсонская) | 1050 |
| 15 | Ялтинская, 7-9 - Фадеева | 750 |
| 16 | Ялтинская, 17 – Фадеева, 14 | 675 |
| 17 | Б. Хмельницкого, 19-21 – Ласьвинская, 62-а | 1125 |
| 18 | Б. Хмельницкого – Охотников (Петрозаводская, 8) | 1125 |
| 19 | Б. Хмельницкого – Охотников (Петрозаводская, 10) | 750 |
| 20 | Победы – Ардатовская (Чугуевская) | 1000 |
| 21 | Липатова, 12 – школа № 119 | 1650 |
| 22 | Липатова, 12 – М. Рыбалко, 100 | 1050 |
| 23 | Липатова, 11-13 – Закамская, 83 | 1100 |
| 24 | Липатова, 20 – Липатова, 22 | 625 |
| 25 | Липатова, 18- Липатова, 20 | 450 |
| 26 | Закамская,62-Закамская, 64 | 300 |
| 27 | Нахимова – Ласьвинская (Автозаводская) | 1800 |
| 28 | Автозаводская, 37 – Магистральная, 22 | 1000 |
| 29 | Автозаводская, 39 – Магистральная, 20 | 1000 |
| 30 | Закамская, 15 - Невского | 800 |
| 31 | Закамская, 19 - Невского | 800 |
| 32 | Закамская, 25 - Невского, 24 | 875 |
| 33 | Торговая - Чистопольская | 875 |
| 34 | Чистопольская, 11-13 - Торговая | 925 |
| 35 | Чистопольская, 17 – Торговая, 20 | 1000 |
| 36 | Федосеева, 19 - Химградская | 1475 |
| 37 | Охотников, 32 – Охотников, 49 | 1000 |
| 38 | Охотников, 27-29 – Б. Хмельницкого | 750 |
| 39 | Ласьвинская, 56-58 - Химградская | 2125 |
| 40 | Ласьвинская, 38-40 - Химградская | 2000 |
| 41 | Ласьвинская, 64-66 - Химградская | 2125 |
| 42 | Ласьвинская, 60-62 - Химградская | 2250 |
| 43 | Автозаводская – Магистральная (Магистральная, 36) | 4200 |
| 44 | Автозаводская – Магистральная (Магистральная, 38) | 4200 |
| 45 | Магистральная, 98 – Магистральная, 104 | 1350 |
| 46 | Сысольская, 4-6 – спорт. школа | 1000 |
| 47 | Сысольская, 3-5 – М. Рыбалко, 101-а | 2450 |
| 48 | Сысольская, 7-9 – М. Рыбалко, 101-а | 2450 |
| 49 | Сысольская, 11 – М. Рыбалко, 97-в | 2750 |
| 50 | Шишкина, 4-6 - Липатова | 1250 |
| 51 | Шишкина, 1-3- Оборонщиков | 1250 |
| 52 | Шишкина – Липатова (Керченская) | 2750 |
| 53 | Автозаводская, 89-91 - Магистральная | 875 |
| 54 | М. Рыбалко, 40-а - Шишкина | 1500 |
| 55 | М. Рыбалко, 25 – М. Рыбалко, 27 | 500 |
| 56 | М. Рыбалко, 29 – Автозаводская, 30 | 1000 |
| 57 | М. Рыбалко, 80 – ОАО «Уралсвязьинформ» | 500 |
| 58 | М. Рыбалко, 87 – Ямпольская, 14 | 2850 |
| 59 | М. Рыбалко, 101 – Сысольская, 9 | 3625 |
| 60 | Ямпольская, 10-12 – М. Рыбалко | 1000 |
| 61 | Чистопольская, 15-17 - Торговая | 1125 |
| 62 | Чистопольская, 13 - Торговая | 1000 |
| 63 | Чистопольская, 15 | 450 |
| 64 | Чистопольская, 9 - Торговая | 1100 |
| 65 | Худанина, 7 – Невского, 3 | 800 |
| 66 | Невского, 25-27 – М. Рыбалко | 575 |
| 67 | Автозаводская, 15 - Магистральная | 1375 |
| 68 | Торговая, 20 - Рынок | 1000 |
| 69 | Худанина, 13 – М. Рыбалко, 5-а | 625 |
| 70 | Федосеева, 15 – Дет. сад | 925 |
| 71 | Ушакова, 55/1 – Ушакова, 53 | 1750 |
| 72 | Ушакова, 53 - Волгодонская | 1500 |
| 73 | Ушакова, 53 – Волгодонская, 20 | 1000 |
| 74 | Волгодонская, 20 - Ушакова | 1500 |
| 75 | Волгодонская, 20-а – Ушакова, 55/3 | 1500 |
| 76 | Волгодонская, 24 – Ушакова, 55/3 | 1500 |
| 77 | Волгодонская, 23 | 1500 |
| 78 | Калинина – Танцорова (Теплоходная) | 1250 |
| 79 | Калинина, 36 – Нижнекурьинская, 30/1 | 1500 |
| 80 | Ушакова – Сокольская (Калинина, 68) | 1025 |
| 81 | Калинина, 74 | 875 |
| 82 | Танцорова, 31-33 – Байкальская, 32 | 2250 |
| 83 | Калинина – Батумская (Оханская) | 1750 |
| 84 | Ушакова – Сокольская (Юнг Прикамья) | 1000 |
| 85 | Калинина – Байкальская (Юнг Прикамья) | 1750 |
| 86 | Каляева – Байкальская (Батумская) | 2750 |
| 87 | Веслянский переулок | 625 |
| 88 | Тупиковый переулок | 750 |
| 89 | Каляева - Юнг Прикамья (Якорный переулок) | 1750 |
| 90 | Каляева – Байкальская (Ульянова) | 2250 |
| 91 | Сокольская – Светлогорская (Камышинская) | 1125 |
| 92 | 5-я Каховская – Волгодонская, 20-а | 1750 |
| 93 | Каляева – Байкальская (Черниговская) | 2250 |
| 94 | Ушакова, 27 – Юнг Прикамья | 750 |
| 95 | Каляева, 28 – Юнг Прикамья | 1675 |
| 96 | А. Макарова – Судозаводская (Монтажников) | 750 |
| 97 | Ушакова – Волгодонская (Капитанская) | 1625 |
| 98 | Штурманов – Байкальская (Штурманов) | 8959 |
| 99 | Ушакова – Ушакова, 59/1 | 800 |
|  | ИТОГО | 137,риквартальных проездов - ботничных переходов - 3888 0000000000000000000000000000000000000000599 |

Приложение № 4

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 4 – СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ

Объёмы, состав и периодичность проведения работ, перечень объектов

1 Объём работ по содержанию  тротуаров – 13390 кв. м

2. Состав и периодичность проведения работ:

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание снега, мусора | 1 раз в 2 суток |
| 2. | Очистка от уплотнённого снега (20% площади) | 1 раз в 2 суток |
| 3. | Посыпка песком | 1 раз в сутки |

1. Перечень     объектов:

| №№ | Наименование объекта (адрес) | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тротуарная дорожка от рынка «Закамский» вдоль леса по ул. Липатова | 360 |
| 2 | Тротуарные дорожки на территории лесопарковой зоны в границах улиц Кирово-градская – Сысольская – М. Рыбалко | 6660 |
| 3 | Тротуар вдоль школы № 14 по ул. Ям-польской | 180 |
| 4 | Тротуар от остановки «Стадион» до лицея № 12 | 525 |
| 5 | Тротуар от остановки Героя Лядова до шко-лы № 71 | 500 |
| 6 | Тротуар по ул. Пензенской | 850 |
| 7 | Тротуар по ул. Волгодонской | 881 |
| 8 | Тротуар по ул. Буксирной | 543 |
| 9 | Тротуар по ул. Гальперина | 2278 |
| 10 | Тротуар по ул. Мензелинской | 613 |
|  | Итого | 13390 |

Приложение № 5

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 5 – СОДЕРЖАНИЕ РОДНИКОВ.

Объёмы, состав и периодичность проведения работ, перечень объектов

1 Объём работ по содержанию родников – 809 кв. м

2. Состав и периодичность выполнения работ:

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание территории от свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см., мусора (вся площадь ) | 1 раз в сутки |
| 2. | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. ( вся площадь) | 1 раз в 3 суток |
| 3. | Очистка от уплотнённого снега (50 % площади) | 2 раза в 3 суток |
| 4. | Очистка от наледи (20 % площади) | 1 раз в 3 суток |
| 3. | Обработка территории песком (вся площадь) | 1 раз в сутки |

1. Перечень    объектов:

| № | Местоположение объекта | Площадь уборки , кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | РМА «Водник» | 7,5 |
| 2 | Ул. Шишкина | 12,54 |
| 3 | Ул. Нахимова | 8,82 |
| 4 | Ул. Астраханская | 7,14 |
| 5 | У санатория «Родник» | 7,71 |
| 6 | У церкви Св. Князя Владимира | 102 |
| 7 | В микрорайоне «Налимиха» | 657 |
| 8 | Ул. Липатова | 6,6 |
|  | Итого | 809 |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по  лоту № 1.

| № п.п. | Наименование работ, описание работ. | Периодичность | Объём работ, кв. м | Стоимость 1 кв. м, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание дорог частной застройки Кировского района г. Перми в зимнее время: Расширение проезжей части до 3,5 п.м. | 1раз в 5 суток | 601400 | 1,484 | 892478 |
|  | Итого |  | 601400 | 1,484 | 892478 |

Приложение № 7

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 2

| № п.п. | Наименование работ, описание работ. | Объём работ, кв. м | Стоимость 1 кв. м, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание лестничных переходов: | 3888 | 146,826 | 570858 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора -1 раз в сутки | 3888 | 13,574 | 52776 |
| 1.2 | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. -1 раз в трое суток | 3888 | 26,368 | 102519 |
| 1.3 | Очистка от уплотненного снега (50% площади) -2 раза в 3 суток | 1944 | 165,701 | 322,123 |
| 1.4 | Обработка лестниц песком -1раз в сутки | 3888 | 19,626 | 76306 |
| 1.5 | Затраты на песок | 3888 | 4,407 | 17134 |

Приложение № 8

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту №3

| № п.п. | Наименование работ, описание работ. | Объём работ, кв. м. | Стоимость 1 кв. м, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание внутриквартальных проездов | 137599 | 12,385 | 1704138 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Подметание и сгребание снега (по всей площади) | 137599 | 3,183 | 437978 |
| 1.2 | Расширение проезжей части (30% площади) | 41280 | 1,855 | 76574 |
| 1.3 | Посыпка ПСС (60 % площади) | 82559 | 1,619 | 133663 |
| 1.4 | Удаление наката (50% площади) | 68800 | 2,310 | 158928 |
| 1.5 | Вывоз снега | 2490 тонн | 132,99 | 331145 |
| 1.6 | Затраты на ПСС | 82559 | 6,866 | 566850 |

Приложение № 9

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 4

| № п.п. | Наименование работ, описание работ. | Объём работ, кв. м | Стоимость 1 кв. м, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание тротуаров: | 13390 | 48,671 | 651704 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Подметание снега, мусора - 1 раз в 2суток | 13390 | 6,365 | 85227 |
| 1.2 | Очистка от уплотнённого снега -1 раз в 2 суток | 2678 | 97,04 | 259873 |
| 1.3 | Посыпка песком -1 раз в 3 сутки | 13390 | 18,492 | 247608 |
| 1.4 | Затраты на песок | 13390 | 4,406 | 58996 |

Приложение № 10

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 5

| № п.п | Наименование работ, описание работ. | Объём работ, кв. м | Стоимость 1 кв. м, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание родников: | 809 | 178,895 | 144726 |
|  | Состав работ: |  |  |  |
| 1.1 | Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора -1 раз в сутки | 809 | 13,574 | 10981 |
| 1.2 | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. -1 раз в трое суток | 809 | 26,368 | 21332 |
| 1.3 | Очистка от уплотненного снега (50% площади) -2 раза в 3 суток | 405 | 82,746 | 33512 |
| 1.4 | Очистка от наледи (20 % площади) -1 раз в 3 суток | 162 | 366,973 | 59460 |
| 1.5 | Обработка территории песком -1раз в сутки | 809 | 19,626 | 15877 |
| 1.6 | Затраты на песок | 809 | 4,406 | 3564 |

Приложение № 11

к документации об аукционе

- ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Изучив документацию об аукционе  по размещению заказа на выпол-нение работ по  содержанию объектов благоустройства  Кировского района г. Перми в 4-ом квартале 2008 г. по лоту № _____, а также действующие нор-мативно-правовые акты по предмету проводимого аукциона,

наименование участника размещения заказ

предлагаем/предлагаю выполнить  работы по ___________________________

в объёме ______кв. м. в соответствии с  техническим заданием документации об аукционе.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом про-водимого аукциона по лоту № ___, в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона, проекте муниципального контракта и сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе  по лоту № ____ на условиях, установленных в вышеназванных документах.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

__________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25 процентов балансовой стои-мости активов.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, непротиворечащее требова-нию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами  сведения.

5. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обя-зательства подписать муниципальный контракт с администрацией Киров-ского района  г. Перми на выполнение работ, являющихся предметом аукцио-на по лоту № __ в соответствии с требованиями документации об аукционе на одиннадцатый день (не ранее десяти дней) со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6. Подтверждаем, что в случае если мы будем признаны участником аукциона по лоту № _____, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона по лоту № _____будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с администрацией Кировского района г. Перми, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № ____ в соответствии с требованиями документации об аукционе.

7. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями аукциона по лоту № _ или о заключении с нами муни-ципального контракта, как с участником аукциона по лоту №______, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (цене лота), в случае отказа от его подписания победителем аукциона по лоту № ____, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ являющихся предметом аукциона по лоту № ____, сведения о ________________________

(наименование  участника размещения заказа)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

- МП

Приложение № 12

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (для юридического лица): (на основании Учредительных документов установ-ленной формы - устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Фамилия, имя, отчество (для физического лица и ИП) |  |
| 3. Юридический адрес участника размещения заказа (для юридического лица и ИП) |  |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа (для юридического лица и ИП) |  |
| 5. Фамилия, имя, отчество руководителя (для юридического лица) |  |
| 6. №, серия, дата, место выдачи паспорта (для физического лица и ИП) |  |
| 7. Место регистрации (для физического лица и ИП) |  |

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задол-женности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника размещения заказа могут быть пред-ставлены:

- формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных  прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

……………………………………………………………………………………………

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего заявку, должность)

Приложение № 13

к документации об аукционе

Описание работ

по  содержанию  объектов благоустройства  Кировского района г. Перми

предлагаемых  участником размещения муниципального заказа

по лоту  __________

| № п/п | Наименование показателей | Предложения участника размещения муниципального заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работ являющихся предметом аукциона |  |
| 2 | Объём работ, являющихся пред-метом аукциона |  |
| 3 | Состав работ, являющихся пред-метом аукциона с указанием периодичности их выполнения: |  |
| 3.1 |  |  |
| 4 | Сроки выполнения работ, являю-щихся предметом аукциона: |  |
| 4.1 | Начало выполнения работ |  |
| 4.2 | Окончание выполнения работ |  |

Примечание:

1. Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать:

-  ГОСТам, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы  будут  соответствовать государственным  и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

_________________    _____________________    ____________________

(должность)                          (подпись, м. п.)        (расшифровка подписи)