Извещение № 456а   от 12.08.2008года о проведении открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта водоснабжения, водоотведения в лечебном корпусе

- Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения  «Городская детская больница № 24» (614113, г.Пермь, ул.Маршала Рыбалко,44, тел/факс 8(342)255-38-59, тел.8(342)255-37-67, e-mail:gdb24@mail.ru).

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта водоснабжения, водоотведения  в лечебном корпусе.

| Предмет контракта | Сроки выполнения работ |  | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Место выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |  |  |
| Выполнение капитального ремонта водоснабжения, водоотведения в лечебном корпусе. | В течение 5 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | Не более 90 календарных дней с начала выполнения работ. | 3218170,82 | г.Пермь, ул.Автозаводская ,82 лит.О |

2. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ определены локальным сметным расчетом (приложение № 6 к документации об аукционе) и изменению не подлежат.

В состав работ входят следующие основные работы:

Разборка трубопроводов водоснабжения диаметром 32мм и 63мм – 1300м.

Прокладывание трубопроводов водоснабжения диаметром от 20мм до 75мм – 1989м.

Установка счетчиков, задвижек, манометров.

Установка сантехнических приборов.

Разборка трубопроводов канализации 50мм и 100мм – 600м.

Прокладка трубопроводов канализации от 50мм до 150мм – 891м.

Установка сантехнических приборов.

Заказчиком установлено требование о внесение денежных средств в качестве обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от  цены контракта.

Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона.

С 13.08.2008 года документация об аукционе в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет бесплатно предоставлена заинтересованным лицам по адресу: г. Пермь, ул. М-Рыбалко,44 или на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 минут 02.09. 2008г. по адресу г. Пермь, ул. М-Рыбалко,44 (экономическая группа).

Проведение аукциона назначено на 12 часов 20 мин 16.09. 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17/б (Управление размещения муниципального заказа, 2 этаж)

Учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.