Приложение № 1

к протоколу № 387А/1/1

от 19 августа 2008 года

- Информация о рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта – по усилению и ремонту наружных стен лечебного корпуса МУЗ «Городская детская больница №24».

| № п.п. | Условия допуска к участию в аукционе | Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Контраст», г. Пермь, ул. Пушкарская, 51-36 |
| Наличие необходимых документов, определенных в раздела 2 документации об аукционе и отсутствие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа и (или) об услугах |  |  |
| 1.1 | Анкета участника размещения заказа (Приложение № 2 к документации об аукционе) | Имеется, соответствует |
| 1.2 | Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой выписки | №3285 от 08.08.2008г (нотариально заверенная копия) |
| 1.3 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (п.1 раздела 2 документации об аукционе) | Отсутствует, не соответствует |
| 1.4 | Предложения участника размещения заказа (Приложение № 1 к документации об аукционе) | Имеется, соответствует |
| 1.5 | Сведения о качестве предлагаемых работ (Приложение № 3 к документации об аукционе) | Имеется, соответствует |
| 1.6 | График производства работ (Приложение № 4 к документации об аукционе) | Имеется, не соответствует ( не учтен срок приемки выполненных работ МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» и Заказчиком). |
| 1.8 | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки (оригинал) 68 467,86 рубля | Платежное поручение №88 от 08.08.2008 (оригинал) на сумму 68 467,86 рублей |
| 1.9. | Соответствие участника размещения заказа требованиям п.8 раздела 1 документации об аукционе (ч.1, ст.11 94-ФЗ от 21.07.2005г.) | Соответствует |
| Соответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе |  |  |
| 2.1. | Срок выполнения работ: Не более 50 календарных дней с начала выполнения работ | Соответствует (50 календарных дней с начала выполнения работ) |
| 2. 2 | Соответствие характеристик работ, предлагаемых участниками размещения заказа требованиям, указанным в Приложении № 2 к документации об аукционе | Соответствует |
| 2.3. | Соответствие оформление и заполнение заявки. Документы, представленные в заявке, должны быть прошиты в один том и пронумерованы сквозной нумерацией. Анкета, предложение, сведения о качестве предлагаемых работ, график производства работ должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии). Копии документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе должны быть заверены участником в соответствии с п.3.26 ГОСТ 6.30-2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003г.№ 65-ст. | Соответствует |
|  | ВЫВОД | Не соответствует |

Председатель	 ________________			О. И. Кириллова

(Подпись)	(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии	_________________	Н.Ю. Савина

(Подпись)	(Фамилия, Имя, Отчество)

____________________________)	А.О.Беломытцев

(Подпись)	(Фамилия, Имя, Отчество)

Отв. секретарь комиссии	_______________			Д.В. Берлизов

(Подпись)	(Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель заказчика	_______________	Ромохова Т.Г.

(Подпись)	(Фамилия, Имя, Отчество)