## Приложение 2

## ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт  № _____

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту бесхозяйных

сетей водоснабжения в Индустриальном районе

г.Пермь    		                                                                 ___________

Администрация Индустриального района города Перми, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Александра Алексеевича Сапунова, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 №207, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) на основании проведенного открытого аукциона в электронной форме от «___» ___________  2008 г. протокол  № _________, о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик выполняет работы по содержанию и текущему ремонту  бесхозяйных сетей водоснабжения в Индустриальном районе, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы.

1.2. Работы по содержанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей водоснабжения в Индустриальном районе выполняются в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющимися его неотъемлемой частью.

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30 сентября включительно 2008 г.

2. Сроки действия контракта.

2.1. С момента подписания настоящего контракта до момента исполнения Сторонами обязательств.

3. Стоимость работ, порядок их приёма и оплаты.

3.1. Стоимость Работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту,  составляет _______________________________________________________________________ рублей.

3.2. Стоимость Работ,  включающая в себя все расходы по выполнению Работ, в том числе на составление сметной документации, транспортные расходы, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов, связанных с исполнением муниципального контракта, подлежит изменению в связи с невыполнением (некачественным выполнением) Работ и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком Работ являются подписанные Сторонами акты приема-сдачи выполненных работ, счета-фактуры, локальные сметные расчеты, рассчитанные в территориально-единичных расценках и необходимые к ним документы, оформленные в установленном порядке.

3.4.  Выполненные Работы оформляются актом приема-сдачи выполненных работ, после выезда Заказчика на место проведения работ.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания сторонами актов приема-сдачи выполненных работ и представления Подрядчиком счет-фактур, локальных сметных расчетов, рассчитанных в территориально-единичных расценках (с учетом применения санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего контракта).

3.6. На весь объем выполненных работ устанавливается гарантия – 1 год со дня подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

4. Надлежащее выполнение работ

(исполнение обязательств, соблюдение порядка выполнения работ).

4.1. Претензии Заказчика по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) Заказчиком оформляются в виде письма, направляемого Подрядчику, являющегося основанием для последующего снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном разделом 7 настоящего контракта.

5.	Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан:

5.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта.

5.2. Выполнять работы в установленном п. 1.3 настоящего контракта  сроки.

5.3. Самостоятельно приобретать материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

5.4. Обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время выполнения работ.

5.5. Представить Заказчику номера телефонов аварийной (диспетчерской) службы, осуществляющей круглосуточный, в том числе в выходные и праздничные дни, прием заявок на устранение аварийной ситуации.

Подрядчик  вправе:

5.6.  В случае получения претензии по ненадлежащему выполнению работ  (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.

5.7. Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

6.	Права и обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

6.1. Исполнять принятые настоящим контрактом обязательства.

6.2. Принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном   настоящим контрактом.

6.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего контракта.

6.4. Направлять претензии по ненадлежащему выполнению работ  (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) Подрядчику  в письменном виде.

Заказчик вправе:

6.5. Требовать от Подрядчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

6.6. Уменьшить стоимость выполненных работ в случае  неисполнения Подрядчиком обязанностей, указанных в п.п.5.1-5.4 настоящего контракта в порядке, установленном разделом 7 настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по выполнению настоящего контракта Заказчик освобождается от обязанности по оплате.

7.4. Заказчик не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение связано с отсутствием бюджетного финансирования.

8.	Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.  Стороны не несут ответственности за неполное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: наводнением, пожаром, землетрясением, военным действием и т.д.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту. В этом случае настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3.1. В случае расторжения  контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом от  21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции от 24.07.2007 №218-ФЗ) заключается контракт при уклонении победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных частью 8 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции от 24.07.2007 №218-ФЗ). Если до расторжения контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем в проведении запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего контракта, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. Споры по настоящему контракту, не урегулированные в процессе переговоров,  разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

11.	Адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: Администрация Индустриального района г. Перми Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Мира, 15 тел/ф. 227-93-44, 227-92-84 ИНН 5905006167, КПП 590501001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Индустриального района города Перми, л/сч. 02935012805) Р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 ОКОНХ 97600 ОКПО 04037649 _____________ А.А. Сапунов М.П. | Подрядчик: ___________ Руководитель организации М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей водоснабжения в Индустриальном районе

Общие требования:

- Все работы по содержанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения (ГОСТ 16037-80; 3845-75; 2874-82; СНиП 2.04.02-84; 2.04.03-85*; САНПиН 3.01.01-85);

- При выполнении работ должны соблюдаться требования действующего законодательства РФ в отношении санитарных норм, норм пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, гражданской обороны.

- Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей должна включать в себя:

  - работы по обслуживанию и ремонту запорной арматуры;

  - работы по устранению неисправностей на сетях с восстановлением их работоспособности;

  - аварийные работы на сетях;

  - благоустройство территории после проведенных раскопок.

- Все вышеуказанные работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемого перечня бесхозяйных сетей водоснабжения в Индустриальном районе.

- Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2008г включительно.

- Гарантийный срок на выполненные работы – 1 год

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСХОЗЯЙНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ

| № | Адрес | Диаметр | Длина п.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВОДЫ ВОДОПРОВОДА |  |  |  |  |
|  | От ВК-1 до ж/д Kapпинского,36 | 100 | 120,3 |  |
|  | У л.Карпинского, 100а | 50 | 67,82 |  |
|  | Ул.Леонова,36 | 100 | 17,15 |  |
|  | Ул.Леонова, 38 | 100 | 55,4 |  |
|  | УЛ.Леонова,38 | 100 | 41,8 |  |
|  | Ул.Леонова, 40 | 100 | 13,2 |  |
|  | Ул.Леонова, 42 | 100 | 23,15 |  |
|  | Ул.Леонова,44 | 100 | 6,5 |  |
|  | Ул.Леонова,46 | 100 | 118,65 |  |
|  | Ул.Леонова, 48 | 100 | 12,9 |  |
|  | Ул.Леонова, 48а | 100 | 8,8 |  |
|  | Леонова, 50 | 100 | 21 |  |
|  | Беляева, 39 | 100 | 29 |  |
|  | Беляева, 41 | 100 | 25,65 |  |
|  | Беляева, 47 | 100 | 60,82 |  |
|  | Беляева, 49 | 100 | 10,2 |  |
|  | Беляева, 51 | 150 | 11,6 |  |
|  | Беляева,51а | 100 | 59,15 |  |
|  | Власова, 21 | 100 | 8,3 |  |
|  | Власова, 23 | 150 | 11 |  |
|  | Власова,25 | 100 | 17,8 |  |
|  | Власова, 27 | 100 | 10,13 |  |
|  | Власова, 29 | 150 | 18,5 |  |
|  | Власова,29а | 100 | 64,8 |  |
|  | Власова, 31 | 100 | 6 |  |
|  | Власова,33 | 100 | 9 |  |
|  | Власова,33а | 100 | 68,02 |  |
|  | Власова, 35 | 100 | 9 |  |
|  | Леонова, 56 | 100 | 15,2 |  |
|  | Леонова, 54 | 100 | 22 |  |
|  | Леонова, 52 | 100 | 41,9 |  |
|  | Беляева, 10 | 50 | 37,2 |  |
|  | Беляева, 12 | 80 | 24 |  |
|  |  | 50 | 6,5 |  |
|  | Беляева, 18 | 50 | 15,5 |  |
|  | Беляева, 20 | 50 | 19 |  |
|  | Беляева, 22 | 50 | 3 |  |
|  | Беляева, 20а | 50 | 40 |  |
|  | Беляева, 24 | 80 | 65,6 |  |
|  | Беляева, 24а | 50 | 42,5 |  |
|  | Беляева, 26 | 50 | 8 |  |
|  | Беляева, 30 | 50 | 6 |  |
|  | Беляева, 32 | 50 | 21 |  |
|  | Беляева, 34 | 50 | 9 |  |
|  | Беляева, 34а | 50 | 60 |  |
|  | Беляева, 36 | 50 | 24 |  |
|  | Беляева, 36а | 50 | 30,5 |  |
|  | Беляева, 38 | 50 | 20,5 |  |
|  | Беляева, 40а | 50 | 8 |  |
|  | 2-я Гамовская, 20 | 50 | 7,8 |  |
|  | 2-я Гамовская, 21 | 50 | 16,7 |  |
|  | 2-я Гамовская, 22 | 50 | 7,8 |  |
|  | 2-я Гамовская, 23 | 50 | 16,6 |  |
|  | Д.Давыдова, 25 | 50 | 10 |  |
|  | Д.Давыдова, 25а | 50 | 12,16 |  |
|  | Д.Давыдова,27 | 50 | 14,5 |  |
|  | Качалова, 16 | 100 | 32,5 |  |
|  | Качалова, 22 | 100 | 18 |  |
|  | Качалова, 24 | 100 | 69,2 |  |
|  | Качалова, 32 | 100 | 19,5 |  |
|  | Качалова, 34 | 50 | 12,1 |  |
|  | Качалова, 35 | 50 | 11,5 |  |
|  | Качалова, 36 | 50 | 11,8 |  |
|  | Качалова, 37 | 50 | 11,5 |  |
|  | Качалова, 42 | 80 | 32 |  |
|  | Качалова, 43 | 50 | 7 |  |
|  | Качалова, 44 | 50 | 5 |  |
|  | Качалова, 45 | 50 | 5 |  |
|  | Качалова, 47 | 50 | 9,39 |  |
|  | Комбайнеров, 32 | 100 | 33,6 |  |
|  | Комбайнеров, 34 | 100 | 31,3 |  |
|  | Комбайнеров, 36 | 100 | 84,1 |  |
|  | Нефтяников,24 | 50 | 19 |  |
|  | Нефтяников, 24а | 50 | 11,5 |  |
|  | Нефтяников, 25 | 50 | 20,5 |  |
|  | Нефтяников, 26 | 50 | 9,61 |  |
|  | Нефтяников, 28 | 50 | 9,45 |  |
|  | Нефтяников,29 | 50 | 15 |  |
|  | Нефтяников, 30 | 50 | 9 |  |
|  | Нефтяников,31а | 50 | 44 |  |
|  | Нефтяников,32 | 50 | 13,6 |  |
|  | Нефтяников,33 | 50 | 14,4 |  |
|  | Нефтяников,34 | 50 | 12,1 |  |
|  | Нефтяников, 34а | 50 | 12 |  |
|  | Нефтяников,37 | 50 | 43,5 |  |
|  | Нефтяников, 38 | 50 | 12,3 |  |
|  | Нефтяников, 38а | 50 | 12 |  |
|  | Нефтяников,41 | 50 | 33,16 |  |
|  | Нефтяников, 42 | 50 | 7,8 |  |
|  | Нефтяников, 43 | 50 | 8,64 |  |
|  | Нефтяников, 45 | 50 | 19,46 |  |
|  | Нефтяников, 46 | 50 | 10,5 |  |
|  | Нефтяников, 46а | 50 | 25 |  |
|  | Нефтяников, 48 | 50 | 10,15 |  |
|  | Нефтяников, 48а | 50 | 34,8 |  |
|  | Нефтяников,166 | 50 | 20,7 |  |
|  | Нефтяников,168 | 50 | 19 |  |
|  | Нефтяников,170 | 50 | 5,2 |  |
|  | Нефтяников, 172 | 50 | 20 |  |
|  | Нефтяников,174 | 50 | 4 |  |
|  | Одоевского, 24 | 100 | 19,8 |  |
|  | Одоевского, 34 | 80 | 11 |  |
|  | Одоевского, 35 | 50 | 11,66 |  |
|  | Одоевского, 36 | 63 | 11,94 |  |
|  | Одоевского, 37 | 50 | 11,79 |  |
|  | Одоевского,38 | 63 | 12,35 |  |
|  | Одоевского, 44 | 50 | 7,55 |  |
|  | Одоевского, 46 | 50 | 7,53 |  |
|  | ш. Космонавтов,197а | 100 | 25 |  |
|  | ш. Космонавтов,183 | 100 | 6,83 |  |
|  | От ж/д Геологов,5 до ж/д Геологов, 3 | 100 | 26,4 |  |
|  | От ж/д Геологов,3 до ж/д Геологов, 9 | 100 | 18,05 |  |
|  | Леонова, 60 | 100 | 20 |  |
|  | Свиязева,16 | 100 | 18,22 |  |
|  | Чердынская, 29 | 100 | 18 |  |
|  | Паровозная, 32 | 32 | 23 |  |
|  | Стахановская, 2 | 100 | 28 |  |
|  | Чердынская, 25 | 150 | 190 |  |
|  | Леонова, 436 | 57 | 40 |  |
|  | Мира,108 | 100 | 48,55 |  |
|  | Комбайнеров,38 | 50 | 11,25 |  |
|  | Комбайнеров, 44 | 50 | 28,5 |  |
|  | Леонова, 11 | 100 | 46 |  |
|  | Леонова, 13 | 100 | 15 |  |
|  | Леонова, 15 | 100 | 56,5 |  |
|  | Леонова, 23 | 100 | 19,4 |  |
|  | Леонова, 24 | 50 | 14,34 |  |
|  | Леонова, 24а | 50 | 32,8 |  |
|  | Леонова, 25 | 50 | 11,8 |  |
|  | Леонова, 26 | 50 | 11,08 |  |
|  | Леонова, 26а | 50 | 12 |  |
|  | Леонова, 27 | 50 | 11,6 |  |
|  | Леонова, 33 | 50 | 6 |  |
|  | Мира,47 | 100 | 15 |  |
|  | Мира, 53 | 80 | 19 |  |
|  | Мира, 55 | 80/100 | 18,5 |  |
|  | Мира, 57 | 100 | 12,35 |  |
|  | Мира, 59 | 100 | 20,09 |  |
|  | Мира,61 | 100 | 12,8 |  |
|  | Мира,61а | 80 | 21,26 |  |
|  | Мира, 63 | 80 | 6,2 |  |
|  | Мира, 65 | 100 | 12,2 |  |
|  | Мира, 67 | 100 | 13,06 |  |
|  | Мира, 69 | 100 | 12,9 |  |
|  | Мира,98а | 100 | 31,3 |  |
|  | Мира, 101 | 100 | 22,9 |  |
|  | Мира,102а | 100 | 99,2 |  |
|  | Мира, 103 | 100 | 14,45 |  |
|  | Мира, 107 | 100 | 14,36 |  |
|  | Мира, 109 | 100 | 15,14 |  |
|  | Мира. 132 | 100 | 20,54 |  |
|  | Нефтяников, 1 | 50 | 17,36 |  |
|  | Нефтяников,1а | 50 | 20 |  |
|  | Нефтяников, 2 | 50 | 7,28 |  |
|  | Нефтяников, 2а | 50 | 6,78 |  |
|  | Нефтяников, 3а | 50 | 59,25 |  |
|  | Нефтяников В, 4 | 50 | 11,91 |  |
|  | Нефтяников,8 | 50 | 12,3 |  |
|  | Нефтяников, 8а | 50 | 11,9 |  |
|  | Нефтяников, 9 | 50 | 12,8 |  |
|  | Нефтяников, 10 | 50 | 6,48 |  |
|  | Нефтяников, 11а | 50 | 18 |  |
|  | Нефтяников,12 | 50 | 6,72 |  |
|  | Нефтяников,14 | 50 | 6,5 |  |
|  | Нефтяников, 15 | 40 | 6 |  |
|  | Нефтяников, 15а | 50 | 7,5 |  |
|  | Нефтяников,16 | 50 | 42 |  |
|  | Нефтяников, 17 | 50 | 6,5 |  |
|  | Нефтяников, 18 | 50 | 7,2 |  |
|  | Нефтяников, 20 | 50 | 20 |  |
|  | Нефтяников, 21а | 50 | 6,5 |  |
|  | Нефтяников, 22 | 50 | 15 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 2а | 75 | 15,4 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 3 | 100 | 26,4 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 4 | 75 | 17,1 |  |
|  | 2-я Казанцевская , 5 | 100 | 37,3 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 6 | 75 | 21,3 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 8 | 75 | 26 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 10 | 75 | 15,65 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 12 | 75 | 12,2 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 14 | 75 | 14,4 |  |
|  | Сеть водопровода к ж/д К.Леонова,10 | 100 | 61,8 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | Теплогорская,29 | 100 | 7 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | Одоевского,29 | 150 | 20 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | Снайперов,14, 16 | 80 | 60 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | Качалова,27: Мира,94 | 76 | 120 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | водопровод по ул.Карпинского от существующего колодца на ул.Стахановская до существующего колодца на ул.Формовщиков | 316 | 429,92 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | водопровод по ул.Сивкова от ПГ -3 на ул.Карпинскоro до ПГ-2 около жилого дома по ул. Сивкова, 5 | 200 | 139,47 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | Ш.Космонавтов,166 |  |  | НОВАЯ СЕТЬ |
| НАРУЖНЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |
| № | Адрес | Диаметр | Длина п.м. | Примечание |
|  | От ВК-1 до ж/дома по ул.Самолетная, 46 | 100 | 3,57 |  |
|  | Мира, 5 | 150/100 | 138,92 |  |
|  | Б.Игнатовых, 176 | 200 | 42,6 |  |
|  | Геологов, 8 (От ВК-1 до ВВ сущ.) | 300 | 71,03 |  |
|  | Свиязева,28 |  | 9,07 |  |
|  | Холодное водоснабжение т.Космонавтов, 173а | 2Д-80 | 42,3 |  |
|  | Водопроводная сеть ш.Космонавтов.173а(Мира,86а) |  | 1516,31 |  |
|  | Холодное водоснабжение ш.Космонавтов, 173а | 100 | 48,97 |  |
|  | Холодное водоснабжение ш.Космонавтов, 173а | 400 | 63,4 |  |
|  | Внутридворовая водопроводная сеть |  | 302,7 |  |
|  | Карпинского, 136 |  | 378,41 |  |
|  | ул. водопров. По ул.Модельная от ВК- 8 (вр.в водопр.) напротив дома Подводников, 15а, до ВК-31 напротив дома по ул.Карпинского,88 |  | 134,6 | Пост. на учет 23.06.2007г. |
|  | Декабристов, 33 |  | 104,6 | Пост. на учет 15.06.2007г. |
|  | Декабристов, 35 |  | 86,4 | Пост. на учет 15.06.2007г. |
|  | Подводников от ул. Засулич до ул. Порт Артурская |  | 200,17 | Пост. на учет 10.10.2007г. |
|  | Леонова-Геологов от ВК «а» до ВК напротив Ж/Д ул Леонова, 56 |  | 518,7 |  |
|  | Геологов - Власова от ВК до ВК напротив ж/д Власова, 23 |  | 564,12 |  |
|  | От ВК 10 по Беляева до ВК сущ. Нас. станции |  | 507,31 |  |
|  | ВК 14 У Ж/Д Беляева, 39 до ВК 22 напротив ж/д Леонова. 56 |  | 422,8 | Пост..на учет 27.07.2007г. |
|  | Леонова,36,38,40,42,44,46, 48, 48а,50, 52,54,56 Беляева, 39,41,43/1,43/2,43/3,47,49,51, 51а Власова,21,23,25,27,29,29а,31,33,33а, 35 |  | 908,1 |  |
|  | Комбайнеров от ВК 13 у ж/д Мира,47 до ВКС 3 |  | 457 |  |
|  | Одоевского от Беляева до Нефтяников |  | 142 |  |
|  | Одоевского от Нефтяников до Мира |  | 200 | Пост.на учет 03.10.2007г. |
|  | Одоевского от Мира до ш.Космонавтов |  | 415 | Пост.на учет 24.07.2007г. |
|  | ш.Космонавтов от Одоевского до Качалова |  | 283 |  |
|  | Д.Давыдова от Нефтяников до Мира | 150 | 194,1 |  |
|  | Власова от Нефтяников до Мир |  | 198 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | Мира,101,103,107,109 Гамовская 21,22, 23,20 Нефтяников.166.168,170,172,174 | 50-100 | 256,75 |  |
|  | Мира от Леонова до Д.Давыдова |  | 301,8 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | Мира от Д.Давыдова до ВК 11 возле ж/д Мира. 101 |  | 299,8 | Пост.на учет 15.06.2007 г.г. |
|  | Мира от ВК 11 до Власова |  | 285,5 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | Нефтяников от Леонова до Д. Давыдова | 150 | 307,9 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | Нефтяников от Д.Давыдова до ВК 11 на углу ул. Нефтяников. 56 |  | 293,1 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | По Нефтяников от Д.Давыдова от ВК 11 на углу ул. Нефтяников, 53 до Власова |  | 237,4 | Пост.на учет 09.08.2007г. |
|  | По Беляева от Леонова до Давыдова |  | 303,5 | Пост.на учет 23.07.2007r. |
|  | Беляева от Д.Давыдова до ВК 3 по Беляева. 45 |  | 59 | Пост. на учет 23.07.2007г. |
|  | От ВК 8 напротив Ж/Д Нефтяников, 166 по ВК 7 напротив ж/д Мира. 101 |  | 191,4 | Пост. на учет 23.07.2007г. |
|  | ПО Рязанской от ВК 1 на ул.Комбайнеров до ВК на ул. Одоевского |  | 265 | Пост. на учет 03.07.2007г. |
|  | Рязанская от Одоевского (ВК у цеха № 1 завода «Вентзаготовою» |  | 182,5 |  |
|  | Баумана от Б.Игнатовых до 9 Мая |  | 650,98 | Пост. на учет 05.10.2007г. |
|  | Баумана от ВК 11 сущ. 9 Мая до т.Космонавтов |  | 328,6 | Пост.на учет 02.07.2007г. |
|  | От ВК 1 на Карпинского-Левченко до ВК 11 на Гастелло ч/р ВК2, 3 построенный с ж/д по Левченко. 6 |  | 254 | Пост.на учет. 03.07.2007г. |
|  | От ВК 1 до здания ЦТП по vл.Беляева.59 |  | 461,2 | Пост.на учет. 03.07.2007 г. |
|  | Ввод водопровода на ЦТП по ул.Мира, 113 |  | 187 | Пост.на учет. 07.06.2007г. |
|  | У л.Мира, 132, т.Космонавтов,197а |  | 498 | Пост.на учет. 03.07.2007г. |
|  | К здание УЛ.Баумана, 256, Мира, 68а |  | 444,15 |  |
|  | К зданиям Комбайнеров 30, 30а |  | 153 | Пост.на учет 03.07.2007г. |
|  | К зданиям Одоевского, 24, Мира, 92, Одоевского, 22а, 18а |  | 453 |  |
|  | Леонова, 11, 13,15,17, Мира, 98, 102а, Качалова 16,22,24; ш.Космонавтов, 183 |  | 382,7 | Пост.на учет 17.08.2007г. |
|  | Мира, 65, 69; Качалова 32 Нефтяников 30, 32, 3636а |  | 229,3 |  |
|  | Нефтяников,21а,21,23,25,29,31,33 Качалова 42,44 Беляева30,32,34,31а,34а,36,36а,38,40а Леонова,33 |  | 413,9 |  |
|  | Нефтяников 9,17, 15а Одоевского 44, 46; Качалова 43 Беляева 18.20.22.26.24.24а |  | 238,6 | Пост.на учет 23.07.2007г. |
|  | Мира, 55, 57, 59, 61, 63, 61а Нефтяников, 14, 16,20,22,26,28 Одоевского 34,35,36,37,38,44,46 |  | 157,05 |  |
|  | Нефтяников 1,3, lа,3а Беляева. 12: ул. Комбайнеров, 44 |  | 192,75 | Пост.на учет 17.07.2007г. |
|  | Мира, 47, 53 Комбайнеров 32; 34, 36 Нефтяников 2, 2а, 10, 12 |  | 212,1 |  |
|  | От ВК 2 на Леонова до ВК 10 у торца здания Беляева, 19 с переходом на ул.Качалова |  | 347,45 | Пост.на учет 17.07.2007г. |
|  | Качалова 50, Беляева, 33 |  | 34,4 | ПОст.на учет 26.06.2007г. |
|  | Леонова 24, 24а, 26, 26а, Нефтяников 46,46а,48,48а Давыдова 25, 25а, 27 |  | 418,7 | ПОСТ.на учет 26.06.2007г. |
|  | Нефтяников 37,41,43 |  | 87 | ПОст.на учет 26.06.2007г. |
|  | Мулянский водозабор Встречная 36 |  | 3632,12 |  |
|  | Мулянский водозабор Встречная,36 |  | 556,2 | Пост.на учет 23.07.2007г. |
|  | Встречная, 6 |  | 1476,16 |  |
|  | От ВК 2 до врезки ул.Мира, 129 и мvз.школы по ш.Космонавтов, 205а |  | 60 |  |
|  | по ул. Леонова от ул.Арх.Свизяева до ПНОС |  | 280 |  |
|  | По ул.Арх. Свиязева от ул.Чердынской, 18 до ул.Карпинского |  | 725 |  |
|  | По ш. Космонавтов до КНС 6 |  | 220 |  |
|  | По ул.Чайковского от ул.С. Армии до vл.Чайковского, 33 |  | 150 |  |
|  | По ул.Чайковского, 33 до ул.9 Мая |  | 150 |  |
|  | От ул.Оборонной до vл. Конноармейская |  | 200 |  |
|  | Ул. Оборонная до vл.Сов. Армии |  | 326 |  |
|  | Ул.Карпинского до ул.Самолетная, 62а |  | 386 |  |
|  | По ул. Арх. Свиязева от ул.Комп.Глинки до ул.Косм.Леонова |  | 650 |  |
|  | От пр. Декабристов до ул. Теплогорской |  | 180 |  |
|  | По ул.Сов..Армии от пр.Декабристов до ул.Подводников |  | 223,8 |  |
|  | От пр.Декабристов до ул. Теплогорской |  | 150 |  |
|  | от ул.Мира до ш. Космонавтов |  | 415 |  |
|  | По шоссе Космонавтов от ул. Одоевского до ул.Качалова |  | 283 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | По ул.Д.Давыдова от ул.Нефтяников до ул.Мира |  | 194,1 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | По ул.Геологов-Власова от ВК-II на ул. Геологов до BK-VII напротив ж/д по ул. Власова 23 |  | 564,12 |  |
|  | ог ВК-I0 по ул.К.Беляева до ВК- сущ. На насосную станцию через ВК- 11,9,91,8,811,7,6,61,5 |  | 507,31 |  |
|  | От ВК-14 у ж/д по ул.К.Беляева 39 до ВК-22 напротив ж/д ул.К. Леонова, 56 |  | 422,8 |  |
|  | М/р Балатово ул.Комбайнеров от ВК-13 у ж/д № 47 по ул.Мира до ВКС-5 (с переходом ул.Мира) |  | 456,5 |  |
|  | Ул.Одоевского от ул.К.Беляева до ул. Нефтяников |  | 142 | Пост.на учет 10.10.2007г |
|  | По ул.Одоевского от ул. Нефтяников до ул.Мира |  | 200 |  |
|  | м/р Нагорный-II По ул.Подводников от ул. Советской Армии до ул.В.Засулич до ВК-42 |  | 317,1 | Пост.на учет 31.08.2007г |
|  | По ул.Рязанская от ВК-28 (врезка в водопровод д = 300 мм по ул.Советской Армии) до ВК-39 (напротив ж/д № 31 пр. Декабристов) |  | 354,9 |  |
|  | По ул.К.Заслонова от ул.Мира до ул.Семченко и по ул.Семченко до СВК (напротив трамв. депо № 2) |  | 368 |  |
|  | От ЦТП по пр.Декабристов 13 до ж/д 49 по vл. Советской Армии |  | 297,66 |  |
|  | 2 ввода водопровода в здание ЦТП по пр. Декабристов,33 |  | 209,2 |  |
|  | По ул.Д.Давыдова от ул.Нефтяников до ул.Мира |  | 194,1 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | 2 ввода водопровода в здание ЦТП по пр.Декабристов 35 |  | 172,8 |  |