Извещение № 507А от «22»августа 2008г. о проведении открытого аукциона

на выполнение капитального ремонта медицинского кабинета муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №12» по адресу ул. Ялтинская,12-19

Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 12» (614113, г.Пермь, ул. Автозаводская, 82В, контактный телефон 290-19-69, 290-17-64, e-mail: muzgp12@mail.ru)

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта медицинского кабинета муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 12».

Начальная (максимальная) цена контракта – 936 504,98 руб.

Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Ялтинская,12-19  (медицинский кабинет)

Срок выполнения работ:  50 календарных дней.

Состав и объем работ определены техническим заданием документации об аукционе (приложение № 6) и изменению не подлежат.

В состав работ входят следующие основные работы:

Устройство перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами – 32 м2

Выравнивание штукатурки – 402 м2

Окраска масляными составами – 10 м2

Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 – 2 м2

Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле – 15 шт

Провода групповых осветительных сетей – 420 м

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями – 1шт

Установка оконных блоков из ПВХ - 23 м2

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м – 7 п.м.

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 – 1 м2  проемов

Блоки дверные входные пластиковые двупольные – 7,2 м2

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл - полимерных труб диаметром 20 мм – 35 м трубопровода

Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров – 1 прибор

Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным – 1 комплект

Установка умывальников одиночных без подводки воды – 3 комплекта

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм – 7 м

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности: диаметром 100 мм – 7 м

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб: диаметром 50 мм – 5 м

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича – 5,6 м3

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 0,45 т конструкций

Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали – 0,17 т конструкций

Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката – 0,1 т конструкций

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

-поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью Подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказов не предоставляются.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от цены контракта.

Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте.

С «23» августа 2008г.  документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Липатова,19 каб.508а.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «12» сентября 2008г. и начнется в 10    час. 00 мин.  по адресу: г. Пермь, ул. Липатова,19.

Проведение аукциона назначено на 14 час. 20 мин. «25» сентября 2008г. по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, 17б, Управление муниципального заказа, 2 этаж, зал заседаний.