СОГЛАСОВАНО							УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальник  планово-экономического				Начальник департамента

департамента	 администрации				            планирования и развития

города Перми								территории города Перми

___________________Р.Ю.Чепкасов				_______________Т.А.Самойленко

«______»_________________ 2008 г.				«_____»________________2008г.

КОНКУРСНАЯ    ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому  конкурсу

на право заключить муниципальный контракт

на разработку проектов межевания территории

4 ЛОТа

г.Пермь 2008г.

Общие сведения.

Открытый конкурс проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ,  Федеральным Законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», Постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения  муниципального контракта и заявке на участие которого присвоен первый номер.

Заказчик  – Департамент планирования и развития территории города Перми,

тел. 212-55-14.

E-mail: arch@adm.perm.ru

Электронная почта: karpаchevskaya@permregion.ru

Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация - www.gorodperm.ru.

Открытый конкурс проводится для выбора исполнителя на  разработку проектов межевания территорий по Лотам.

Заказчик рекомендует участникам размещения заказа получать конкурсную документацию на бумажном носителе непосредственно у заказчика. При этом в разночтении преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной  документации  и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект

конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Муниципальный заказчик  не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений  или подача заявки в основном не отвечающей требованиям Закона и  конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Заявка участника, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта.

Требования к выполняемым работам

При выполнении работ руководствоваться нормативными документами, перечисленными в Техническом задании. Работы выполнять с использованием лицензированного программного обеспечения, адаптированного к ПО «ArcGIS».

По завершению работ исполнитель обязан передать заказчику отчетные материалы в объеме согласно Техническому заданию.

Исполнитель осуществляет работы и необходимые согласования, предусмотренные техническим заданием, своими силами.

1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает Заявку  (общий пакет документов) на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

Заявка  на участие в конкурсе подается в срок и по формам, которые установлены конкурсной документацией.

Участник размещения заказа вкладывает в запечатанный конверт основной пакет документов и запечатанный конверт (конверты) с лотовым (лотовыми) документами.

Если участник размещения заказа желает участвовать в нескольких лотах, то на каждый конкретный № Лота формируется отдельный запечатанный конверт Лотового пакета. На конверте указывается № и название Лота.

Если участник размещения заказа желает участвовать в нескольких лотах, то он заполняет бланк по форме № 4 «Заявка на участие в открытом конкурсе» на каждый № Лота отдельно, приложение № 2 конкурсной документации «Календарный план» на каждый № Лота отдельно, производит оплату обеспечения конкурсной заявки на каждый № Лота отдельно.

1.Основной  пакет документов:

1.1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное     наименование  (наименование),  сведения  об     организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (по форме приложения 3);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку  из единого государственного   реестра юридических лиц или  нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или  нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (таким документом может быть: для физических лиц и индивидуальных предпринимателей -  копия паспорта, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей -  доверенность на право подписи и/или  выписка из протокола собрания и/или Устав в части полномочий свидетельствующие о том, что лицо/лица, подписывающие заявку имеет/имеют  полномочия подписать заявку).

1.2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе

а) копии действующих лицензий на осуществление геодезической деятельности и картографической деятельности в объеме необходимом для выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием.

1.3. Сведения о квалификации участника размещения заказа  (представляются по желанию участника размещения заказа и учитываются на стадии оценки заявок):

- таблица согласно форме Приложения № 6

-  документы, подтверждающие сведения, указанные в заполненной таблице.

2.Лотовый пакет документов (на каждый номер Лота формируется отдельно):

2.1. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта:

а) по форме приложения № 4 к конкурсной документации «Заявка на участие в конкурсе»   предложения об условиях исполнения контракта по конкретному № ЛОТА: цена контракта, срок выполнения работ;

б) по форме приложения № 2 к конкурсной документации «Календарный план» по конкретному № ЛОТА.

2.2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал на каждый номер Лота). В оригинале платежного документа должно быть прописано назначение платежа «Обеспечение конкурсной заявки открытого конкурса (указать название конкурса и номер ЛОТА)».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (Лота).

В случае предоставления участником размещения заказа нескольких ценовых предложений по одному и тому же номеру Лота во избежание претензий к членам конкурсной комиссии по произвольному выбору какого-либо из нескольких ценовых предложений и для обеспечения равной оценки других заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией будет отклонена целиком конкурсная заявка участника размещения заказа от участия в конкурсе по данному Лоту

Формы  «Заявка участника размещения заказа» (приложение №4), «Сведения об участнике размещения заказа» (приложение №3), «Календарный план» (приложение № 2) должны быть  подписаны участником размещения заказа, который уполномочен на осуществление действий от имени участника и заверены печатью.

Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

Непредставление какого-либо из документов за исключением документов подпункта 1.3 пункта 1  является основанием для отклонения конкурсной заявки участника размещения заказа от участия в конкурсе.

Заказчик рекомендует участнику размещения заказа сшить (скрепить) документы основного пакета в единую книгу, а также сшить (скрепить) в отдельные книги документы по каждому Лоту.

2. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

Каждый участник размещения заказа  должен представить:

1. Свой календарный план на   выполнение работ по форме приложения № 2 конкурсной документации по конкретному № Лота.

В предложениях участника размещения заказа календарный план не может быть изменен в части названия этапов и видов работ.

Участник размещения заказа предлагает свой срок   выполнения работ, который  должен быть в рамках срока, установленного заказчиком (приложение № 7 «Календарный план заказчика»).

Стоимость работ по этапам, предлагаемая участником размещения заказа не должна превышать стоимости работ по этапам, установленной  Заказчиком (приложение № 7 «Календарный план заказчика»).

Заявки, в составе которых будут поданы вышеуказанные предложения, составленные с нарушением положения приведенного выше, отклоняются как не отвечающие требованиям условия конкурса.

3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

Не требуется

4.Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ – г. Пермь

Условия выполнения работ указаны в техническом задании (приложение № 1) к конкурсной документации.

Выполняемые работы должны соответствовать Техническому заданию  и отвечать требованиям действующих нормативно-правовых актов.

4.2.Перечень лотов,  начальная (максимальная) цена контракта (по каждому лоту), срок выполнения работ (по каждому Лоту) указаны в таблице № 1.

Таблица № 1

| № Лота | Адрес | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория № 64а | 439 061 | Не менее 9 месяцев – не более 11 месяцев со дня заключения муниципального контракта |
| 2 | Территория № 65 | 556 112 | Не менее 9 месяцев – не более 11 месяцев со дня заключения муниципального контракта |
| 3 | Территория № 77 | 440 230 | Не менее 9 месяцев – не более 11 месяцев со дня заключения муниципального контракта |
| 4 | Территория № 66 | 914 894 | Не менее 9 месяцев – не более 11 месяцев со дня заключения муниципального контракта |

4.2. Оплата выполненных работ в течение 15 рабочих  дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ, и переданных по накладной отчетных материалов, соответствующих конкретному этапу работ.

4.3.Источник финансирования заказа – бюджет г. Перми

5.Порядок формирования цены контракта

Цена контракта должна включать в себя все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхование выполняемых работ, расходы на перевозку  и прочие расходы исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Стоимость работ по контракту  не может превышать начальной (максимальной) цены контракта.

Ценa, предлагаемaя участником, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока действия заявки. Никто не вправе изменять цену конкурсной заявки, указанную в заявке на участие в открытом конкурсе (форма Приложение № 4) .

6. Валюта конкурсной заявки.

Валюта конкурсной заявки - российский рубль.

Представление участником размещения заказа конкурсной заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

8. Сведения о возможности  заказчика изменить предусмотренные контрактом объем работ

Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах соответственно на выполнение, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем на 10 (десять) процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте  не  позднее 10-50 часов (время местное) 22 сентября 2008 года по адресу:  614000 г. Пермь, ул.Ленина,23, каб.413 администрации г.Перми.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 часов до 17:00 часов в рабочие дни.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении конкурса.

Запечатанный конверт, адресуемый конкурсной комиссии, должен содержать наименование конкурса, номер и название лота (лотов).

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

В случае, если участник размещения заказа по какой-либо причине не успел подать заявку на участие в конкурсе в установленное  время, указанное в конкурсной документации, он может подать заявку на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов  с заявками на участие в конкурсе.

10. Требования к участникам размещения заказа

К участию в открытом конкурсе допускаются юридические и физические лица, представившие до истечения срока, указанного в разделе 9 настоящей конкурсной документации, конкурсные заявки, отвечающие требованиям настоящей конкурсной документации.

В соответствии со статьей 11 закона 94-ФЗ от 21.07.2005 к участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника  размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает  двадцать пять процентов балансовой стоимости активов  участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Изменения или отзыв заявки осуществляется в письменном виде на фирменном бланке за подписью руководителя участника размещения заказа.

Никакие изменения не вносятся в заявки после их вскрытия.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме  разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

13 Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 11-00 часов (время местное) 22 сентября 2008 года по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская,17Б, управление муниципального заказа, зал заседаний.

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые вправе принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с конкурсными заявками.

Непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанном в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов, участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются:

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого  участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие, в конкурсе которого вскрывается;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе;

После окончания процедуры вскрытия конвертов  комиссия готовит протокол заседания конкурсной комиссии. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

14. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

После принятия решения о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе комиссия при оценке конкурсных заявок руководствуется следующими критериями:

1.Цена контракта;

2.Продолжительность выполнения работ;

3.Квалификация участника конкурса.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не представляются.

15. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с разделом 10 конкурсной документации.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления, определенных разделом 1 конкурсной документации документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ за исключением документов подпункта 1.3 пункта 1раздела 1 конкурсной документации;

2) несоответствия требованиям, установленным разделом 10 конкурсной документации;

3)  невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, наличие в списке недобросовестных поставщиков,  заказчик, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. По результатам оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

После принятия решения о допуске к участию в конкурсе конкурсная комиссия оценивает представленные заявки на основании критериев оценки заявок раздела 14 конкурсной документации.

Каждому критерию по 100-бальной шкале (100%) присваивается балл. Полученная цифра складывается по всем критериям одного участника.

1. Цена контракта  в рублях -60 баллов. Заявке с наименьшей ценой присваивается балл равный 60 (Ц=60) при этом такая заявка принимается за XI. За Y2...Yn принимаются цены остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: Ц(2.. .n)=Xl/Y(2.. .п)*60 .

2. Продолжительность выполнения работ (в месяцах)  - 20 баллов.

При применении данного критерия все заявки ранжируются от минимального срока к максимальному. Заявке с указанным меньшим сроком выставляется балл, равный 20 (П=20). Остальным заявкам выставляются баллы по убыванию с шагом, рассчитанным в зависимости от количества заявок (например: при количестве заявок - 4, шаг равен 20/4=5).

3.  Квалификация участника конкурса  -20 баллов.

Баллы выставляются только за документально подтвержденную информацию (на основании представленных документов, подтверждающих квалификацию).

| Критерий оценки | Подтверждающие документы | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Баллы |
| 1) Возможность достижения поставленных целей и решения поставленных задач в выполняемой работе | отзывы по заключенным договорам, подписанные лицами с которыми были заключены договора на выполнение аналогичных работ | Наличие ранее выполненных проектов межевания территорий в общем объеме до 100га. | 0 |
|  |  | Наличие ранее выполненных проектов межевания территорий в общем объеме 100-250 га. | 5 |
|  |  | Наличие ранее выполненных проектов межевания территорий в общем объеме более 250 га. | 15 |
| 2) Квалификация персонала | Копии дипломов специалистов с образованием в области землеустройства. Официальная справка отдела кадров организации о стаже работы специалистов по специальности. | Отсутствие специалистов, имеющих опыт работы по тематике от 1 года | 0 |
|  |  | Наличие 1-2 специалистов, имеющих опыт работы по тематике от 1 года | 1 |
|  |  | Наличие 3 и более специалистов, имеющих опыт работы по тематике от 1 года | 5 |

На основании набранных суммарных баллов конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

Если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установлено, что два или более участника конкурса набрали равное наибольшее количество баллов, то первый номер будет присвоен участнику конкурса, заявка которого поступила ранее.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке, на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер.

16.Обеспечение заявки на участие в конкурсе

Заказчиком установлено требование  обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе установлено  в размере 5 %  начальной (максимальной) цены контракта (цены Лота).

Обеспечение   перечисляется претендентом по следующим реквизитам: ИНН 5902292897 КПП 590201001 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА (ДПиР, Л/СЧЕТ 04904012751) Р/СЧЕТ 40302810900000000007,  РКЦ г.ПЕРМЬ, г.Перми БИК 045744000,

В платежном документе обязательно указывается назначение платежа:  «обеспечение конкурсной заявки», название конкурса и номер Лота.

Заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются от конкурса, как не отвечающие условиям конкурса.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в случае, если конверты с заявками на участие в конкурсе получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, не допущенным к участию в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе о проведении открытого конкурса;

Участникам конкурса:

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

- в течение пяти рабочих  дней со дня заключения муниципального контракта, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

- победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается:

- в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта;

- в случае не предоставления в срок, предусмотренный конкурсной документацией,  участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, муниципального контракта.

Не поступление денежных средств на указанный счет за день до даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

17. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения муниципального контракта в размере 5 % начальной (максимальной)   цены контракта. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных  способов  определяется участником конкурса самостоятельно. Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения.

1.В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, то текст банковской гарантии и текст договора банковской гарантии должен быть предварительно согласован с муниципальным Заказчиком.

При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Бенефициара заказчика,

- указание на безотзывность Банковской гарантии (Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом),

- банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

- срок действия банковской гарантии должен не менее чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств).

- срок уплаты денежных средств не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть выдана банком без нарушения им нормативов и (или) иных требований, установленных Банком России.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

К банковской гарантии необходимо  представить документ, подтверждающий оплату стоимости услуги за предоставление банковской гарантии.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

2.При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Выгодоприобретателя заказчика,

- срок выплаты страхового возмещения в соответствии с договором страхования не должен превышать 15 дней с момента подачи Выгодоприобретателем заявления о наступлении страхового случая,

- указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

- срок действия  договора страхования должен не менее чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств).

К договору страхования должен быть приложен документ, подтверждающий внесение страховой премии в полном объеме.

В соответствии с договором страхования и правилами страхования страховым случаем должно являться любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту (вне зависимости от причин и обстоятельств его возникновения), которое может привести к наступлению ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) в виде неустойки и (или) убытков. Указанное условие может не распространяться исключительно на неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту, возникшее прямо или косвенно в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы (войны, террористические акты, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия).

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой  организацией  правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю полную сумму страховки при невыполнении участником конкурса любого из трех обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- нотариально удостоверенная копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня заключения договора страхования.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

3. При передаче Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка.

Обеспечение муниципального контракта перечисляется участником конкурса признанным победителем по   следующим реквизитам: ИНН 5902292897 КПП 590201001 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА (Департамент планирования и развития территории города Перми, л/счет 04904012751) Р/СЧЕТ 40302810900000000007,  РКЦ Г.ПЕРМЬ, г. Перми БИК 045744000,

В платежном документе обязательно указывается назначение платежа

-«Обеспечение исполнения муниципального контракта ( указать название контракта)».

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на весь срок действия контракта (в том числе гарантийные обязательства).

Для бюджетных учреждений, участвующих в конкурсе, требование обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Исполнителю после выполнения им всех условий контракта (в том числе гарантийных обязательств).

18. Порядок заключения муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке (форма по приложению № 4 к конкурсной документации), в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. В представленный в составе конкурсной документации «Календарный план»   включаются предложения победителя конкурса в части  сроков продолжительности выполнения работ и стоимости работ. «Календарный план» с включенными в него предложениями победителя конкурса является приложением № 2 к муниципальному контракту и является его неотъемлемой частью.  Техническое задание (приложение № 1 к конкурсной документации) включается в качестве приложения № 1 к проекту муниципального контракта и  является его неотъемлемой частью.

В течение, не менее чем десять  дней и не более чем двадцать дней  со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  победитель конкурса обязан заключить с заказчиком муниципальный контракт (приложение 5).

Муниципальный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратится в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер, является обязательным.

В случае уклонения  победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта, заказчик вправе обратится в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

19. Правовое регулирование

Возникающие при изучении конкурсной документации вопросы по организации конкурсного отбора исполнителей работ или услуг и не нашедшие своего разъяснения в данном документе регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-Ф «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (учетом изменений и дополнений)

Иные вопросы регулируются действующим законодательством и подзаконными актами РФ.

20.Право на обжалование

Любой участник размещения заказа  вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном главой 8 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 1   к конкурсной документации

ЛОТЫ 1-4

Утверждаю:

Начальник департамента планирования

и развития  территории г. Перми

______________ Т.А.Самойленко

«____»___________ 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Разработка проектов межевания территории г. Перми ».

территория _____________

1. Основание для выполнения работ

Решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 №300: «Об утверждении бюджета города Перми» ( в рамках выполнения мероприятий в области застройки территорий на 2008 год).

2. Основные положения.

2.1. Цель выполнения работ.

Целью выполнения работ является составление карты фактического землепользования, разработка градостроительной документации для целей последующего формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

2.2. Виды работ.

Горизонтальная  съемка территории, разработка проектов межевания территории, проведение публичных слушаний по проектам межевания территорий, внесение изменений в проекты межевания по результатам публичных слушаний, составление описания и постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами на Государственный кадастровый учет.

2.3. Тип разрабатываемой документации.

Топографическая съемка территории, проекты межевания территории, описания земельных участков, кадастровые планы.

2.4. Территория, для которой разрабатывается документация  №_______________.

Схема размещения территорий приведена в приложении №1.

2.5. Стадийность работ

Этап 1. Подготовительные работы. Сбор исходных данных. Составление карты фактического землепользования.

Этап 2. Разработка и согласование проектов межевания территории.

Этап 3. Публичные слушания. Внесение изменений в проекты по результатам публичных слушаний. Утверждение проектов.

Этап 4 Подготовка описаний земельных участков. Постановка земельных участков на Государственный кадастровый учет.

2.6. Отчетные материалы

1. Топографические планшеты в масштабе 1:500 на лавсановой пленке, составленные по материалам геодезических работ.

2. Градостроительная документация - утвержденная в установленном порядке. Проекты межевания территории.

3. Описания земельных участков. Кадастровые планы.

4. Графические материалы в формате формате ПО «Arc GIS».

Ответственный в ДПиР за приемку работ по 1 этапу – начальник управления ИОГД.

Ответственный в ДПиР за приемку работ по 2 этапу – начальник управления ГПА.

Ответственный в ДПиР за приемку работ по 3 этапу – начальник управления ГПА.

Ответственный в ДПиР за приемку работ по 4 этапу – начальник управления ИОГД.

3.  Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (Минстрой РФ от 29.10.96г. « 18-77).

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:500-1:5000, М., 1982г.

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», 01.09.1998г.

- СНиП 2.07.02-89* «Общественные здания и сооружения».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

10. Постановление Госстроя №150 от 29.10.2002г.

11. Постановления правительства Российской Федерации от 02.02.1996 № 105 «Об утверждении положения о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений».

4. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Правила землепользования и застройки города Перми, утверждены решением ПГД от 26.06.2007 № 143.

- Ранее разработанные проекты межевания, утвержденные постановлением Главы города № 2643 от 09.11.2005, постановлением  администрации города Перми №1119 от 30.06.2006 (хранятся в ДПиР, копии выполнить за счёт Исполнителя).

- Топографический план города М 1:500 на жесткой основе.

Ранее разработанная градостроительная документация предоставляется Заказчиком в течении семи дней с момента подписания контракта.

В случае изменения существующей градостроительной документации в ходе выполнения работ (проекты межевания, красные линии), градостроительная документация подлежит отмене соответствующим актом.

5. Состав работ.

5.1. Топографо-геодезические работы.

- Создание съемочного обоснования от пунктов ОМС. Система координат г.Перми.

- Горизонтальная  съемка территории (объекты недвижимости, ограждения, планировка территории, выходы коммуникаций) в масштабе 1:500.

- Вычерчивание планов горизонтальной съемки с нанесением информации на городские топографические планшеты М 1:500. Обновление топографических планшетов М 1:500, замена существующих планшетов на планшеты на лавсановой основе.

Для выполнения топографо-геодезических работ зарегистрировать разрешение в ДПиР.

5.2. Разработка проектов межевания территории.

5.2.1. Заказчик за месяц до начала проведения работ направляет запросы на получение исходных данных и контролирует сроки ответов.

- Подготовительные работы. Сбор исходных данных.

- Получение технических условий в Территориальном отделе г.Перми Управления Роснедвижимости по Пермской области (по земельным участкам, прошедшим государственный кадастровый учет).

- Получение сведений о правах на объекты недвижимости в Федеральной регистрационной службе, Департаменте имущественных отношений.

- Получение данных о предоставленных земельных участках в Департаменте имущественных отношений Пермского края, Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области, Департаменте планирования и развития Администрации г. Перми и Управлении земельных отношений.

- Получение ранее разработанной градостроительной документации в Департаменте планирования и развития Администрации г.Перми (Генеральный план г.Перми, проекты планировок, проекты межевания территорий, «красны»е лини).

- Составление плана фактического землепользования.

- Разработка проекта межевания территории

- Пояснительная записка.

Все прилагаемые и обосновывающие материалы проекта межевания приводятся в пояснительной записке к проекту межевания, которая оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-97

- Графические материалы.

- Приложения с исходными данными.

- Согласование проекта межевания.

- Согласования с правообладателями земельных участков, прошедших кадастровый учет в случае изменения границ таких участков.

- Получения заключения ДПиР Администрации г.Перми о соответствии проекта межевания техническому заданию.

- Разработка и утверждение в ДПиР градостроительных планов на земельные участки.

5.3. Проведение публичных слушаний.

5.3.1. Заказчик обеспечивает:

- подготовку и выход постановлений Главы города о назначении публичных слушаний;

-  публикацию информации в СМИ;

- участие представителей ОМС в публичных слушаниях;

- согласование проекта заключения о результатах публичных слушаний;

- подготовку и выход постановления Главы администрации об утверждении проекта межевания

5.3.2. Подрядчик обеспечивает организацию и проведении публичных слушаний, а именно:

- подготовка материалов  на комиссию по землепользованию и застройке

по проведению публичных слушаний;

- участие в комиссии по землепользованию и застройке,  подготовка протокола по результатам рассмотрения, представление протокола  на подпись председателю и секретарю;

- подготовка материалов для проведения слушаний;

- подготовка материалов для публикации в СМИ;

- обеспечение мероприятий по проведению публичных слушаний;

- обеспечение подготовки демонстрационного материала;

- сбор и анализ замечаний и предложений от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний;

- регистрация участников публичных слушаний;

- обеспечение организации проведения публичных слушаний;

- обеспечение ведения протокола публичных слушаний;

- составление проекта заключения о результатах публичных слушаний.

5.3.3. Доработка проектов по результатам публичных слушаний. Получение заключения ДПиР.

Внесение изменений в проект межевания на основании заключения ДПиР по результатам публичных слушаний.

5.3.4. Утверждение проектов в установленном порядке в Администрации города. Утверждение проектов межевания в установленном порядке производит Заказчик.

5.3.4. Выпуск приказа о постановке участков под многоквартирными домами, сформированных в проекте межевания, на Государственный кадастровый учет. Выпуск приказа обеспечивает Заказчик.

5.3.5. Подготовка описаний земельных участков и постановка земельных участков на кадастровый учет. Подрядчик выполняет сопровождение постановки земельных участков на государственный кадастровый учет до получения кадастрового плана.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

6.1. Проекты межевания.

6.1.2. Пояснительная записка.

В пояснительной записке отражаются:

- Характеристики территории и  сложившейся в настоящее время застройки. Характеристики объектов недвижимости, количество квартир и жителей в многоквартирных домах. Характеристики и площади встроенно-пристроенных помещений. Выполняется анализ ситуации с существующими земельными отводами на основе полученных исходных данных. Отражается наличие участков с ветхими строениями и незастроенных земельных участков. Выявляется наличие объектов незавершенного строительства. Выявляются собственники объектов недвижимости, а также принадлежность детских и хозяйственных комплексов к тому или иному земельному участку. Приводится описание фактического использование земельных участков.

- Отчетные данные  о проведенных топографо-геодезических работах

- Описание существующей градостроительной документации на рассматриваемую территорию.

- Сводная таблица земельных участков с данными по правоустанавливающим документам и площадям земельных участков, в т.ч. фактических и проектных.

- Описание соответствия фактически занимаемой площади правоустанавливающим документам.

- Описание принципов формирования земельных участков, необходимые расчеты и обоснования площади для вновь формируемых земельных участков под многоквартирными жилыми домами, а также для прочих объектов недвижимости (при необходимости), в том числе с учетом размещения на этих земельных участках автостоянок для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

- Обоснование изменения площадей существующих земельных участков. Согласие правообладателей на изменение границ в письменной форме. Описание процедуры изменения площади и выхода новых правоустанавливающих документов.

- Описание существующих градостроительных ограничений, действующих на территории квартала.

- Анализ существующих красных линий. Обоснование предложений по изменению красных линий в соответствии с транспортной схемой, категории улично-дорожной сети или утвержденных проектов планировки. Проекты актов установления красных линий, чертежи и координаты красных линий.

- Описание проектируемых публичных сервитутов. Обоснование проектируемых сервитутов. Площади и координаты проектируемых публичных сервитутов.

- Таблицы с координатами поворотных точек границ земельных участков.

6.1.3. Графические материалы.

Все графические материалы составляются в системе координат г.Перми.

Ситуационный план расположения квартала на территории города.

Выкопировка с карты территориального зонирования.

План межевания территории с отображением:

- Откорректированной топографической основы М 1:500- 1:1000.

- Красных линий, в том числе установленных при разработке данного проекта.

- Линий отступа от красных линий в целях определения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

- Границ земельных участков с разделением условных обозначений для участков:

- прошедших  государственный кадастровый учет по результатам межевания;

- сформированных при разработке данного проекта;

- изменяемых границ земельных участков;

- границ свободных земельных участков, планируемых для предоставления под строительство в том числе для размещения  подземных, полуподземных, многоэтажных автостоянок для постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, открытых, подземных, полуподземных; многоэтажные;

- - границ свободных земельных участков, планируемых для предоставления под площадки для сбора ТБО и др.

- границы  земельных  участков,  предназначенных  для   размещения объектов  капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты (при необходимости их выделения в обособленные земельные участки);

- границы земельных участков, на которых расположены объекты общего пользования (парки, скверы, другие объекты озеленения, спортивные, хоккейные площадки);

- границы зон ограниченного пользования земельными участками, в связи с расположением подземных коммуникаций и с обременениями для обеспечения свободного доступа (проезда, прохода);

- границы зон с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны памятников и др.);

- Сводной таблицы с экспликацией земельных отводов, содержащей данные по фактическим и проектным площадям, назначением земельных участков.

- Таблица согласования с правообладателями земельных участков, прошедших кадастровый учет в случае изменения границ таких участков.

6.1.4. Приложения.

- Приложения с материалами, полученные в ходе сбора исходных данных.

- Технические условия Территориального отдела г.Перми Управления Роснедвижимости по Пермской области.

- Копии правоустанавливающих документов на земельные участки, не стоящие на государственном кадастровом учете по результатам межевания.

6.2. Градостроительные планы земельных участков.

Для незастроенных земельных участков, выявленных в ходе разработки проекта, не обретенных правами третьих лиц,  и не имеющих градостроительных ограничений для последующей их застройки Подрядчик производит разработку проектов градостроительных планов.

В составе градостроительного плана земельного участка указываются:

- границы земельного участка;

- границы зон ограниченного пользования земельными участками, в связи расположением подземных коммуникаций и зон с обременениями для обеспечения свободного доступа лиц к объектам недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома и существовавшим до введения в действие Жилищного кодекса РФ, зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям – СЗЗ и по условиям охраны объектов культурного наследия, при наличии необходимости их установления;

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- информация о градостроительном регламенте – сведения из утвержденных Правил землепользования и застройки (в случае, если на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента). До утверждения Правил землепользования и застройки определяется разрешенное использование земельного участка в соответствии с утвержденными документами градостроительного проектирования (генеральным планом, проектом планировки) и (или) посредством обоснований. При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка;

- информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент);

- информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия;

- информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее –  технические условия);

- границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд.

В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.

Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается Правительством Российской Федерации.

Проекты градостроительных планов проходят проверку и утверждение в ДПиР.

6.3. Сформированное в отдельной файловой  папке описание земельного участка, которое включает в себя титульный лист, чертеж земельных участков, описание границ, сведения о земельных участках;

6.4. Кадастровые планы земельных участков (выписки из государственного земельного кадастра).

7. Срок выполнения работ.

Общий срок  выполнения работ по разработке проектов межевания, включая согласования -12 календарных месяцев. Сроки выполнения основных этапов приведены в календарном плане. (Приложение №2).

8. Требования к исполнителю работ.

Наличие лицензий на выполнение геодезических и картографических работ.

И.о. начальника управления

Информационного обеспечения

Градостроительной деятельности                           		           		 /В.Г.Сюткин/

Приложение № 2  к конкурсной документации

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ЛОТ № 1 территория № 64а

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | - Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Кадастровая (горизонтальная) съемка территории, (объекты недвижимости, ограждения, планировка территории, выходы коммуникаций) в масштабе 1:500. - Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | _______ месяца со дня заключения контракта |  |
| 2 | Разработка проекта межевания территории. | - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | ______ месяца со дня окончания работ по 1-му этапу |  |
| 3 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | - Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; - Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | ______ месяца со дня окончания работ по 2-му этапу |  |
| 4 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | - Составление описания земельного участка; - Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | ________ месяца со дня окончания работ по 3-му этапу |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо):     ______________________________/_______________/

М.П.		           	                                               (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к конкурсной документации

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ЛОТ № 2 территория №65

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | 1. Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Кадастровая (горизонтальная) съемка территории, (объекты недвижимости, ограждения, планировка территории, выходы коммуникаций) в масштабе 1:500. 2. Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | _____ месяца со дня заключения контракта |  |
| 2 | Разработка проекта межевания территории. | - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | _____ месяца со дня окончания работ по 1-му этапу |  |
| 3 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | 7. Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; 8. Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | ____ месяца со дня окончания работ по 2-му этапу |  |
| 4 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | 9. Составление описания земельного участка; 10. Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | _____ месяца со дня окончания работ по 3-му этапу |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо):     ______________________________/_______________/

М.П.		           	                                               (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к конкурсной документации

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по ЛОТ № 3 территория №77

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | 1. Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Кадастровая (горизонтальная) съемка территории, (объекты недвижимости, ограждения, планировка территории, выходы коммуникаций) в масштабе 1:500. 2. Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | _____ месяца со дня заключения контракта |  |
| 2 | Разработка проекта межевания территории. | 4. Разработка проекта межевания; 5. Согласование проекта с правообладателями земель ных участков при необходимости изменения сущее ствующих границ; 6. Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | _____ месяца со дня окончания работ по 1-му этапу |  |
| 3 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | - Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; - Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | ____ месяца со дня окончания работ по 2-му этапу |  |
| 4 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | 9.Составление описания земельного участка; - Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | _____ месяца со дня окончания работ по 3-му этапу |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо):     ______________________________/_______________/

М.П.		           	                                               (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к конкурсной документации

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по ЛОТ № 4 территория №66

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | 1. Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Кадастровая (горизонтальная) съемка территории, (объекты недвижимости, ограждения, планировка территории, выходы коммуникаций) в масштабе 1:500. 2. Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | _____ месяца со дня заключения контракта |  |
| 2 | Разработка проекта межевания территории. | 4. Разработка проекта межевания; 5. Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; 6. Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | _____ месяца со дня окончания работ по 1-му этапу |  |
| 3 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | 7. Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; 8. Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | ____ месяца со дня окончания работ по 2-му этапу |  |
| 4 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | 9. Составление описания земельного участка; 10. Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | _____ месяца со дня окончания работ по 3-му этапу |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо):     ______________________________/_______________/

М.П.		           	                                               (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Приложение  № 3

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа

(юридические лица / физические лица)

Для юридических лиц.

1.  Наименование:_______________________________________________________________

2.  Организационно-правовая форма: ______________________________________________

3. Адрес местонахождения (из ЕГРЮЛ):____________________________________________

4.  Почтовый адрес: _____________________________________________________________

5.  Телефон:______________________________________________________________________

6.  Факс:_________________________________________________________________________

Для физических лиц.

- Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________

- Паспортные данные ____________________________________________________________

- Сведения о месте жительства ____________________________________________________

- Контактный телефон ___________________________________________________________

_________________________		_________________			_____________

(руководитель  			                 (подпись, М.П.) 			        (Ф.И.О.)

(уполномоченное лицо))

Приложение № 4  к конкурсной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

(Заполняется на каждый № Лота отдельно)

Председателю конкурсной комиссии

Открытый конкурс на разработку проекта межевания территории  Лот № ______ (Территория №____)

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого конкурса, мы

________________________________________________________________________________
(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа)

____________________________________________________________________________________

согласны осуществить работы по разработке проекта межевания территории ЛОТ № __________, (территория №___) в соответствии с условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

Предлагаем заключить контракт на   разработку проекта межевания территории Лот № _____ (территория №___) на условиях  Технического задания (в составе конкурсной документации) и в соответствии  документами, входящими в настоящую конкурсную заявку, на общую сумму: ________________(______________________________________________) руб.

(Указать сумму  цифрами (прописью)

Стоимость работ 2008г. - _________________руб.

Стоимость работ 2009г. - _________________руб.

Срок  выполнения работ –  _________( _____________) месяцев с момента заключения

муниципального контракта.

Настоящей заявкой _______________________________________________________________________

(наименование организации  Участника размещения заказа

подтверждаем, что

1.против _______________________________________________________________________

(наименование организации  Участника размещения заказа

не проводится процедура ликвидации;

2. отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом  юридического лица, (отсутствует решение арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3.не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4.отсутствует  задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой  не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. _______________________________________________________________________

(наименование организации  Участника размещения заказа

отсутствует  в реестре недобросовестных поставщиков.

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Департамента планирования и развития территории города Перми  запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Департаментом планирования и развития территории города  Перми  на подготовку проекта планировки Лот №____

в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение не менее чем 10 дней и не более чем 20 дней со дня передачи нам проекта контракта и протокола.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с Департаментом планирования и развития территории города Перми, мы обязуемся подписать контракт на  разработку проекта межевания территории Лот № ____ (территория № _____) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

Мы извещены о включении сведений о ____________________________________________________________________________________

(наименование организации Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения  контракта, а также в случае расторжения  контрактов в связи с существенным нарушением нами условий исполнения данных контрактов.

Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до того момента, когда данный заказ будет считаться размещенным или официальной отмены данного конкурса.

Сведения об участнике размещения заказа:

(участник размещения заказа может представить дополнительные сведения)

Для юридических лиц:

1.  Фамилия, имя, отчество руководителя ____________________________________________

2.  Банковские реквизиты __________________________________________________________

3.  ИНН, КПП____________________________________________________________________

4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика _______________________

Для физических лиц:

1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика _______________________

Руководитель (уполномоченное лицо):     ______________________________/_______________/

М.П.		           	                                               (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Приложения:

Опись документов, входящих в конкурсную заявку.

Необходимо перечислить все документы, входящие в конкурсную заявку

| № п/п | Наименование документа | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Итого страниц: |  |

Приложение № 5 к конкурсной документации

ЛОТ № 1

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Пермь                                                     		                     «___» ____________2008 г.

Департамент планирования и развития территории города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента Самойленко Татьяны Александровны, действующей на основании Положения, с одной стороны    и_____________________________________________, именуемое в    дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице_______________________________ действующего на основании ____________________, с другой  стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт (именуемый далее - «Контракт»)   о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1 .На основании приказа от_______ 2008 года № «О проведении открытого конкурса», решения конкурсной комиссии (протокол от________2008года  №_____  ЛОТ № 1) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проекта межевания территории № 64а города Перми  в объеме согласно приложению № 1 «Техническое задание на выполнение работ» (далее по тексту - «работы»), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2.  Требования к содержанию работ, технические и другие требования к выполняемым работам определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

1.3.  Территория № 64а расположена в Ленинском районе г.Перми и ограничена улицами:  ул.Пушкина, ул.Крылова (план территории - Приложение №1 к Техническому заданию).

1.4.  Срок  предоставления гарантии качества работ  составляет  - 12 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки-передачи работ и передачи отчетных материалов Заказчику.

2. Срок выполнения работ и действия Контракта.

2.1.  Контракт действует со дня его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения Сторонами всех обязательств.

2.2.  Продолжительность выполнения работ__________________месяцев со дня заключения настоящего Контракта, в соответствии с Календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3. Стоимость оказания услуг.

3.1.Стоимость работ составляет_____________________руб. и изменению в течение всего срока действия Контракта не подлежит за исключением случая, предусмотренного п.6.4.4. Контракта.

Стоимость работ 2008г. - _________________руб.

Стоимость работ 2009г. - _________________руб.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы по выполнению работ.

3.3. Источник финансирования - бюджет города Перми.

3.4.  Цена Контракта определена исходя из стоимости перечня предлагаемых к выполнению видов работ, перечисленных в Техническом задании, включая и все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы по выполнению работ.

4. Порядок приемки результатов работ и подписания акта об оказании услуг

4.1. Порядок выполнения работ по Контракту, перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

4.2.  Переговоры и консультации в ходе выполнения и приемки-передачи выполненных работ проводятся на территории Заказчика.

4.3.  Приемка выполненных работ осуществляется согласно Календарному плану (Приложение №2), являющемуся неотъемлемой частью Контракта. Исполнитель передает Заказчику по накладной отчетные материалы в объеме согласно Техническому заданию, акт приемки - передачи выполненных работ представляется в 2 экземплярах. Дата оформления акта приемки-передачи работ с подписанием накладной является датой выполнения Исполнителем работ и подтверждает получение Заказчиком отчетных материалов.

4.4.  Отчетные материалы по первому и четвертому этапам в соответствии с Техническим заданием передаются для рассмотрения и оформления письменного заключения начальнику информационного обеспечения градостроительной деятельности; по второму и третьему  этапам - начальнику управления градостроительного планирования и архитектуры. Акт приемки-передачи оформляется только при условии наличия положительного заключения Заказчика по представленным отчетным материалам.

Заказчик в течение 15 рабочих дней после получения подписанного со стороны Исполнителя акта приемки-передачи работ рассматривает и направляет Исполнителю первый подписанный экземпляр акта (при отсутствии претензий) или мотивированный отказ от подписания акта.

4.5.   В случае мотивированного отказа Заказчика принимать выполненные работы, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

При обнаруженных недостатках в результатах выполненных работ Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки. Недостатки устраняются в установленные двусторонним актом сроки.

В случае отказа Исполнителя устранить недостатки в выполненной работе, Заказчик имеет право не выплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

4.6.   В случае если в течение срока, указанного в п. 4.4. Контракта от Заказчика не поступит мотивированного отказа от подписания акта - работы считаются принятыми.

4.7.  При остановке работ по Контракту по инициативе Заказчика в установленных Контрактом или законодательством Российской Федерации случаях, в течение 5-и дней с момента остановки Сторонами оформляется двухсторонний протокол (акт), который является основанием для оплаты ранее выполненных Исполнителем работ.

5. Порядок расчетов по Контракту

5.1.   Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих  дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ, и переданных по накладной отчетных материалов, соответствующих конкретному этапу работ.

5.2.  Расчеты с Исполнителем осуществляется путем перечисления средств на его расчетный счет, указанный в Контракте.

5.3.  В случае перечисления Исполнителем суммы обеспечения выполнения Контракта, обеспечение возвращается после выполнения всех условий муниципального Контракта в течение 15 календарных  дней.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1.  Выполнять работы своими силами и за счет собственных средств, строго в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Техническим заданием Контракта в объеме и в сроки, установленные Контрактом.

6.1.2.  Предоставлять Заказчику в рамках исполнения Контракта любую запрашиваемую им информацию.

6.1.3.Выполнять необходимые согласования отчетных материалов в объеме, предусмотренном Техническим заданием.

6.1.4.  Своевременно (в срок, установленный Заказчиком) за свой счет исправлять работы, по которым у Заказчика имеются замечания, связанные с упущениями и ошибками, допущенными Исполнителем.

6.1.5.  При обнаружении обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ в срок, немедленно известить Заказчика.

6.1.6. Выполнять иные действия, связанные с исполнением Контракта.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1.  Запрашивать и получать от Заказчика необходимые для выполнения работ исходные данные, предусмотренные Техническим заданием.

6.2.2.  Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств, указанных в п.3.1. Контракта, при условии надлежащего исполнения всех условий Контракта

6.2.3. По согласованию с Заказчиком вносить изменения и частные технические вопросы по выполняемым работам по Контракту, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным Техническим заданием, и не нарушают целевую ориентацию выполняемых работ по Контракту.

При надлежащем исполнении всех Условий Контракта требовать от Заказчика возврата суммы обеспечения исполнения Контракта.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1.  Передавать Исполнителю исходную техническую и иную документацию, а также сведения и информацию в объеме, предусмотренном разделом 4 Технического задания.

6.3.2.  Участвовать в необходимых случаях вместе с Исполнителем в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами.

6.3.3.  Обеспечить создание и поддержание условий, необходимых для выполнения Исполнителем работ по Контракту.

6.3.4. При отсутствии собственных замечаний, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта.

6.3.5.  В случае необходимости приостановки выполнения работ направить извещение Исполнителю о приостановке выполнения работ с указанием срока возобновления выполнения работ.

6.3.6.  При выполнении Исполнителем всех условий Контракта возвратить Исполнителю сумму обеспечения муниципального Контракта в течение 15  календарных дней.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1.  В лице начальника управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента и начальника управления градостроительного планирования и архитектуры департамента в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

6.4.2.  В лице управления градостроительного планирования и архитектуры департамента осуществлять по второму и третьему этапам работ проверку качества выполненных Исполнителем работ, проверку и подписание представленных Исполнителем актов приемки-передачи работ, приемку отчетных материалов по накладным

6.4.3.  В лице начальника управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента осуществлять по  первому и четвертому этапам  работ проверку качества выполненных Исполнителем работ, проверку и подписание представленных Исполнителем актов приемки-передачи работ, приемку отчетных материалов по накладным.

6.4.2.  Назначить Исполнителю разумный срок для исправления недостатков, выявленных в ходе выполнения работ. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, расторгнуть в одностороннем порядке Контракта, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя.

6.4.3.  При наличии замечаний при приемке выполненных работ, направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи работ, в порядке, установленном разделом 4 Контракта.

6.4.4.   При исполнении Контракта  по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных Контрактов работ не более чем на 10 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом вправе при согласовании с Исполнителем оказываемых работ изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 10% такой цены.

7. Ответственность. Риски.

7.1. В случае просрочки исполнения  Исполнителем  обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется  за каждый день просрочки исполнения  обязательства, предусмотренного  настоящим Контрактом, начиная со дня,  следующего после дня истечения  установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.2.Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

7.3. При несвоевременной оплате   выполненных работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. В случае нарушения Исполнителем существенных условий Контракта (срок исполнения, объем работ, качество услуг),  Исполнитель теряет право  требовать  возврата суммы обеспечения выполнения Контракта. Применение п.7.4. Контракта не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего Контракта.

7.5 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем  Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

8.1.  Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по Контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по воле Сторон.

8.2.  К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, гражданские войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

8.3.  Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы.

8.4.  При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия Контракта в установленном законом порядке.

9. Условия расторжения Контракта

9.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

9.2.   Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3.  При расторжении Контракта Стороны обязуются произвести взаимные расчеты:

- Исполнитель обязан передать результат работ (отчетные материалы) по настоящему Контракту Заказчику, а Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем работы, принятые без претензий.

9.4.   При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с выполнением работ, предусмотренных Контрактом (но не более чем десять процентов такого объема), Сторонами оформляется дополнительное соглашение на сумму пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более десяти процентов Контракта (при наличии средств бюджета). При сокращении потребности в выполнении таких работ цена Контракта изменяется указанным образом.

10. Разрешение споров

10.1.    Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, результаты которых оформляются в письменном виде.

10.2.    В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Прочие условия.

11.1.  Все отчетные материалы, полученные при выполнении работ по настоящему Контракту, поступают в распоряжение Заказчика.

11.2.  Исполнитель не имеет право использовать результаты работ без письменного согласия Заказчика.

12. Заключительные положения

12.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2.  Любая информация о финансовом положении сторон и условиях договора считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

12.3.  Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

12.4.   Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.5.   Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку. Действительна личная и факсимильная подписи.

12.6.  Контракт составлен  в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три экземпляра находятся у Заказчика, один экземпляр находится у Исполнителя.

12.7.Для решения текущих вопросов по Контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика:  Виноградов Александр Алексеевич, телефон 212-64-69

Булатов Юрий Валентинович, телефон 212-80-09;

от Исполнителя:________________тел.____________

12.8. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение №2 -   Календарный план работ;

Приложение №1 к Техническому заданию - План участка.

13. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:  -        					Исполнитель -

Департамент планирования и

развития территории города Перми

г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 23

ИНН 5902292897, КПП 590201001

р/сч.   40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка

России по Пермскому краю  БИК 045773001

УФК по Пермскому краю

(Департамент финансов администрации города

л/с 02902010014,   Департамент планирования

и   развития   территории   города   Перми   л/с

02904012751)

Начальник департамента

планирования и развития

территории города Перми

_______________________        /Т.А.Самойленко/              ______________/    /

м.п.								м.п.

Приложение № 5 к конкурсной документации

ЛОТ № 2

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Пермь                                                     		          «___» ____________2008 г.

Департамент планирования и развития территории города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента Самойленко Татьяны Александровны, действующей на основании Положения, с одной стороны    и_____________________________________________, именуемое в    дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице_______________________________ действующего на основании ____________________, с другой  стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт (именуемый далее - «Контракт»)   о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1 .На основании приказа от_______ 2008 года № «О проведении открытого конкурса», решения конкурсной комиссии (протокол от________2008года  №_____) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проекта межевания территории № 65 города Перми  в объеме согласно приложению № 1 «Техническое задание на выполнение работ» (далее по тексту - «работы»), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2.  Требования к содержанию работ, технические и другие требования к выполняемым работам определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

1.3.  Территория № 65 расположена в Дзержинском районе г.Перми и ограничена улицами:  ул.Малкова, ул.Рабочая, ул.Академика Вавилова, шоссе Космонавтов (план территории - Приложение №1 к Техническому заданию).

1.4.  Срок  предоставления гарантии качества работ  составляет  - 12 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки-передачи работ и передачи отчетных материалов Заказчику.

2. Срок выполнения работ и действия Контракта.

2.1.  Контракт действует со дня его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения Сторонами всех обязательств.

2.2.  Продолжительность выполнения работ__________________месяцев со дня заключения настоящего Контракта, в соответствии с Календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3. Стоимость оказания услуг.

3.1.Стоимость работ составляет_____________________руб. и изменению в течение всего срока действия Контракта не подлежит за исключением случая, предусмотренного п.6.4.4. Контракта.

Стоимость работ 2008г. - _________________руб.

Стоимость работ 2009г. - _________________руб.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы по выполнению работ.

3.3. Источник финансирования - бюджет города Перми.

3.4.  Цена Контракта определена исходя из стоимости перечня предлагаемых к выполнению видов работ, перечисленных в Техническом задании, включая и все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы по выполнению работ.

4. Порядок приемки результатов работ и подписания акта об оказании услуг

4.1. Порядок выполнения работ по Контракту, перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

4.2.  Переговоры и консультации в ходе выполнения и приемки-передачи выполненных работ проводятся на территории Заказчика.

4.3.  Приемка выполненных работ осуществляется согласно Календарному плану (Приложение №2), являющемуся неотъемлемой частью Контракта. Исполнитель передает Заказчику по накладной отчетные материалы в объеме согласно Техническому заданию, акт приемки - передачи выполненных работ представляется в 2 экземплярах. Дата оформления акта приемки-передачи работ с подписанием накладной является датой выполнения Исполнителем работ и подтверждает получение Заказчиком отчетных материалов.

4.4.  Отчетные материалы по первому и четвертому этапам в соответствии с Техническим заданием передаются для рассмотрения и оформления письменного заключения начальнику информационного обеспечения градостроительной деятельности; по второму и третьему  этапам - начальнику управления градостроительного планирования и архитектуры. Акт приемки-передачи оформляется только при условии наличия положительного заключения Заказчика по представленным отчетным материалам.

Заказчик в течение 15 рабочих дней после получения подписанного со стороны Исполнителя акта приемки-передачи работ рассматривает и направляет Исполнителю первый подписанный экземпляр акта (при отсутствии претензий) или мотивированный отказ от подписания акта.

4.5.   В случае мотивированного отказа Заказчика принимать выполненные работы, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

При обнаруженных недостатках в результатах выполненных работ Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки. Недостатки устраняются в установленные двусторонним актом сроки.

В случае отказа Исполнителя устранить недостатки в выполненной работе, Заказчик имеет право не выплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

4.6.   В случае если в течение срока, указанного в п. 4.4. Контракта от Заказчика не поступит мотивированного отказа от подписания акта - работы считаются принятыми.

4.7.  При остановке работ по Контракту по инициативе Заказчика в установленных Контрактом или законодательством Российской Федерации случаях, в течение 5-и дней с момента остановки Сторонами оформляется двухсторонний протокол (акт), который является основанием для оплаты ранее выполненных Исполнителем работ.

5. Порядок расчетов по Контракту

5.1.   Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих  дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ, и переданных по накладной отчетных материалов, соответствующих конкретному этапу работ.

5.2.  Расчеты с Исполнителем осуществляется путем перечисления средств на его расчетный счет, указанный в Контракте.

5.3.  В случае перечисления Исполнителем суммы обеспечения выполнения Контракта, обеспечение возвращается после выполнения всех условий муниципального Контракта в течение 15 календарных  дней.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1.  Выполнять работы своими силами и за счет собственных средств, строго в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Техническим заданием Контракта в объеме и в сроки, установленные Контрактом.

6.1.2.  Предоставлять Заказчику в рамках исполнения Контракта любую запрашиваемую им информацию.

6.1.3.Выполнять необходимые согласования отчетных материалов в объеме, предусмотренном Техническим заданием.

6.1.4.  Своевременно (в срок, установленный Заказчиком) за свой счет исправлять работы, по которым у Заказчика имеются замечания, связанные с упущениями и ошибками, допущенными Исполнителем.

6.1.5.  При обнаружении обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ в срок, немедленно известить Заказчика.

6.1.6. Выполнять иные действия, связанные с исполнением Контракта.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1.  Запрашивать и получать от Заказчика необходимые для выполнения работ исходные данные, предусмотренные Техническим заданием.

6.2.2.  Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств, указанных в п.3.1. Контракта, при условии надлежащего исполнения всех условий Контракта

6.2.3. По согласованию с Заказчиком вносить изменения и частные технические вопросы по выполняемым работам по Контракту, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным Техническим заданием, и не нарушают целевую ориентацию выполняемых работ по Контракту.

При надлежащем исполнении всех Условий Контракта требовать от Заказчика возврата суммы обеспечения исполнения Контракта.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1.  Передавать Исполнителю исходную техническую и иную документацию, а также сведения и информацию в объеме, предусмотренном разделом 4 Технического задания.

6.3.2.  Участвовать в необходимых случаях вместе с Исполнителем в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами.

6.3.3.  Обеспечить создание и поддержание условий, необходимых для выполнения Исполнителем работ по Контракту.

6.3.4. При отсутствии собственных замечаний, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта.

6.3.5.  В случае необходимости приостановки выполнения работ направить извещение Исполнителю о приостановке выполнения работ с указанием срока возобновления выполнения работ.

6.3.6.  При выполнении Исполнителем всех условий Контракта возвратить Исполнителю сумму обеспечения муниципального Контракта в течение 15  календарных дней.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1.  В лице начальника управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента и начальника управления градостроительного планирования и архитектуры департамента в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

6.4.2.  В лице управления градостроительного планирования и архитектуры департамента осуществлять по второму и третьему этапам работ проверку качества выполненных Исполнителем работ, проверку и подписание представленных Исполнителем актов приемки-передачи работ, приемку отчетных материалов по накладным

6.4.3.  В лице начальника управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента осуществлять по  первому и четвертому этапам  работ проверку качества выполненных Исполнителем работ, проверку и подписание представленных Исполнителем актов приемки-передачи работ, приемку отчетных материалов по накладным.

6.4.2.  Назначить Исполнителю разумный срок для исправления недостатков, выявленных в ходе выполнения работ. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, расторгнуть в одностороннем порядке Контракта, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя.

6.4.3.  При наличии замечаний при приемке выполненных работ, направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи работ, в порядке, установленном разделом 4 Контракта.

6.4.4.   При исполнении Контракта  по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных Контрактов работ не более чем на 10 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом вправе при согласовании с Исполнителем оказываемых работ изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 10% такой цены.

7. Ответственность. Риски.

7.1. В случае просрочки исполнения  Исполнителем  обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется  за каждый день просрочки исполнения  обязательства, предусмотренного  настоящим Контрактом, начиная со дня,  следующего после дня истечения  установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.2.Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

7.3. При несвоевременной оплате   выполненных работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. В случае нарушения Исполнителем существенных условий Контракта (срок исполнения, объем работ, качество услуг),  Исполнитель теряет право  требовать  возврата суммы обеспечения выполнения Контракта. Применение п.7.4. Контракта не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего Контракта.

7.5 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем  Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

8.1.  Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по Контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по воле Сторон.

8.2.  К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, гражданские войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

8.3.  Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы.

8.4.  При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия Контракта в установленном законом порядке.

9. Условия расторжения Контракта

9.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

9.2.   Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3.  При расторжении Контракта Стороны обязуются произвести взаимные расчеты:

- Исполнитель обязан передать результат работ (отчетные материалы) по настоящему Контракту Заказчику, а Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем работы, принятые без претензий.

9.4.   При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с выполнением работ, предусмотренных Контрактом (но не более чем десять процентов такого объема), Сторонами оформляется дополнительное соглашение на сумму пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более десяти процентов Контракта (при наличии средств бюджета). При сокращении потребности в выполнении таких работ цена Контракта изменяется указанным образом.

10. Разрешение споров

10.1.    Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, результаты которых оформляются в письменном виде.

10.2.    В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Прочие условия.

11.1.  Все отчетные материалы, полученные при выполнении работ по настоящему Контракту, поступают в распоряжение Заказчика.

11.2.  Исполнитель не имеет право использовать результаты работ без письменного согласия Заказчика.

12. Заключительные положения

12.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2.  Любая информация о финансовом положении сторон и условиях договора считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

12.3.  Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

12.4.   Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.5.   Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку. Действительна личная и факсимильная подписи.

12.6.  Контракт составлен  в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три экземпляра находятся у Заказчика, один экземпляр находится у Исполнителя.

12.7.Для решения текущих вопросов по Контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика:  Виноградов Александр Алексеевич, телефон 212-64-69

Булатов Юрий Валентинович, телефон 212-80-09;

от Исполнителя:________________тел.____________

12.8. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение №2 -   Календарный план работ;

Приложение №1 к Техническому заданию - План участка.

13. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:  -        					Исполнитель -

Департамент планирования и

развития территории города Перми

г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 23

ИНН 5902292897, КПП 590201001

р/сч.   40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка

России по Пермскому краю  БИК 045773001

УФК по Пермскому краю

(Департамент финансов администрации города

л/с 02902010014,   Департамент планирования

и   развития   территории   города   Перми   л/с

02904012751)

Начальник департамента

планирования и развития

территории города Перми

_______________________        /Т.А.Самойленко/              ______________/    /

м.п.								м.п.

Приложение № 5  к конкурсной документации

ЛОТ № 3

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Пермь                                                     		          «___» ____________2008 г.

Департамент планирования и развития территории города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента Самойленко Татьяны Александровны, действующей на основании Положения, с одной стороны    и_____________________________________________, именуемое в    дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице_______________________________ действующего на основании ____________________, с другой  стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт (именуемый далее - «Контракт»)   о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1 .На основании приказа от_______ 2008 года № «О проведении открытого конкурса», решения конкурсной комиссии (протокол от________2008года  №_____) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проекта межевания территории № 77 города Перми  в объеме согласно приложению № 1 «Техническое задание на выполнение работ» (далее по тексту - «работы»), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2.  Требования к содержанию работ, технические и другие требования к выполняемым работам определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

1.3.  Территория № 77 расположена в Кировском районе г.Перми и ограничена улицами:  ул. Сокольская, ул. Каляева, ул. Адмирала Ушакова, ул. Волгодонская, ул.Калинина, ул.Капитанская (план территории - Приложение №1 к Техническому заданию).

1.4.  Срок  предоставления гарантии качества работ  составляет  - 12 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки-передачи работ и передачи отчетных материалов Заказчику.

2. Срок выполнения работ и действия Контракта.

2.1.  Контракт действует со дня его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения Сторонами всех обязательств.

2.2.  Продолжительность выполнения работ__________________месяцев со дня заключения настоящего Контракта, в соответствии с Календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3. Стоимость оказания услуг.

3.1.Стоимость работ составляет_____________________руб. и изменению в течение всего срока действия Контракта не подлежит за исключением случая, предусмотренного п.6.4.4. Контракта.

Стоимость работ 2008г. - _________________руб.

Стоимость работ 2009г. - _________________руб.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы по выполнению работ.

3.3. Источник финансирования - бюджет города Перми.

3.4.  Цена Контракта определена исходя из стоимости перечня предлагаемых к выполнению видов работ, перечисленных в Техническом задании, включая и все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы по выполнению работ.

4. Порядок приемки результатов работ и подписания акта об оказании услуг

4.1. Порядок выполнения работ по Контракту, перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

4.2.  Переговоры и консультации в ходе выполнения и приемки-передачи выполненных работ проводятся на территории Заказчика.

4.3.  Приемка выполненных работ осуществляется согласно Календарному плану (Приложение №2), являющемуся неотъемлемой частью Контракта. Исполнитель передает Заказчику по накладной отчетные материалы в объеме согласно Техническому заданию, акт приемки - передачи выполненных работ представляется в 2 экземплярах. Дата оформления акта приемки-передачи работ с подписанием накладной является датой выполнения Исполнителем работ и подтверждает получение Заказчиком отчетных материалов.

4.4.  Отчетные материалы по первому и четвертому этапам в соответствии с Техническим заданием передаются для рассмотрения и оформления письменного заключения начальнику информационного обеспечения градостроительной деятельности; по второму и третьему  этапам - начальнику управления градостроительного планирования и архитектуры. Акт приемки-передачи оформляется только при условии наличия положительного заключения Заказчика по представленным отчетным материалам.

Заказчик в течение 15 рабочих дней после получения подписанного со стороны Исполнителя акта приемки-передачи работ рассматривает и направляет Исполнителю первый подписанный экземпляр акта (при отсутствии претензий) или мотивированный отказ от подписания акта.

4.5.   В случае мотивированного отказа Заказчика принимать выполненные работы, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

При обнаруженных недостатках в результатах выполненных работ Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки. Недостатки устраняются в установленные двусторонним актом сроки.

В случае отказа Исполнителя устранить недостатки в выполненной работе, Заказчик имеет право не выплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

4.6.   В случае если в течение срока, указанного в п. 4.4. Контракта от Заказчика не поступит мотивированного отказа от подписания акта - работы считаются принятыми.

4.7.  При остановке работ по Контракту по инициативе Заказчика в установленных Контрактом или законодательством Российской Федерации случаях, в течение 5-и дней с момента остановки Сторонами оформляется двухсторонний протокол (акт), который является основанием для оплаты ранее выполненных Исполнителем работ.

5. Порядок расчетов по Контракту

5.1.   Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих  дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ, и переданных по накладной отчетных материалов, соответствующих конкретному этапу работ.

5.2.  Расчеты с Исполнителем осуществляется путем перечисления средств на его расчетный счет, указанный в Контракте.

5.3.  В случае перечисления Исполнителем суммы обеспечения выполнения Контракта, обеспечение возвращается после выполнения всех условий муниципального Контракта в течение 15 календарных  дней.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1.  Выполнять работы своими силами и за счет собственных средств, строго в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Техническим заданием Контракта в объеме и в сроки, установленные Контрактом.

6.1.2.  Предоставлять Заказчику в рамках исполнения Контракта любую запрашиваемую им информацию.

6.1.3.Выполнять необходимые согласования отчетных материалов в объеме, предусмотренном Техническим заданием.

6.1.4.  Своевременно (в срок, установленный Заказчиком) за свой счет исправлять работы, по которым у Заказчика имеются замечания, связанные с упущениями и ошибками, допущенными Исполнителем.

6.1.5.  При обнаружении обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ в срок, немедленно известить Заказчика.

6.1.6. Выполнять иные действия, связанные с исполнением Контракта.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1.  Запрашивать и получать от Заказчика необходимые для выполнения работ исходные данные, предусмотренные Техническим заданием.

6.2.2.  Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств, указанных в п.3.1. Контракта, при условии надлежащего исполнения всех условий Контракта

6.2.3. По согласованию с Заказчиком вносить изменения и частные технические вопросы по выполняемым работам по Контракту, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным Техническим заданием, и не нарушают целевую ориентацию выполняемых работ по Контракту.

При надлежащем исполнении всех Условий Контракта требовать от Заказчика возврата суммы обеспечения исполнения Контракта.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1.  Передавать Исполнителю исходную техническую и иную документацию, а также сведения и информацию в объеме, предусмотренном разделом 4 Технического задания.

6.3.2.  Участвовать в необходимых случаях вместе с Исполнителем в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами.

6.3.3.  Обеспечить создание и поддержание условий, необходимых для выполнения Исполнителем работ по Контракту.

6.3.4. При отсутствии собственных замечаний, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта.

6.3.5.  В случае необходимости приостановки выполнения работ направить извещение Исполнителю о приостановке выполнения работ с указанием срока возобновления выполнения работ.

6.3.6.  При выполнении Исполнителем всех условий Контракта возвратить Исполнителю сумму обеспечения муниципального Контракта в течение 15  календарных дней.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1.  В лице начальника управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента и начальника управления градостроительного планирования и архитектуры департамента в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

6.4.2.  В лице управления градостроительного планирования и архитектуры департамента осуществлять по второму и третьему этапам работ проверку качества выполненных Исполнителем работ, проверку и подписание представленных Исполнителем актов приемки-передачи работ, приемку отчетных материалов по накладным

6.4.3.  В лице начальника управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента осуществлять по  первому и четвертому этапам  работ проверку качества выполненных Исполнителем работ, проверку и подписание представленных Исполнителем актов приемки-передачи работ, приемку отчетных материалов по накладным.

6.4.2.  Назначить Исполнителю разумный срок для исправления недостатков, выявленных в ходе выполнения работ. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, расторгнуть в одностороннем порядке Контракта, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя.

6.4.3.  При наличии замечаний при приемке выполненных работ, направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи работ, в порядке, установленном разделом 4 Контракта.

6.4.4.   При исполнении Контракта  по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных Контрактов работ не более чем на 10 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом вправе при согласовании с Исполнителем оказываемых работ изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 10% такой цены.

7. Ответственность. Риски.

7.1. В случае просрочки исполнения  Исполнителем  обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется  за каждый день просрочки исполнения  обязательства, предусмотренного  настоящим Контрактом, начиная со дня,  следующего после дня истечения  установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.2.Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

7.3. При несвоевременной оплате   выполненных работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. В случае нарушения Исполнителем существенных условий Контракта (срок исполнения, объем работ, качество услуг),  Исполнитель теряет право  требовать  возврата суммы обеспечения выполнения Контракта. Применение п.7.4. Контракта не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего Контракта.

7.5 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем  Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

8.1.  Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по Контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по воле Сторон.

8.2.  К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, гражданские войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

8.3.  Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы.

8.4.  При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия Контракта в установленном законом порядке.

9. Условия расторжения Контракта

9.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

9.2.   Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3.  При расторжении Контракта Стороны обязуются произвести взаимные расчеты:

- Исполнитель обязан передать результат работ (отчетные материалы) по настоящему Контракту Заказчику, а Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем работы, принятые без претензий.

9.4.   При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с выполнением работ, предусмотренных Контрактом (но не более чем десять процентов такого объема), Сторонами оформляется дополнительное соглашение на сумму пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более десяти процентов Контракта (при наличии средств бюджета). При сокращении потребности в выполнении таких работ цена Контракта изменяется указанным образом.

10. Разрешение споров

10.1.    Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, результаты которых оформляются в письменном виде.

10.2.    В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Прочие условия.

11.1.  Все отчетные материалы, полученные при выполнении работ по настоящему Контракту, поступают в распоряжение Заказчика.

11.2.  Исполнитель не имеет право использовать результаты работ без письменного согласия Заказчика.

12. Заключительные положения

12.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2.  Любая информация о финансовом положении сторон и условиях договора считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

12.3.  Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

12.4.   Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.5.   Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку. Действительна личная и факсимильная подписи.

12.6.  Контракт составлен  в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три экземпляра находятся у Заказчика, один экземпляр находится у Исполнителя.

12.7.Для решения текущих вопросов по Контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика:  Виноградов Александр Алексеевич, телефон 212-64-69

Булатов Юрий Валентинович, телефон 212-80-09;

от Исполнителя:________________тел.____________

12.8. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение №2 -   Календарный план работ;

Приложение №1 к Техническому заданию - План участка.

13. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:  -        					Исполнитель -

Департамент планирования и

развития территории города Перми

г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 23

ИНН 5902292897, КПП 590201001

р/сч.   40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка

России по Пермскому краю  БИК 045773001

УФК по Пермскому краю

(Департамент финансов администрации города

л/с 02902010014,   Департамент планирования

и   развития   территории   города   Перми   л/с

02904012751)

Начальник департамента

планирования и развития

территории города Перми

_______________________        /Т.А.Самойленко/              ______________/    /

м.п.								м.п.

Приложение № 5 к конкурсной документации

ЛОТ № 4

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Пермь                                                     		          «___» ____________2008 г.

Департамент планирования и развития территории города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента Самойленко Татьяны Александровны, действующей на основании Положения, с одной стороны    и_____________________________________________, именуемое в    дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице_______________________________ действующего на основании ____________________, с другой  стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт (именуемый далее - «Контракт»)   о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1 .На основании приказа от_______ 2008 года № «О проведении открытого конкурса», решения конкурсной комиссии (протокол от________2008года  №_____) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проекта межевания территории № 66 города Перми  в объеме согласно приложению № 1 «Техническое задание на выполнение работ» (далее по тексту - «работы»), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2.  Требования к содержанию работ, технические и другие требования к выполняемым работам определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

1.3.  Территория № 66 расположена в Дзержинском районе г.Перми и ограничена улицами:  ул. Энгельса, ул. Углеуральская, ул. Локомотивная, ул. Боровая, ул. Гатчинская (план территории - Приложение №1 к Техническому заданию).

1.4.  Срок  предоставления гарантии качества работ  составляет  - 12 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки-передачи работ и передачи отчетных материалов Заказчику.

2. Срок выполнения работ и действия Контракта.

2.1.  Контракт действует со дня его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения Сторонами всех обязательств.

2.2.  Продолжительность выполнения работ__________________месяцев со дня заключения настоящего Контракта, в соответствии с Календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3. Стоимость оказания услуг.

3.1.Стоимость работ составляет_____________________руб. и изменению в течение всего срока действия Контракта не подлежит за исключением случая, предусмотренного п.6.4.4. Контракта.

Стоимость работ 2008г. - _________________руб.

Стоимость работ 2009г. - _________________руб.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы по выполнению работ.

3.3. Источник финансирования - бюджет города Перми.

3.4.  Цена Контракта определена исходя из стоимости перечня предлагаемых к выполнению видов работ, перечисленных в Техническом задании, включая и все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы по выполнению работ.

4. Порядок приемки результатов работ и подписания акта об оказании услуг

4.1. Порядок выполнения работ по Контракту, перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

4.2.  Переговоры и консультации в ходе выполнения и приемки-передачи выполненных работ проводятся на территории Заказчика.

4.3.  Приемка выполненных работ осуществляется согласно Календарному плану (Приложение №2), являющемуся неотъемлемой частью Контракта. Исполнитель передает Заказчику по накладной отчетные материалы в объеме согласно Техническому заданию, акт приемки - передачи выполненных работ представляется в 2 экземплярах. Дата оформления акта приемки-передачи работ с подписанием накладной является датой выполнения Исполнителем работ и подтверждает получение Заказчиком отчетных материалов.

4.4.  Отчетные материалов по первому и четвертому этапам в соответствии с Техническим заданием передаются для рассмотрения и оформления письменного заключения начальнику информационного обеспечения градостроительной деятельности; по второму и третьему  этапам - начальнику управления градостроительного планирования и архитектуры. Акт приемки-передачи оформляется только при условии наличия положительного заключения Заказчика по представленным отчетным материалам.

Заказчик в течение 15 рабочих дней после получения подписанного со стороны Исполнителя акта приемки-передачи работ рассматривает и направляет Исполнителю первый подписанный экземпляр акта (при отсутствии претензий) или мотивированный отказ от подписания акта.

4.5.   В случае мотивированного отказа Заказчика принимать выполненные работы, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

При обнаруженных недостатках в результатах выполненных работ Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки. Недостатки устраняются в установленные двусторонним актом сроки.

В случае отказа Исполнителя устранить недостатки в выполненной работе, Заказчик имеет право не выплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

4.6.   В случае если в течение срока, указанного в п. 4.4. Контракта от Заказчика не поступит мотивированного отказа от подписания акта - работы считаются принятыми.

4.7.  При остановке работ по Контракту по инициативе Заказчика в установленных Контрактом или законодательством Российской Федерации случаях, в течение 5-и дней с момента остановки Сторонами оформляется двухсторонний протокол (акт), который является основанием для оплаты ранее выполненных Исполнителем работ.

5. Порядок расчетов по Контракту

5.1.   Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих  дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ, и переданных по накладной отчетных материалов, соответствующих конкретному этапу работ.

5.2.  Расчеты с Исполнителем осуществляется путем перечисления средств на его расчетный счет, указанный в Контракте.

5.3.  В случае перечисления Исполнителем суммы обеспечения выполнения Контракта, обеспечение возвращается после выполнения всех условий муниципального Контракта в течение 15 календарных  дней.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1.  Выполнять работы своими силами и за счет собственных средств, строго в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Техническим заданием Контракта в объеме и в сроки, установленные Контрактом.

6.1.2.  Предоставлять Заказчику в рамках исполнения Контракта любую запрашиваемую им информацию.

6.1.3.Выполнять необходимые согласования отчетных материалов в объеме, предусмотренном Техническим заданием.

6.1.4.  Своевременно (в срок, установленный Заказчиком) за свой счет исправлять работы, по которым у Заказчика имеются замечания, связанные с упущениями и ошибками, допущенными Исполнителем.

6.1.5.  При обнаружении обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ в срок, немедленно известить Заказчика.

6.1.6. Выполнять иные действия, связанные с исполнением Контракта.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1.  Запрашивать и получать от Заказчика необходимые для выполнения работ исходные данные, предусмотренные Техническим заданием.

6.2.2.  Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств, указанных в п.3.1. Контракта, при условии надлежащего исполнения всех условий Контракта

6.2.3. По согласованию с Заказчиком вносить изменения и частные технические вопросы по выполняемым работам по Контракту, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным Техническим заданием, и не нарушают целевую ориентацию выполняемых работ по Контракту.

При надлежащем исполнении всех Условий Контракта требовать от Заказчика возврата суммы обеспечения исполнения Контракта.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1.  Передавать Исполнителю исходную техническую и иную документацию, а также сведения и информацию в объеме, предусмотренном разделом 4 Технического задания.

6.3.2.  Участвовать в необходимых случаях вместе с Исполнителем в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами.

6.3.3.  Обеспечить создание и поддержание условий, необходимых для выполнения Исполнителем работ по Контракту.

6.3.4. При отсутствии собственных замечаний, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта.

6.3.5.  В случае необходимости приостановки выполнения работ направить извещение Исполнителю о приостановке выполнения работ с указанием срока возобновления выполнения работ.

6.3.6.  При выполнении Исполнителем всех условий Контракта возвратить Исполнителю сумму обеспечения муниципального Контракта в течение 15  календарных дней.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1.  В лице начальника управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента и начальника управления градостроительного планирования и архитектуры департамента в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

6.4.2.  В лице управления градостроительного планирования и архитектуры департамента осуществлять по второму и третьему этапам работ проверку качества выполненных Исполнителем работ, проверку и подписание представленных Исполнителем актов приемки-передачи работ, приемку отчетных материалов по накладным

6.4.3.  В лице начальника управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента осуществлять по  первому и четвертому этапам  работ проверку качества выполненных Исполнителем работ, проверку и подписание представленных Исполнителем актов приемки-передачи работ, приемку отчетных материалов по накладным.

6.4.2.  Назначить Исполнителю разумный срок для исправления недостатков, выявленных в ходе выполнения работ. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, расторгнуть в одностороннем порядке Контракта, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя.

6.4.3.  При наличии замечаний при приемке выполненных работ, направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи работ, в порядке, установленном разделом 4 Контракта.

6.4.4.   При исполнении Контракта  по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных Контрактов работ не более чем на 10 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом вправе при согласовании с Исполнителем оказываемых работ изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 10% такой цены.

7. Ответственность. Риски.

7.1. В случае просрочки исполнения  Исполнителем  обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется  за каждый день просрочки исполнения  обязательства, предусмотренного  настоящим Контрактом, начиная со дня,  следующего после дня истечения  установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.2.Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

7.3. При несвоевременной оплате   выполненных работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. В случае нарушения Исполнителем существенных условий Контракта (срок исполнения, объем работ, качество услуг),  Исполнитель теряет право  требовать  возврата суммы обеспечения выполнения Контракта. Применение п.7.4. Контракта не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего Контракта.

7.5 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем  Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

8.1.  Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по Контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по воле Сторон.

8.2.  К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, гражданские войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

8.3.  Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы.

8.4.  При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия Контракта в установленном законом порядке.

9. Условия расторжения Контракта

9.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

9.2.   Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3.  При расторжении Контракта Стороны обязуются произвести взаимные расчеты:

- Исполнитель обязан передать результат работ (отчетные материалы) по настоящему Контракту Заказчику, а Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем работы, принятые без претензий.

9.4.   При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с выполнением работ, предусмотренных Контрактом (но не более чем десять процентов такого объема), Сторонами оформляется дополнительное соглашение на сумму пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более десяти процентов Контракта (при наличии средств бюджета). При сокращении потребности в выполнении таких работ цена Контракта изменяется указанным образом.

10. Разрешение споров

10.1.    Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, результаты которых оформляются в письменном виде.

10.2.    В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Прочие условия.

11.1.  Все отчетные материалы, полученные при выполнении работ по настоящему Контракту, поступают в распоряжение Заказчика.

11.2.  Исполнитель не имеет право использовать результаты работ без письменного согласия Заказчика.

12. Заключительные положения

12.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2.  Любая информация о финансовом положении сторон и условиях договора считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

12.3.  Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

12.4.   Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.5.   Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку. Действительна личная и факсимильная подписи.

12.6.  Контракт составлен  в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три экземпляра находятся у Заказчика, один экземпляр находится у Исполнителя.

12.7.Для решения текущих вопросов по Контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика:  Виноградов Александр Алексеевич, телефон 212-64-69

Булатов Юрий Валентинович, телефон 212-80-09;

от Исполнителя:________________тел.____________

12.8. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение №2 -   Календарный план работ;

Приложение №1 к Техническому заданию - План участка.

13. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:  -        					Исполнитель -

Департамент планирования и

развития территории города Перми

г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 23

ИНН 5902292897, КПП 590201001

р/сч.   40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка

России по Пермскому краю  БИК 045773001

УФК по Пермскому краю

(Департамент финансов администрации города

л/с 02902010014,   Департамент планирования

и   развития   территории   города   Перми   л/с

02904012751)

Начальник департамента

планирования и развития

территории города Перми

_______________________        /Т.А.Самойленко/              ______________/    /

м.п.								м.п.

Приложение № 6

к конкурсной документации

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА

____________________________________________________________________________,

фирменное наименование для юридического лица/ ФИО  индивидуального предпринимателя, физического лица

Мы обладаем необходимой для выполнения работ квалификацией, что подтверждается:

1. Возможностью выполнить работу, поскольку у нас имеются завершенные работы по разработке проектов  межевания территории

Таблица 1*

| Заказчик (юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, с которыми был заключен договор на данный вид работ) | Наименование и вид проводимых работ | Год проведения/ продолжительность | Краткое описание задачи проведения работ | Результат (реализация) работ | Дата и номер контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.  Наличием квалифицированных специалистов, которые будут задействованы при исполнении контракта, квалификация которых подтверждается соответствующими документами об образовании и  стаже работы:																						         Таблица  2**

| Ф.И.О. полностью | Место работы | Должность | Образование /специальность | Стаж работы по специальности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*В подтверждение сведений, указанных в таблице 1 участником могут быть приложены  отзывы от руководителей организаций, по перечисленным контрактам.

**В подтверждение квалифицированных специалистов   к таблице 2 участником могут быть приложены документы, подтверждающие квалификацию указанных специалистов (например, заверенные копии дипломов, официальная справка отдела кадров организации о стаже работы специалиста (специалистов) по специальности).

Отсутствие указанных документов будет учитываться на этапе оценки заявок на участие в конкурсе.

Приложение № 7  конкурсной документации

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по ЛОТ №1 территория №64а

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | 1. Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо- геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Кадастровая (горизонтальная) съемка территории, (объекты недвижимости, ограждения, планировка территории, выходы коммуникаций) в масштабе 1:500. 2. Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не более 3 месяцев со дня заключения контракта | 169 230 |
| 2 | Разработка проекта межевания территории. | 1. Разработка проекта межевания; 2. Согласование проекта с правообладателями зе мельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не более 3 месяцев со дня окончания работ по 1-му этапу | 181 986 |
| 3 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | 1. Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; 2. Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | Не более 4 месяцев со дня окончания работ по 2-му этапу | 74 645 |
| 4 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | 1. Составление описания земельного участка; 2. Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | Не более 1 месяца со дня окончания работ по 3-му этапу | 13 200 |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 9 месяцев – не более 11 месяцев со дня заключения контракта | 439 061 |

И.о.начальника управления ИОГД		              ________		       	В.Г.Сюткин

Приложение № 7  конкурсной документации

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по ЛОТ № 2 территория №65

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | 1. Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Кадастровая (горизонтальная) съемка территории, (объекты недвижимости, ограждения, планировка территории, выходы коммуникаций) в масштабе 1:500. 2. Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не более 3 месяцев со дня заключения контракта | 248 639 |
| 2 | Разработка проекта межевания территории. | 1. Разработка проекта межевания; 2. Согласование проекта с правообладателями земель ных участков при необходимости изменения сущест- вующих границ; 3. Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не более 3 месяцев со дня окончания работ по 1-му этапу | 204 188 |
| 3 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | 1. Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; 2. Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | Не более 4 месяцев со дня окончания работ по 2-му этапу | 79 085 |
| 4 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | 1. Составление описания земельного участка; 2. Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | Не более 1 месяца со дня окончания работ по 3-му этапу | 24 200 |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 9 месяцев – не более 11 месяцев со дня заключения контракта | 556 112 |

И.о.начальника управления ИОГД		              ________		       	В.Г.Сюткин

Приложение № 7  конкурсной документации

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по ЛОТ № 3 территория №77

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | 1. Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо- геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Кадастровая (горизонтальная) съемка территории, (объекты недвижимости, ограждения, планировка территории, выходы коммуникаций) в масштабе 1:500. 2. Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не более 3 месяцев со дня заключения контракта | 170 660 |
| 2 | Разработка проекта межевания территории. | 1. Разработка проекта межевания; 2. Согласование проекта с правообладателями земель ных участков при необходимости изменения сущест вующих границ; 3. Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не более 3 месяцев со дня окончания работ по 1-му этапу | 177 843 |
| 3 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | 1. Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; 2. Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | Не более 4 месяцев со дня окончания работ по 2-му этапу | 71 927 |
| 4 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | 1. Составление описания земельного участка; 2. Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | Не более 1 месяца со дня окончания работ по 3-му этапу | 19 800 |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 9 месяцев – не более 11 месяцев со дня заключения контракта | 440 230 |

И.о.начальника управления ИОГД		              ________		       	В.Г.Сюткин

Приложение № 7  конкурсной документации

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по ЛОТ № 4 территория №66

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | 1. Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Кадастровая (горизонтальная) съемка территории, (объекты недвижимости, ограждения, планировка территории, выходы коммуникаций) в масштабе 1:500. 2. Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не более 3 месяцев со дня заключения контракта | 276 418 |
| 2 | Разработка проекта межевания территории. | 1. Разработка проекта межевания; 2. Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; 3. Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не более 3 месяцев со дня окончания работ по 1-му этапу | 428 691 |
| 3 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | 1. Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; 2. Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | Не более 4 месяцев со дня окончания работ по 2-му этапу | 123 985 |
| 4 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | 1. Составление описания земельного участка; 2. Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | Не более 1 месяца со дня окончания работ по 3-му этапу | 85 800 |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 9 месяцев – не более 11 месяцев со дня заключения контракта | 914 894 |

И.о.начальника управления ИОГД		              ________		       	В.Г.Сюткин