Извещение № 509А от 22 августа 2008 года

Администрация Мотовилихинского района города Перми объявляет о проведении открытого    аукциона «Выполнение работ по капитальному ремонту (общестроительные работы) общественного центра по адресу: Б. Гагарина, 58в»

| 1. Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Администрация Мотовилихинского района города Перми, г. Пермь, ул. Уральская, 36, тел. 260 27 16, 260 24 16 E-mail: Finmot@permregion.ru |
| 3. Предмет муниципального контракта объем выполняемых работ | «Выполнение работ по капитальному ремонту (общестроительные работы) общественного центра по адресу: Б. Гагарина, 58в» Приложение № 1 к извещению |
| 4. Место выполнения работ | Город Пермь, Мотовилихинский район, Б. Гагарина, 58в |
| 5. Начальная (максимальная) цена контракта | 4 499 998.20 (Четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 20 копеек. |
| 6. Шаг аукциона (5% от начальной цены контракта (цены лота) | 224 999.91 (Двести двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 91 копейка. |
| 7. Срок, место, порядок предоставления аукционнойдокументации, официальный сайт на котором размещена аукционная документация, размер, порядок и сроки внесения платы взимаемой за предоставление документации об аукционе | Аукционная документация предоставляется после письменного запроса в течение двух рабочих дней со дня получения запроса по адресу: 614014,г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 302 тел. 260 24 16 Официальный сайт: www.gorodperm.ru Плата за аукционную документацию не взимается |
| 8. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе | Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Уральская, 36, кабинет 210 Дата и время начала рассмотрения заявок: 10.00 часов (местное время) 12.09.2008г. |
| 9. Место, дата и время проведения открытого аукциона | Аукцион состоится в 12.20 часов (местного времени) 24.09.2008г. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, каб. 3 |
| 10. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов преимущества не представляются |

Глава администрации

Мотовилихинского района                                                                                      С.В. Мальцев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к извещению об аукционе № 509А от 22.08. 2008

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту 
общественного центра  по адресу: б. Гагарина, 58в

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бульвар Гагарина,58в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мотовилихинского раойна г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ С.В.Мальцев |  |  |  |  |  |  |  |
| " _____ " ________________ 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на |  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 499 998,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № пп | Обоснование |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  | Т/з осн. раб. Всего |  |  | Т/з мех. на ед. |  | Т/з мех. Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Общестроительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ТЕРр57-02-04 |  | Разборка покрытий полов цементных |  | 100 м2 покрытий |  | 0,11 | 3933,66 | 1351,08 |  |  | 2582,58 |  | 287,28 | 444,5 | 152,67 | 291,83 | 32,46 |  |  | 111,2 |  | 12,566 |  |  | 21 |  | 2,373 |  |  |  |  |
|  | 2 | ТЕРр57-02-09 |  | Разборка покрытий полов дощатых |  | 100 м2 покрытий |  | 8,32 | 459,3 | 424,36 |  |  | 34,94 |  | 11,76 | 3819,08 | 3528,55 | 290,53 | 97,78 |  |  | 38,3 |  | 318,46 |  |  | 0,86 |  | 7,151 |  |  |  |  |

| Кабинеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5,63 | 1084,5 | 97,69 | 31,06 | 2,04 | 6104,65 | 549,9 | 174,84 | 11,48 | 7,84 | 44,131 | 0,21 | 1,182 |
| 4 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 5,63 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 7679,19 | 2510,93 | 318,38 | 97,78 | 39,51 | 222,4 | 1,27 | 7,149 |
| 5 | ТЕР11-01-011-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2) | 100 м2 стяжки | 5,63 | 452,06 | 11,3 | 19,6 | 5,74 | 2544,65 | 63,61 | 110,33 | 32,31 | 1 | 5,629 | 0,42 | 2,364 |
| 6 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,63 | 977,76 | 82,06 | 9,86 | 0,14 | 5503,81 | 461,92 | 55,5 | 0,79 | 5,22 | 29,383 | 0,02 | 0,113 |
| 7 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 5,63 | 8279,37 | 501,59 | 52,93 | 4,79 | 46604,57 | 2823,45 | 297,94 | 26,96 | 42,4 | 238,67 | 0,85 | 4,785 |
| 8 | СЦМ-101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -574 | 70,08 |  |  |  | -40237,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | прайс | Линолеум полукоммерческий | м2 | 574 | 58,25 |  |  |  | 33444,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,26 | 977,76 | 82,06 | 9,86 | 0,14 | 1231,98 | 103,4 | 12,42 | 0,18 | 5,22 | 6,5772 | 0,02 | 0,025 |
| 11 | ТЕР11-01-031-09 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт | 100 м2 покрытия | 1,26 | 58173,48 | 5988,01 | 203,11 | 33,93 | 73298,58 | 7544,89 | 255,92 | 42,75 | 492,84 | 620,98 | 2,84 | 3,578 |
| Санузлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,89 | 1084,5 | 97,69 | 31,06 | 2,04 | 969,54 | 87,33 | 27,77 | 1,82 | 7,84 | 7,009 | 0,21 | 0,188 |
| 13 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,89 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 1219,61 | 398,79 | 50,56 | 15,53 | 39,51 | 35,322 | 1,27 | 1,135 |
| 14 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,89 | 977,76 | 82,06 | 9,86 | 0,14 | 874,12 | 73,36 | 8,81 | 0,13 | 5,22 | 4,6667 | 0,02 | 0,018 |
| 15 | ТЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,89 | 2592,68 | 469,57 | 53,79 | 3,15 | 2317,86 | 419,8 | 48,09 | 2,82 | 32,86 | 29,377 | 0,56 | 0,501 |
| 16 | ТЕР11-01-004-04 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,89 | 2019,23 | 337,82 | 35,68 | 2,19 | 1805,19 | 302,01 | 31,9 | 1,96 | 23,64 | 21,134 | 0,38 | 0,34 |
| 17 | ТЕР11-01-015-03 | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0,89 | 1695,88 | 340,17 | 214,14 | 36,12 | 1516,12 | 304,11 | 191,44 | 32,29 | 30,13 | 26,936 | 2,64 | 2,36 |
| 18 | ТЕР11-01-015-04 | Устройство покрытий цементных на каждые 5 мм изменения толщины | 100 м2 покрытия | 0,89 | 247,27 | 12,98 | 8,16 | 2,6 | 221,06 | 11,6 | 7,3 | 2,32 | 1,15 | 1,0281 | 0,19 | 0,17 |
| 19 | СЦМ-402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | -2,28 | 443,39 |  |  |  | -1010,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс | Сухая смесь Ветонит | тн | 3,97 | 2195 |  |  |  | 8714,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,89 | 977,76 | 82,06 | 9,86 | 0,14 | 874,12 | 73,36 | 8,81 | 0,13 | 5,22 | 4,6667 | 0,02 | 0,018 |
| 22 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,89 | 10484,6 | 1492,46 | 150,07 | 36,39 | 9373,23 | 1334,26 | 134,16 | 32,53 | 119,78 | 107,08 | 2,94 | 2,628 |
| Танц.зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,53 | 1084,5 | 97,69 | 31,06 | 2,04 | 576,95 | 51,97 | 16,52 | 1,09 | 7,84 | 4,1709 | 0,21 | 0,112 |
| 24 | ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,53 | 2181,15 | 362,13 | 83,18 | 2,46 | 1160,37 | 192,65 | 44,25 | 1,31 | 28,38 | 15,098 | 1,16 | 0,617 |
| 25 | ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,53 | 3636,45 | 543,11 | 51,19 | 1,92 | 1934,59 | 288,93 | 27,23 | 1,02 | 44,7 | 23,78 | 0,62 | 0,33 |
| 26 | ТЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,53 | 778,02 | 178,93 | 19,36 |  | 413,91 | 95,19 | 10,3 |  | 95,94 | 51,04 | 0,25 | 0,133 |
| 27 | ТЕР11-01-033-01 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 покрытий | 0,53 | 6465,62 | 737,75 | 108,07 | 7,93 | 3439,71 | 392,48 | 57,49 | 4,22 | 60,72 | 32,303 | 1,42 | 0,755 |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 1,06 | 6949,84 | 1301,52 | 52,95 | 32,7 | 7380,73 | 1382,21 | 56,23 | 34,73 | 89,76 | 95,325 | 0,46 | 0,489 |
| 29 | ТЕР15-04-024-09 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,14 | 1141,61 | 285,08 | 4,28 | 0,14 | 9292,71 | 2320,55 | 34,84 | 1,14 | 22,88 | 186,24 | 0,06 | 0,488 |
| 30 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,14 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 15900,02 | 5598,37 | 107,45 | 2,2 | 53,9 | 438,75 | 0,18 | 1,465 |
| 31 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 35,4 | 194,26 | 139,87 | 54,39 |  | 6876,8 | 4951,4 | 1925,41 |  | 10,58 | 374,53 | 0,6 | 21,24 |
| 32 | СЦМ-104-0004 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 | 36,5 | 421,32 |  |  |  | 15378,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 707 | 144,8 | 26,87 | 0,69 | 0,07 | 102404,01 | 19002,7 | 487,97 | 49,5 | 2,08 | 1471 | 0,005 | 3,536 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр55-05-01 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,84 | 2593,89 | 1715,58 | 878,31 | 91,93 | 2178,87 | 1441,09 | 737,78 | 77,22 | 141,2 | 118,61 | 6,72 | 5,645 |
| 35 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,59 | 9403,37 | 2067,57 | 377,61 | 64,61 | 5547,99 | 1219,87 | 222,79 | 38,12 | 170,17 | 100,4 | 4,22 | 2,49 |
| 36 | ТЕР10-05-002-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 8,6 | 320,29 | 42,12 | 2,42 | 0,24 | 2754,49 | 362,23 | 20,81 | 2,06 | 3,26 | 28,036 | 0,018 | 0,155 |
| 37 | тер10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,45 | 13828,8 | 1712,38 | 374,54 | 9,03 | 6181,47 | 765,43 | 167,42 | 4,04 |  |  |  |  |
| 38 | прайс | Металлопластиковые стеклопакеты | м2 | 44,7 | 1760 |  |  |  | 78672 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,93 | 206,48 | 163,71 | 1,95 | 0,14 | 605,19 | 479,83 | 5,72 | 0,41 | 12,1 | 35,465 | 0,03 | 0,088 |
| 40 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,93 | 868,18 | 263,16 | 4,28 | 0,14 | 2544,64 | 771,32 | 12,54 | 0,41 | 21,12 | 61,903 | 0,06 | 0,176 |
| 41 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,93 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 5004,77 | 1604,43 | 36,43 | 0,79 | 42,9 | 125,74 | 0,17 | 0,498 |
| 42 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 99,1 | 194,26 | 139,87 | 54,39 |  | 19251,17 | 13861,1 | 5390,05 |  | 10,58 | 1048,5 | 0,6 | 59,46 |
| 43 | СЦМ-104-0004 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 | 102 | 421,32 |  |  |  | 42974,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР10-05-008-06 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) двумя слоями глухих | 1 м2 стены | 1456 | 155,01 | 28,42 | 0,84 | 0,08 | 225694,56 | 41379,5 | 1223,04 | 116,48 | 2,2 | 3203,2 | 0,006 | 8,736 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 723480,54 | 116905 | 12900,8 | 766,76 |  | 9150,1 |  | 142,5 |
| Индекс перехода цен 3 квартал 2008 ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2631723,33 | 596684 | 31387,7 | 3913,54 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 3355203,87 | 713590 | 44288,5 | 4680,3 |  | 9150,1 |  | 142,5 |
| Накладные расходы 50,00%*0,94 ФОТ (от 718 270,01) |  |  |  |  |  |  |  |  | 337586,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 10,00% ФОТ (от 718 270,01) |  |  |  |  |  |  |  |  | 71827 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3764617,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технадзор 1,3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 48940,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 3813557,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 686440,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4499998,2 |  |  |  |  |  |  |  |

2. Основные требования при проведении работ в помещениях центра

– руководство действующим законодательством, регулирующим сферу деятельности, связанную с выполнением работ, включая правила и нормы технической эксплуатации соответствующих сетей и объектов и иными действующими законодательными ведомственными актами и инструкциями

- согласовывать сметную документацию с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любым другим лицом, определенным в соответствии с законодательством РФ.

3. Выполнение работ осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

4. Срок выполнения работ:

5. Максимальная цена контракта: 4 499 998,2 руб.