СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

учреждения «Пермблагоустройство»

И.А. Денисов

____ __________ 2008 года

И.о. начальника планово-экономического

департамента администрации г. Перми

Р.Ю. Чепкасов

____ __________ 2008 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

администрации города

А.А. Храпков

_____ __________ 2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на выполнение работ по текущему ремонту городских улиц и дорог в 2008 г.

в 2007 - -20ороги "Пермь-Ляды",000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

г. Пермь, 2008 год

1. Общие положения

Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским Кодексом, Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 г. № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 г. № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Открытый аукцион проводится для выбора Подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту городских улиц и дорог  г. Перми в 2008 г.

Заказчиком открытого аукциона является муниципальное учреждение «Пермблагоустройство».

Источник финансирования –  городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контрактов:

Лот № 1 Б – 483 860,00 рублей;

Лот № 2 Б – 1 548 352,00 рублей;

Лот № 3 Б – 241 930,00 рублей;

Лот № 4 – 338 702,00 рублей;

Лот № 5 Б – 290 316,00 рублей;

Лот № 6 Б – 1 112 878,00 рублей;

Лот № 7 Б – 435 474,00 рублей;

Лот № 8 Б – 1 451 580,00 рублей;

Лот № 9 – 735 477,00 рублей;

Лот № 10 – 797 114,00 рублей;

Лот № 11 – 313 477,00 рублей;

Лот № 12 – 387 088,00 рублей;

Лот № 13 – 967 720,00 рублей;

Лот № 14 – 822 562,00 рубля;

Лот № 15 – 822 562,00 рубля;

Лот № 16 – 967 720,00 рублей;

Лот № 17 – 904 818,20 рублей;

Лот № 18 – 967 720,00 рублей;

Лот № 19 – 664 872,00 рубля;

Лот № 20 – 1 451 580,00 рублей;

Лот № 21 – 903 138,00 рублей;

Лот № 22 – 483 860,00 рублей;

Лот № 23 – 978 010,50 рублей;

Лот № 24 – 929 052,64 рубля.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заявления на получение  документации об аукционе у Заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Заказчик  не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

2.Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме и должна содержать:

1) Согласие участника размещения заказа на выполнение работ по форме, предусмотренной Приложением № 2 к документации об аукционе.

2) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с Приложением №3 к документации об аукционе: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  участника размещения заказа:

для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем организации – распорядительный документ (решение собрания учредителей, приказ о назначении и т.д.) о назначении руководителя юридического лица в совокупности с выпиской из учредительных документов в части пунктов, касающихся полномочий данного лица;

- в случае если заявка подписана не руководителем организации – доверенность в соответствии с Приложением № 4 к документации об аукционе, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку на участие в аукционе и распорядительный документ (решение собрания учредителей, приказ о назначении и т.д.) о назначении руководителя юридического лица в совокупности с выпиской из учредительных документов в части пунктов, касающихся полномочий данного лица;

для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копия паспорта,

для физических лиц:

- копия паспорта.

3) предложения по функциональным и качественным характеристикам предлагаемых к выполнению работ в соответствии с п. 3 документации об аукционе;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

в случае безналичного перечисления денежных средств:

- платежное поручение о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа;

в случае внесения наличных денежных средств: оригинал квитанции об оплате.

Также, необходимо указывать в назначении платежа название аукциона, по которому вносится обеспечение.

Несоответствие оформления платежных поручений (квитанций) вышеуказанным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Все документы представленные в заявке на участие в конкурсе, за исключением нотариально заверенных и оригинала выписки из единого государственного реестра юридических лиц или выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, должны быть заверены печатью участника размещения заказа, подписаны уполномоченным лицом участника размещения заказа с расшифровкой подписи, пронумерованы на каждом листе, прошиты и скреплены печатью участника размещения заказа и подписью уполномоченного лица с расшифровкой подписи.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Подавать заявку на участие в аукционе на часть работ предмета аукциона не допускается.

Непредставление какого-либо из документов, а равно предоставление документов, указанных в настоящем разделе, не по форме согласно приложениям настоящей документации об аукционе является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа.

3. Предложения по функциональным и качественным характеристикам предлагаемых к выполнению работ.

Участник размещения заказа представляет описание технологии проведения работ, с указанием работ осуществляемых субподрядной организацией в случае ее привлечения.

4. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- если изменились объемы всех предусмотренных контрактом работ, услуг, не более чем на

10 % такого объема, или при выявлении потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренных контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, услуг, в порядке, предусмотренном контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, услуг;

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 5 к муниципальному контракту), акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

При этом оплата осуществляется по стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения.

Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 937 417 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,937417, следовательно, коэффициент снижения равен 0,9374. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

Форма оплаты: безналичный расчет.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур.

При этом оплата осуществляется по стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения.

Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 937 417 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,937417, следовательно, коэффициент снижения равен 0,9374. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

Форма оплаты: безналичный расчет.

6. Сведения о качестве выполнения работ.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с:

- составом и объемом работ, указанным в Приложении № 1.2 к документации об аукционе;

- условиями выполнения работ и размерами снижения стоимости работ, указанным в Приложении № 3 к муниципальному контракту;

- перечнем нормативных документов, указанном в Приложении № 6 к муниципальному контракту.

7. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место выполнения работ: г. Пермь.

Перечень улиц входящих в лоты указан в Приложении № 1.1 к документации об аукционе.

Состав работ по выполнению текущего ремонта городских улиц и дорог.

1.Ремонт покрытий  горячими мелкозернистыми асфальтобетонными смесями площадью более 25 м2 толщиной 50 мм с фрезерованием:

- срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см

- доставка и розлив вяжущих материалов

- устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип Б

- доставка и розлив вяжущих материалов 100 % от площади

- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки I

- вывозка отходов производства

2. Ремонт покрытий  горячими мелкозернистыми асфальтобетонными смесями площадью более 25 кв.м.  толщиной 50 мм без фрезерования:

- разборка покрытий из асфальтобетона

- доставка и розлив вяжущих материалов

- устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип Б

- розлив вяжущих материалов

- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I

- погрузка разобранных покрытий

- вывозка отходов производства на свалку

3. Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц и дорог однослойного толщиной 70 мм с площадью ремонта до 5 м2, 25 м2 горячими мелкозернистыми асфальтобетонными смесями:

-  разломка и обрубка краев асфальтобетона

- очистка основания

- смазка битумом краев обрубленных мест

- укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси тип Б марка II

- укатка катком

- погрузка разобранных покрытий

- вывозка отходов производства на свалку

Сроки выполнения работ: 7 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца.

8.Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – департамент финансов администрации г. Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001,  р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп ЭК 30500 - обеспечение заявки на участие в аукционе на выполнение работ по текущему ремонту городских улиц и дорог.

Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

Поступление денежных средств на указанный счет должно быть не позднее, чем за день до даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в извещении о проведении аукциона.

Списание денежных средств со счета участника размещения заказа в соответствии с выпиской по счету или внесение наличных денежных средств в соответствии с квитанцией об оплате должно быть осуществлено не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе и извещении о проведении аукциона. Невыполнение указанного требования является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Не поступление денежных средств за день до даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в извещении о проведении аукциона, на указанный счет является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола аукциона, в случае, если пакет с заявкой на участие в аукционе получен после окончания приема заявок на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, не допущенному к участию в аукционе;

Участникам аукциона:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, участнику аукциона который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается:

- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта;

- в случае не предоставления в срок, предусмотренный документацией об аукционе,  участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, муниципального контракта и обеспечения исполнения муниципального контракта.

9. Валюта аукционной заявки.

Валюта аукционной заявки - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

11. Сведения о праве заказчика изменить объем выполняемых по контракту работ.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с            Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения работ, Заказчик обязан изменить цену контракта, указанным образом.

12. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с  пунктом 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 16 сентября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 27 августа 2008 г.

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 16 сентября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

13. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 мин. (местного времени) 16 сентября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1 этаж, каб. № 1.

14. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) непроведения ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

2) неприостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе;

3) отсутствия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

4) отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

15. Условия допуска к участию в аукционе.

К участию в открытом аукционе допускаются любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица в том числе индивидуальные предприниматели при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.14 документации об аукционе;

2) внесения в полном объеме денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в соответствии с п.2 и п.8  документации об аукционе;

3) предоставления определенных п.2 документации об аукционе документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполнении работ;

4) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

17. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос Заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в  документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в  документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

18. Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на 13:40 часов (местного времени) 30сентября  2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, Управление муниципального заказа, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта

19. Порядок заключения муниципального контракта.

Победитель аукциона, получивший в течение трех рабочих дней со дня подписания, протокол аукциона и проект муниципального контракта, обязан не ранее  одиннадцатого дня и не позднее пятнадцатого дня, со дня подписания протокола аукциона, представить Заказчику подписанный муниципальный контракт (с заполненными и подписанными приложениями)

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта с участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта  с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

20. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

21. Право на обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и дополнениями), действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

21. Проект муниципального контракта.

Проект муниципального контракта аналогичен для всех лотов.

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по текущему ремонту городских улиц и дорог в 2008 г.

г. Пермь                                                                                                              ____ ________ 2008 год

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Денисова Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.На основании приказа директора  от «20» августа 2008 года № 88-р «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол от "__" _________ 2008 № __), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________, далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1  - перечень лотов;

- Приложение № 2 – расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 3 - условия качества выполнения работ и снижения стоимости работ;

- Приложение № 4.1, 4.2 – формы отчетности (КС-3, акты выполненных работ);

- Приложение № 5 – форма акта контрольной проверки;

- Приложение № 6 - перечень нормативных документов, обязательных при выполнении текущего ремонта городских улиц и дорог;

- Приложение № 7  - приказ о назначении уполномоченных представителей;

- Приложение № 8 – состав работ по выполнению текущего ремонта городских улиц и дорог

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта

2.2. Окончание производства работ:  ____ ___________2008 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по текущему ремонту городских улиц и дорог, подлежащих выполнению в текущем финансовом году формируется на основании заявки на участие в аукционе Подрядчика, составляет__________________________________________________________ _______________________________________, включая НДС (___________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- если изменились объемы всех предусмотренных контрактом работ, услуг, не более чем на 10 % такого объема, или при выявлении потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренных контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, услуг, в порядке, предусмотренном п.7.5. настоящего контракта;

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются формы актов выполненных работ, КС-3, предоставляемые Подрядчиком на текущий ремонт городских улиц и дорог и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами формы актов выполненных работ, КС-3 и предоставления счетов-фактур.

При этом оплата за выполненные работы осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из городского бюджета.

4. Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика.

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего контракта, заданию Заказчика, предписаниям технической документации указанной в приложении № 5 к муниципальному контракту.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца,  течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определенны как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией указанной в Приложении № 6 к муниципальному контракту.

4.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с Приложением № 3 настоящего контракта.

4.4.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.5. По соглашению сторон устанавливается срок устранения дефектов и недостатков Подрядчиком, в данном случае общий гарантийный срок на объект продлевается на период устранения недостатков и дефектов.

4.6. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др. в соответствии с приложением № 6 к муниципальному контракту) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акты выполненных работ, КС-3), фотодокументов назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

5.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания и текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя управления внешнего благоустройства администрации города.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту.

5.14. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки по форме Приложения № 5, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказа одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения работ, Заказчик обязан изменить цену контракта, указанным образом.

6.8.Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении 3 № к настоящему  контракту.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту,  Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10  МРОТ.

7.6.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесение ущерба городским улицам и  дорогам  и сооружениям на них, разрушений от стихийных бедствий, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10  МРОТ.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МУ «Пермблагоустройство» л/сч 02944018111) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Денисов И.А. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

Условия качества выполняемых работ и снижения стоимости работ

Текущий ремонт городских улиц и дорог

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при текущем ремонте асфальтобетонных покрытий | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | -100% |
| Без обработки стенок и дна карт битумом (при работе с горячим асфальтобетоном) | - 30% |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | - 20% за каждый день |
| Несоответствие асфальтобетона типу и марке | - 50 % |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного. | - 20% |
| Невыполнение работ в указанный срок | -20% |

ЗАКАЗЧИК:                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                                   Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                       ____________  роспись /Ф.И.О./

Приложение  4.2

к муниципальному контракту

от ____________ № ___

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | «Пермблагоустройство» |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Приложение 4.2.

К муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2008г.

Заказчик: МУ «Пермблагоустройство»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по текущему ремонту городских улиц и дорог  ЛОТ № _____

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик директор МУ «Пермблагоустройство»  _____________(И.А. Денисов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение №  5

к муниципальному контракту

от_______________    № ____

Форма акта контрольных проверок

А К Т

контрольной проверки текущего ремонта городских улиц и дорог

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

______________  2007 г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Категория дороги | Замечания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проезжая часть |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |

Все работы предусмотренные муниципальным контрактом № ___ от _________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют  кроме перечисленных в данном акте. Срок устранения недостатков составляет 24 часа

Заказчик: Директор МУ «Пермблагоустройство»                                                                                                                                                     Подрядчик

Приложение №  6

к муниципальному контракту

от_______________    № ____

Перечень нормативных документов, обязательных

при выполнении текущего ремонта городских улиц и дорог.

| 1 | СНиП 2.02.01-83 |  | Основания зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 52-01-2003 |  | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 3 | СНиП 2.05.02-85 | с изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги |
| 4 | СНиП 2.05.03-84 |  | Мосты и трубы |
| 5 | СНиП 3.01.03-84 |  | Геодезические работы в строительстве |
| 6 | СНиП 3.02.01-87 |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 7 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги |
| 8 | СНиП 3.06.04-91 |  | Мосты и трубы |
| 9 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 10 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 11 | ГОСТ 8.000-2000 |  | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
| 12 | ГОСТ 8.207-76 |  | Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения |
| 13 | ГОСТ Р.8.563-96 | попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений |
| 14 | ГОСТ 12.0.3-74* |  | ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
| 15 | ГОСТ 12.1.10-76 |  | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования |
| 16 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности |
| 17 | ГОСТ Р.12.1.052-97 |  | Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества. Основные положения |
| 18 | ГОСТ Р.15.201-2000 |  | Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство. |
| 19 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
| 20 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
| 21 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
| 22 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| 23 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
| 24 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия |
| 25 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия |
| 26 | ГОСТ 8269.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний |
| 27 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | с попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 29 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий щебень и песок искусственные. Технические условия |
| 30 | ГОСТ 12730.5-84 |  | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
| 31 | ГОСТ 12801-98 |  | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
| 32 | ГОСТ 14791-79 |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия |
| 33 | ГОСТ 15467-79 |  | Управление качеством продукции. Основные понятия термины и (СТ СЭВ 3519-81) определения |
| 34 | ГОСТ 16504-81 |  | Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| 35 | ГОСТ 19433-88 | с изм 1-XI-92 | Грузы опасные. Классификация и маркировка |
| 36 | ГОСТ 22856-89 |  | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
| 37 | ГОСТ 23558-94 |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| 38 | ГОСТ 25607-94 |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 39 | ГОСТ 26193-84 |  | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| 40 | ГОСТ 26589-94 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытания |
| 41 | ГОСТ 27945-95 |  | Установки асфальтобетонные. Общие технические требования |
| 42 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий |
| 43 | ГОСТ 30413-96 |  | Дороги автомобильные. Методы определения сцепления колеса с дорожным покрытием |
| 44 | ГОСТ 30629-99 |  | Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия |
| 45 | ГОСТ 30693-2000 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
| 46 | ГОСТ 31015-2002 | с попр 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
| 47 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| 48 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 49 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 50 | ГОСТ Р 51256-99 |  | Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |
| 51 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения |
| 52 | ГОСТ Р 52056-2003 |  | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия |
| 53 | ГОСТ Р 52128-2003 |  | Эмульсии битумные дорожные. |
| 54 | ГОСТ 52129-2003 |  | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
| 55 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 56 | ГОСТ 52290-2004 |  | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные общие технические требования. |
| 57 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 58 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 59 | ВСН 123-77 |  | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими |
| 60 | ВСН 139-80 |  | Инструкция по устройству цементобетонных покрытий автомобильных дорог |
| 61 | ОДМ |  | Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня |
| 62 | ОДМД |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| 63 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное) |
| 64 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 65 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд |
| 66 | ОДН 218.3.039-2003 |  | Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79) |
| 67 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| 68 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования |
| 69 | Росавтодор М-2003 |  | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59-68) |
| 70 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90) |
| 71 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 72 | СТП "Уралуправтодор"-001-2003 |  | Приготовление щебеночно-мастичного асфальтобетона и устройство покрытий |
| 73 | Взамен ВСН 25-86 |  | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 74 | ФДС России |  | Временное руководство по оценке уровня содержания а/дорог. М.1997 г. |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                             ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                                          Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                               __________(роспись)     /Ф.И.О./

Приложение №  8

к муниципальному контракту

от_______________    № ____

Состав работ по выполнению текущего ремонта городских улиц и дорог.

1. Ремонт покрытий  горячими мелкозернистыми асфальтобетонными смесями площадью более 25 м2 толщиной 50 мм с фрезерованием:

- срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см

- доставка и розлив вяжущих материалов

- устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип Б

- доставка и розлив вяжущих материалов 100 % от площади

- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки I

- вывозка отходов производства

2. Ремонт покрытий  горячими мелкозернистыми асфальтобетонными смесями площадью более 25 м2  толщиной 50 мм без фрезерования:

- разборка покрытий из асфальтобетона

- доставка и розлив вяжущих материалов

- устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип Б

- розлив вяжущих материалов

- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I

- погрузка разобранных покрытий

- вывозка отходов производства на свалку

3. Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц и дорог однослойного толщиной 70 мм с площадью ремонта до 5 м2, 25 м2 горячими мелкозернистыми асфальтобетонными смесями:

-  разломка и обрубка краев асфальтобетона

- очистка основания

- смазка битумом краев обрубленных мест

- укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси тип Б марка II

- укатка катком

- погрузка разобранных покрытий

- вывозка отходов производства на свалку

ЗАКАЗЧИК:                                                                                             ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                                          Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                               __________(роспись)     /Ф.И.О./

Приложение № 1.1

к документации об аукционе

Приложение представлено в электронном виде.

Приложение № 1.2

к документации об аукционе

| Объем и стоимость работ по текущему ремонту городских улиц и дорог |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лот № 1 Б |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 852,54 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 720,95 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 1000 | 483,86 | 483860,00 |
| Итого по лоту |  | 1000 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 1 Б |  |  |  | 483860,00 |
| лот № 2 Б |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 852,54 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 720,95 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 3200 | 483,86 | 1548352,00 |
| Итого по лоту |  | 3200 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 2 Б |  |  |  | 1548352,00 |
| лот № 3 Б |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 852,54 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 720,95 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 500 | 483,86 | 241930,00 |
| Итого по лоту |  | 500 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 3 Б |  |  |  | 241930,00 |
| лот № 4 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 843,55 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 711,96 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 700 | 483,86 | 338702,00 |
| Итого по лоту | м2 | 700 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 4 |  |  |  | 338702,00 |
| лот № 5 Б |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 840,02 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 708,43 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 600 | 483,86 | 290316,00 |
| Итого по лоту |  | 600 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 5 Б |  |  |  | 290316,00 |
| лот № 6 Б |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 838,55 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 706,96 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 2300 | 483,86 | 1112878,00 |
| Итого по лоту |  | 2300 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 6 Б |  |  |  | 1112878,00 |
| лот № 7 Б |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 838,55 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 706,96 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 900 | 483,86 | 435474,00 |
| Итого по лоту |  | 900 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 7 Б |  |  |  | 435474,00 |
| лот № 8 Б |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 840,02 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 708,43 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 3000 | 483,86 | 1451580,00 |
| Итого по лоту | м2 | 3000 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 8 Б |  |  |  | 1451580,00 |
| лот № 9 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 | 100 | 840,02 | 84002,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 | 100 | 708,43 | 70843,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 1200 | 483,86 | 580632,00 |
| Итого по лоту | м2 | 1400 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 9 |  |  |  | 735477,00 |
| лот № 10 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 844,83 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 | 100 | 713,24 | 71324,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 1500 | 483,86 | 725790,00 |
| Итого по лоту | м2 | 1600 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 10 |  |  |  | 797114,00 |
| лот № 11 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 844,06 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 | 100 | 715,47 | 71547,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 500 | 483,86 | 241930,00 |
| Итого по лоту | м2 | 600 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 11 |  |  |  | 313477,00 |
| лот № 12 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 845,09 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 713,49 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 800 | 483,86 | 387088,00 |
| Итого по лоту | м2 | 800 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 12 |  |  |  | 387088,00 |
| лот № 13 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 842,96 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 711,36 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 2000 | 483,86 | 967720,00 |
| Итого по лоту | м2 | 2000 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 13 |  |  |  | 967720,00 |
| лот № 14 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 852,54 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 720,95 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 1700 | 483,86 | 822562,00 |
| Итого по лоту | м2 | 1700 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 14 |  |  |  | 822562,00 |
| лот № 15 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 841,37 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 709,78 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 1700 | 483,86 | 822562,00 |
| Итого по лоту | м2 | 1700 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 15 |  |  |  | 822562,00 |
| лот № 16 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 852,54 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 720,95 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 2000 | 483,86 | 967720,00 |
| Итого по лоту | м2 | 2000 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 16 |  |  |  | 967720,00 |
| лот № 17 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 845,60 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 714,00 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 1870 | 483,86 | 904818,20 |
| Итого по лоту | м2 | 1870 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 17 |  |  |  | 904818,20 |
| лот № 18 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 843,17 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 711,57 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 2000 | 483,86 | 967720,00 |
| Итого по лоту | м2 | 2000 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 18 |  |  |  | 967720,00 |
| лот № 19 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 848,68 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 | 50 | 717,08 | 35854,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 1300 | 483,86 | 629018,00 |
| Итого по лоту | м2 | 1350 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 19 |  |  |  | 664872,00 |
| лот № 20 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 847,91 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 716,32 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 3000 | 483,86 | 1451580,00 |
| Итого по лоту | м2 | 3000 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 20 |  |  |  | 1451580,00 |
| лот № 21 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 850,92 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 719,33 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 | 1000 | 516,05 | 516050,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 800 | 483,86 | 387088,00 |
| Итого по лоту | м2 | 1800 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 21 |  |  |  | 903138,00 |
| лот № 22 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 845,34 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 713,75 | 0,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 1000 | 483,86 | 483860,00 |
| Итого по лоту | м2 | 1000 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 22 |  |  |  | 483860,00 |
| лот № 23 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 845,34 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 | 150 | 713,75 | 107062,50 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 1800 | 483,86 | 870948,00 |
| Итого по лоту | м2 | 1950 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 23 |  |  |  | 978010,50 |
| лот № 24 |  |  |  |  |
| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость , руб |  |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 5 м2, толщиной 70мм | м2 |  | 847,91 | 0,00 |
| Горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью до 25 м2, толщиной 70мм | м2 | 200 | 716,32 | 143264,00 |
| С фрезерованием свыше 25м2, толщиной 50мм | м2 |  | 516,05 | 0,00 |
| Без фрезерования свыше 25 м2, толщиной 50мм | м2 | 1624 | 483,86 | 785788,64 |
| Итого по лоту | м2 | 1824 |  |  |
| Всего затрат по лоту № 24 |  |  |  | 929052,64 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

Директору МУ

«Пермблагоустройство»

И.А. Денисову

Изучив аукционную документацию по проведению открытого аукциона на выполнение работ по текущему ремонту городских улиц и дорог в 2008 году

________________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в лице,________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку на выполнение работ по текущему ремонту городских улиц и дорог в 2008 году по лоту № ____

Против __________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. В случае, если наша организация будет признана победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МУ «Пермблагоустройство»  на выполнение работ в полном объеме в соответствии с требованиями документации об аукционе и ценой контракта, полученной по итогам аукциона.

5. В случае, если наше предложение будут лучшими после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МУ «Пермблагоустройство», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и ценой контракта являющейся нашим предложением, признанным лучшим после предложения победителя аукциона.

6. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в городской бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком, организатором аукциона нами уполномочен  ________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: ___________________________________________________________

ИНН ________________

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

_________________________		_________________			_____________

(дата) 			                    (подпись, М.П.) 		       (ф.и.о.)

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа:

- Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа

(наименование юридического лица, для физических лиц – фамилия, имя, отчество)

- Сведения об организационно-правовой форме (для физических лиц – паспортные данные)

- Местонахождение (для физических лиц – адрес места жительства), телефон, факс.

- Руководитель

| Фамилия Имя Отчество |  |
| --- | --- |
| Должность |  |

_________________________		_________________			_____________

(дата) 			                    (подпись, М.П.) 		       (ф.и.о.)

Приложение № 4

к  документации об аукционе

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

(наименование организации)

в лице __________________________________ действующей на основании __________________

( должность, ФИО)

уполномочивает____________________________________________________________________

(должность фамилия, имя, отчество,)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование организации)

с правом подписи необходимых документов, представленных в заявке на участие в аукционе, связанных с приведением аукциона (указать наименование аукциона), проводимого муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2008 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.