| Согласовано: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации города Перми _________________А.Ю.Маховиков _________________2008 год | Начальник управления жилищных отношений администрации города Перми ________________ Ф. А. Минх ________________ 2008 год |
| Согласовано: |  |
| И.о.начальника планово-экономического департамента __________________ Р.Ю.Чепкасов _________________2008 год |  |

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение открытого аукциона «На выполнение подрядных работ по строительству жилых домов для муниципальных нужд                                                             по ул. Сигаева, 4а (4, 5, 6, 7 п.к) и внеплощадочных сетей к жилым домам по ул.Сигаева, 2а, 4а»

г. Пермь, 2008

Содержание аукционной документации

| №п/п | Оглавление | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения | 3 |
| 2 | Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе | 3 |
| 3 | Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ | 6 |
| 4 | Требования к участникам размещения заказа | 6 |
| 5 | Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 6 |
| 6 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе | 7 |
| 7 | Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | 7 |
| 7.1. | Начальная (максимальная) цена контракта | 7 |
| 7.2. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | 8 |
| 7.3. | Место, условия и сроки выполнения работ | 8 |
| 7.4. | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | 8 |
| 7.5. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | 9 |
| 7.6. | Место, дата и время проведения аукциона | 9 |
| 8. | Срок подписания муниципального контракта | 10 |
| 9. | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе | 11 |
| 10. | Обеспечение исполнения муниципального контракта | 11 |
| 11. | Право на обжалование | 12 |
|  | Приложение № 1 Сведения об участнике размещения заказа | 13 |
|  | Приложение № 2 Предложение об условиях исполнения муниципального контракта | 14 |
|  | Приложение № 3 Техническое задание | 16 |
|  | Приложение № 4 Сведения о качестве выполняемых работ | 18 |
|  | Приложение № 5 Поэтапный график производства работ | 19 |
|  | Приложение № 6 Муниципальный контракт | 20 |

1.Общие сведения

Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005        № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Открытый аукцион проводится для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на выполнение подрядных работ по строительству жилых домов для муниципальных нужд по    ул. Сигаева, 4а (4, 5, 6, 7 п.к.) и внеплощадочных сетей к жилым домам по ул.Сигаева, 2а, 4а в жилом районе Вышка-II Мотовилихинского района г.Перми общей площадью квартир 16 457,55 кв.метров.

Заказчиком открытого аукциона является управление жилищных отношений администрации г.Перми.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г.Пермь,     ул. Кирова, 78, каб.15а, контактный телефон 212-74-23.

Контактное лицо – Колчанова Елена Владимировна

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за аукционную документацию не взимается.

2. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации об аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подаваемая участником размещения заказа, должна содержать:

1. Предложение об условиях исполнения муниципального контракта в соответствии с формой Приложение № 2.

2. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе, в соответствии с формой Приложение № 1.

3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно:

4.1. Юридические лица – резиденты РФ представляют:

если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представлено выпиской из ЕГРЮЛ):

- документ, подтверждающий назначение (избрание, продление полномочий) на должность руководителя лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе (копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации, или выписка из указанного документа),

- документ, определяющий объем полномочий лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе (копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации, или выписка из указанного документа),

если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ):

- доверенность, надлежащим образом оформленная и заверенная, подтверждающая полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (оригинал или копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации);

- документ, подтверждающий назначение (избрание, продление полномочий) на должность руководителя лица, имеющего право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ) (копия,  заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации или выписка из указанного документа),

- документ, определяющий объем полномочий лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе (копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации, или выписка из указанного документа),

4.2. Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями представляют:

если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа ( в соответствии с представлено выпиской из ЕГРИП):

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01 января 2004 года (копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации);

если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРИП):

- доверенность, надлежащим образом оформленная и заверенная, подтверждающая полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (оригинал или копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации);

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01 января 2004 года (копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации);

4.3. Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями представляют:

если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа:

- документ, удостоверяющий личность участника размещения заказа (копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации);

если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа:

- доверенность, надлежащим образом оформленная и заверенная, подтверждающая полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (оригинал или копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации);

- документ, удостоверяющий личность, участника размещения заказа (копия, заверенная участником размещения заказ в соответствии с требованиями аукционной документации);

4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

5. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

- копии действующих лицензий на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровня ответственности.

6. Сведения о качестве выполняемых работ по форме приложения № 4 к документации об аукционе.

7. Документы, подтверждающие за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, выполнение ими работ по строительству многоквартирных жилых домов, стоимость которых составляет не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта. Такими документами являются:

- копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;

- копии актов выполненных работ.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Все документы, кроме выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. На копиях документов, кроме нотариально заверенных, должна быть резолюция «ВЕРНО» или «КОПИЯ ВЕРНА», печать (при наличии) и подпись лица, заверившего копию, с расшифровкой подписи и указанием должности. Копии документов, которые в соответствии с настоящим разделом аукционной документации заверяются участником размещения заказа, могут быть заверены нотариально.

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа, должна быть прошнурована (сшита в единый пакет) и скреплена печатью (опечатана) и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа на оборотной стороне последнего листа с расшифровкой подписи (в случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, ставится только подпись физического лица и обозначение «б/п») с указанием количества листов в заявке на участие в аукционе.

Каждый лист, входящий в состав заявки на участие в аукционе, должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

Исправления в тексте документов (копий документов), входящих в состав заявки на участие в аукционе, не допускаются.

Заявка на участие в аукционе и корреспонденция, которой могут обменяться участник размещения заказа и Заказчик, составляются на русском языке.

Представление участником размещения заказа в составе аукционной заявки документов на другом языке и не сопровождаемых надлежащим переводом является основанием для ее отклонения от участия в открытом аукционе.

Неполное представление документов и/или предоставление недостоверных сведений об участнике размещения заказа будет являться основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к аукционной документации и быть заполнены по всем пунктам. Применение факсимильных  подписей на документах, входящих в состав заявки, не допускается.

Заявка на участие в аукционе, не соответствующая требованиям аукционной документации, будет отклонена.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

Предметом аукциона является выполнение подрядных работ по строительству жилых домов для муниципальных нужд по ул.Сигаева, 4а (4, 5, 6, 7 п.к.) и внеплощадочных сетей к жилым домам по ул.Сигаева, 2а, 4а.

К участию в аукционе по выполнению подрядных работ допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, направившие в адрес Заказчика аукциона заявку на участие в аукционе по установленной форме и все необходимые документы.

Гарантийный срок эксплуатации объекта 5 лет с момента передачи в собственность администрации города.

Техническое задание на выполнение подрядных работ прописано в  Приложении №  3 к аукционной документации.

График проведения работ прописан в Приложении № 5 к аукционной документации.

4. Требования к участникам размещения заказа

К участию в открытом аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, представившие до истечения срока, указанного в п. 5 настоящей аукционной документации, аукционные заявки, отвечающие требованиям настоящей аукционной документации.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 к участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

6) выполнение участником размещения заказа за последние   5 (пять) лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству многоквартирных жилых домов, стоимость которых составляет не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта.

5. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок

на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа подает заявку (п.2 аукционной документации) на участие в аукционе в письменной форме не позднее  10:00 часов  16.09.2008 года по адресу: г.Пермь, ул. Кирова, 78, каб.15а, управление жилищных отношений.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 ч до 17:00 ч в рабочие дни, обед с 12:00 до 13:00. Заявки, представленные после 10:00 часов 16.09.2008, к рассмотрению не принимаются.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении проведении открытого аукциона, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки осуществляется путем подачи уведомления, подписанного участником размещения заказа.

Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные после времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не рассматриваются.

7. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик  направляет в письменной форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

7.1. Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта – 503 698 170 рублей.

Цена контракта должна включать в себя все налоги, сборы, страхование, таможенные и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Валюта заявки на участие в аукционе – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

7.2. Форма, сроки и порядок оплаты работ

После заключения муниципального контракта, Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней выплачивает Подрядчику 10% от цены контракта в качестве авансового платежа.

Оплата Заказчиком выполненных работ производится на расчетный счет Подрядчика не позднее 25 числа каждого отчетного месяца за фактически выполненные работы при оформлении акта КС-2 в пределах сумм каждого этапа. В актах приемки выполненных работ КС-2 указывается стоимость выполненных работ в пределах сумм каждого этапа, подлежащая оплате, с учетом понижающего коэффициента.

Дальнейшим основанием для осуществления расчетов за выполненные работы является согласованная Застройщиком Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма  № КС-3). На основании указанной Справки Подрядчик предъявляет Заказчику счет-фактуру на оплату.

Окончательный расчет Заказчик осуществляет в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта, при условии оформленных  в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС- 3). При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения.

Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

7.3. Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ – г. Пермь, Мотовилихинский район, микрорайон Вышка-II.

Срок выполнения работ  - с момента заключения муниципального контракта не позднее           01 сентября    2010 года.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выявлении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

7.4. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта,  «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

7.5. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится в 10:00 часов 16.09. 2008 года по адресу: г.Пермь, ул.Кирова, 78, каб.15а.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Конкурсная (аукционная) комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с п. 4 аукционной документации.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается конкурсной (аукционной) комиссией к участию в аукционе в случае:

1) непредставления, определенных п. 2 аукционной документации документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

2) несоответствие требованиям, установленным п. 3,4 аукционной документации;

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, конкурсной (аукционной) комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе. По результатам оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется конкурсной (аукционной) комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной (аукционной) комиссией и Заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых конкурсной (аукционной) комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7.6. Место, дата и время проведения аукциона

Место проведения аукциона: г.Пермь, ул.Сибирская, 17б, каб.3, 02.10. 2008 года в 10:00 часов.

В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Конкурсная (аукционная) комиссия регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации:

- лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность;

- иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе, с указанием названия аукциона и документ, удостоверяющий личность.

Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются.

При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шаг аукциона», наименований участников аукциона, которые явились на аукцион. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной(максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в соответствии с требованиями ч.7 ст.37 Федерального закона № 94-ФЗ. Протокол подписывается Заказчиком и всеми присутствующими на заседании членами конкурсной (аукционной) комиссии) в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также публикуется в официальном печатном издании в течение 5-ти рабочих дней после дня подписания.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме  представляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

8. Срок подписания муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

В течение, не менее чем десять дней и не более чем пятнадцать рабочих дней со дня размещения на официальном сайте вышеуказанного протокола победитель аукциона обязан заключить с Заказчиком муниципальный контракт. Муниципальный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

9. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе

Заказчиком не установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения обязательства из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно. Муниципальный контракт заключается только после предоставления обеспечения участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. Предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта осуществляется Исполнителем в течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае признания конкурса несостоявшимся) или протокола аукциона.

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность Исполнителя, которая не должна быть меньше 10% от начальной (максимальной) цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах страховой суммы при невыполнении участником конкурса любого обязательства, предусмотренного договором страхования);

2. копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности.

Срок действия договора страхования должен быть на 30 (тридцать) дней больше срока окончания муниципального контракта.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований, противоречащих вышеуказанным, или делающих вышеуказанные условия невозможными.

К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающего полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Участником аукциона обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть не менее 10% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 (тридцать) дней больше срока окончания муниципального контракта. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Несоблюдение вышеуказанных условий в отношении страхования ответственности и банковской гарантии является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения контракта.

В случае предоставления участником аукциона обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается исполнителю после надлежащего исполнения им всех условий контракта в течение 10 (десяти) банковских дней.

В случае предоставления участником аукциона обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Управление жилищных отношений администрации города Перми

ИНН 5902293393  КПП 590201001

Наименование получателя: Департамент финансов администрации города Перми (Управление жилищных отношений администрации города Перми л/с 04991017971)

Р/с 40302810900000000007

Банк: РКЦ г. Перми

БИК 045744000

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта

Обеспечение исполнения муниципального контракта в случае передачи Заказчику в залог денежных средств возвращается Исполнителю после выполнения им всех условий контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не возвращается Исполнителю в случае нарушения Исполнителем условий муниципального контракта повлекших его расторжение в соответствии с п.18. Приложения № 6 аукционной документации, а также в случае одностороннего расторжения договора по инициативе Исполнителя.

11. Право на обжалование

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение конкурсной (аукционной) комиссии или положения конкурсной (аукционной) документации в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 1

Сведения об участнике размещения заказа

(юридические лица / индивидуальные предприниматели)

Для юридических лиц.

- Фирменное наименование (наименование): ________________________________________

- Адрес местонахождения: _______________________________________________________

- Почтовый адрес: ______________________________________________________________

- Телефон: ____________________________________________________________________

Для индивидуальных предпринимателей.

1. Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________

2. Паспортные данные: ___________________________________________________________

3. Сведения о месте жительства: ___________________________________________________

4. Контактный телефон: __________________________________________________________

_________________			_____________                                     _____________

(должность) 			           (подпись, М.П.) 			        (Ф.И.О.)

Приложение № 2

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта

Открытый аукцион на выполнение подрядных работ по строительству жилых домов для муниципальных нужд по ул.Сигаева, 4а (4, 5, 6, 7 п. к.) и внеплощадочных сетей к жилым домам по ул.Сигаева, 2а, 4а

1. Изучив аукционную документацию и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого аукциона, мы ________________________________________________________________________________

(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

согласны участвовать в открытом аукционе на выполнение подрядных работ по строительству жилых домов для муниципальных нужд по ул.Сигаева, 4а (4, 5, 6, 7 п. к.) и внеплощадочных сетей к жилым домам по ул.Сигаева, 2а, 4а

и направляем настоящую заявку.

2. ________________________________________________________________________

(наименование организации – участника открытого аукциона)

предлагает выполнение подрядных работ по строительству жилых домов для муниципальных нужд по ул. Сигаева, 4а  (4, 5, 6, 7 п. к.) и внеплощадочных сетей к жилым домам по ул.Сигаева, 2а, 4а согласно технического задания аукционной документации.

3. Настоящей заявкой сообщаем, что против ________________________________________________________________________________

(наименование организации – участника открытого аукциона)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокола аукциона получить один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями наших предложений  в течение не менее 10 дней и не более 15 рабочих дней со дня передачи нам проекта муниципального контракта и протокола.

7. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный муниципальный контракт в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями наших предложений.

8. Мы извещены о включении сведений о ______________________________________

(наименование организации Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта, а также в случае расторжения муниципального контракта в связи с существенным нарушением нами условий исполнения данного контракта.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_________________________________________________________________________.

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ________ стр.

1.__________________________________________________________ на ___ л. в 1 экз

2. __________________________________________________________на ___ л. в 1 экз

3. __________________________________________________________на ___ л. в 1 экз

.

.

N__________________________________________________________на ___ л. в 1 экз

_________________			_____________                                     _____________

(должность) 			           (подпись, М.П.) 			        (Ф.И.О.)

Приложение № 3

Техническое задание

на выполнение работ по объекту «Жилые дома по ул. Сигаева,4а в микрорайоне Вышка-II

Мотовилихинского района г. Перми

| 1. Наименование объекта | «Жилые дома по ул. Сигаева, 4а (4, 5, 6, 7п.к.) в микрорайоне Вышка-II Мотовилихинского района г. Перми и внеплощадочные сети к жилым домам по ул.Сигаева, 2а, 4а» |
| --- | --- |
| 2. Организация - заказчик | Управление жилищных отношений администрации города Перми |
| 3. Застройщик | Управление строительства г.Перми |
| 4. Подрядчик | Определяется по аукциону |
| 5. Местоположение объекта, его характеристика | 1. Участок строительства расположен по ул. Сигаева,4а в жилом микрорайоне Вышка-II Мотовилихинского района; 2. Размер участка- 14389,16 м2; 3. Настоящее состояние участка: рельеф ровный. На участке расположены металлические гаражи; 4. Строительство 3-х жилых домов: 4.1. две отдельно стоящие блок-секции серии 97-013; 4.2. одна сблокированная блок-секция: две серии 97-013 со сквозным проездом, две серии 97-013 и 1 блок-секция 97-086; 5. Этажность-10; 6. Количество квартир- 279 |
| 6. Основные технико-экономические показатели | Жилая площадь –10314,37 м²; Общая площадь -16457,55 м²; Приведенная площадь -17489,36 м²; Площадь застройки – 2490,72 м². |
| 7. Вид строительства | Новое жилищно-гражданское строительство |
| 8. Исходные документы, объем работ | Проектно-сметная, исходно-разрешительная документация предоставляется муниципальным учреждением «Управление строительства г.Перми» с момента опубликования извещения об аукционе по адресу: г.Пермь, ул.Кирова, 70, с 9-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, выходные: суббота, воскресенье |
| 9. Строительные материалы. Основные требования к конструктивным решениям и материалам конструкций | - конструкции и материалы, качество работ в соответствии с проектом и действующими нормами, стандартами и техническими условиями; - применить материалы, выпускаемые в РФ. |
| 10. Инженерное оборудование, сети и системы | Инженерные сети выполнить согласно техническим условиям городских служб и проекта. |
| 11. Срок выполнения работ. | Начало- с момента заключения муниципального контракта, окончание – не позднее 01.09.2010 года. |
| 12. Основные требования к составу документации на выполняемые работы по объекту (результат) | Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»; По объему и стоимости работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией; Документация передается в муниципальное учреждение «Управление строительства г. Перми»; Передача в установленном законодательством порядке объекта в собственность администрации города. |
| 13. Благоустройство | Согласно проекту и техническим условиям управления внешнего благоустройства. |
| 14. Организация строительства | Проект производства работ выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. |

Приложение № 4

Сведения о качестве выполняемых работ

Мы, __________________________________________________________________, изучив

(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа)

документацию об аукционе и приложения к ней готовы выполнить весь объем работ, перечисленный в техническом задании в документации об аукционе в соответствии с требованиями СНиПов, ГОСТов, нормативных требований из материалов и технологий, предусмотренных рабочим проектом.

_________________			_____________                                     _____________

(должность) 			           (подпись, М.П.) 			        (Ф.И.О.)

Приложение № 5

График проведения работ

I этап

С момента заключения муниципального контракта – 01.06.2009

Подготовка земельного участка.

Возведение временных сооружений.

Строительство магистральных внеплощадочных сетей.

Ввод в эксплуатацию дома по ул.Сигаева, 4а (4 п.к.).

II этап

01.06.2009 – 01.09.2010

Ввод в эксплуатацию домов по ул.Сигаева, 4а (5, 6, 7 п.к.).

Приложение № 6

Муниципальный контракт

(Договор подряда на строительство объекта )

г. Пермь                                                                                          _______________ 2008г.

Управление жилищных отношений администрации города Перми в лице начальника          Минх Фаины Алексеевны, действующего на основании Положения об Управлении, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми» в лице ____________________________________________________,

(наименование должности, ФИО лица, уполномоченного на подписание договора)

действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, и ______________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)

в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, на основании протокола аукционной комиссии от __________________ № ______, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Застройщик сдает, Подрядчик принимает на себя, а Заказчик оплачивает генеральный подряд по строительству многоквартирных панельных домов по адресу: ул.Сигаева,  4а, (4, 5, 6, 7 п.к.) в городе Перми (далее Объект) по проекту, утвержденному Государственной вневедомственной экспертизой Пермской области  от 07.03.2007 №72/6.06, и магистральных внеплощадочных  сетей к домам по ул.Сигаева, 2а, 4а.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по строительству Объекта собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выявлении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

1.4. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору момент подписания договора определена протоколом аукциона от _________ № ___ и составляет ______________________________(______________________) руб.

(сума цифрами и прописью)

Коэффициент снижения относительно начальной (максимальной) цены контракта составляет _______________.

2.2. Условия и порядок внесения изменений в стоимость работы оговорены в разделе 13 настоящего договора.

# 3. Сроки выполнения работы

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ:  с момента подписания договора;

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2010 года.

3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

3.3. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются графиком работ (приложение № 1).

# 4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с номенклатурой и количеством, необходимыми для производства работ в установленный срок.

4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; оборудование, передаваемое в монтаж, должно сопровождаться документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ, а также за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

# 5. Обязанности подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать Объект Застройщику и  Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

5.4. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете в соответствии с утвержденным ПОСом, все временные сооружения.

5.5. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с ПОСом.

5.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение.

5.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.9. Вывезти в 30-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество и строительный мусор в места, указанные Застройщиком.

5.10. Известить Застройщика  за 30 дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Застройщиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Застройщика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Застройщика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Застройщика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Застройщика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Застройщика производится за его счет.

5.11. При готовности Объекта Подрядчик в 30-дневный срок должен известить об этом Застройщика.

5.12. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Застройщика.

5.13. Немедленно известить Застройщика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Застройщика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.14. Подрядчик не вправе выполнять указания Застройщика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.15. Нести ответственность перед Застройщиком и Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

5.16. Передать по окончании строительства Застройщику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

5.17. Заключить в установленном порядке договор об авторском надзоре.

5.18. Представлять не позднее 25 числа каждого отчетного месяца Застройщику Акт (форма №КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в пределах сумм каждого этапа в 4-х экземплярах – два экземпляра для Подрядчика, два экземпляра для Застройщика. Согласованная сторонами Справка (форма №КС-3) является основанием для осуществления расчетов за выполненные работы; на основании указанной Справки Подрядчик предъявляет Заказчику счет-фактуру на оплату за фактически выполненные работы в пределах сумм каждого этапа по сметам Заказчика с применением коэффициента снижения.

5.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

# 6. Обязанности Застройщика

Для реализации настоящего договора Застройщик обязан:

6.1. Передать Подрядчику в 10-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту на период строительства Объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ. Одновременно с этим Застройщик передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора и карьеров для добычи недостающего грунта.

6.2. Передать Подрядчику в 10-дневный срок с даты подписания настоящего договора проектно–сметную документацию. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пройти государственную экспертизу и утверждена в установленном порядке.

6.3. Осуществлять технический надзор за строительством.

6.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. Обязанности Заказчика

7.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 13, и в соответствии с графиком финансирования настоящего договора.

7.2. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (строительства).

# 8. Право собственности

8.1. После подписания акта приемки Объекта или части Объекта Заказчик принимает Объект или часть Объекта под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения или, соответственно, разрушения или повреждения принятой части.

8.2. До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне.

# 9. Охранные мероприятия

9.1. Охрану строящегося Объекта и находящихся на строительной площадке: материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик.

10. Страхование объекта строительства

10.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте.

10.2. Подрядчик обязан представить Застройщику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком по договору строительного подряда (затраты по главам 1–8 сводного сметного расчета от стоимости строительства), в текущем уровне цен на момент страхования и затратах на страхование, которые не должны превышать 1% страховой суммы.

10.3. Страхование не освобождает подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

# 11. Сдача и приемка работ

11.1. Застройщик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

11.2. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

11.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Застройщиком, в составе своего представителя, автора проекта или представителя проектной организации, Подрядчика, архитектурно-строительного контроля (надзора) и страхового общества. Акт приемки утверждается департаментом планирования и развития территории города Перми.

11.4. Подрядчик передает Застройщику за 10 дней до начала приемки законченного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

11.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Застройщиком части работ или всех работ в целом осуществляется Застройщиком за счет Заказчика.

11.6. При сдаче работы Застройщику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Застройщика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

11.7. Застройщик не вправе запрещать Подрядчику проведение рационализаторских предложений, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

# 12. Гарантии качества по сданным работам

12.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

12.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 12.3, и несет ответственность за отступление от них.

12.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

12.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Застройщиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Застройщика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

12.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

12.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Застройщик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет или за счет Заказчика.

# 13. Оплата работ и взаиморасчеты

13.1. Оплата работ по договору осуществляется Заказчиком за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов в соответствии с графиком финансирования, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. График финансирования составляется на один финансовый год в течение 45 дней после утверждения бюджета города Перми.

13.2. График финансирования на 2008 год содержится в приложении № 2 к настоящему договору.

Авансовый платеж по настоящему договору составляет 10% от суммы контракта, указанной в разделе 2 настоящего контракта. Выплата аванса производится Заказчиком в течение 10 банковских дней после представления Подрядчиком договора поставки панели серии 97-013, 97-086  в объеме необходимом для выполнения обязательств по настоящему договору, либо иных документов, подтверждающих наличие в собственности Подрядчика панелей серии 97-013, 97-086  в том же объеме.

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть предоставлены Заказчику в течение 10 дней с момента подписания договора. В случае не предоставления данных документов в указанный срок договор считается незаключенным по вине Подрядчика.

13.3. Финансирование каждого последующего этапа работ производится Заказчиком после получения от Подрядчика документов, подтверждающих освоение финансовых средств, перечисленных за предыдущий период.

13.4. В случае поступления дополнительных средств из бюджетов любого уровня Заказчик с согласия Подрядчика и Застройщика вправе увеличить объем финансирования, предусмотренный договором на 2008 год без изменения общей стоимости строительства Объекта. При этом объем финансирования 2009, 2010 г.г. уменьшается на соответствующую сумму. Изменение графика финансирования оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

13.5. Общая стоимость выполненных работ, оплачиваемых Заказчиком Подрядчику, не может превышать договорную цену, установленную по Объекту в разделе 2 настоящего договора.

13.6. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения его строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки Объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

14. Контроль и надзор за реализацией договора

Контроль за осуществлением работ

14.1. Застройщик и Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

14.2. Застройщик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

14.3. Инженерная организация от имени Застройщика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

14.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Застройщика и Подрядчика.

Заказчик регулярно раз в 30 дней проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

14.5. Осуществляя контроль ведения работ, ни Застройщик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

# 15. Имущественная ответственность

15.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за окончание строительства Объекта после установленного срока по вине Подрядчика – штраф в размере 0,05% от договорной цены объекта за каждые 10 дней просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере до 0,1% договорной цены за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) – штраф в размере 0,1% стоимости данного вида работ;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, – штраф в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

15.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойками убытки. В том числе, если невыполнение обязательств по настоящему договору одной из сторон влечет невыполнение другой стороной своих обязательств по отношению к третьим лицам, что, соответственно, приносит ей убытки, первая сторона возмещает второй стороне все возникшие убытки в полном объеме.

15.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

# 16. Разрешение споров между сторонами

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

16.2. При возникновении между Застройщиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами –все стороны в равных долях.

16.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с пп. 17.1 и 17.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.

17. Прекращение договорных отношений

Расторжение договора

17.1. Заказчик по согласованию с Застройщиком вправе расторгнуть договор в установленном законом порядке, уведомив Подрядчика письменно за 5 дней в случаях:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика и Застройщика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 100 дней;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

17.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика, или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на 100 дней;

- остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 100 дней.

18. Особые условия

18.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта  компенсируется виновной стороной.

18.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

18.3. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 4-й (четвертый) день после отправления письма по почте.

18.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

18.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

АДРЕСА  СТОРОН:

Застройщик

МУ «Управление строительства города Перми»

ул. Ленина, 25, г.Пермь

Заказчик

Администрация города Перми

614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23

Подрядчик

________________________________________________________

(адрес и банковские реквизиты)

ПОДПИСИ СТОРОН:

Застройщик _______________________________

(подпись и печать)

Заказчик___________________________

(подпись и печать)

Подрядчик _____________________________

(подпись и печать)

Приложение № 1

к муниципальному контракту

(договору подряда на строительство объекта)

от _________________ № _____

График проведения работ

I этап

С момента заключения муниципального контракта – 01.06.2009

Подготовка земельного участка.

Возведение временных сооружений.

Строительство магистральных внеплощадочных сетей.

Ввод в эксплуатацию дома по ул.Сигаева, 4а (4 п.к.).

II этап

01.06.2009 – 01.09.2010

Ввод в эксплуатацию домов по ул.Сигаева, 4а (5, 6, 7 п.к.).

Приложение № 2

к муниципальному контракту

(договору подряда на строительство объекта)

от _________________ № _____

График финансирования Объекта на 2008 год

(руб.)

| Источник финансирования | 2008 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3 кв. | 4 кв. |
| городской бюджет | - | 60 560 000 |
| краевой бюджет | - | 36 475 657,09 |
| федеральный бюджет | - | - |
| Итого | 97 035 657,09 |  |