Извещение  № 140К/1 о внесении изменений в конкурсную документацию на выполнение проектно - изыскательских работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Шпальная, 2 в Дзержинском районе города Перми».

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми уведомляет всех заинтересованных лиц о внесении изменений в документацию по проведению открытого конкурса на выполнение проектно - изыскательских работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул.Шпальная, 2 в Дзержинском районе города Перми».

1. Внести изменения в конкурсную документацию следующего содержания:

1.1. Третий абзац пункта 3 подраздела 3.1.3. раздела 3 изложить в новой редакции:

"Копия действующей лицензии, выданной участнику размещения заказа на осуществление инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами.

Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей).

1.2. Во втором абзаце пункта 4 подраздела 3.1.3. раздела 3 слова "(по форме приложения 5 раздела 3 к конкурсной документации)" заменить словами "(по форме приложения 3 раздела 3 к конкурсной документации).

2.3. В пункте 5.1.1 подраздела 5.1. раздела 5 после слов "на участие в конкурсе состоится" добавить слова "22.09.2008 г.".

3. Приложение № 1 к конкурсной документации изложить в новой редакции:

Приложение №1

к конкурсной документации

Утверждаю:

И.о. председателя комитета

по физической культуре  и спорту

администрации г. Перми

______________А.В.Минин

1.Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательских работ  по объекту

«Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Шпальная, д. 2 в Дзержинском районе города Перми».

( При заключении муниципального контракта является неотъемлемым приложением №1 к контракту).

| 1. Наименование объекта | «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Шпальная, д. 2 в Дзержинском районе города Перми». |
| --- | --- |
| 2. Основание для работ | Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности г. Перми на 2008 г. (Приложение № 9 к решению Пермской городской Думы от 27.11.2007г. № 300) |
| 3. Стадийность проектирования | Разработку проектной документации осуществить на стадии "Рабочий проект» |
| 4. Организация - заказчик | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми. |
| 5. Проектная организация - генеральный проектировщик | Определить по конкурсу |
| 6. Требования по вариантной разработке | - Инженерно-геодезические изыскания. - Инженерно-геологические изыскания. - Обследование существующих зданий (литерА, В и Б). - Проект реконструкции существующего здания (литер А) - Проект демонтажа зданий(литер Б и В). - Проект нового спортивного сооружения. - Получение положительного заключения государственной экспертизы, согласование проекта. |
| 7. Местоположение объекта | 1. Участок строительства расположен по ул.Шпальная,2 в Дзержинском районе города Пери 2. Размер участка- 12867,829 кв.м. |
| 8. Инженерно- строительные и транспортные условия проектирования | 1. Подъезд к зданиям выполнить с асфальтобетонным покрытием, тротуары из мелкоразмерной тротуарной плитки. 2. Планировку и застройку участка выполнить согласно действующим нормам и правилам. 3.Формирование доступной среды жизнедеятельности и мобильных групп населения, согласно ВСН 62-91. 4.Предусмотреть проходы между всеми зданиями. 5. Предусмотреть перенос котельной |
| 9. Экологическая характеристика участка | В пределах допустимых нормативов |
| 10. Планировочные ограничения | Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций. |
| 11. Обязательные требования и рекомендации | 1. Предельная высота сооружений определить проектом. 2. Архитектура фасадов: цветовое решение, экспликацию помещения согласовать с заказчиком на стадии «проект». 3. Строительство из легких металлических конструкций. На фасаде стеновые панели типа «сэндвич», окна и двери из алюминия или ПВХ конструкции». |
| 12. Инженерное оборудование, сети и системы | Инженерные сети запроектировать согласно техническим условиям городских служб |
| 13. Мусороудаление | Проектом предусмотреть контейнерную площадку для сбора и хранения бытовых отходов с вывозом на городскую свалку по мере накопления |
| 14. Инженерная подготовка территории | Вертикальную планировку участка выполнить с учетом организованного сбора и отвода поверхностных вод, существующих коммуникаций и планировки прилегающей территории |
| 15. Благоустройство | Определить проектом с разделом озеленения согласно ТУ управление внешнего благоустройства. |
| 16. Строительные материалы | Определить проектом. |
| 17. Защитные сооружения | Выполнить технические условия управления по делам ГО и ЧС |
| 18. Охрана окружающей среды | Выполнить технические условия управления по экологии и природопользованию. |
| 19. Организация строительства | Проект организации строительства выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 20.Предпологаемая экспликация помещений комплекса | 1 блок: Цокольный этаж (или первый этаж): -Кафе; -Сауна с бассейном; -Гардероб для верхней одежды; -Холл для ожидания; -Туалеты; -Подсобные помещения для рабочего персонала. 2 этаж: -Большой зал художественной гимнастики 36х45 м высота потолков не меньше15 м с выдвижными трибунами; -Радиорубка выходящая в зал для вещания при выступлении спортсменов; -Кабинет директора; -Кабинет звуча; -Тренерская; -Актовый зал; -Туалеты; -Душевые; -Раздевалки; -Методический кабинет. 2 блок: Цокольный этаж (или первый этаж): -Зал хореографии 2 шт. (10х15 м); -Зал бокса на 2 ринга (18х24 м); -Раздевалка; -Тренерская; -Туалеты; -Душевые; -Раздевалки. 2 этаж: -Зал спортивной гимнастики 40х24 м высота потолков минимум 8 м с вдвижными трибунами; -Кабинет бухгалтерии; -Кабинет главного бухгалтера; -Кабинет зам директора по АХЧ; -Кабинет врач; -Процедурный кабинет; -Массажный кабинет. |
| 21. Состав проекта | 1. В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2. Разработать в 4- х экземплярах на бумажном носителе и один в электронном варианте: Рабочие чертежи включая пояснительную записку, ПОС, охрану окружающей среды, мероприятия ГО и ЧС. Инженерные изыскания в 4- х экземплярах на бумажном носителе и один в электронном варианте, Сметная документация – 4 экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр в электронном варианте «Гранд- сметы». Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с МДС 81- 35. 2004г. базисно- индексным методом по ТЕР, ТЕРр, ТЕРм -2001 г. с применением индекса пересчета сметной стоимости в текущий территориальный уровень цен. |
| 21. Срок выполнения проектных работ | Срок выполнения проектирования, согласно календарному плану |
| 23. Требование к исполнителю работ | Наличие действующей лицензии «Проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственными стандартами» Функции генерального проектировщика. |

_____________________________                                                                ______________________

(Ф.И.О., должность)                                                                                        (подпись, печать)

4. Приложение № 2 к конкурсной документации изложить в новой редакции:

Приложение  №2

К конкурсной документации

Утверждаю:

И.о. председателя комитета

по физической культуре и спорту

администрации г. Перми

_______________А.В.Минин

2. Календарный план

проектно-изыскательских работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Шпальная, д.2 в Дзержинском районе города Перми».

(При заключении Муниципального контракта является неотъемлемым приложением №2 к контракту)

| № этап. | Наименование работ | Срок | Сумма в % от объема выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерно-геологические и топографические изыскания | Не более 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта | Не более 10% |
| 2. | Разработка ПСД на стадии « Рабочий Проект» | Не более 150 календарных дней с момента подписания контракта | Не более 80% |
| 3. | Согласование рабочей документации с соответствующими службами и получение положительного заключения экспертизы, передача проектно-сметной документации Заказчику | Не более 30 календарных дней с момента окончания 2 этапа | Не более 10% |
|  | ИТОГО | Не более 180 календарных дней. | 100% |

В предложениях участника размещения заказа календарный план не может быть изменен в части видов работ.

Сроки этапов работ по календарному плану, предлагаемые участником размещения заказа не должны превышать сроков, предложенных заказчиком по соответствующему этапу

Цена этапов работ по календарному  плану, предлагаемая участником размещения заказа не должна превышать ценовых предложений заказчика по соответствующему этапу.

Расчет за выполненные работы производится поэтапно  в соответствии с календарным планом на основании акта приема-передачи  выполненных работ в течение 15 календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя работ.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 15 календарных  дней после полного окончания работ на основании заключения, акта приема-передачи, оформленных в установленном порядке  и переданных по накладным материалов.

5. Приложение № 5 к конкурсной документации изложить в новой редакции:

Приложение  №3

К конкурсной документации

Утверждаю:

И.о. председателя комитета

по физической культуре и спорту

администрации г. Перми

_______________А.В.Минин

5. Календарный план

проектно-изыскательских работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Шпальная, д.2 в Дзержинском районе города Перми».

(При заключении Муниципального контракта является неотъемлемым приложением №3 к контракту)

| № этап. | Наименование работ | Срок | Сумма в % от объема выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерно-геологические и топографические изыскания | Не более___календарных дней с момента заключения муниципального контракта | Не более 10% |
| 2. | Разработка ПСД на стадии « Рабочий Проект» | Не более___календарных дней с момента подписания контракта | Не более 80% |
| 3. | Согласование рабочей документации с соответствующими службами и получение положительного заключения экспертизы, передача проектно-сметной документации Заказчику | Не более____календарных дней с момента окончания 2 этапа | Не более 10% |
|  | ИТОГО | Не более_____календарных дней. | 100% |

_____________________________                                                                ______________________

(Ф.И.О., должность)                                                                                        (подпись, печать)

И.о. председателя комитета                                                                                                 А.В.Минин