Извещение № 549А   от 29 августа 2008 года о проведении открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение  капитального ремонта  4 этажа и рентгенологического кабинета в лечебном корпусе

- Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения  «Городская детская больница № 24» (614113, г.Пермь, ул.Маршала Рыбалко,44, тел/факс 8(342)255-38-59, тел.8(342)255-37-67, e-mail:gdb24@mail.ru).

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта 4 этажа и рентгенологического кабинета в лечебном корпусе.

| Предмет контракта | Сроки выполнения работ |  | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Место выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало выполнения работ | Максимальный срок выполнения работ. |  |  |
| Выполнение капитального ремонту 4 этажа и рентгенологического кабинета в лечебном корпусе | В течение 5 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | 75 календарных дней с начала выполнения работ (с учетом сдачи-приемки выполненных работ МУ «Технический надзор» и Заказчику | 4 611 504,85 | г.Пермь, ул.Автозаводская,82 лит.О |

2. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ определены техническим заданием документации об аукционе, выполненных в форме локальных сметных расчетов   (приложения № 6,7) и изменению не подлежит.

В состав работ входят следующие основные работы:

Разборка кладки стен из кирпича  – 17 куб. м.

Выравнивание штукатурки – 2024,1 кв.м.

Окрашивание поверхности – 3 164,76  кв.м.;

Оклейка обоями – 39 кв.м.

Облицовка стен- 497 кв.м.;

Устройство подвесных потолков – 682 кв.м.;

Потолки кассетные – 250 шт.

Разборка  деревянных окон – 157,71 кв.м.

Установка пластиковых окон  -  152,37 кв.м.

Установка дверных блоков с замками и ручками – 130,2 кв.м.;

Покрытие из линолеума – 500 кв.м.;

Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора -61 кв.м.

Устройство покрытий из плит древесноволокнистых -61 кв.м.

Заказчиком установлено требование о внесение денежных средств в качестве обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от  цены контракта.

Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона.

С 30.08.2008 года документация об аукционе в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет бесплатно предоставлена заинтересованным лицам по адресу: г. Пермь, ул. М-Рыбалко,44 или на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 11 часов 00 минут 19 сентября 2008г. по адресу г. Пермь, ул. М-Рыбалко,44 (экономическая группа).

Проведение аукциона назначено на 13 часов 20 мин 02 октября 2008г. по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 17б (Управление размещения муниципального заказа, 2 этаж)

Учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.