Извещение № 542 А от «29» августа 2008г.

о проведении открытого аукциона на  право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений

МУЗ «Городская клиническая поликлиника №6» по адресу ул. Запорожская 5/7

Заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №6» (адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,111, тел.: 245-04-73, e-mail gkp6_perm@mail.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений по адресу ул. Запорожская 5/7.

Предмет аукциона – право на заключение муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений по адресу ул. Запорожская 5/7.

Начальная (максимальная) цена контракта – 990 841,76 рублей.

Максимальный срок выполнения всех работ – 70 календарных дней.

| Место выполнения работ | Наименование, вид основных работ | Объемы. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| г. Пермь, ул. Запорожская 5/7 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 39,6 м2 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 37,8 м2 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных (площадь окрашивания 37,8 м2х 2,7 = 102,06м2) | 102,06 м2 |
|  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1,8 м2 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 200 м2 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 164 м2 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 | 120 мест |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 164 м2 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 294 м |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 104,3 м2 |
|  | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 464,1 м2 |
|  | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | 478 м2 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 40,4 м2 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 204 м2 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 110 м2 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 234,7 м2 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 81,8 м2 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 328 м2 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 617,7 м2 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 308,8 м2 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 77,8 м2 |
|  | Погрузочные работы, перевозка, разгрузочные работы строительного мусора | 19,5 |

Полный перечень работ указан в «техническом задании» (приложение №6) документации об аукционе.

С «29» августа 2008г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 111 (второй этаж, планово-экономический отдел).

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.).

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе  в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем пятнадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены контракта.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «19» сентября 2008г. и начнется в  10 час..  по адресу: г. Пермь, ул.Куйбышева, 111

Проведение аукциона назначено на 11 час. 00 мин. «02» октября 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская17Б, (II этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний).