Приложение № 1

к извещению

Техническое задание

на выполнение работ по устройству минерализованных полос вдоль лесных массивов

1. Место выполнения работ:

г.Пермь, Свердловский район, пос. Соболи, пос. Голый Мыс и микрорайон Липовая гора.

2. Характеристики и объем выполняемых работ:

Проведение работ по устройству минерализованных противопожарных полос в районе населенных пунктов: пос. Соболи, пос. Голый Мыс и микрорайона Липовая гора согласно прилагаемых схем и дефектной ведомости не позднее 25.09.2008.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется способностью минерализованных противопожарных полос противодействовать распространению огня в весенне-летний пожароопасный период года. В случае необходимости производится очистка площадей от кустарника и мелколесья и их вывоз на полигон ТБО «Сафроны». Претензии Заказчика к ненадлежащему качеству выполнения работ устраняются Подрядчиком в течение двух суток от даты их контрольной проверки.

3. Дефектная ведомость по устройству минерализованных полос вдоль лесных массивов на территории Свердловского района.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работы на бульдозере – рыхлителе | Машино-часов | 94,644 |
|  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную (при густой поросли) и вывоз на полигон ТБО «Сафроны» | 100 м2 площади | 158,99 |
|  | Культивация: полос на площадях в три проходки (шириной 6м) | 1 км | 8,1996 |
|  | Проведение минерализации противопожарных полос | 1 км | 8,1996 |

4. По итогам проведения запроса котировок на выполнение работ по устройству минерализованных полос вдоль лесных массивов Подрядчик при заключении контракта с Заказчиком предоставляет локально-сметный расчет, на основании дефектной ведомости.