Извещение №48  от 4 сентября 2008 года

о проведении запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту 3-х козырьков над входными зонами и пандуса (левое крыло) со стороны ул.Орджоникидзе, 96

Администрация Ленинского района

- Администрация Ленинского района (614000 г. Пермь, ул. Кирова,59, кабинет № 38, контактный

телефон 212-87-30,  е-mail: permlenadm@mail.ru) предусматривает закупить способом запроса

котировок выполнение работ по капитальному ремонту 3-х козырьков над входными зонами и пандуса

(левое крыло) со стороны ул.Орджоникидзе, 96:

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1).

- Источник финансирования: бюджет города Перми.

- Место выполнения работ: г.Пермь, ул. Орджоникидзе, 96.

- Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30.10.2008г.

- Максимальная цена контракта – 350 000,00 руб. Цена выполнения работ должна быть указана с учетом расходов на выполнение предусмотренных работ, страхование, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. При подготовке расчетов конкретной цены участники размещения заказа не вправе изменять сумму прямых затрат, указанных в сметных расчетах Заказчика. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ без его обоснований.   В случае Вашего согласия принять участие в проведении работ по капитальному ремонту 3-х козырьков над входными зонами и пандуса (левое крыло) со стороны ул.Орджоникидзе, 96 просим представить котировочную заявку в письменной  форме.

- Место и срок подачи котировочных заявок: Администрация Ленинского района, 614000, г.Пермь, ул. Кирова,57, кабинет 7, тел.: 212-87-30, е-mail: permlenadm@mail.ru, ( в рабочие дни: с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00, время местное), заявки принимаются до 18:00 16 сентября 2008г. Заявки, представленные после 18:00 16 сентября 2008г., к рассмотрению не принимаются. Заседание котировочной комиссии по рассмотрению заявок состоится 17 сентября 2008г. в 10.00 час. по адресу: ул.Кирова,57, каб.№13.

8.  Срок  и условия оплаты: Заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 30 % от   стоимости   контракта  в 10-и дневный срок с даты заключения контракта. Расчет за выполненные работы производится безналичным путем  в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления актов приемки выполненных работ, счетов-фактур на выполненные работы,  оформленных в установленном порядке.

9. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок:

муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 3-х козырьков над  входными зонами и пандуса (левое крыло) со стороны ул.Орджоникидзе, 96 должен быть заключен с заказчиком не ранее чем через пять дней со дня  размещения на  официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и  не позднее чем  через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

10. Определение победителя в запросе котировок: победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям и цена которой будет наименьшей. Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен  путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

- Форма котировочной заявки прилагается.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком      котировки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1. Ведомость объемов работ.

2. Форма котировочной заявки.

3. Проект муниципального контракта.

Глава  администрации                                                                                                         И.В.Воронов

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса

котировок № 48 от  4.09.2008 г.

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту 3-х козырьков над входными зонами и пандуса (левое крыло) со стороны ул.Орджоникидзе, 96

| № |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Земляные и монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,04 |
| 2 | Выемка грунта для приямков(4 шт) |  | 100 м3 грунта | 15 |
| 3 | Планировка вручную дна и откосов выемок , группа грунтов 3 |  | 1000 м2 | 50 |
| 4 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой |  | 100 м3 грунта | 2,35 |
| 5 | Устройство основания щебеночного |  | 1 м3 основания | 1,3 |
| 6 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 | 0,33 |
| 7 | Устройство основания из ПГС |  | 1 м3 основания | 11,3 |
| 8 | Вывоз песка природного для строительных работ средний |  | м3 | 12,43 |
| 9 | Завоз смеси песчано-гравийной природной |  | м3 | 12,43 |
| 10 | Изготовление решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы, и пр.), вручную (мелких деталей) |  | т | 0,32 |
| 11 | Монтаж конструкций |  | 1 т конструкций | 0,320 |
| 12 | Устройство ленточных фундаментов бетонных |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,1724 |
| 13 | Снятие бетона тяжелого, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100) |  | м3 | 17,4236 |
| 14 | Укладка бетона В15 |  | м3 | 17,4236 |
| 15 | Железнение цементных покрытий |  | 100 м2 покрытия | 0,46 |
| 16 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 |  | 100 м3 грунта | 0,2 |
| 17 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 |  | 100 м3 уплотненного грунта | 0,2 |
| 18 | Монтаж конструкций перил, трапов |  | 1 т конструкций | 0,1352 |
| 19 | Установка конструкций стальных |  | т | 0,1352 |
| 20 | Постановка болтов |  | 100 шт. болтов | 0,8 |
| 21 | Приобретение болтов оцинкованных диаметром резьбы 10 мм |  | т | 0,024 |
| 22 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 |
| 23 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 150 мм |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,37 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | за т груза | 5 |
| 25 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | за т груза | 5 |
| 26 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 |  | 1 т | 5 |