Извещение № 568 А   от «05» сентября 2008 года о проведении открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение  капитального ремонта  рулонной кровли в лечебном корпусе

- Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения  «Городская детская больница № 24» (614113, г.Пермь, ул.Маршала Рыбалко,44, тел/факс 8(342)255-38-59, тел.8(342)255-37-67, e-mail:gdb24@mail.ru).

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта рулонной кровли в лечебном корпусе.

| Предмет контракта | Сроки выполнения работ |  | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Место выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало выполнения работ | Максимальный срок выполнения работ. |  |  |
| Выполнение капитального ремонту рулонной кровли в лечебном корпусе | В течение 5 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | 35 календарных дней с начала выполнения работ (с учетом сдачи-приемки выполненных работ МУ «Технический надзор» и Заказчику | 822 232,50 | г.Пермь, ул.Автозаводская,82 лит.О |

2. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ определены техническим заданием документации об аукционе, выполненном в форме локального сметного расчета  (приложения № 6) и изменению не подлежит.

В состав работ входят следующие основные работы:

Разборка покрытий кровель  -  811 кв. м.

Демонтаж выравнивающих стяжек – 811  кв.м.

Устройство разуклонки – 65,9  куб.м. утеплителя;

Устройство выравнивающих стяжек цементно - песчаных – 812 кв.м. стяжек

Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой- 72,36 кв.м.поверхности покрытия

Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного - 72,36 кв.м. утепляемого покрытия ,

устройство выравнивающих стяжек - 72,36 кв.м.стяжек,

устройство кровель плоских из наплавляемых материалов -  72,36 кв.м. кровли

Утеплитель плита толщиной 200 мм – 14,91 куб.м.

Гидроизоляционный материал - 1598 кв.м.

Гидроизоляционный материал - 857 кв.м.

Устройство примыканий кровель  из наплавляемых материалов к стенам – 300 м примыканий

Заказчиком установлено требование о внесение денежных средств в качестве обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от  цены контракта.

Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона.

С 30.08.2008 года документация об аукционе в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет бесплатно предоставлена заинтересованным лицам по адресу: г. Пермь, ул. М-Рыбалко,44 или на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 11 часов 00 минут «26» сентября 2008г. по адресу г. Пермь, ул. М-Рыбалко,44 (экономическая группа).

Проведение аукциона назначено на 14 часов 00 мин «09»октября 2008г. по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 17б (Управление размещения муниципального заказа, 2 этаж)

Учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.