Извещение № 559А от 05.09.2008 г.

о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального

контракта на выполнение капитального ремонта

помещения медицинского блока

в  муниципальном  дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад № 365» г. Перми

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №365» г. Перми  приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение капитально ремонта медицинского блока в  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №365» г. Перми

1.    Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №365» г. Перми  (614022, г. Пермь, ул. Бабушкина, 4, контактный телефон 8 (342) 225-76-83, 8-919-444-70-56.  Контактное лицо – Сасина Илона Николаевна.

E-mail: ds365perm@yndex.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение капитального ремонта медицинского блока в  муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №365» г. Перми.

Объем работ представлен в приложении № 1  к извещению.

4) Место выполнения работ –  г. Пермь, ул. Бабушкина, 4.

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Бабушкина, 4, контактный телефон 8 (342) 225-76-83, 8-919-444-70-56. E-mail: ds365perm@yndex.ru. Контактное лицо – Сасина Илона Николаевна.

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается.

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 499 735,81 (четыреста девяносто девять тысяч семьсот тридцать пять  рублей восемьдесят одна копейка)

7)  Источник финансирования: средства бюджета города Перми.

8) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 1 раздел 2  документации об аукционе до 10.00 часов, «26» сентября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Бабушкин, 4.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 10:00 ч. до 16:00 ч. в рабочие дни и до 1000 часов «26» сентября 2008 года.

9) Проведение аукциона назначено на 10 час 00 мин 09.10.2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д.17 «б», управление по размещению муниципального заказа, зал заседаний.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Заведующий МДОУ «Детский сад №365» г. Перми ___________________/Мальцева И.Л./

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К  ИЗВЕЩЕНИЮ  № _____  от «______» августа 2008 г.

Описание состава и объемы выполняемых работ

на капитальный ремонт помещения медицинского блока

начальная (максимальная) цена ЛОТА 499 735,81рублей

| № пп | Наименование | Ед. изм | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОЛ |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтус: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,58 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,437 |  |
| 3 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,265 |  |
| 4 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,265 |  |
| 5 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 покрытий | 0,265 |  |
| 6 | Устройство оснований под покрытие пола из фанеры площадью: до 20 м2 | 100 м2 основания | 0,265 |  |
| 7 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,265 | Светлых тонов |
| 8 | Устройство плинтусов пластиковых | 100 м плинтусов | 0,58 |  |
| 9 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,172 |  |
| 10 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,172 | Светлых тонов, гармонирующих с линолеумом |
| СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  |
| 11 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 12 | Разборка кладки стен из: кирпича облегченной конструкции | 10 м3 кладки | 0,06 |  |
| 13 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,01 |  |
| 14 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 16,74 |  |
| 15 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,837 |  |
| 16 | Материал теплоизоляционный (Ursa или эквивалент) | м3 | 0,8537 |  |
| 17 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 27,5 |  |
| 18 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,25 |  |
| 19 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент)) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,162 |  |
| 20 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,371 |  |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,202 | Пастельных тонов |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 | 0,96 | Белого цвета |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 23 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 24 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0627 |  |
| 25 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,22 |  |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1323 |  |
| 27 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 6 |  |
| 28 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1323 |  |
| 29 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,026 |  |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,026 |  |
| 31 | Установка и крепление пластикового уголка | 100 м коробок блоков | 0,052 |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 32 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |  |
| 33 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,1824 |  |
| 34 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,025 |  |
| 35 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,045 |  |
| 36 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого | 100 м2 проемов | 0,0912 |  |
| 37 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 9,12 |  |
| 38 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0,052 |  |
| 39 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) | п.м. | 5,5 |  |
| 40 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,405 |  |
| 41 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0,4131 |  |
| 42 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 7,65 |  |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0765 |  |
| 44 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 3 |  |
| 45 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |  |
| 46 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0306 |  |
| 47 | Смесь растворная сухая | т | 0,01652 |  |
| 48 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01652 |  |
| ПОТОЛОК |  |  |  |  |
| 49 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus или эквивалент) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,208 |  |
| 50 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал" или эквивалент) с комплектующими | м2 | 21,42 |  |
| 51 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 17,2 |  |
| 52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,172 |  |
| ПРОЧЕЕ |  |  |  |  |
| 53 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| 54 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2,2 |  |
| САНУЗЕЛ |  |  |  |  |
| 55 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |  |
| 56 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,244 |  |
| 57 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,057 |  |
| 58 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150 размер 200х200 мм | 1 решетка | 2 |  |
| 59 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 |  |
| 60 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 61 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,04 |  |
| 62 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 63 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,3 |  |
| 64 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |  |
| 65 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 66 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |  |
| 67 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,02 |  |
| 68 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 69 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 70 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0,04 |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 71 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2 |  |
| 72 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,18 |  |
| 73 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,08 |  |
| 74 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |  |
| 75 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |  |
| 76 | Legrand Коробка установочная/разветвительная 60х65 глубина 40мм -89125 | шт | 6 |  |
| 77 | Legrand Выключатель 1-кл. -85800 | шт | 6 |  |
| 78 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |  |
| 79 | Legrand Коробка установочная/разветвительная 60х65 глубина 40мм -89125 | шт | 8 |  |
| 80 | Legrand Розетка для скр. уст-ки 2К со шторками -80222 | шт | 8 |  |
| 81 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 2 |  |
| 82 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,5 |  |
| 83 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 50 |  |
| 84 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0,5 |  |
| 85 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,25 |  |
| 86 | Legrand Коробка ответвительная 100х100х50мм -11681 | шт | 15 |  |
| 87 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,18 |  |
| 88 | Светильник растровый ЛВО 57 | шт | 18 |  |
| 89 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 90 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 2 |  |
| 91 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛТБ 40 БЗ | 10 шт | 0,4 |  |
| 92 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 0,4 |  |