Извещение №  565А от 5 сентября 2008 г. о проведении открытого аукциона на выполнение работ по реконструкции улицы  Героев  Хасана, участок  от  ПНИТИ

до  ул. Чернышевского. Первый  пусковой  комплекс.

(Участок от ПНИТИ до ул. Чкалова -1 очередь)

муниципальным учреждением «Пермблагоустройство»

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по реконструкции улицы  Героев  Хасана, участок  от  ПНИТИ  до  ул. Чернышевского. Первый  пусковой  комплекс. (Участок от ПНИТИ до ул. Чкалова -1 очередь).

1) Форма торгов – открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 25, контактный телефон  212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru).

3) Предметом муниципального контракта являются работы по реконструкции улицы  Героев  Хасана.

4) Источник финансирования – городской и краевой бюджеты.

Начальная (максимальная) цена контракта: 484 152 900  (Четыреста восемьдесят четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

5) Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, ул. Г. Хасана на участке от ПНИТИ до ул. Чкалова.

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 30.11.2009 г.

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев

Сводный   сметный  расчет  стоимости    по реконструкции улицы  Героев  Хасана, участок  от  ПНИТИ  до  ул. Чернышевского. Первый  пусковой  комплекс.

(Участок от ПНИТИ до ул. Чкалова -1 очередь).

| Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудован. мебель и инвент. | Прочих затрат | Общая сметная стоимость |
| 3 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| Разборка существующих проездов и | 15 592,83 |  |  |  | 15 592,83 |
| тротуаров |  |  |  |  |  |
| Разборка существующих проездов и тротуаров -Чкалова-ПНИТИ | 15 592,83 |  |  |  | 15 592,83 |
| возвратные суммы | 563,02 |  |  |  | 563,02 |
| Разборка существующих ограждений | 209,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,78 |
| Разборка существующих ограждений от Чкалова до ПНИТИ | 209,78 |  |  |  | 209,78 |
| Восстановление ограждений | 445,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,97 |
| Восстановление ограждений от Чкалова до ПНИТИ | 445,97 |  |  |  | 445,97 |
| Снос строений | 957,35 |  |  |  | 957,35 |
| Вырубка деревьев | 182,76 |  |  |  | 182,76 |
| Демонтаж водопровода | 6 090,26 |  |  |  | 6 090,26 |
| Демонтаж канализации | 3 798,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798,35 |
| Демонтаж канализации Чкалова-ПНИТИ | 3 798,35 |  |  |  | 3 798,35 |
| Демонтаж дождевой канализации | 305,09 |  |  |  | 305,09 |
| ( коллектор 2 ) |  |  |  |  |  |
| Демонтаж теплосети | 1 571,71 |  |  |  | 1 571,71 |
| возвратные суммы | 334,59 |  |  |  | 334,59 |
| Вынос кабельной линии 6 кв | 26 361,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 361,32 |
| Кабельный канал | 25 214,76 |  |  |  | 25 214,76 |
| Дренаж камер канала | 1 146,56 |  |  |  | 1 146,56 |
| Вынос кабельной линии 0,4 кв | 33,41 | 214,87 |  |  | 248,28 |
| Демонтаж наружного освещения | 17,14 | 33,56 |  |  | 50,70 |
| Итого по главе 1 | 55 565,97 | 248,43 |  | 0,00 | 55 814,39 |
| возвратные суммы | 897,61 |  |  |  | 897,61 |
| строительства |  |  |  |  |  |
| Земляные работы | 10 998,80 |  |  |  | 10 998,80 |
| Благоустройство проезжей части | 67 150,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 150,64 |
| Чкалова-ПНИТИ | 67 150,64 |  |  |  | 67 150,64 |
| Благоустройство тротуаров | 7 158,93 |  |  |  | 7 158,93 |
| Чкалова-ПНИТИ | 7 158,93 |  |  |  | 7 158,93 |
| Покрытие плитами трамвайной линии | 7 526,49 |  |  |  | 7 526,49 |
| Чкалова-ПНИТИ | 7 526,49 |  |  |  | 7 526,49 |
| Обустройство | 1 543,12 |  |  |  | 1 543,12 |
| Переустройство магистральных | 4 521,73 | 0,00 | 1 293,06 | 0,00 | 5 814,79 |
| тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| Общестр-работы Эстакады | 1 463,77 |  |  |  | 1 463,77 |
| Трубопроводы (надземные) | 3 057,96 |  | 1 293,06 |  | 4 351,02 |
| Водопровод хозяйственно- | 11 097,47 | 48,75 | 480,22 | 0,00 | 11 626,44 |
| питьевой |  |  |  |  |  |
| Водопровод хозяйственно-питьевой Чкалова-АЗС | 11 097,47 | 48,75 | 480,22 |  | 11 626,44 |
| Технический водопровод | 9 327,41 | 107,41 | 392,18 | 0,00 | 9 827,00 |
| Водопровод технический Чкалова-АЗС | 9 327,41 | 107,41 | 392,18 |  | 9 827,00 |
| Хозяйственно-бытовая канализация | 5 997,12 |  |  |  | 5 997,12 |
| Хоз-бытовая канализация Чкалова-ПНИТИ | 5 997,12 |  |  |  | 5 997,12 |
| Дождевая канализация от ул.Чкалова | 16 708,44 |  |  |  | 16 708,44 |
| до АЗС в районе ТЭЦ 6 |  |  |  |  |  |
| ( коллектор 2 ) и водосточные ветки |  |  |  |  |  |
| Наружные сети связи "ПТУЭС". | 3 950,26 | 1 297,41 |  |  | 5 247,67 |
| Переустройство. |  |  |  |  |  |
| Наружные сети связи "ЗУ ПТУЭС". |  | 568,34 |  |  | 568,34 |
| Переустройство. |  |  |  |  |  |
| Наружные сети связи. Сети связи |  | 430,39 |  |  | 430,39 |
| ЦССИ ФСО России. Переустройство. |  |  |  |  |  |
| Наружные сети связи ТЕЛЕКОН. |  | 51,03 |  |  | 51,03 |
| Переустройство. |  |  |  |  |  |
| Наружные сети связи "УВД". |  | 69,30 |  |  | 69,30 |
| Переустройство. |  |  |  |  |  |
| Наружные сети связи "ССДТУ ПГЭС". |  | 317,73 |  |  | 317,73 |
| Переустройство. |  |  |  |  |  |
| Электрохимзащита | 2 538,26 |  |  |  | 2 538,26 |
| Строительство светофорных объектов | 890,12 | 1 112,50 | 0,00 | 14,07 | 2 016,69 |
| Рек. Ул. Г.Х.-АЗС | 275,94 | 843,20 |  |  | 1 119,14 |
| Рек. Ул. Г.Х.-ПНИТИ | 614,18 | 269,30 |  | 14,07 | 897,55 |
| Устройство сигнализации, | 3 197,73 | 1 008,28 |  |  | 4 206,01 |
| централизации, блокировки |  |  |  |  |  |
| ( ж/д путь) |  |  |  |  |  |
| Трамвайные пути | 18 369,97 |  |  |  | 18 369,97 |
| Возвратные суммы | 651,38 |  |  |  | 1929.31 |
| Наружное освещение ул.Г.Хасана от | 2 387,34 | 3 529,48 |  |  | 5 916,82 |
| ул.Чернышевского до ПНИТИ. |  |  |  |  |  |
| Благоустройство - наружное освещение | 200,53 |  |  |  | 200,53 |
| Дренаж мелкого заложения проезжей | 2 941,56 |  |  |  | 2 941,56 |
| части |  |  |  |  |  |
| Чкалова-ПНИТИ | 2 941,56 |  |  |  | 2 941,56 |
| Контактная сеть электротранспорта |  | 24 758,55 |  |  | 24 758,55 |
| Итого по главе 2 | 176 505,91 | 33 299,17 | 2 165,46 | 14,07 | 211 984,61 |
| возвратные суммы | 1929.31 |  |  |  | 1929.31 |
| Итого по главам 1-2 | 232 071,88 | 33 547,60 | 2 165,46 | 14,07 | 267 799,00 |
| возвратные суммы | 3 411,04 |  |  |  | 3 411,04 |
| сооружения |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения | 6 929,67 | 1 001,73 |  |  | 7 931,40 |
| 2,986% |  |  |  |  |  |
| Итого по главе 8 | 6 929,67 | 1 001,73 |  |  | 7 931,40 |
| - возвратные суммы: | 1 039,45 | 150,26 |  |  | 1 189,71 |
| Итого по главам 1-8 | 239 001,55 | 34 549,33 | 2 165,46 | 14,07 | 275 730,40 |
| - возвратные суммы: | 4 452,49 | 150,26 |  |  | 4 602,75 |
| Доп. затраты при производстве работ | 7 062,50 | 1 020,93 |  |  | 8 083,43 |
| в зимнее время - 2,955 % |  |  |  |  |  |
| Итого по главе 9 | 7 062,50 | 1 020,93 | 0,00 | 0,00 | 8 083,43 |
| Итого по главам 1-9 | 246 064,05 | 35 570,26 | 2 165,46 | 14,07 | 283 813,83 |
| Итого по главам 1-10 | 246 064,05 | 35 570,26 | 2 165,46 | 14,07 | 283 813,83 |
| Итого по главам 1-12 | 246 064,05 | 35 570,26 | 2 165,46 | 14,07 | 283 813,83 |
| Резерв средств на непредвиденные | 7 381,92 | 1 067,11 | 64,96 | 0,42 | 8 514,41 |
| работы и затраты - 3 % |  |  |  |  |  |
| Итого по сводному сметному расчету в ценах на 4 квартал 2007 года | 253 445,97 | 36 637,37 | 2 230,42 | 14,49 | 292 328,24 |
| возвратные суммы | 4 452,49 | 150,26 |  |  | 4 602,75 |
| Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС)- 18% | 45 620,27 | 6 594,73 | 401,48 | 2,61 | 52 619,09 |
| Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2007 г. с НДС | 299 066,24 | 43 232,10 | 2 631,90 | 17,10 | 344 947,33 |
| Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2008 г.с НДС сКинф 2008=1,1366х1,046х1,095=1,302 (1,2,3 квартал2008года) |  |  |  |  |  |
|  | 389 384,24 | 56 288,19 | 3 426,73 | 22,26 | 449 121,43 |
| инф 2009 1,078 | 419 756,21 | 60 678,67 | 3 694,02 | 24,00 | 484 152,90 |

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-06-24,                                          E-mail: permblag@permregion.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с ч. 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 29 сентября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 8 сентября 2008 г., в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходные дни).

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 29 сентября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

8) Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на  10 - 00 часов (местного времени) 14 октября          2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, Управление муниципального заказа, зал заседаний.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.