ИЗВЕЩЕНИЕ № 5 от «09» сентября 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на ремонт прачечной

для МДОУ «ЦРР - детский сад № 269» г. Перми

614064, г.Пермь, ул.Г.Хасана, 13а, тел./факс: (324) 245-50-86, E-mail: ds269@rambler.ru

Ответственный исполнитель: Заведующая Дудорова Людмила Михайловна предусматривает осуществить за счет средств местного бюджета выполнение следующих работ способом запроса котировок и требования к качеству работ:

- провести ремонт прачечной, в соответствии с объемами, указанными в техническом задании (Приложение № 3);

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п.:

-ценовое предложение предоставить в виде локально-сметного расчета (локально –сметный расчет следует выполнять с применением территориальных единичных расценок Пермской области. локально -сметный расчет следует выполнять на основе методических и нормативных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года, с применением МДС 81-35.2004.);

Место выполнения работ: МДОУ «ЦРР - детский сад № 269», 614064, г.Пермь, ул.Г.Хасана, 13а.

Сроки выполнения работ: 30 дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 409 656,56 руб.

При подписании контракта предоставить лицензию на право выполнять работы данного вида

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств – аванс на приобретение материалов в размере 30% от цены муниципального контракта в течение 10 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 15 банковских дней со дня предоставления актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета фактуры на выполненные работы, оформленные в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим предоставить котировочную заявку по форме (Приложение № 1) с приложением требуемых документов по вышеуказанному адресу до 11:00 часов местного времени 18 сентября 2008 г. в кабинет заведующей по адресу : г.Пермь, ул.Г.Хасана, 13а,. Заявки в форме электронного документа не рассматриваются.

Котировочная заявка должна быть прошита, иметь сквозную нумерацию(документы заверенные нотариально нумеруются карандашом с обратной стороны),содержать только одно ценовое приложение и включать все необходимые затраты. Цена котировочной заявки должна включать в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий Муниципального Контракта. (Приложение № 2).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Результаты проведения данного запроса котировок (протокол) участники размещения заказа смогут посмотреть на сайте www.gorodperm.ru

Срок подписания муниципального контракта с победителем - от 5 до 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заведующий МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 269» г. Перми            Л.М. Дудорова