ИЗВЕЩЕНИЕ № 10 от «10» сентября 2008 г.     О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по замене оконных блоков

___________________в МОУ "СОШ № 112" г. Перми_________________________________,

_____________________614070, г.Пермь, ул. Дружбы, д. 18 ________________________________

Тел./факс: ___262 – 49 - 91________, электронная почта (e-mail):_school1112_perm@mail.ru,

ответственный исполнитель ___________Козловская__Ольга  Львовна_________________________

предусматривает осуществить за счет  выделенных лимитов МОУ «СОШ №112»

выполнение работ  способом запроса котировок: __по  замене оконных блоков согласно приложения №2

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством) ____

____ должны иметь сертификаты все  оконные конструкции, и отделочные материалы, и срок гарантийного обслуживания не менее 1 года._

Место выполнения работ: ____МОУ «СОШ № 112» г.Перми_______

__614070,г.Пермь, ул.Дружбы 18_

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): __10 рабочих дней со дня подписания муниципального  контракта

Максимальная цена контракта 499 961 рублей, 49 копеек (четыреста девяносто девять тысяч, девятьсот шестьдесят один рубль, 49 копеек)

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств в сроки:

1. Аванс 30% оплаты в течении 5 банковских дней после заключения муниципального контракта

2.  Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком в течении 10 банковских дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта приемки работ, оформленного в  установленном  порядке (Приложение №1, Проект муниципального контракта)_.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 по электронной почте, или курьером  по вышеуказанному адресу до 17часов 00 минут  «19» сентября   2008г.

Цена работ  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: __ затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Поставка, установка, монтаж оконных конструкций осуществляется за счет подрядчика. Вывоз  мусора после окончания работ___________

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - 5 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок**.

Директор МОУ «СОШ № 112»                                                           Н.В. Некрасова

МП