Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 10 от « 10  » сентября  2008 г.

техническое задание.

на замену оконных блоков на металлопластиковые

в МДОУ «Детский сад № 195-ЦРР» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 499898 (четыреста девяносто девять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 00коп.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул Коммунистическая, 109 «а», помещения детского сада.

Сроки выполнения работ: 10 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта

Виды и объемы работ: демонтаж деревянных оконных блоков, установка металлопластиковых оконных блоков с подоконными досками и ремонтом откосов с обшивкой ГКЛ согласно «Техническому заданию». (Приложение № 3).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в техническом задании, или «эквивалент» (на момент подписания контракта)

Работы выполнять под контролем администрации учреждения, а также технического надзора.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить замену оконных блоков на металлопластиковые в МДОУ «Детский сад № 195-ЦРР» г. Перми в  полном объеме соответственно техническому заданию. Объем работ по установке должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Гарантии на выполненную работу: 60 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ

| Технические работы по текущему ремонту по замене оконных блоков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МДОУ "Детский сад № 195-ЦРР" |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 0,18 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,849 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей Поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,849 |
| 4 | Блоки оконные пластиковые, двухстворчатые, с открывающимися створками, площадью более 2 м2 | м2 | 84,9 |
| 5 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0,51 м | 100 м.п | 0,51 |
| 6 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль, длиной 6 метров, шириной 600 мм (Россия) | м.п | 51 |
| 7 | Облицовка оконных откосов ГКЛ | 100 м2 облицовки | 0,78 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,78 |
| 11 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,48 |
| 12 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,39 |
| 13 | Окраска наружных откосов | 100 м2 фасада | 0,39 |
| Перевозка |  |  |  |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2,5 |
| 15 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 30 км класс груза 1 | 1 т | 2,5 |
| Место проведения работ: г.Пермь, ул. Коммунистическая, 109 а |  |  |  |